AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA U SPOMENIKU PRIRODE “SKAKAVAC“

(Finalni draft: 20.06.2024.)

Sadržaj i struktura AP

AP je potrebno posmatrati kao planski dokument i instrument pomoću kojeg bi se u budućnosti mogla tražiti/mobilizirati finansijska sredstva za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u SP Skakavac.

AP se pravi za period od 5 godina (2024-2028. godine). U AP postoji nekoliko strukturalnih komponenti, u okviru kojih se razvijaju pojedine aktivnosti. Za svaku od predloženih aktivnosti u AP su predloženi prioriteti realizacije:

- Prioritet 1 (P1): u 2024 godini

- Prioritet 2 (P2): 2025-2026 godine

- Prioritet 3 (P3): 2027-2028 godine

Razlozi za izradu AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u SP Skakavac

- Sa površinom od 1.430,7 ha, SP Skakavac je najveće zaštićeno područje kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja. Značajna površina SP Skakavac je pod šumama (procjena: 80%), pa je samim tim i opasnost od šumskih požara najveća. To takođe implicira aktivno uključivanje šumarske struke i saradnju sa KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo po pitanju prevencije, suzbijanja i kontrole šumskih požara, pogotovo u kontaktnim zonama.

- Za razliku od drugih zaštićenih područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, SP Skakavac se nalazi na dosta nepristupačnom terenu, pa je zbog toga i predloženo da se baš za njega radi AP. To implicira da se pri izradi AP vodi računa o problemu komunikacijske (ne)otvorenosti i bolje pristupačnosti (dostupnosti) terenu.

- SP Skakavac se prostire na teritoriji 4 općine (Ilijaš, Stari grad, Vogošća i Centar). Osim toga, blizu je i granica sa Republikom Srpskom. Na području SP Skakavac nema stalno naseljenog lokalnog stanovništva (osim nekoliko starijih osoba u selu Luke), ali postoji rizik od pojave požara koji se mogu prenijeti sa poljoprivrednih površina (u periodu jesenjeg i proljetnog čišćenja zaraslih njiva). U zadnjih 20-ak godina je bilo nekoliko takvih požara u SP Skakavac. Zbog blizine grada Sarajeva, evidentan je veliki pritisak posjetilaca, posebno u periodu poslije pandemije Covid 19, što takođe povećava rizik od nastanka požara. Postojanje tako velikog broja zainteresiranih strana usložnjava problematiku borbe protiv požara, što je dodatni razlog za izradu ovog AP.

- Od svih zaštićenih područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, jedino SP Skakavac nema 10-godišnji plan upravljanja (prethodni je istekao 2022. godine). Zbog toga je dobar momentum da se odredbe AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara, pokušaju integrirati u novi Plan upravljanja, za koji se pretpostavlja da će se uraditi u 2024. ili 2025. godini.

Podaci o opožarenim površinama u SP Skakavac u prethodnih 5 godina

U prethodnih 5 godina nije bilo požara na području SP Skakavac. Od donošenja Zakona o proglašenju šireg područja vodopada “Skakavac“ spomenikom prirode (04.05.2010. godine), evidentirano su samo tri manja požara (u novembru 2011. godine na parceli u privatnom vlasništvu u općini Centar, u aprilu 2017. godine u Gospodarskoj jedinici Vogošća-Bulozi i u aprilu 2017. godine na parceli u privatnom vlasništvu u općini Stari Grad). U svim slučajevima se radilo o kombinovanim požarima (prizemni i visoki), uzrokovanim ljudskim faktorom i u kontaktnim zonama. Opožarene površine i štete od požara u SP Skakavac su bile neznatne.

3 institucije koje su najvažnije upravljaču SP Skakavac sa aspekta prevencije, suzbijanja i kontrole šumskih požara

- Civilna zaštita, konkretno profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo i dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelave, u dijelu koji se odnosi na borbu protiv požara.

- Svi ostali korisnici prostora (lovačka udruženja, planinarska društva, lokalno stanovništvo, vlasnici vikend-kuća i sl.) u dijelu koji se odnosi na prevenciju požara i pravovremenu dojavu.

- KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo kao važan akter i partner, kako u prevenciji tako i u borbi protiv požara. Šumarski stručnjaci dobro poznaju najveći broj parametara koji opredjeljuju mogućnost pojave požara i njihovog efikasnog suzbijanja i lokalizacije (teren, stanje i struktura šumskog pokrivača, optimalni pravci transportnih komunikacija, izvorišta i vodotokovi, potencijalne lokacije za postavljanje osmatračnica i videonadzora, prisustvo lovaca, čobana i lokalnog stanovništva, itd.). U šumarskim preduzećima postoje posmatrački timovi koji su u sezoni požara stalno na terenu, a šumarska preduzeća raspolažu opremom (građevinske mašine, kamioni, traktori, terenska vozila, sredstva komunikacije i sl.) i kadrovima (upošljavaju veliki broj radnika), koji su u stanju da se suprostave vatrenoj stihiji.

STRUKTURALNE KOMPONENTE I AKTIVNOSTI U AKCIONOM PLANU

ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA

U SPOMENIKU PRIRODE “SKAKAVAC“

Strukturalna komponenta: Međusektorska saradnja, koordinacija i komunikacija

Aktivnosti:

- P1: Pokretanje inicijative (u saradnji sa Civilnom zaštitom) za osnivanje DRR platforme (engl. Disaster Risk Reduction) koja bi djelovala na području Kantona Sarajevo, u cilju bolje međusektorske komunikacije, saradnje i planiranja u borbi sa prirodnim katastrofama, kroz koju bi se stvorile proceduralne i institucionalne pretpostavke za zajednički i koordiniran pristup svih aktera zainteresovanih i zaduženih za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara (Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, vatrogasne jedinice, policija, lokalno stanovništvo, itd.). Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje održavanja redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i službe civilne zaštite KS, u cilju što bolje saradnje, koordinacije, komunikacije i pravovremenog obavještavanje o požarima, te dogovora oko nadležnosti institucija/organa na nivou lokalne samouprave. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje održavanja redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i lokalnih vatrogasnih jedinica, u cilju što bolje saradnje i koordinacije u borbi protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

- P2: Iniciranje potpisivanje sporazuma (protokola o saradnji) između Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, po pitanju saradnje u prevenciji i zajedničkoj borbi protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

Strukturalna komponenta: Povećanje svijesti javnosti

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Podizanje svijesti građana o opasnosti i potrebi čuvanja šuma od požara, emitovanjem prigodne poruke npr. “Čuvajmo šume Sarajeva od požara“ na gradskim elektronskim displejima ili bilbordima. Procjena troškova: 3.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava.

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Prigodna edukacija (sa pokaznom vježbom-radionicom 1 puta godišnje - u proljeće) predškolske i školske djece iz Sarajeva o značaju prirode i važnosti borbe protiv požara. Procjena troškova: 1.000 KM po jednoj edukaciji iz sredstava obrazovnih institucija namijenjenih za realizaciju van-nastavnih i posebnih programa (škole u prirodi).

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Postavljanje i održavanje 2 informaciona panoa i tabli upozorenja na određenim lokalitetima (Uževica i Stubline), kao komunikaciono-edukacionih instrumenata za povećanje svijesti javnosti o opasnosti od šumskih požara i informisanje posjetilaca o lokacijama na kojima je dozvoljeno ložiti vatru u SP Skakavac. Procjena troškova: 1.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava.

- P2: Simbolično pošumljavanje 100 sadnica vrsta drveća koje su otpornije na požare (u saradnji sa školskom omladinom iz Sarajeva pokušati postići efekat personalizacije čovjek-drvo, aktivnost realizirati na svjetski dan borbe protiv požara). Procjena troškova: 1.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P2: Angažovanje nekog poznatog ekološko novinara za pripremu emisije o SP Skakavac u kontekstu borbe protiv požara i zaštite prirode (ovo bi mogla biti zajednička aktivnost u svim zaštićenim područjima koja iskažu slične potrebe (podjela troškova). Procjena troškova: 6.000 KM.

- P2: Angažman neke popularne javne ličnosti (“opinion lider“), (npr. Dino Merlin, Edin Džeko, Zenit Đozić...) u cilju realizacije adekvatne medijske kampanje, kojom bi se podigla svijest javnosti i lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima, potrebi zaštite prirode i opasnostima od požara na području SP Skakavac. Procjena troškova: 6.000  KM.

- P2 i P3: Uspostava saradnje sa lokalnim radio i tv stanicama u cilju učešća u tematskim radio i televizijskim programima u kojima bi se ukazivalo na opasnosti od požara (2 gostovanja u P2 i 2 u P3). Procjena troškova: 0  KM.

- P3: Unaprijeđenje službene web stranice Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja (aktuelnost, atraktivnost, responzivnost...) u cilju informisanja javnosti u Kantonu Sarajevo, u vezi opasnosti od šumskih požara. Procjena troškova: 0 KM.

Strukturalna komponenta: Tehničke i infrastrukturne pretpostavke uključujući i integrirani sistem ranog upozoravanja

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Rekonstrukcija i održavanje 15 km postojećih pristupnih protivpožarnih puteva. Procjena troškova: 30.000 KM iz vlastitih sredstava (P1: 6.000 KM, P2: 12.000 KM. P3: 12.000 KM).

- P1: Uspostava improvizovanog sistema za gašenje požara na terenu (4 mobilna rezervoara za vodu, auto prikolica sa kukom, odgovarajuća usisna pumpa za vodu, 60 metara “C” hidrantskog crijeva 150 metara “D” hidrantskog crijeva, spojnice, mlaznice i potreban pripadajući alat. Procjena troškova. 10.000 KM.

- P1: Nabavka 2 ručne termalne kamere za detekciju podzemnih skrivenih požara. Procjena troškova: 3.000 KM.

- P1: Nabavka 2 termalna noćna dalekozora za monitoring šumskih požara: 6.000 KM.

- P1: Nabavka zaštitne opreme za uposlenike koji su direktno uključeni u borbu protiv požara. Procjena troškova: 10.000 KM.

- P1: Nabavka 1 drona DJI MAVIC 3T ENTERPRISE (opciono sa termo kamerom za detekciju šumskih požara iz zraka). Procjena troškova: 10.000 KM.

- P2: Izrada projektne dokumentacije za tehničko rješenje sistema stacionarnih kamera za ranu detekciju požara. Procjena troškova: 50.000 KM.

Strukturalna komponenta: Kadrovski kapaciteti, edukacija i obuka

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Praktična obuka u rukovanju opremom za gašenje požara i provjera znanja svih uposlenika Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja (zakonska obaveza). Procjena troškova: 1.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 3 uposlenika) u pripremi projekata i aplikaciji prema domaćim i međunarodnim izvorima finansiranja, prije svega projektima prekogranične saradnje i ostalim EU inicijativama koje finansiraju zaštitu prirode, borbu protiv klimatskih promjena, prirodnih katastrofa i požara. Procjena troškova: 6.000  KM.

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 1 uposlenika) za implementaciju programa ekološke pedagogije, kako bi se prevazišao problem nepostojanje odgovarajućih kadrova, koji bi na stručan način provodili aktivnosti unaprijeđenja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode i borbe protiv požara, kao i posebne edukacione programe za predškolsku i školsku djecu (programi ekološke pedagogije). Procjena troškova: 2.000  KM.

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija/ekskurzija 2 uposlenika) u razvoju i upravljanju sistemom ranog upozoravanja/dojave požara koji bi bio podržan GIS tehnologijom (“Pametni“ video nadzor). Procjena troškova: 4.000  KM.

- P2 i P3: Upošljavanje dodatnih uposlenika (KV - SSS) na održavanju (kosidba trave na livadama koje su u kontaktu sa šumom, uspostava šumskog reda, održavanje puteva i propusta, uključujući i video infrastrukturu...). (1 uposlenik u P2 i 1 uposlenik u P3). Procjena troškova: 40.000 KM u P2 i 80.000 KM u P3.

- P2 i P3: Upošljavanje dodatnih uposlenika (KV - SSS) u službi neposrednog nadzora (rendžeri, nadzornici prirode). (1 uposlenik u P2 i 1 uposlenik u P3). Procjena troškova: 50.000 KM u P2 i 100.000 KM u P3.

- P3: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 2 visokoobrazovana uposlenika biotehničke struke) za PR i podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode. Procjena troškova: 4.000  KM.

- P3: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 1 uposlenika) po pitanju strateških opredjeljenja i dokumenata Evropske Unije o zaštiti prirode i gospodarenju šumskim resursima (npr. Smjernice za prirodi blisko gospodarenje šumskim resursima) i ostalih modaliteta “prirodi bliskog gospodarenja šumskim resursima“, kao skupa praksi kojim se osigurava multifunkcionalni karakter šuma. Procjena troškova: 2.000  KM.

Strukturalna komponenta: Trenutni zakonski okvir, operativne procedure, pravila i odredbe

Aktivnosti:

- P1: Izrada Plana zaštite od požara SP Skakavac. Procjena troškova: 6.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P1: Izrada Operativno-tehničkog plana borbe protiv požara za 2024 (zakonska obaveza koja proizilazi iz Zakona o zaštiti požara i vatrogastvu FBiH). Procjena troškova. 2.500 KM iz vlastitih sredstava.

- P1: Organizacija naučno-stručnog skupa o održivom upravljanju šumama u vezi zakonskih odredbi kojima se zabranjuje sječa šuma u zaštićenim područjima, čime se dovodi u pitanje redovno provođenje mjera uzgoja, šumskog reda i zaštite šumskih eksistema, usmjerenih na ekološku stabilnost šumskih ekosistema, smanjenje rizika od pojave požara i obnavljanje opožarenih površina. Procjena troškova: 10.000  KM.

- P1: Izrada naučne studije o smjernicama za održivo i multifunkcionalno gospodarenja šumama u zaštićenim područjima, sa analizom postojećih zakonskih odredbi i prijedlogom za njihovo unaprijeđenje. Procjena troškova: 70.000 KM.

- P2: Pokretanje inicijative za analizu i eventualnu izmjenu važećih zakonskih odredbi (Zakon o proglašenju SP Skakavac) kojima se strogo zabranjuje sječa šuma u zaštićenim područjima, kako bi se stvorili uslovi za redovnu provedbu kontinuiranih mjera uzgoja i zaštite šumskih eksistema i provođenja šumskog reda, usmjerenih na ekološku stabilnost šumskih ekosistema, smanjenje rizika od pojave požara i obnavljanje opožarenih površina. Procjena troškova: 0 KM

Strukturalna komponenta: Prekogranična (međunarodna) saradnja

Aktivnosti:

- P1: Istražiti kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva mogućnost uključivanja Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja u Program upravljanja požarima na otvorenom  na Zapadnom Balkanu (LFMWB - Landscape Fire Management in the Western Balkans Programme) koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Procjena troškova: 0 KM.