AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA U NACIONALNOM PARKU “DRINA“

(Finalni draft: 27.06.2024.)

Sadržaj i struktura AP

AP je potrebno posmatrati kao planski dokument i instrument pomoću kojeg bi se u budućnosti mogla tražiti/mobilizirati finansijska sredstva za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u NP Drina.

AP se pravi za period od 5 godina (2024-2028. godine). U AP postoji nekoliko strukturalnih komponenti, u okviru kojih se razvijaju pojedine aktivnosti. Za svaku od predloženih aktivnosti u AP su predloženi prioriteti realizacije:

- Prioritet 1 (P1): u 2024 godini

- Prioritet 2 (P2): 2025-2026 godine

- Prioritet 3 (P3): 2027-2028 godine

Razlozi za izradu AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u NP Drina

- Značajan dio površine NP Drina je pod šumom (procjena: oko 70% površine od 6.315,31 ha koliko je ukupna površina NP Drina) sa izraženim biodiverzitetnim i geodiverzitetnim vrijednostima. Uglavnom se radi o šumama u širem kanjonu rijeke Drine, gdje postoji relativno velika opasnost od izbijanja šumskih požara. To implicira uključivanje i aktivan angažman šumarske struke u brobi protiv požara i izradi AP.

- Oko 40% površine NP Drina je teško pristupačno ili nepristupačno (kanjonski dio), što otežava borbu protiv požara. U tom smislu je potrebno djelovati planski i preventivno tj. izraditi AP, pri čemu je potrebno voditi računa o problematici komunikacijske (ne)otvorenosti i (ne)pristupačnosti.

- NP Drina je formiran 2018. godine i nema svu potrebnu plansku dokumentciju. Izrada Plana upravljanja za NP Drina je u toku (u okviru UNDP SPA projekta), pa je povoljan trenutak da se izradi i AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u NP Drina, kako bi se njegov sadržaj uskladio i eventualno inkorporirao u novi Plan upravljanja.

- NP Drina graniči sa zaštićenim područjem NP Tara u Srbiji. Na području NP Drina ima i lokalnog stanovništva (naselja Klotjevac i Osat), tako da postoji mogućnost izazivanja požara prilikom proljetnog/jesenjeg čišćenja seoskih imanja i zaraslih njiva/livada. Zbog svega navedenog je pristup u borbi protiv požara kompleksniji (postojanje različitih intresnih grupa), a samim tim je i izraženija potreba za participatornom izradom AP.

Podaci o opožarenim površinama u NP Drina u prethodnih 5 godina

| Godina | 2019 | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opožarena površina (ha) | 20 | Nije bilo požara u NP Drina | 5 | 7 | Nije bilo požara u NP Drina |
| Vrsta požara | prizemni |  | prizemni | prizemni |  |
| Procjenjena šteta (KM) | Nije utvrđena |  | Nije utvrđena | Nije utvrđena |  |
| Uzroci požara | Ljudski faktor |  | Ljudski faktor | Ljudski faktor |  |
| Dužina trajanja svih požara (dana) | 2 |  | 1 | 2 |  |
| Period | april, maj |  | februar | novembar |  |

3 institucije koje su najvažnije upravljaču NP Drina sa aspekta prevencije, suzbijanja i kontrole šumskih požara

- Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenica - ispostava Skelani, u dijelu koji se odnosi na borbu protiv požara.

- Vatrogasna jedinica iz Bajine Bašte (u sastavu MUP Srbije), po osnovu Protokola o prekograničnoj saradnji potpisanog između ministarstava MUP-a Srbije i BiH.

- Lokalno stanovništvo u dijelu koji se odnosi na dojavu i prevenciju požara.

STRUKTURALNE KOMPONENTE I AKTIVNOSTI U AKCIONOM PLANU

ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA

U NACIONALNOM PARKU “DRINA“

Strukturalna komponenta AP: Međusektorska saradnja, koordinacija i komunikacija

Aktivnosti:

- P1: Iniciranje uspostave dobrovoljne DRR platforme (engl. Disaster Risk Reduction) pod nazivom “Drina“, (minimalno na lokalnom nivou a možda i prekogranično), koja bi omogućila definisanje operativnih procedura i institucionalnih pretpostavki za međusektorski, zajednički i koordiniran pristup u borbi protiv prirodnih katastrofa (posebno požara) svih zainteresiranih institucija (NP Drina, Civilna zaštita, JPŠ “Šume Republike Srpske“, vatrogasne jedinice, lokalno stanovništvo, policijski organi, i svi drugi akteri zainteresovani/zaduženi za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara). Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje održavanja redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između nadležnih osoba u NP Drina i službe civilne zaštite u opštini Srebrenica, u cilju što bolje saradnje, koordinacije i komunikacije i pravovremenog obavještavanje o nastanku požara, te dogovora oko nadležnosti institucija/organa na nivou lokalne samouprave. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje potpisivanje sporazuma (protokola o saradnji) između NP Drina i JPŠ “Šume Republike Srpske“, po pitanju prevencije i zajedničke borbe protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

- Kontinuirana aktivnost (P2 i P3): Održavanje redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između predstavnika NP Drina i JPŠ “Šume Republike Srpske“, u cilju definisanje operativnih procedura kojim bi se precizirala koordinacija i uloga obje institucije u prevenciji i borbi protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

- Kontinuirana aktivnost (P2 i P3): Zajedničko obilaženje (minimalno jednom mjesečno) terena (posebno u periodu visoke opasnosti od požara) uposlenika NP Drina i JPŠ "Šume Republike Srpske", u cilju smanjenja rizika od pojave požara. Procjena troškova: 0 KM.

Strukturalna komponenta AP: Povećanje svijesti javnosti

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Simbolično pošumljavanje (u saradnji sa JPŠ "Šume RS") 300 sadnica autohtonih vrsta drveća koje su otpornije na požare (npr. voćkarica) na svjetski dan borbe protiv požara (u saradnji sa školskom omladinom iz Skelana, Srebrenice i Bratunca pokušati postići efekat personalizacije čovjek-drvo). Procjena troškova: 1.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava (uz pretpostavku da sadni materijal donira JPŠ "Šume RS"). Potrebno je provjeriti da li postoje neka zakonska ograničenja tj. u kojim zonama NP je dozvoljeno pošumljavanje.

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Prigodna edukacija (sa pokaznom vježbom-radionicom 2 puta godišnje u proljeće i jesen) predškolske i školske djece iz Skelana, Srebrenice i Bratunca o značaju prirode i važnosti borbe protiv požara. Procjena troškova: 1.000 KM po jednoj edukaciji iz sredstava obrazovnih institucija namijenjenih za realizaciju van-nastavnih i posebnih programa (škole u prirodi).

- P1: Unaprijeđenje službene web stranice NP Drina (aktuelnost, atraktivnost, responzivnost...) u cilju informisanja javnosti u vezi opasnosti od šumskih požara. Procjena troškova: 3.000 KM.

- P1: Angažovanje nekog poznatog ekološko novinara (npr. Jovan Memedović ili Boško Kozarski) da napravi emisiju o NP Drina u kontekstu borbe protiv požara i zaštite prirode (ovo bi mogla biti zajednička aktivnost u svim zaštićenim područjima koja iskažu slične potrebe (podjela troškova). Procjena troškova: 8.000 KM. (Broj telefona: +381 63 330 867)

- P2: Angažman neke popularne javne ličnosti (“opinion lider“), koja ima veze sa NP Drina (npr. Milan Jovanović, Lidija Stojkanović, Sara Ćirković itd.) u cilju realizacije adekvatne medijske kampanje, kojom bi se podigla svijest javnosti i lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima, potrebi zaštite prirode i opasnostima od požara na području NP Drina. Procjena troškova: 0  KM.

- P3: Izrada mobitelske aplikacije koja bi se nadogradila na već postojeću aplikaciju u NP Tara (Srbija) i kojom bi se omogućilo građanima i posjetiocima oba nacionalna parka da volonterski djeluju u cilju pravovremene dojave o pojavi požara (Nagrada: godišnja besplatna ulaznica u NP). Procjena troškova: 5.000 KM.

Strukturalna komponenta AP: Tehničke i infrastrukturne pretpostavke uključujući i integrirani sistem ranog upozoravanja

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Izgradnja 2,5 km novih pristupnih protivpožarnih puteva na relaciji “Ravni laz – Poljice – Grad“. Procjena troškova: 6.000 KM iz vlastitih sredstava (P1: 1.000  KM, P2: 2.500 KM, P3: 2.500 KM).

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Proširenje, uređenje i adaptacija 0,5 km  postojećih pristupnih protivpožarnih puteva na dijelu relacije “Ljeskovačke ravni – Bijele vode“. Procjena troškova: 5.000 KM iz vlastitih sredstava (P1: 1.000  KM, P2: 2.000 KM, P3: 2.000 KM).

- P1: Nabavka motora za čamac (12 ili 20 KS) za rano uočavanje i osmatranje šumskih požara u kanjonu Drine. Procjena troškova: 5.000 KM

- P1: Uspostava improvizovanog sistema za gašenje požara na terenu (2 mobilna rezervoara za vodu, auto prikolica sa kukom, usisna pumpa za vodu, 200 m hidrantskog crijeva sa spojnicama, mlaznice i pripadajući alat. Procjena troškova. 10.000 KM.

- P1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodozahvatne infrasturkture na lokalitetu Bijele Vode (kaptaža postojećeg izvora, postavljanje vodovodnih cijevi od kaptaže do rezervoara, građevinski radovi...), u cilju rekonstrukcije devastiranog objekta, koji bi u budućnosti bio namjenski korišten kao centar za protivpožarnu zaštitu NP Drina, i edukaciju svih zainteresirnaih strana (a posebno školske omladine) u vezi borbe protiv požara i zaštite prirode. Procjena troškova: 5.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P2: Realizacija građevinskih radova na izgradnji vodozahvatne infrasturkture na lokalitetu Bijele Vode. Procjena troškova: 18.000 KM.

- P2: Nabavka 1 drona DJI MAVIC 3T ENTERPRISE (opciono sa termo kamerom za detekciju šumskih požara iz zraka). Procjena troškova: 10.000 KM (istražiti opciju da se dron kupi i sufinansira u saradnji sa Općinom Srebrenica).

- P1: Nabavka 5 naprtnjače za gašenje požara. Procjena troškova: 1.500 KM (procjena je da se radi o 5 x 300 KM/naprtnjači)

- P1: Nabavka 2 kompleta za komunikaciju u područjima bez gsm signala (toki – woki uređaji). Procjena troškova: 400 KM iz vlastitih sredstava.

- P2: Rekonstrukcija osmatračkog tornja za detekciju požara na lokalitetu Bijele vode za ranu detekciju požara. Procjena troškova: 5.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P2 i P3: Nabavka 4 stacionarne kamere za ranu detekciju požara (betonirana podloga ili na stubovima, senzorska, rotirajuća, u zaštićenom kućištu, napajanje solarnim ćelijama, sa gsm karticom...). Procjena troškova: 5.000-10.000 KM po kameri (2 kamere u P2 i 2 kamere u P3).

Strukturalna komponenta AP: Kadrovski kapaciteti, edukacija i obuka

Aktivnosti:

- P2: edukacija i testiranje svih uposlenika NP Drina o protiv-požarnoj zaštiti (zakonska obaveza). Procjena troškova: 2.000  KM.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 2 uposlenika NP Drina) za implementaciju programa ekološke pedagogije, kako bi se prevazišao problem nepostojanje odgovarajućih kadrova, koji bi na stručan način provodili aktivnosti unaprijeđenja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode i borbe protiv požara, kao i posebne edukacione programe za predškolsku i školsku djecu (programi ekološke pedagogije). Procjena troškova: 4.000  KM.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 2 uposlenika NP Drina) u pripremi projekata i aplikaciji prema domaćim i međunarodnim izvorima finansiranja, prije svega projektima prekogranične saradnje i ostalim EU inicijativama koje finansiraju zaštitu prirode, borbu protiv klimatskih promjena, prirodnih katastrofa i požara. Procjena troškova: 4.000  KM.

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija/ekskurzija 1 uposlenika NP Drina) u razvoju i upravljanju sistemom ranog upozoravanja/dojave požara koji bi bio podržan GIS tehnologijom (“Pametni“ video nadzor). Procjena troškova: 2.000  KM.

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 1 uposlenika NP Drina) za PR i podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode. Procjena troškova: 2.000  KM.

- P2 i P3: Upošljavanje dodatnih uposlenika (KV - SSS) u službi neposrednog nadzora (rendžeri, nadzornici prirode). (1 uposlenik u P2 i 1 uposlenik u P3). Procjena troškova: 50.000 KM u P2 i 100.000 KM u P3.

- P3: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 1 uposlenika NP Drina) po pitanju strateških opredjeljenja i dokumenata Evropske Unije o zaštiti prirode i gospodarenju šumskim resursima (npr. Smjernice za prirodi blisko gospodarenje šumskim resursima) i ostalih modaliteta “prirodi bliskog gospodarenja šumskim resursima“, kao skupa praksi kojim se osigurava multifunkcionalni karakter šuma. Procjena troškova: 2.000  KM.

Strukturalna komponenta AP: Prekogranična (međunarodna) saradnja

Aktivnosti:

- P1: Iniciranje potpisivanja Sporazuma o saradnji sa NP Tara u Srbiji u cilju saradnje i zajedničke prekogranične borbe protiv požara, uključujući i redovne zajedničke preventivne obilaske terena i monitoring u cilju ranog utvrđivanja požara. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Istražiti kod resornog ministarstva šumarstva u RS mogućnost uključivanja NP Drina u Program upravljanja požarima na otvorenom  na Zapadnom Balkanu (LFMWB - Landscape Fire Management in the Western Balkans Programme) koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Procjena troškova: 0 KM.

- P1: U saradnji sa Civilnom zaštitom provjeriti mogućnost uključivanja NP Drina u EU mehanizam Civilne zaštite, kojem je BiH pristupila 2022. godine. Procjena troškova: 0 KM.