AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA U NACIONALNOM PARKU “KOZARA“

(Finalni draft: 27.06.2024.)

Sadržaj i struktura AP

AP je potrebno posmatrati kao planski dokument i instrument pomoću kojeg bi se u budućnosti mogla tražiti/mobilizirati finansijska sredstva za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u NP Kozara.

AP se pravi za period od 5 godina (2024-2028. godine). U AP postoji nekoliko strukturalnih komponenti, u okviru kojih se razvijaju pojedine aktivnosti. Za svaku od predloženih aktivnosti u AP su predloženi prioriteti realizacije:

- Prioritet 1 (P1): u 2024 godini

- Prioritet 2 (P2): 2025-2026 godine

- Prioritet 3 (P3): 2027-2028 godine

Razlozi za izradu AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u NP Kozara

- Značajan dio površine je pod šumom (procjena: oko 90% površine od 3.907,54 ha koliko je ukupna površina NP Kozara) sa izraženim biodiverzitetom. Opasnost od šumskih požara implicira aktivan angažman šumarske struke u brobi protiv istih.

- NP Kozara se prostire na području tri općine (najvećim dijelom Prijedor i manjim dijelom Gradiška i Kozarska Dubica). Broj posjetilaca u NP Kozara je oko 100.000 godišnje, tako da postoji mogućnost izazivanja nenamjernih požara. Zbog svega navedenog je pristup u borbi protiv požara kompleksniji (postojanje različitih interesnih grupa), a samim tim je i izraženija potreba za participatornom izradom AP.

Podaci o opožarenim površinama u NP Kozara u prethodnih 5 godina

| Godina | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opožarena površina (ha) | neznatna | Nije bilo požara u NP Kozara | neznatna | Nije bilo požara u NP Kozara | Nije bilo požara u NP Kozara |
| Vrsta požara | Prizemni (Bešića poljana) |  | Prizemni (MZ Kamičani) |  |  |
| Procjenjena šteta (KM) | 0 |  | 0 |  |  |
| Uzroci požara | Nepažnja posjetilaca |  | Paljenje korova |  |  |
| Dužina trajanja svih požara (dana) | 0 |  | 0 |  |  |
| Period | - |  | - |  |  |

U oba slučaja se radilo o dva manja incijalna požara koji su brzom intervencijom nadzornika NP Kozara i prouzrokovača požara (u prvom slučaju posjetioci NP Kozara a u drugom lokalno stanovništvo) ugašeni, bez ikakve materijalne štete u NP Kozara.

3 institucije koje su najvažnije upravljaču NP Kozara sa aspekta prevencije, suzbijanja i kontrole šumskih požara

- Lokalne vatrogasne jedinice (profesionalna vatrogasna jedinica Prijedor i dobrovoljno vatrogasno društvo Kozarac), u dijelu koji se odnosi na borbu protiv požara.

- Civilna zaštita.

- Susjedna šumska gazdinstva u sastavu JPŠ “Šume Republike Srpske“. Šumarska preduzeća su važan akter u prevenciji i borbi protiv požara, jer šumarski stručnjaci dobro poznaju najveći broj parametara koji opredjeljuju mogućnost pojave požara i njihovog efikasnog suzbijanja i lokalizacije (teren, stanje i struktura šumskog pokrivača, optimalni pravci transportnih komunikacija, izvorišta i vodotokovi, potencijalne lokacije za postavljanje osmatračnica i videonadzora, prisustvo lovaca, itd.). U preduzećima šumarstva postoje posmatrački timovi koji su u sezoni požara stalno na terenu, a raspolažu i sa potrebnom opremom (građevinske mašine, kamioni, traktori, terenska vozila, sredstva komunikacije i sl.) i kadrovima (veliki broj radnika), koji su u stanju da se suprostave vatrenoj stihiji.

STRUKTURALNE KOMPONENTE I AKTIVNOSTI U AKCIONOM PLANU

ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA

U NACIONALNOM PARKU “KOZARA“

Strukturalna komponenta: Međusektorska saradnja, koordinacija i komunikacija

Aktivnosti:

- P1: Potpisivanje sporazuma (protokola o saradnji) između NP Kozara i lokalnih vatrogasnih jedinica u Prijedoru i Kozarcu, po pitanju zajedničke borbe protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje potpisivanje sporazuma (protokola o saradnji) između NP Kozara i susjednih Šumskih gazdinstava u sastavu JPŠ “Šume Republike Srpske“, po pitanju prevencije i zajedničke borbe protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

- Kontinuirana aktivnost (P2 i P3): Održavanje redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između predstavnika NP Kozara i susjednih Šumskih gazdinstava u sastavu JPŠ “Šume Republike Srpske“, u cilju definisanje operativnih procedura kojim bi se precizirala koordinacija i uloga obje institucije u prevenciji i borbi protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

- Kontinuirana aktivnost (P2 i P3): Zajedničko obilaženje terena (posebno u periodu visoke opasnosti od požara) uposlenika NP Kozara i uposlenika susjednih Šumskih gazdinstava u sastavu JPŠ "Šume Republike Srpske", u cilju smanjenja rizika od pojave požara. Procjena troškova: 0 KM.

- P2: Iniciranje održavanja redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između NP Kozara i predstavnika 3 opštine kojim NP gravitira, u cilju saradnje, koordinacije i komunikacije sa lokalnim zajednicama, u smislu pravovremenog obavještavanje o nastanku požara, te dogovora oko nadležnosti institucija/organa na nivou lokalne samouprave. Procjena troškova: 0 KM.

- P3: Iniciranje uspostave dobrovoljne DRR platforme (engl. Disaster Risk Reduction) na lokalnom nivou, koja bi omogućila definisanje operativnih procedura i institucionalnih pretpostavki za međusektorski, zajednički i koordiniran pristup u borbi protiv prirodnih katastrofa (posebno požara) svih zainteresiranih institucija (NP Kozara, Civilna zaštita, JPŠ “Šume Republike Srpske“, vatrogasne jedinice, lokalno stanovništvo, policijski organi, i svi drugi akteri zainteresovani/zaduženi za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara). Procjena troškova: 0 KM.

Strukturalna komponenta AP: Povećanje svijesti javnosti

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Simbolično pošumljavanje (u saradnji sa JPŠ "Šume RS") 200 sadnica autohtonih vrsta drveća koje su otpornije na požare na svjetski dan borbe protiv požara (u saradnji sa školskom omladinom iz Prijedora pokušati postići efekat personalizacije čovjek-drvo). Procjena troškova: 1.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava (uz pretpostavku da sadni materijal donira JPŠ "Šume RS").

- P1: Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Prigodna edukacija (sa pokaznom vježbom-radionicom 1 puta godišnje) predškolske i školske djece iz Prijedora o značaju prirode i važnosti borbe protiv požara. Procjena troškova: 15.000 KM (P1: 3.000 KM. P2: 6.000 KM, P3: 6.000 KM) iz sredstava obrazovnih institucija namijenjenih za realizaciju van-nastavnih i posebnih programa (škole u prirodi).

- P1: Unaprijeđenje službene web stranice NP Kozara (aktuelnost, atraktivnost, responzivnost...) u cilju informisanja javnosti u vezi opasnosti od šumskih požara. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Unaprijeđenje komunikacionih kanala za odnose sa javnošću (izrada novih i unaprjeđenje postojećih info-panoa sa informacijama o lokalitetima na kojim je dozvoljeno loženje vatre, uputstvo o proceduri u slučaju izbijanja požara, info-telefon, izrada odgovarajućih materijala/brošura o opasnosti od požara i sl.). Procjena troškova: 3.000 KM iz vlastitih izvora.

- P1: Angažovanje nekog poznatog ekološko novinara (npr. Jovan Memedović ili tim Balkan Trip) da napravi emisiju o NP Kozara u kontekstu borbe protiv požara i zaštite prirode (ovo bi mogla biti zajednička aktivnost u svim zaštićenim područjima koja iskažu slične potrebe (podjela troškova). Procjena troškova: 8.000 KM.

- P2: Angažman neke popularne javne ličnosti (“opinion lider“), koja ima veze sa NP Kozara u cilju realizacije adekvatne medijske kampanje, kojom bi se podigla svijest javnosti i lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima, potrebi zaštite prirode i opasnostima od požara na području NP Kozara. Procjena troškova: 0  KM.

Strukturalna komponenta AP: Tehničke i infrastrukturne pretpostavke uključujući i integrirani sistem ranog upozoravanja

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Rekonstrukcija i održavanje postojećih pristupnih protivpožarnih puteva. Procjena troškova: 10.000 KM iz vlastitih sredstava (P1: 2.000 KM, P2: 4.000 KM. P3: 4.000 KM).

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Na osnovu postojeće projektne dokumentacije koju je izradio Vodovod AD Prijedor, unapređenje infrastrukturalnih pretpostavki na terenu (zamjena dotrajalih cijevi na postojećem sistemu vodoopskrbe za dovod vode od izvorišta Bijele vode do Vodotornja preko crpne pumpe). Procjena troškova. 480.200 KM (P1: 100.000 KM, P2: 190.100 KM. P3: 190.100 KM).

- P1: Nabavka internog radiokomunikacionog UHF sistema UHF (1 stacionarna + 6 mobilnih stanica) u područjima bez gsm signala (toki – woki uređaji). Procjena troškova: 8.000 KM iz vlastitih sredstava. (Provjeriti da li treba dozvola za frekvenciju od Regulatorne agencije).

- P1: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg devastiranog građevinskog objekta koji bi u budućnosti bio namjenski korišten za službu za protivpožarnu zaštitu NP Kozara. Procjena troškova: 3.000 KM.

- P1 i P2: Realizacija građevinskih radova na rekonstrukciji postojećeg devastiranog građevinskog objekta koji bi u budućnosti bio namjenski korišten za službu za protivpožarnu zaštitu NP Kozara. Procjena troškova: 30.000 KM.

- P1: Nabavka 1 drona (opciono sa termo kamerom za detekciju šumskih požara iz zraka). Procjena troškova: 10.000 KM.

- P1: Nabavka zaštitne opreme za uposlenike NP koji su direktno uključeni u borbu protiv požara. Procjena troškova: 10.000 KM.

- P1: Nabavka 1 ručne termalne kamere za detekciju podzemnih skrivenih požara. Procjena troškova: 5.000 KM.

- P1: Nabavka 2 ručna mobilna "duvača" za borbu protiv požara. Procjena troškova: 3.000 KM.

- P1: Uspostava improvizovanog sistema za gašenje požara na terenu (4 mobilna rezervoara za vodu, auto prikolica sa kukom, usisna pumpa za vodu, 100 m hidrantskog crijeva sa spojnicama, mlaznice i pripadajući alat. Procjena troškova: 10.000 KM.

- P3: Rekonstrukcija osmatračkog tornja za detekciju požara na lokalitetu Bešića Poljana. Procjena troškova: 9.000 KM iz vlastitih sredstava

Strukturalna komponenta AP: Kadrovski kapaciteti, edukacija i obuka

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Praktična obuka u rukovanju opremom za gašenje požara i provjera znanja svih uposlenika NP Kozara (zakonska obaveza). Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta NP Kozara (edukacija 1 uposlenika) za implementaciju programa ekološke pedagogije, kako bi se prevazišao problem nepostojanje odgovarajućih kadrova, koji bi na stručan način provodili aktivnosti unaprijeđenja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode i borbe protiv požara, kao i posebne edukacione programe za predškolsku i školsku djecu (programi ekološke pedagogije). Procjena troškova: 2.000  KM.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta NP Kozara (edukacija 2 uposlenika) u pripremi projekata i aplikaciji prema domaćim i međunarodnim izvorima finansiranja, prije svega projektima prekogranične saradnje i ostalim EU inicijativama koje finansiraju zaštitu prirode, borbu protiv klimatskih promjena, prirodnih katastrofa i požara. Procjena troškova: 4.000  KM.

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta NP Kozara (edukacija 1 uposlenika) za PR i podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode. Procjena troškova: 2.000  KM.

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija/ekskurzija 2 uposlenika) u razvoju i upravljanju sistemom ranog upozoravanja/dojave požara koji bi bio podržan GIS tehnologijom (“Pametni“ video nadzor). Procjena troškova: 4.000  KM.

Strukturalna komponenta AP: Trenutni zakonski okvir, operativne procedure, pravila i odredbe

Aktivnosti:

- P2: Pokretanje inicijative za izradu naučno-stručne studije o smjernicama za održivo i multifunkcionalno gospodarenja šumama u NP, u cilju stvaranja uslova za redovnu provedbu kontinuiranih mjera uzgoja i zaštite šumskih ekosistema, usmjerenih na smanjenje rizika od pojave požara (problem je u postojećim šumskim kulturama koje nisu njegovane i treba njima upravljati a to brani postojeći zakonski okvir). Procjena troškova: 0 KM.

Strukturalna komponenta AP: Prekogranična (međunarodna) saradnja

Aktivnosti:

- P1: Istražiti kod resornog ministarstva šumarstva Republike Srpske mogućnost uključivanja NP Kozara u Program upravljanja požarima na otvorenom  na Zapadnom Balkanu (LFMWB - Landscape Fire Management in the Western Balkans Programme) koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Procjena troškova: 0 KM.

- P1: U saradnji sa Civilnom zaštitom provjeriti mogućnost uključivanja NP Kozara u EU mehanizam Civilne zaštite, kojem je BiH pristupila 2022. godine. Procjena troškova: 0 KM.