AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA U PARKU PRIRODE “ORJEN“

(Finalni darft: 27.06.2024.)

Sadržaj i struktura AP

AP je potrebno posmatrati kao planski dokument i instrument pomoću kojeg bi se u budućnosti mogla tražiti/mobilizirati finansijska sredstva za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u PP Orjen.

AP se pravi za period od 5 godina (2024-2028. godine). U AP postoji nekoliko strukturalnih komponenti, u okviru kojih se razvijaju pojedine aktivnosti. Za svaku od predloženih aktivnosti u AP su predloženi prioriteti realizacije:

- Prioritet 1 (P1): u 2024 godini

- Prioritet 2 (P2): 2025-2026 godine

- Prioritet 3 (P3): 2027-2028 godine

Razlozi za izradu AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u PP Orjen

- S obzirom na specifičan geografski položaj, geološke i geomorfološke uslove, najveći dio područja PP Orjen se nalazi na području krša (karst) i radi se o kategoriji zemljišta najvišeg (I) stepena ugroženosti od požara. Tako je npr. u 2004. godini, požarom bilo zahvaćena površina od cca 25.000 ha. Zaštita prirodnih vrijednosti predstavlja osnovnu djelatnost i glavnu svrhu formiranja PP Orjen. Zastupljena je izuzetna floristička, vegetacijska i mikološka raznolikost, uz prisustvo brojnih endemskih, reliktnih, rijetkih i ugroženih vrsta biljaka (1.088 taksona od čega je 156 endemično ili subendemično za Balkansko poluostrvo), gljiva (262 vrste od čega je 25 predloženo za zaštitu zbog njihovog značaja, rijetkosti i ugroženosti), insekata, ptica, vodozemaca, gmizavaca i sisara. U okviru PP Orjen su evidentirana 42 različita stanišna tipa. Zbog svega navedenog je neophodna izrada posebnog AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara.

- Značajan dio površine PP Orjen je pod šumom i radi se uglavnom o termofilnim šumskim zajednicama na kršu (posebnu vrijednost predstavljaju endemo-reliktne šume munike) sa izraženim biodiverzitetom. Ovi šumski ekosistemi su veoma ugroženi od požara, što implicira aktivan angažman šumarske struke u brobi protiv požara.

- PP Orjen je proglašen zaštićenim područjem V kategorije, odlukom Vlade Republike Srpske od 23.09.2020. godine (Službeni glasnik Republike Srpske, 93/20), na ukupnoj površini od 16.715,83 ha. Kao takav, PP Orjen predstavlja najveće zaštićeno područje u Republici Srpskoj. Značajan dio ovog područja (procjena: oko 70%) je teško ili nikako pristupačan, što otežava borbu protiv požara. U tom smislu je potrebno djelovati planski i preventivno tj. izraditi AP, pri čemu je potrebno voditi računa o problematici komunikacijske (ne)otvorenosti i (ne)pristupačnosti.

- Izrada Plana upravljanja za PP Orjen je u toku (u okviru UNDP SPA projekta), pa je sad povoljan trenutak da se izradi i AP za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara u PP Orjen, kako bi se njegov sadržaj uskladio i eventualno inkorporirao u novi Plan upravljanja. Osim toga, u 2024. godini se planira izrada sveobuhvatnog 10-godišnjeg Plana gazdovanja područjem krša (u kojem će se PP Orjen, kao zaštićeno područje kojim upravlja Centar za gazdovanje kršom u sastavu JPŠ “Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, posebno tretirati), što takođe treba posmatrati u kontekstu mogućnosti za usklađivanjem svih planskih dokumenata.

- PP Orjen graniči sa zaštićenim područjem PP Orjen u Crnoj Gori (javna ustanova pri općini Herceg Novi). Na području PP Orjen ima i lokalnog stanovništva (naselja: Grab, Bogojević selo, Lastva...), a tu je i uređeno izletište Ubla, tako da postoji mogućnost izazivanja požara od strane izletnika ili prilikom proljetnog/jesenjeg čišćenja seoskih imanja i zaraslih njiva. Zbog svega navedenog je pristup u borbi protiv požara kompleksniji (postojanje različitih intresnih grupa), a samim tim je i izraženija potreba za participatornom izradom AP.

Podaci o opožarenim površinama u PP Orjen u prethodnih 5 godina

| Godina | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opožarena površina (ha) | PP Orjen nije bio proglašen | 10 | Nije bilo požara u PP Orjen | 1.116,06 | Nije bilo požara u PP Orjen |
| Vrsta požara |  | prizemni |  | visoki, prizemni, podzemni |  |
| Procjenjena šteta (KM) |  | 1.533,5 |  | 284.713,01 |  |
| Uzroci požara |  | čovjek |  | grom |  |
| Dužina trajanja svih požara (dana) |  | 2 |  | 36 |  |
| Period |  | mart |  | juli, avgust |  |

3 institucije koje su najvažnije upravljaču PP Orjen sa aspekta prevencije, suzbijanja i kontrole šumskih požara

- Lokalne vatrogasne jedinice iz Lastve i Trebinja (obje su pod upravom grada Trebinja)

- Javna ustanova za ekologiju i bezbjednost u gradu Trebinju (bivša civilna zaštita)

- Helikopterski servis Republike Srpske.

STRUKTURALNE KOMPONENTE I AKTIVNOSTI U AKCIONOM PLANU

ZA PREVENCIJU, SUZBIJANJE I KONTROLU ŠUMSKIH POŽARA

U PARKU PRIRODE “ORJEN“

Strukturalna komponenta: Međusektorska saradnja, koordinacija i komunikacija

Aktivnosti:

- P1: Aktivno uključenje upravitelja PP Orjen u rad kriznog štaba za vanredne situacije grada Trebinja i aktivnosti već postojeće DRR platforme (engl. Disaster Risk Reduction) koja je aktivna  na ovom području, i koja (po mišljenju ostalih interesnih grupa) predstavlja primjer dobre prakse u međusektorskoj komunikaciji, saradnji i planiranju u vezi borbe sa prirodnim katastrofama, uključujući i požare. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje održavanja redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između nadležnih osoba (upravitelja PP Orjen) i službe civilne zaštite u Trebinju, u cilju što bolje saradnje, koordinacije i komunikacije i pravovremenog obavještavanje o nastanku požara, te dogovora oko nadležnosti institucija/organa na nivou lokalne samouprave. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Iniciranje održavanja redovnih 3-mjesečnih konsultativno-informativnih sastanaka između nadležnih osoba (upravitelja PP Orjen) i lokalnih vatrogasnih jedinica, u cilju što bolje saradnje i koordinacije u borbi protiv požara. Procjena troškova: 0 KM.

Strukturalna komponenta: Povećanje svijesti javnosti

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Simbolično pošumljavanje 100 sadnica autohtonih vrsta drveća koje su otpornije na požare (u saradnji sa školskom omladinom iz Trebinja pokušati postići efekat personalizacije čovjek-drvo, aktivnost realizirati na svjetski dan borbe protiv požara). Procjena troškova: 1.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava.

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Prigodna edukacija (sa pokaznom vježbom-radionicom 2 puta godišnje u proljeće i jesen) predškolske i školske djece iz Trebinja o značaju prirode i važnosti borbe protiv požara. Procjena troškova: 1.000 KM po jednoj edukaciji iz sredstava obrazovnih institucija namijenjenih za realizaciju vannastavnih i posebnih programa (škole u prirodi).

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Postavljanje 16 informacionih panoa i tabli upozorenja na određenim lokalitetima (Ubla: 6, Konjsko – Bogojević selo: 2, Struge – Lastva: 1, Skočigrm – Prijka voda: 1, Alovića brijeg: 2, Odjel 102 – Bijela gora: 1, Odijel 98 – Bijela gora: 1, Jazina: 1 i Ušće 1), kao komunikaciono-edukacionih instrumenata za povećanje svijesti javnosti o opasnosti od šumskih požara i informisanje posjetilaca o lokacijama na kojima je dozvoljeno ložiti vatru u PP Orjen. Procjena troškova: 6.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava.

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Podizanje svijesti građana o opasnosti i potrebi čuvanja šuma od požara, emitovanjem prigodne poruke npr. “Čuvajmo naše šume od požara“ na gradskom elektronskom displeju u Trebinju. Procjena troškova: 1.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava.

- P1: Unaprijeđenje službene web stranice JPŠ “Šume Republike Srpske“ (aktuelnost, atraktivnost, responzivnost...) u cilju informisanja javnosti u vezi opasnosti od šumskih požara, posebno u PP Orjen kao zaštićenom području, kojim upravlja Centar za gazdovanje kršom. Procjena troškova: 0 KM (u sastavu JPŠ “Šume Republike Srpske“ postoje službe zadužene za ovu vrstu posla).

- P1: Angažovanje nekog poznatog ekološko novinara (npr. Jovan Memedović) da napravi emisiju o PP Orjen u kontekstu borbe protiv požara i zaštite prirode (ovo bi mogla biti zajednička aktivnost u svim zaštićenim područjima koja iskažu slične potrebe (podjela troškova). Procjena troškova: 8.000 KM.

- P2 i P3: Uspostava saradnje sa lokalnim stanicama u Trebinju (2 radio i 1 tv stanica) u cilju učešća u tematskim radio i televizijskim programima u kojima bi se ukazivalo na opasnosti od požara (3 gostovanja godišnje – 6 gostovanja u P2 i 6 gostovanja u P3). Procjena troškova: 0  KM.

- P2: Angažman neke popularne javne ličnosti (“opinion lider“), koja ima veze sa PP Orjen ili širim područjem istočne Hercegovine (npr. Dejan Bodiroga, Tijana Bošković itd.) u cilju realizacije adekvatne medijske kampanje, kojom bi se podigla svijest javnosti i lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima, potrebi zaštite prirode i opasnostima od požara na području PP Orjen. Procjena troškova: 0  KM.

Strukturalna komponenta: Tehničke i infrastrukturne pretpostavke uključujući i integrirani sistem ranog upozoravanja

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Na osnovu postojeće projektne dokumentacije koju je izradio Istraživačko-razvojni projektni centar JPŠ “Šume Republike Srpske“, izgradnja putne komunikacije Spomenik – Krstasti Do (3,16 km) i Krstatsti Do – Carevo Polje (2,2 km). Na ovaj način bi se omogućilo spajanje postojećih (ali međusobno nepovezanih) putnih pravaca i stvorile infrastrukturne pretpostavke za monitoring i borbu protiv požara u ekološki naranjivijim šumama crnog bora sa visokim stepenom biodiverziteta (u slučaju požara bi se transportna distanca skratila sa 50 km na 5 km). Procjena troškova: 346.363 KM (P1: 100.000 KM, P2: 123.182 KM. P3: 123.181 KM). (Potrebno je istražiti da li i koje saglasnosti i dozvole je potrebno dobiti od nadležnih institucija vezano za upotrebu eksploziva pri izgradnji ove komunikacije. Projektna dokumentacija je dostavljena UNDP-u da se procjeni mogućnost djelimičnog finansiranja ovih aktivnosti).

- P1, P2 i P3: Redovno održavanje protivpožarnih puteva u skladu sa planskom dokumentacijom.

- P1: Nabavka pumpe visokog pritiska sa raspršivačem, vatrogasnim cijevom dužine 100 m i ostalom priključnom opremom, koja bi se montirala na postojeće terensko protivpožarno vozilo “Lada“. Procjena troškova: 20.000 KM.

- P1: Nabavka 20 naprtnjača za gašenje požara. Procjena troškova: 3.300 KM iz vlastitih sredstava.

- P1: Nabavka 25 kompleta sisaljki (V-25) za naprtnjaču (crijevo, mlaznica, gumica). Procjena troškova: 1.750 KM iz vlastitih sredstava.

- P1: Nabavka 5 sanitetskih torbica. Procjena troškova: 420 KM iz vlastitih sredstava.

- P1: Nabavka 6 kompleta za komunikaciju u područjima bez gsm signala (toki – woki uređaji). Procjena troškova: 960 KM iz vlastitih sredstava.

- P2: Servis postojećih terenskih protivpožarnih vozila “Nisan“ (2 komada) i “Lada“ (1 komad). Procjena troškova: 20.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P2: Izgradnja osmatračkog tornja za detekciju požara na lokalitetu Zubačka Ubla. Procjena troškova: 5.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P2: Održavanje postojeće čatrnje za vodu na šumskom putu Ubla-Pirina Poljana.

- P3: Nabavka 1 drona DJI MAVIC 3T ENTERPRISE (opciono sa termo kamerom za detekciju šumskih požara iz zraka). Procjena troškova: 10.000 KM.

- P3: Nabavka 1 ručne termalne kamere za detekciju podzemnih skrivenih požara. Procjena troškova: 3.000 KM iz vlastitih sredstava.

- P3: Nabavka mobilnog gumenog bazena za vodu kapaciteta cca. 50 m3 (dogovoreno da dostave okvirnu cijenu)

- P3: Uz postojeći objekat na lokalitetu Bogojević selo (edukacioni centar) izgraditi učionicu na otvorenom u cilju organizacije edukacionih sadržaja za zaštitu prirode i borbu protiv požara (nasteršnica). Procjena troškova: 20.000 KM

Strukturalna komponenta: Kadrovski kapaciteti, edukacija i obuka

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Praktična obuka u rukovanju opremom za gašenje požara i provjera znanja svih uposlenika u Centru za gazdovanje kršom (u saradnji sa vatrogasnom jedinicom Trebinje) koji upravlja sa PP Orjen (zakonska obaveza). Procjena troškova: 0  KM.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 1 uposlenika) za implementaciju programa ekološke pedagogije, kako bi se prevazišao problem nepostojanje odgovarajućih kadrova, koji bi na stručan način provodili aktivnosti unaprijeđenja svijesti javnosti o značaju zaštite prirode i borbe protiv požara, kao i posebne edukacione programe za predškolsku i školsku djecu (programi ekološke pedagogije). Procjena troškova: 2.000  KM.

- P1: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 2 uposlenika) u pripremi projekata i aplikaciji prema domaćim i međunarodnim izvorima finansiranja, prije svega projektima prekogranične saradnje i ostalim EU inicijativama koje finansiraju zaštitu prirode, borbu protiv klimatskih promjena, prirodnih katastrofa i požara. Procjena troškova: 4.000  KM. (Ova aktvnost će se realizirati u saradnji sa razvojnom agencijom grada Trebinja).

- P2: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija/ekskurzija 2 uposlenika) u razvoju i upravljanju sistemom ranog upozoravanja/dojave požara koji bi bio podržan GIS tehnologijom (“Pametni“ video nadzor). Procjena troškova: 4.000  KM.

- P3: Jačanje kadrovskih kapaciteta (edukacija 2 uposlenika) po pitanju strateških opredjeljenja i dokumenata Evropske Unije o zaštiti prirode i gospodarenju šumskim resursima (npr. Smjernice za prirodi blisko gospodarenje šumskim resursima) i ostalih modaliteta “prirodi bliskog gospodarenja šumskim resursima“, kao skupa praksi kojim se osigurava multifunkcionalni karakter šuma. Procjena troškova: 4.000  KM.

Strukturalna komponenta: Mjere upravljanja i gospodarenja šumskim resursima usmjerene na smanjenje rizika od pojave požara i obnavljanje opožarenih površina

Aktivnosti:

- Kontinuirana aktivnost (P1, P2, P3): Pošumljavanje na području PP Orjen. Procjena troškova: 43.000 KM godišnje iz vlastitih sredstava.

- P3: Revitalizacija postojećeg rasadnika u Trebinju sa ciljem proizvodnje autohtonog sadnog materijala za pošumljavanje. Procjena troškova. 100.000 KM

Strukturalna komponenta: Trenutni zakonski okvir, operativne procedure, pravila i odredbe

Aktivnosti:

- P3: Formiranje udruženja upravljača zaštićenim područjima u RS, preko kojeg bi se dostavljale sugestije na zakonski okvir iz oblasti zaštite  prirode, u vezi preciznijeg definiranja izvora finansiranja zaštićenih područja iz sredstva proširene reprodukcije šuma, ekofonda RS, lokalnih zajednica i ostalih subjekta, kao i iznosa koji bi bili obavezujući. Trenutno lokalne zajednice, po osnovu naknade za korištenje šuma na njihovom području, dobijaju 10%, a Zakon predviđa da u svrhu finansiranja zaštite prirode na njihovom području izdvajaju samo “dio sredstava“. Procjena troškova: 0  KM.

- P2: Organizacija naučno-stručnog skupa o održivom upravljanju šumama u vezi zakonskih odredbi kojima se zabranjuje sječa šuma u zaštićenim područjima, čime se dovodi u pitanje redovno provođenje mjera uzgoja, šumskog reda i zaštite šumskih eksistema, usmjerenih na ekološku stabilnost šumskih ekosistema, smanjenje rizika od pojave požara i obnavljanje opožarenih površina. Procjena troškova: 10.000  KM.

Strukturalna komponenta: Prekogranična (međunarodna) saradnja

Aktivnosti:

- P1: Iniciranje potpisivanja Sporazuma o saradnji sa PP Orjen u Crnoj Gori u cilju saradnje i zajedničke prekogranične borbe protiv požara, uključujući i redovne zajedničke preventivne obilaske terena i monitoring u cilju ranog utvrđivanja požara. Procjena troškova: 0 KM.

- P1: Pokretanje inicijative sa nadležnim institucijama (DGS, policija...) u cilju pojednostavljenja procedure hitnog prelaska preko službenog graničnog prelaza za potrebe pravovremene intervencije na terenu. Procjena troškova: 0 KM.

- P1. Ostvarivanje kontakta i eventualno uključivanja upravitelja PP Orjen sa regionalnim Komunikacijskim centrom u Herceg Novom, koji je trebao biti formiran u okviru projekta prekogranične saradnje Flood & Fire (INTERREG-IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020), čiji je cilj bio povećanje spremnosti prekograničnih područja za pravovremenu i kvalitetnu reakciju na prirodne katastrofe, te ublažavanje njihovih posljedica. Procjena troškova: 0 KM.