# Plan upravljanja Nacionalni Park Una

za period 2024 – 2033

Oktobar 2023

# Sadržaj

Sadržaj	2

Uvod	4

1.1	Opis metodologije izrade PU	4

2	Opšte informacije	6

2.1	Javno preduzeće „Nacionalni park Una“	6

2.2	Ciljevi uspostavljanja Nacionalnog parka i kategorija zaštite	6

2.3	Opis granica parka i zona zaštite	8

2.3.1	Zone zaštite u Nacionalnom parku	8

3	Opis područja	12

3.1	Prirodna obilježja	12

3.1.1	Klima i klimatske varijacije	12

3.1.2	Geologija i geomorfologija	12

3.1.3	Pedološke karakteristike	12

3.1.4	Hidrologija i hidrografija	13

3.2	Biodiverzitet	14

3.2.1	Staništa i ekosistemi	14

3.2.2	Flora	15

3.2.3	Fauna	16

3.2.4	Endemske vrste	18

3.3	Antrpogena obilježja	19

3.3.1	Kulturno-istorijsko nasljeđe	19

3.3.2	Društveno-privredne karakteristike	21

3.4	Strateški i pravni okvir za NP Una	24

3.4.1	Regulativa koja definiše rad Parka	24

3.4.2	Strateški okvir kantona i NP Una	31

3.4.3	Prostorno planska dokumentacija	31

3.4.4	Strateško planska dokumentacija USK	32

4	Strateški okvir za razvoj NP Una	34

4.1	Pregled tematskih cjelina sa specifičnim ciljevima	34

5	Biodiverzitet	36

5.1	Vode, vodeni ekosistemi i staništa, vrste	36

5.2	Šume i livade, šumski i livadski ekosistemi, staništa i vrste	36

5.3	Strateški okvir za oblast za očuvanje biodiverziteta	38

6	Kulturno nasljeđe	48

6.1	Strateški okvir za tematsku oblast upravljanja kulturnim nasljeđem	50

7	Edukacija i informisanje	56

7.1	Strateški okvir za tematsku oblast edukacija i informisanje	58

8	Saradnja i odnosi sa lokalnom zajednicom	61

8.1	Strateški okvir za tematsku oblast saradnja sa lokalnom zajednicom	64

9	Turizam, lokalni razvoj, upravljanje posjetiteljima	70

9.1	Strateški okvir za tematsku oblast turizam i upravljanje posjetiocima	74

10	Infrastruktura	80

10.1	Pregled stanja u oblasti infrasturkture	80

10.1.1	Saobraćajna infrastruktura	80

10.1.2	Vodna i ostala komunalna infrastruktura	83

10.1.3	Posjetilačka infrastruktura	86

10.2	Strateški okvir za oblast infrastrukture	91

11	Upravljanje	103

11.1	Kapaciteti upravljača	103

11.1.1	Ljudski resursi	103

11.1.2	Prostor i oprema	104

11.1.3	Planiranje i donošenje odluka	105

11.1.4	Izvještavanje, nadzor i mjerenje učinaka	106

11.1.5	Interna regulativa	107

11.2	Promocija i marketing	107

11.3	Finansiranje parka	109

11.4	Strateški okvir za Unapređenje i održavanje kapaciteta za upravljanje parkom	110

12	Vremenska dinamika realizacije Plana i budžet	115

12.1	Očuvanje prirodnih vrijednosti – budžet i vremenska dinamika	115

12.2	Kulturno nasljeđe – budžet i vremenska dinamika	118

12.3	Edukacija i informisanje – budžet i vremenska dinamika	120

12.4	Saradnja sa lokalnom zajednicom – budžet i vremenska dinamika	121

12.5	Turizam i lokalni razvoj – budžet i vremenska dinamika	123

12.6	Infrastruktura– budžet i vremenska dinamika	125

12.7	Upravljanje– budžet i vremenska dinamika	130

12.7.1	Tekući troškovi	131

12.8	Budžet ukupno	132

13	Lista skraćenica	133

14	Izvori	134

# Uvod

Plan upravljanja treba pružiti dugoročnu viziju i strateške smjernice za vođenje i upravljanje nacionalnim parkom. Plan ima za cilj da postavi načine i ponudi mehanizme za stvaranje dugoročnog sistema zaštite biodiverziteta i pejzaža, te dodatno, da ponudi sistem upravljanja nacionalnim parkom koji je u skladu sa principima održivog korišćenja prirodnih, kulturnih i drugih resursa. Pripremljeni dokument ima za cilj da obezbijedi jasne smjernice za upravljača Nacionalnog parka Una o načinu provođenja aktivnosti na konzervaciji, korišćenju i upravljanju postojećim resursima, zaštiti i očuvanju vrijednog kulturnog i historijskog nasljeđa i poštivanju potreba lokalnih zajednica.

Plan upravljanja je jedan od osnovnih dokumenta upravljanja zaštićenim područjem, koji informiše o prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštićenog područja, određuje viziju i ciljeve koji će se realizovati  kroz akcijske planove za period od narednih 10 godina. Plan upravljanja obuhvata osnovne informacije i smjernice za zaštitu i održivo korišćenje resursa područja, te definiše aktivnosti koje će omogućiti razvoj parka u skladu sa materijalnim, ljudskim i finansijskim parametrima, te potpomoći svakodnevno donošenje odluka i proces planiranja koje će voditi osoblje nacionalnog parka i osigurati učešće lokalne zajednice.

## Opis metodologije izrade PU

Izrada Plana Upravljanja  NP Una za period 2024 do 2033 realizovana je od strane menadžmenta parka uz podršku WWF Adria projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude,  finansiranog od strane Švedske agencije za razvoj i međunarodnu saradnju, a implementirana od strane Udruge Dinarica kao predstavnika WWF Adria u BiH. Izrada plana upravljanja je također podpomoguta od strane USAID Turizam projekta, kroz izradu Plana upravljanja posjetiocima i uključivanja lokalne zajednice čiji je sadržaj uključen u ovaj Plan upravljanja, te zajedničku organizaciju aktivnosti uključivanja lokalne zajednice u proces izrade plana.

Pripreme za izradu novog plana upravljanja za NP Una su započele  u avgustu 2021 internim sastancima menadžmenta NP Una sa WWF Adria timom i TK Una Sana, prikupljanjem ulazne dokumentacije, pripremom projektnog zadatka i pripremom koncepta za evaluacijsku radionicu sa akterima iz lokalne zajednice.

Prva Interna radionica menadžmenta NP Una sa WWF timom održana je 10.9.2021.  a vezano za evaluaciju implementacije prethodnog plana upravljanja, sa primarnim fokusom na evaluaciju saradnje sa predstavnicima lokalne zajednice, postavljanjem okvira za dalji rad na izradi Plana upravljanja, te pripremu za prvu radionicu sa predstavnicima lokalne zajednice.  Evaluacija saradnje sa zajednicom je rađena po WWF metodologiji za Community.

Prva Radionica sa predstavnicima lokalne zajednice, sa ciljem evaluacije uključivanja i saradnje stejkholdera u implementaciju prethodnog plana upravljanja NP Una održana je 11.9.2021., nakon čega je održan i inicijalni sastanak sa timom USAID Turizam projekta u svrhu dogovora o saradnji, odnosno njihovog učešća u izradi Plana upravljanja kroz realizaciju izrade Plana Upravljanja Posjetiteljima i zajedničkoj organizaciji radionica sa stejkholderima.

U saradnji sa USAID Turizam projektom i WWF Adria timom realizovane su 3 radionice sa stjekholderima sa fokusom na predstavnike interesnih grupa iz sektora turizma. Prva od ovih radionica održana je 1.4.2022. u svrhu identifikacije potreba (snaga, slabosti, prilika i prepreka) za plan upravljanja posjetiocima i uključivanje lokalne zajednice, druga je realizovana 27.6.2022.  u svrhu  predstavljanja rezultata analize potreba i razrade plana upravljanja posjetiocima; dok je treća realizovana 28.9.2022. kada je plan upravljanja posjetiocima predstavljen lokalnoj zajednici.

Paralelno sa realizacijom radionica u lokalnoj zajednici, realizovan je niz internih radionica i radnih sastanaka menadžmenta NP sa ekspertima WWF-a i USAID Turizam projekta. Ujedno organizovan je terenski obilazak lokaliteta Martin Brod, Kulen Vakuf i Štrbački buk sa ekspertima.

Kroz radne sastanke realizovana je evaluacija implementacije prethodnog plana upravljanja, saradnja sa lokalnom zajednicom, analizirane su potrebe, definisani ciljevi i prioriteti odnosno strateški okvir, te kreiran akcioni plan i budžet za period od 10 godina.

Osim radnih sastanaka  i informacija prikupljenih u toku radionica sa interesnim stranama i sa terena, pri izradi plana upravljanja korištene su ranije urađene studije, analize, elaborati, projektna i planska dokumentacija i slično koje su rađene u periodu od proteklih 10 godina, te je urađeno namjensko uzrokovanje i analiza vode u blizini ribogojilišta.

# Opšte informacije

Nacionalni park Una je jedan od četiri nacionalna parka na teritoriji BiH i prvi i jedini nacionalni park u Federaciji BiH. Park se nalazi u sjeverozapadnom dijelu BiH (vidi kartu 1). Prema Zakonu o NP Una koji je usvojen 29. maja 2008. godine područje od 19.800 hektara potpada pod grad Bihać i zaštićeno je zvaničnim proglašenjem NP Una. Ukupno 13.500 hektara parka potpada pod režim stroge zaštite, dok je preostalih 6.300 hektara zaštićeno režimom razvoja.

Park obuhvata dolinu rijeke Une, kanjon rijeke Unac (desna pritoka Une), rijeku Krku na zapadu, kao i orografske padine planina Plješevica, Grmeč i Osječenica.

Dolinski dio NP Una se nalazi na visini između 220 i 450 m.n.v. Položaj doline je takav da obuhvata tri klimatska područja (kontinentalnu, planinsku i mediteransku), kraške oblike i hidrografiju, kao i specifične reljefne oblike. Posebna obilježja ovog zaštićenog područja obuhvataju sedrene barijere i otoke, brojne slapove, posebne oblike kotlina i klisura kanjonskog tipa. Ove odlike zajedno formiraju krajolik izuzetne ljepote sa značajnim prirodnim vrijednostima među kojima su čiste vode, vrela, kaskade, rijetka staništa i veliki broj različitih biljnih i životinjskih vrsta.

Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Evrope sa hvale vrijednim stepenom očuvanosti ukupnog krajolika i njegove biološke raznolikosti. Dolina rijeke Une se nalazi u području Dinarskog krša i uvrštena je u područje očuvanja kraških ekoloških sistema – područje KEC („Karst Ecosystem Conservation“), što samo potvrđuje njenu veliku vrijednost u smislu očuvanja i potrebu za aktivnom zaštitom, te očuvanjem bioraznolikosti.

## Javno preduzeće „Nacionalni park Una“

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 13. sjednici 29. maja 2008. godine usvojio Zakon o Nacionalnom parku „Una“ i proglasio ga prvim nacionalnim parkom u Federaciji Bosne i Hercegovine. U skladu sa Zakonom o NP Una, Federacija BiH je 23. oktobra 2008. godine donijela Odliku o osnivanju javnog preduzeća Nacionalni park „Una“. JP NP Una je zaduženo za zaštitu, održavanje i promociju NP Una radi obezbjeđivanja integriteta okoliša, prirodnih procesa, održivog korištenja resursa, kao i praćenja i provođenja zaštitnih mjera. U skladu sa javnom politikom, JP NP Una vrši direktan nadzor na cijelom području NP Una.

Administrativno sjedište JP NP Una nalazi se u ulici Bosanska broj 17D u centru Bihaća.

## Ciljevi uspostavljanja Nacionalnog parka i kategorija zaštite

Dolina gornjeg toka rijeke Une uzvodno od Bihaća i kanjon Unca nizvodno od Drvara predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu, izuzetno vrijednu  i značajnu za očuvanje ukupne pejzažne i biološke raznovrsnosti Evrope ubog položaja na granici tri klimatska područja, kraških oblika i hidrografije (koji su zajedno sa slivom Korana i Krke jedinstveni u evropskim razmjerama); reljefnih oblika  i staništa velike raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta uz prisustvo reliktnih i endemskih vrsta.

Poseban položaj tog prostora na tranzitnom pravcu prema moru, doveo ga je u prošlosti pod uticaj mnogih kultura, od čega potiču bogata arheološka nalazišta, ostaci srednjevjekovnih utvrđenja i sakralnih objekata različitih vjera i kultura.

Posebna karakteristika rijeke Une je izražena dužina njenog „sedrotvornog“ toka, sa nizom pratećih fenomena (sedrenih pećina, sedrenih otoka, barijera i slapova), te sa posebnim oblicima kotlina (Martin Brod, Kulen Vakuf, Klisa, Lohovo) i klisura kanjonskog tipa (uzvodno i nizvodno od Martin Broda, nizvodno od Štrbačkog buka). Za rijeku Unu karakterističan je i njen oblik kraškog toga, posebno u njenom donjem dijelu, na kome na prolezu kroz kanjonski dio više puta ponire i izvire, na kraju na Crnom vrelu, koje po svojim karakteristikama i ljepoti spada u poseban prirodni fenomen.

Svrha zaštite područja je zaštita prirode u granicama definisanom zakonom o NP Una uz pružanje mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica kroz poštovanje principa održivog razvoja. Zakonom o NP Una se štiti prostor ukupne veličine 19.800 ha, od čega u režimu stroge i usmjerene zaštite po posebnom režimu dopuštaju se i određene tradicionalne gospodarske djelatnosti. U području usmjerenog razvoja dopušten je razvoj tradicionalnih i nekih zatečenih gospodarskih djelatnosti, te turizma, uz uslov da su svi usklađeni sa lokalnim specifičnostima i vrijednostima.

Karta 1. Područje proglašenja Nacionalnog parka s prostornim cjelinama prema kategorijama zaštite

Izvan područja nacionalnog parka, utvrđena su područja vrijednih prirodnih karakteristika i mogućeg razvoja komplementarnih djelatnosti NP, kojima se pridaje uloga zaštitnih zona samog nacionalnog parka.

Planom upravljanja obuhvaćeno je područje zakonom proglašenog Nacionalnog parka kao područja kojim upravlja i za koje je odgovorno Javno preduzeće Nacionalni park Una.

Područje izvan granica parka ima ulogu zaštitnih zona, a kojima JP vodi brigu indirektnim mjerama podsticanja razvoja komplementarnih djelatnosti, usmjeravanja prostornog razvoja i načina korišćenja prostora, te edukacije lokalnog stanovništva.

## Opis granica parka i zona zaštite

Granica Nacionalnoga parka Una počinje na istoku na ulazu Unca u kanjon - kota 453, prolazi korito Unca, penje se do ruba kanjona i ide sjeveroistočnim rubom kanjona do kote 658, nastavlja se rubom ispod kote 757, prolazi iznad sela Luke do kote 697 kod Ljutića, dalje rubom kanjona do Pogledala iznad Martin Broda te iznad ušća Unca u Unu, nastavlja grebenom kanjona na sjever preko kote 564, kote 540, kote 539, kote 533, vrha Tuk na koti 518, kote 359 iznad mjesta Gečet, prolazi sjeverno oko Gečetske glave prema Čojluku, dalje putem R408b zapadno do velike krivine iznad Une, te dalje sjeverno uz put oko kote 358 do ceste Gorjevac - Kulen Vakuf i dalje uz istočnu stranu ceste, te zapadno od otvorenog kopa gipsa do mjesta Paženi, gdje granica prelazi cestu i dalje obilazi zapadnim rubom doline naselja Paženi, Orašac i Šukovi, te prelazi cestu i dalje ide uz njen istočni rub do mjesta Dubovsko, nastavlja uz sjeverni rub lokalne ceste do kote 615 gdje se spaja s magistralnom cestom Bihać - Petrovac i ide dalje njezinim sjevernim rubom do kote 500 kod naselja Žeđnice, zatim dalje do prve velike krivine na magistralnoj cesti iznad kote 472 gdje prelazi cestu i spušta se prema mjestu Podastrana, te dalje sjevernom stranom lokalnog puta preko kote 334 i kote 346 prema rijeci Uni koju prelazi oko 250 m nizvodno od "Dvoslapa" gdje prelazi preko magistralne ceste Ripač-D. Lapac i nastavlja istočnim rubom ceste do državnog graničnog prijelaza Užljebić, te dalje po granici s Republikom Hrvatskom prema jugu po rijeci Uni preko ŠtrbaČkog buka do južnog kraja kanjona Une kod kote 448, gdje se odvaja zajedno s državnom granicom od rijeke Une prema koti 406 te dalje po trasi državne granice oko područja Kalata te se vraća na prugu Bihać-Knin sjeverno od Selišta i dalje prati trasu državne granice s RH do željezničkog mosta na Uni uzvodno od Martin Broda i dalje rijekom Unom do ušća Krke te dalje trasom državne granice po koritu rijeke Krke do njezinog izvora gdje se odvaja od trase državne granice i penje sjeverno do ruba kanjona vodotoka Potok, pa preko kote 566 nastavlja do puta na zapadnoj strani naselja Kožlovac, te dalje južnom stranom lokalnog puta do kote 760 kod naselja Grbić, preko kote 1061, te željezničke stanice Hrnjadi, dalje uz južnu stranu stare pruge do krivine iznad mjesta Hrnjadi gdje se odvaja prema koti 815, dalje ide donjim rubom padine oko kote 655 do kanjona Unca te dalje rubom kanjona istočno od naselja Trešnjik do lokaliteta Berek i kote 453.

### Zone zaštite u Nacionalnom parku

U Zakonu o Nacionalnom parku Una navedene su četiri kategorije zaštite u granicama Nacionalnog parka Una.

| Kategorija zaštite | Zona upravljanja | Područje (zona) | Površina područja (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona stroge zaštite | Zona 1 | Plato Una – Unac | 4,611.82 |
| Zona stroge i usmjerene/aktivne zaštite | Zona 2 | Štrbački buk – Lohovo | 5,838.60 |
| Zona stroge i usmjerene/aktivne zaštite | Zona 2 | Krka - Martin Brod – Unac | 3,038.00 |
| Zona usmjerenog korišćenja | Zona 3 | Klisa - Kulen Vakuf - Martin Brod | 6,350.96 |
| Prijelazna zaštitna zona | Zona 4 | Orašac | 1,386.93 |
| Prijelazna zaštitna zona | Zona 4 | Osječenca – Unac | 11,617.65 |
| Prijelazna zaštitna zona | Zona 4 | Ripač | 3,114.18 |
| Prijelazna zaštitna zona | Zona 4 | Krka - Bastašica – Unac | 5,903.32 |

Tabela 1. Zone upravljanja NP Una

Područje stroge i usmjerene zaštite Nacionalnog parka „Una“ obuhvata slijedeća područja unutar granica parka:

- sjeverno područje određeno granicama nacionalnog parka koje se nalaze sjeverozapadno od granice koja ide zapadno od mjesta Ćukovi podnožjem vrha Ljutoč prema zapadu,  obilazi kotu 611, preko kote 440, te dalje cesto preko kote 353, podnožjem kote 535,4 prema Štrbačkom buku dolazi na rijeku Unu 150 metar uzvodno od Štrbačkog buka,

- južno područje obuhvaćeno je granicama NP koje se nalaze istočno od granice koje ide zapadno od kote 673 na kraju kanjona kod Pogledala, dalje na zapad prema koti 515, te na jug do ceste Kulen Vakuf - Martin Brod, te dalje na zapad preko ušća Unca u Unu do kote 319, i zatim na jug do rijeke Une, dalje 100 metara jugo-zapadno i onda prema željezničkoj stanici Martin Brod, te se vraća prema rijeci Uni i oko 100 metara prije Une skreće na jug prema Martin Brodu, pa dalje na istok preko rijeke Une, kote 333, te na Unac, oko ribogojilišta i manastira Rmanj podnožjem brda Ćelije do ceste u Martin Brodu i krivinom ceste gdje se odvaja i 100 metara od ceste ide za željezničku stanicu.

#### Zone unutar Nacionalnog parka

Zona Una - Unac, katergorija Ib, zona stroge zaštite

Zona obuhvata veliko i vrlo malo izmijenjeno područje očuvane prirode, bez značajnih i stalnih ljudskih naselja.

Na području zone nalaze se ekosistemi: pašnjaci, livade poljoprivredne površine; šume bukve i šume cera, te vodena i vlažna staništa.

Područje ne namijenjeno postizanju ciljeva zaštite prirodnih vrijednosti, zaštiti i očuvanju prirodnog razvoja ekosistema i prirodnih procesa, bez uplitanja čovjeka, zatim očuvanju nepromijenjenih prirodnih područja, biodiverziteta, staništa biljnih i životinjski vrsta, omogućavanju posjećivanja radi odgojno-obrazovnih i naučnih djelatnosti u obuhvatu i na način koji ima najmanji uticaj na prirodu.

U području režima stroga zaštite dopuštena je rekonstrukcija postojećih objekata u okviru postojećih dimenzija i obilježja graditeljskog nasljeđa.

Izuzetno je dopuštena gradnja, rekonstrukcija i zamjenska gradnja objekata na poplavnim i erozijskim područjima (klizištima) koje su neophodne zbog direktne opasnosti od prirodnih i drugih nesreća ili radi sprječavanja ili smanjenja njihovih posljedica, kao i objekti za zaštitu, spašavanje i pomoć prirodnim i drugim nepogodama i nesrećama.

Izuzetno je dozvoljeno letenje letjelicama na motorni pogon za potrebe zaštite, spašavanja i pomoći prilikom prirodnih i drugih nesreća, za potrebe održavanja NP i infrastrukture u NP, te eventualnog opskrbljivanja posebnih objekata u skladu sa Planom upravljanja, te za potrebe meteorološke službe, geodetskih mjerenja i filmskog snimanja u reklamne svrhe. Za letenje nad područjem radi geodetskog i filmskog snimanja potrebno je dobiti saglasnost javnog preduzeća.

Zona Štrbački buk - Lohovo, kategorija II, zona stroge i usmjerene zaštite

Zonu čini veliko prirodno područje vrijednih ekosistema i procesa koji se odvijaju u njima i vrsta koje oni podupiru, a istovremeno pruža osnovu za okolišne i kulturalno prihvatljive duhovne, naučne, edukativne, rekreativne i posjetiteljske aktivnosti.

Na području zone su slijedeći ekosistemi: šume bukve, šume termofilne bukve, cerove šume, šume kitnjaka i cera, te šume medunca i bijelog graba, šume bijelog graba; te vlažna i vodena staništa.

Zaštita u zoni je namijenjena postizanju cilja zaštite prirodnih vrijednosti, zaštiti i očuvanju prirodnog razvoja ekosistema i prirodnih procesa, zatim očuvanju nepromijenjenih prirodnih područja, biodiverziteta, staništa biljnih i životinjskih vrsta, omogućavanju posjećivanja i rekreacije i odgojno-obrazovnim i naučnim djelatnostima u obimu i na način koji ima najmanji uticaj na prirodu.

Dopuštene aktivnosti u ovoj zoni obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata u okviru postojećih dimenzija i obilježja graditeljskog nasljeđa, te rekonstrukcije i zamjenske gradnje objekata na poplavnim i erozijskim područjima (klizištima) koje su nužne zbog direktne opasnosti od prirodnih i drugih nesreća ili radi sprječavanja ili smanjenja njihovih posljedica, kao i objekti za zaštitu, spašavanje i pomoć pri prirodnim i drugim nepogodama i nesrećama.

Na dijelovima područja utvrđuju se podzone gdje je moguća poljoprivreda i šumarstvo, te podzone gdje je moguć ribolov, uzgoj ribe i rafting. U podzonama se radi zaštite tradicionalnih načina korištenja prostora, uspostavlja poseban režim zaštite koji dopušta jači uticaj čovjeka u prirodi radi obavljanja djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, te rekreacije, koje nisu u suprotnosti sa namjenom područja usmjerene zaštite Nacionalnog parka.

Zona Krka - Martin Brod - Unac, kategorija II, zona stroje i usmjerene zaštite

Zonu čini veliko prirodno područje vrijednih ekosistema i procesa koji se odvijaju u njima i vrsta koje oni podupiru, a istovremeno pruža osnovu za okoliše i kulturalno prihvatljive duhovne, naučne, edukativne, rekreativne i posjetiteljske aktivnosti.

Ekosistemi u ovoj zoni su: vodena i vlažna staništa, poljoprivredne površine, šume cera, šume kitnjaka i cera, šuma bukve, te naseljeno područje.

Zaštita u zoni je namijenjena postizanju cilja zaštite prirodnih vrijednosti, zaštiti i očuvanju prirodnog razvoja ekosistema i prirodnih procesa, zatim očuvanju nepromijenjenih prirodnih područja, biodiverziteta, staništa biljnih i životinjskih vrsta, omogućavanju posjećivanja i rekreacije i odgojno-obrazovnim i naučnim djelatnostima u obimu i na način koji ima najmanji uticaj na prirodu.

Dopuštene aktivnosti u ovoj zoni obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata u okviru postojećih dimenzija i obilježja graditeljskog nasljeđa, te rekonstrukcije i zamjenske gradnje objekata na poplavnim i erozijskim područjima (klizištima) koje su nužne zbog direktne opasnosti od prirodnih i drugih nesreća ili radi sprječavanja ili smanjenja njihovih posljedica, kao i objekti za zaštitu, spašavanje i pomoć pri prirodnim i drugim nepogodama i nesrećama.

Na dijelovima područja utvrđuju se podzone gdje je moguća poljoprivreda i šumarstvo, te podzone gdje je moguć ribolov, uzgoj ribe i rafting. U podzonama se radi zaštite tradicionalnih načina korištenja prostora, uspostavlja poseban režim zaštite koji dopušta jači uticaj čovjeka u prirodi radi obavljanja djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, te rekreacije, koje nisu u suprotnosti sa namjenom područja usmjerene zaštite Nacionalnog parka.

Zona Klisa - Kulen Vakuf - Martin Bord, kategorija V, zona korištenja

Zonu čini međuprostor između dvije zone stroge i usmjerene zaštite, u kome je zbog ljudskog djelovanja (saobraćajnice, naselja, poljoprivredne površine) izmijenjen izvorni izgled kanjona Une.

Ekosistemi u zoni su: vodena i vlažna staništa, poljoprivredne površine, naselja, šume bukve, šume kitnjaka i cera, te šume cera.

Zonom se upravlja sa ciljem očuvanja ukupnog zaštićenog područja, kompromisom između ciljeva očuvanja zaštićenog područja i njegovog korištenja, primjenom načela održivog korištenja u svim tradicionalnim privrednim aktivnostima na način da se ne ugroze primarni ciljevi zaštite prirode, te čuvanje zatečenog pejzaža.

Zona obuhvata ona područja gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode, proizvela bogate ekološke, biološke, kulturna i estetske vrijednosti, i gdje je održavanje tog odnosa tradicionalnih ljudskih djelatnosti i ostalih prirodnih posebnosti i kulturnog nasljeđa neophodno da bi se ove vrijednosti sačuvale.

#### Zone izvan nacionalnog parka/ Zaštitne zone

Za sve zaštitne zone zonama treba upravljati posredno sa ciljem zadržavanja i očuvanja postojećeg stanja prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, te očuvanja lokalnih zajednica, te sprječavanja uticaja privrednih aktivnosti na područje NP.

Zona Osječenica - Unac

Zonu čini prostor između vrhova Osječenice i kanjona Unca, koji  je vrlo malo izmijenjen i vrlo rijetko naseljen.

Staništa: poljoprivredne površine, travnjaci, šume bukve, šume kitnjaka i cera, šume bukve i jele, šume cera, subplaninske šume bukve i jele, te šume medunca i bijelog graba ili samo bijelog graba.

Zona Krka - Bastašica - Unac

Zona između Krke i Bastašice je područje sa očuvanom prirodnom i rijetko naseljeno, a područje od Bastašice do Unca je područje sa značajnim poljoprivrednim površinama i privrednim sadržajima i gusto je naseljeno.

Staništa: vodena staništa, poljoprivredne površine, pašnjaci, šume bukve i šume cera.

Zona Ripač

Zonu Ripač čini uglavnom urbanizovano i gusto naseljeno područje.

Staništa: vlažna staništa, poljoprivredne površine, naselja, šume kitnjaka i običnog graba, šume bukve, šume kitnjaka i cera.

Zona Orašac

Zonu čini uglavnom urbanizovano, gusto naseljeno područje i područje s poljoprivrednim površinama.

Staništa: poljoprivredne površine, naselja, šume bukve, šume kitnjaka i cera, šume cera.

# Opis područja

## Prirodna obilježja

### Klima i klimatske varijacije

Širi prostor Nacionalnog parka je prijelazno područje između dijelova sjevernog umjerenog klimatskog pojasa i sjevernih dijelova sjevernog suptropskog klimatskog pojasa.

Na području sliva rijeke Une  generalno su zastupljeni umjereno-kontinentalni, pretplaninski i mjestimično planinski tip klime, dok šire područje Bihaća pripada pojasu umjereno-kontinentalne klime, sa dosta oštrim zimama i toplim ljetima, uzvodni dijelovi doline Une i dolina Unca pod uticajem su pretplaninske  i kontinentalno- planinske  šumsko-snježne klime s oštrim zimama i prohladnim ljetima (čije su odlike izražene padavine u novembru i proljetnim mjesecima, i obilne snježne padavine). Pošto područje graniči sa područjem sa sredozemnim tipom klime, to se održava na režim padavina i na temperature zraka, te na pojavu čestih iznenadnih prodora toplih i hladnih zračnih masa, kad u kratkom vremenskom intervalu dolazi do brzih promjena temperature, vlažnosti zraka i ostalih klimatoloških parametra, koji su praćeni jakim južnim vjetrovima.

### Geologija i geomorfologija

Raznovrsne formacije magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena

Pripada megageomorfološkoj regionalnoj cjelini Dinarskog planinskog sistema, Morfološkoj regija bila i polja Zapadne Bosne i regiji Bosansko-hercegovačkog visokog krša; morfocjelina Osječenica s gorskom skupinom Ljutoča i dolinom Une.

Morfološke cjeline na području parka: doline, kotline, zavale, pobrđa, gorski hrptovi i gorski masivi s predgorskim stepenicama

Za razmatrani prostor Une posebno su značajni reljefni oblici nastali taloženjem sedre:

- sedrene barijere ( najbrojniji oblici od 0,5 do 1 m),

- sedreni otočići (razvijeni kod Martin Borda, Kulen Vakufa i Ripča),

- tektonski uslovljeni bukovi kod Martin Broda i Štrbački buk,

- pećine posebno pećina kod Martin Broda i

- sedreni čunjevi (Štrbački buk)

Značajan je orografski sklop i morfološke specifičnosti područja sliva rijeke Unca – ima pretežno planinski karakter; u području se nalazi kanjonasta dolina od Bastasa do Martin Broda (oko 20 km), pada po liniji talvega od oko 100m i dubine 200 do 300m.

Prema unutrašnjosti sliva sa obje strane Unca, planine (raspoređene po rubu bazena sliva) su zasječene dvjema površinama, koje razdvaja dobro očuvani fluvijalni pregib. U reljefu sliva jasno se ističe unska kompozitna dolina Unca.

Najistaknutije elemente reljefa čine Osječenica i Klekovača. Grade planinski vijenac koji počinje neposredno iznad Une i pruža se ka jugoistoku sve do sjevernog dijela Glamočkog polja. Građen je od krečnjaka, bezvodan, teško prohodan i nenaseljen.

Osim rijeke Une, značajni su još i kotlinsko proširenje u zoni u ušća Unca u Unu, niz ponora sitastog tipa i vodoizdašni izvor Crno vrelo, potok na potezu Orašac – Dulibe (dužine oko 10 km), potok  Račić (dužine oko 5,5 km), potok Sklop (dužine oko 4 km) i potok Doljanka (dužine oko 3 km).

### Pedološke karakteristike

Matični supstrat na području sliva rijeke Une dosta je neujednačen. Prevladavaju sedimentne stijene različite starosti i sastava, počevši od najstarijih mezozojski stijena iz razdoblja trijasa, do najmlađih kvartarnih, odnosno aluvijalnih nanosa uz rijeku Unu. Od vapnenačko dolomitnih formacija najrasprostranjeniji su sedminenti krede. Oni izgrađuju masive i obronke Plješevice, koji sa sjeverozapadne i zapadne strane zatvaraju Bihaćko polje i sva izvorišta a i šire područje kanjona Une od Bihaća do Kulen Vakufa. To su uglavnom vapnenci i dolomiti donje i gornje krede jako velike čistoće, odnosno sadrže do 99% CaCO3, pa netopivog ostatka (rezidija) iz kojeg nastaje tlo sadrže svega 0,2 – 1,0 %.

Kvartarni sedimenti pokrivaju najniže reljefne položaje u kanjonima rijeka Une i Unca i njihovim širim dolinama. Prema svojim obilježjima vrlo su raznovrsni. Najrasprostranjeniji su aluvijalni i kouvijalni nanosi, zatim močvarni sedimenti i taložine sedre.

Najzastupljeniji tipovi tala su smeđe vrlo plitko i plitko tlo na jedrim krečnjacima (4757,6 ha), rendzina i vrlo plitko i plitko smjeđe tlo na dolomitu (3200,7 ka), smeđe vrlo plitko i plitko tlo na krečnjacima (3153,9 ha), smeđe vrlo plitko i plitko tlo na jedrim krečnjacima i deluvijalno tlo vrtača (2397, 7 ha), posmeđena rendzina na krečnjacima (2132,4 ha), rendzina na dolomitima (1983,6 ha), smeđe tlo na krečnjaku (1854,2 ha), rendzina, te smeđe vrlo plitko i plitko tlo na krečnjacima i deluvijalno tlo (1075,3 ha).

### Hidrologija i hidrografija

Na razmatranom području Una je hidrografski vrlo oslabljenog toga, zbog ortografskog sklopa i geoloških uslova.. Rasprostranjene kraške forme karbonatnih stijena bitno su uticale na morfologiju riječne doline i na redukciju površinske riječne mreže. Zato se na razmatranom potezu u rijeku Unu od njenog izvora do Bihaća ulijeva mali broj pritoka, od kojih su značajniji samo desni pritoci i to između njenog izvorišta i Martin Broda: Srebrenica, Krka i Unac.

Unac kao najveća pritoka u ovom dijelu Une hidrografski je također slabo razvijena (površinski pritoci postoje samo na njenom izvorišnom dijelu i na lijevoj strani do Drvara, dok se dalje nizvodno sukcesivno u njenom koritu izmjenjuju vrela i ponori, sve do najvećeg Crnog vrela). Nizvodno od Martin Broda glavna odlika hidrografije je siromaštvo pritoka, a prihranjivanje Une odvija se direktno iz kraških vrela, najizdašnijih oko Kulen Vakufa. Javljaju se jedino manji, ponovo desni pritoci; potoci Orašac (Duliba), Račić, Sklop i Doljanka.

Prema istraživanjima bilans voda za cijeli sliv Une prosječno godišnje slivom oteče u rijeku Savu oko 7,3 (*7,9) milijarde m3 vode, dok na cijeli sliv padne oko 12,5 milijardi m3 vode.

U ukupnim količinama protoka rijeka Una bez Sane daje oko 4,3 milijarde m3 vode (oko 60% ukupnih količina). U sušnim godinama doprinos Une u ukupnim količinama raste na oko 65%, budući da se ukupno protok smanjuje na oko 75% srednjih, dok se u zasebnom dijelu sliva Une otjecanje smanjuje samo na oko 80% srednjih protoka. Objašnjenje za to su izrazito kraške karakteristike slivnog područja Une, odnosno retencijsko djelovanje kraškog podzemlja na tom dijelu ukupnog sliva.

Prema dosadašnjim analizama i prethodnim prikazima sliv Une ima izražene karakteristike kraškog sliva, kao i karakteristike kontinentalnog sliva, kojeg karakterišu

- Relativno mala razlika u prosječnim mjesečnim protocima (najsušniji mjesec august ima 37% prosječnih godišnjih, a najvodniji april 155% prosječnih godišnjih protoka)

- Minimalni srednji mjesečni protok i minimalni dnevni protok istog 20-godišnjeg povratnog perioda vrlo se malo razlikuju, a minimalni dnevni protoci 20-godišnjeg povratnog razdoblja iznose 14% višegodišnjeg prosjeka u profilu Bihaća, 11% u profilu Kulen Vakufa i Martin Broda nizvodno, te 10% u profilu Rmanj Manastira (na Uncu)

- Velike vode 100-godišnjeg povratnog razdoblja samo su oko 9 puta veće od prosječnih

- Male vode traju relativno dugo razdoblje, dok velike vode naglo nailaze i kratko traju

- Velike vode rezultat su intenzivnih kiša i naglog topljenja snijega.

U oblikovanju svog uzdužnog profila korita Una je pod uticajem tektonskih pokreta, litološkog sastava, protoka i nanosa. Od posebne važnosti je recentna tektonika, posebno uz poprečne rasjede Martin Broda i Štrbačkog buka, gdje je povećani pad rijeke uslovio njeno snažno vertikalno usijecanje i pojačanu eroziju. Tektonski pokreti utiču i na povećanu bočnu eroziju, što se vidi u obliku njenih meandara, koji pokazuju pozitivne ekstreme (kotlina Klise).

Za rijeku Unu propisan je kvalitet vode prve klase od izvora do Martin Broda, i druge klase od Martin Broda do ušća u Savu; a za rijeku Unac prve klase od izvora do Drvara, i druge klase od Drvara do Martin Broda.

## Biodiverzitet

### Staništa i ekosistemi

Kopnena staništa: livade, pašnjaci i šume

Travnjaci predstavljaju antropogene trajne stadije, te se mogu održati samo uz stalni uticaj čovjeka (ispaša i košnja); zastupljeni razredom Bromo - Plantaginetea i to asocijacijama Physospermo -Satureietum montanae, Artemisio albae - Rutetum, Satureio subspicatae - Festucetum dalmaticae i Achilleo nobilis - Dorycnietum herbacei. Na višim položajima iznad samog kanjona, na zaravnjenom terenu s dubljim sitnim tlom mjestimično su razvijeni travnjaci iz reda Brometalia erecti.

Šume - zastupljene su šume razreda Querco-Fagetea i to asocijacije Asparago tenuifolii -Quercetum pubescentis, Quercetum cerris s.l., Aceri-Carpinetum orientalis, Seserio autumnalis -Ostryetum carpinifoliae, Rusco aculeati - Ostryetum carpinifoliae, Aceri obtusati – Fagetum, Aceri - Tilietum mixtum, Salicetum albo-fragilis i Alnetum glutinosae. Zastupljene su i kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (Poljoprivredne površine i kultivirani krajobraz) te izgrađena i industrijska staništa.

Područje obiluje vapnenačkim stijenama koje naseljavaju hazmofitske biljke (pukotinjarke).

Ispod većih stjenovitih brda, pod utjecajem hidrosfere i atmosfere odlomljuju se dijelovi stijena, kotrljaju niz padinu, stvarajući tako mjestimično točila (sipare).

Vodena staništa obuhvataju područje rijeka Une i Unca. Same rijeke Una i Unac nemaju razvijenu vodenu makrofitsku vegetaciju u području istraživanja, već se samo sporadično u malim tihim lagunama može ponegdje naći koja makrofitska vrsta.

Od vlažnih staništa na promatranom području zastupljeni su vlažni i močvarni travnjaci, visoke zeleni te tršćaci. Na području uz samu rijeku Una razvijene su higrofilne zajednice šuma i šibljaka vrba, joha, rakite i ive.

Staništa na sedrenim slapovima predstavljaju svojim specifičnim ekološkim uvjetima poseban biotop, koji se znatno razlikuje od svih ostalih staništa u slatkim vodama. Ukupno je na slapovima nađeno, izuzevši više bilje i dijatomeje 42 vrste biljaka i to 25 vrsta alga i 17 vrsta mahovina. Sve ove biljke sudjeluju u izgradnji sedrenih tvorevina, osim 2 vrste hepatika. Većina su dakle porofiti, dok samo neznatan broj su aporofiti.

U kanjonu rijeke Une je prisutan veliki broj endemskih ekosistema i refugijalno-reliktnih ekosistema, koji uglavnom pripadaju vegetacijskim razredima Asplenietea rupestris (H.Meier) Br.-Bl 1934 i Thlaspeetea rotundifoliii Br.-Bl. 1947.

Populacije reliktne vrste Platanus orijetalis – u priobalnom pojasu kanjonskog toka rijeke Une, s crnom johom oblikuje i reliktne vodoljubive zajednice poznate jedino iz ovog kanjona.

Reliktno-refugijalna staništa u slivnom području rijeke Une :

- Vodopad i klisura rijeke Bliha do Kamengrada;

- Klisura/Kanjon rijeke Kozice (desne pritoke Sane),

- Izvorišna čelenka rijeke Sanice, uzvodno od mjesta Sanica;

- Kanjon rijeke Sane, nizvodno od Ključa, prema Sokolovu;

- Kanjon rijeke Unac, desne pritoke Une kod Martin Broda

- Izvorišni dio Unca sa brojnim vrelima u predjelu mjesta Preodac

- Izvorišna čelenka Bastašice, lijeve pritoke rijeke Unac, nizvodo od Drvara

- Klisura rijeke Une, nizvodno od Srpca, zajedno sa slapovima na Martin brodu

- Štrbački buk sa tijesnim kanjonom Une prema Lohovu

- Klisura Une sa Velikim i Malim Slapom u predjelu RIpča i Starog rada Sokolac

- Izvorišna čelenka rijeke Klokot, lijeve pritoke Une kod Bihaća

- Kanjon Une nizvodno od „Sedre“ do Bosanske Krupe sa brojnim slapovima

- Izvorišna čelenka rijeke Krušnice, desne pritoke Une kod Bosanske Krupe

Sintaksonomski pregled zajednica na reliktno-refugijalni staništima u slivnom produčju rijeke Une

### Flora

Iako istraživačka studija o lokalnoj flori nije u potpunosti završena, različitost postojećih staništa u NP Una ukazuje na značajan broj vrsta koje žive na području parka. Brojne rijetke i endemske vrste biljaka su dobro poznate upraviteljima parka, među kojima su lincura (Gentiana lutea), pjegava lincura (Gentiana punctata), runolist (Leontopodium alpinum), klekovina bora (Pinus mugo), unska zvončika (Campanilla unensis) i bosanska perunika (Iris reichenbachii var. Bosniaca).

Konfiguracija terena i geomorfološka struktura tla u Nacionalnom parku Una, kao i raznolikost flore rezultirali su bogatim svijetom gljiva koji, sa drugim oblicima života, doprinosi raskošnom biodiverzitetu Nacionalnog parka. Raznolikost staništa u parku, posebno šumskih, stvara dobru osnovu za razvoj različitih vrsta gljiva.

### Fauna

Fauna NP Una je među najraznovrsnijim u ovom dijelu Evrope. Mnoge životinje su našle svoj dom u parku, među kojima i preko šezdeset zabilježenih vrsta sisara gdje se ubrajaju i najveće zvijeri u Evropi kao što su medvjed, vuk i ris, kao i vidra. Na temelju podataka posmatranja i proučavanja ptica na širem području Nacionalnog parka zabilježeno je više od 120 vrsta ptica. Ornitofaunu predstavljaju rijetke i ugrožene vrste, kao što su suri orao i jastreb osičar, veliki tetrijeb, lještarka i kosac.

U NP Una i njegovoj okolini zabilježeno je dvanaest vrsta gmizavaca, među kojima su i vrste koje su ugrožene, osjetljive i zahtijevaju određene zaštitne mjere kako bi im se očuvalo brojno stanje. Neke od evidentiranih vrsta gmizavaca imaju mali areal i zaštićene su međunarodnim konvencijama i kriterijima ugroženosti Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN). Istočna livadna gušterica (Lacerta agilis bosnica) i bosanska riđovka (Vipera berus bosniensis) su endemi Balkanskog poluostrva a NP Una je dom endemskim vrstama velebitske gušterice (Arheolacerta horvathi), gorskog žutokruga (Vipera (Ursini) macrops) i mrkog ljuskavog guštera (Algyroides nigropunctatus).

Gornji tok rijeke Une, koji obuhvata područje Nacionalnog parka, naseljava petnaest vrsta riba. Najznačajnije vrste su potočna pastrmka (Salmo trutta) i lipljen (Thymallus thymallus). Zbog smanjenja kvalitata vode i staništa ove vrste su sve ugroženije. Osim toga, u Nacionalnom parku Una je utvrđeno sedamdeset pet vrsta leptira, a pretpostavka je da se taj broj kreće preko stotinu.

#### Vodozemci

Ugrožene vrste na ovom području bile bi planinski vodenjak (Triturus alpestris) i gatalinka (Hyla arborea). Ukoliko se uzmu u obzir pretpostavljene vrste popisu se mogu pridodati i čovječja ribica (Proteus anguinus) te crni daždevnjak (Salamandra atra).

- Čovječja ribica (Proteus anguinus) je reliktna vrsta vodozemca i endem krškog podzemlja. Živi u afotičkim podzemnim staništima i obitava u velikom sistemu špilja, jama i pukotina u kršu. Ova vrsta se smatra ugrožena i na međunarodnoj i na nacionalnoj razini. Najznačajniji razlog ugrožavanja čovječje ribice je povećano onečišćenje podzemnih voda i smanjenje njihove razine.

- Razlozi ugroženosti vrste Salamandra atra ove vrste su intenziviranje prometa (pogibanje na cestama), povećanje poljoprivrede, povećanje kiselosti tla i onečišćenje.

- Veliki vodenjak (Triturus carnifex) je pod najvećim negativnim pritiskom antropogenih utjecaja od svih vrsta vodenjaka zbog uništenja i smanjenja kopnenih i vodenih staništa.

Vodozemci ovog područja obuhvaćeni su zaštitom i prema međunarodnim konvencijama te kriterijima ugroženosti IUCN. Prema kriterijima Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) dvije vrste imaju status ugroženih vrsta i to: 'čovječja ribica (osjetljiva - VU), i obična gatalinka (gotovo ugrožena vrsta - NT).

Prema Bernskoj konvenciji u strogo zaštićene vrste (dodatak II), svrstavaju se: Bombina variegata, Bufo bufo, Hyla arborea i Rana dalmatina. Ukoliko se uzmu u obzir i očekivane vrste broj se povećava za još tri vrste - Proteus anguinus, Salamandra atra i Triturus carnifex. Prema dodatku III iste konvencije u zaštićene vrste područja gornjeg Pounja svrstavaju se šareni daždevnjak, planinski vodenjak, mali vodenjak, smeđa krastača, livadna smeđa žaba i velika zelena žaba.

Na temelju direktive Europske unije o zaštiti prirodnih staništa te divlje faune i flore (Habitats Directive) 7 vrsta zaslužuje povećanu pažnju. Na Dodatku II (vrste čija zaštita zahtjeva stvaranje posebnih zaštićenih područja) direktive o staništima nalaze se dvije vrste ovog područja: 'čovječja ribica (ukoliko je prisutna) i žuti mukač.

#### Ribe

Među 15 vrsta riba koje su prisutne u rijeci Uni i njenim pritocima nekoliko ih je rijetko i ugroženo.

- Pastrva (Salmo trutta), mladica (Hucho hucho) osim što je endemska vrsta, relativno je rijetka vrsta na čitavom području Europe.

- Lipljen je osjetljiv na onečišćenje, uslijed smanjenja kvalitete voda i odgovarajućih staništa.

- Potočna mrena (Barbus meridionalis) je slično kao i prijašnje vrste osjetljiva zbog smanjenja staništa i sve manje očuvanosti vodotoka.

- Među rijetkim vrstama možemo naći i vrstu pod imenom Peš (Cottus gobio).

- Dvoprugasta uklija je također rijetka i relativno ugrožena vrsta. Smanjenje kvalitete voda i staništa može doprinijeti i smanjenju populacija ove vrste.

Na temelju dodatka III. Bernske konvencije, koji obuhvaća zaštićene vrste, sadrži 6 vrsta – mladica, lipljen, dvoprugasta uklija, potočna mrena, plotica i peš.

Prema Direktivi o zaštiti staništa, Dodatak II. popisuje biljne i životinjske vrste čija se zaštita temelji na zaštiti staništa. U istom su dodatku četiri vrsta riba koje žive u porječju Une i to su mladica, potočna mrena, plotica i peš.

Dodatak V. obuhvaća biljne i životinjske vrste čije će iskorištavanje neizbježno zahtijevati zaštitne mjere kako bi se očuvale. Na tom je popisu također 4 vrste – mladica, lipljen, mrena, potočna mrena.

#### Gmazovi

Gmazovi promatranog područja uglavnom su uobičajene kontinentalne vrste. Među gmazovima su vjerojatno prisutne neke uže rasprostranjene svojte poput: istočne livadne gušterice (Lacerta agilis bosnica) – endem balkanskog poluotoka i bosanske riđovke (Vipera berus bosniensis) - endem balkanskog poluotoka. Pod uvjetom da su prisutne na ovom području, još tri svojte se smatraju endemskim: velebitska gušterica (Arheolacerta horvathi) – istočnoalpski endem, gorski žutokrug (Vipera (ursini) macrops) – endem balkanskog poluotoka i mrki ljuskavi gušter (Algyroides nigropunctatus) koji je endem Dinarskog krša.

Fauna gmazova područja oko gornjeg toka Une nije previše brojna i ne sadrži velik broj endemičnih i rijetkih vrsta. Međutim, među njima se nalaze neke vrste koje su ugrožene, osjetljive, rijetke i zahtijevaju određene zaštitne mjere.

S obzirom na nedostatak podataka o stanju populacija Mrkog ljuskavog guštera (Algyroides nigropunctatus), teško je govoriti o ugroženosti ove vrste, ali 'činjenica je da pritisak od različitih ljudskih djelovanja utječe na smanjenje staništa i količine hrane za ovu vrstu.

Razlozi ugroženosti vrste (Natrix tesellata) ribarica, najčešće se vežu uz promjene staništa, regulacije rijeka, isušivanje, melioracije i onečišćenja.

Velebitska gušterica (Archeolacerta horvathi) je endemska svojta istočnih Alpa i sjevernih Dinarida, a najveći problem u zaštiti vrste predstavlja nedostatak podataka o populacijskoj strukturi i dinamici.

Na području balkanskog poluotoka prisutna je podvrsta livadne gušterice, (Lacerta agilis bosnica) i podvrsta riđovke, (Vipera berus bosniensis) o kojima postoji vrlo malo podataka. Vrstu gorski žutokrug (Vipera (ursini) macrops) ugrožavaju izgradnja prometnica i zarastanje livada zbog nestajanja tradicionalnog stočarstva.

#### Ptice

Do sada nisu  sprovođena sistemska istraživanja ornitofaune, te nisu ni zabilježene endemske svojte ptica na promatranom području.

Ornitofauna promatranog područja je zanimljiva zbog prisustva pojedinih rijetkih i ugroženih vrsta, te zbog velikog broja pjevica. Vrlo interesantna vrsta je veliki tetrijeb (Tetrao urogallus) koji je prilično ugrožen zbog prekomjernog lova i smanjenja neophodnih šumskih staništa.

Zanimljivo je da na širem području obitava lještarka (Tetrastes bonasia) koja je prilično rijetka i skrovita vrsta, a nastanjuje šumska staništa. Lještarka je u većini Europe ugrožena različitim šumskim zahvatima, gradnjom cesta i prekomjernom sječom i krčenjem šuma.

Treba istaći i kosca (Crex crex), jednu vrlo rijetku i ugroženu pticu karakterističnu za vlažne travnjake i livade.

Dakako da treba spomenuti i bogatstvo ptica dupljašica, u prvom redu djetlića (Piciformes), sova (Strigiformes), sjenica (Paridae), te poludupljašica iz skupine muharica (Muscicapidae).

Ovdje su prisutne i brojne druge zaštićene ptičje vrste, među kojima svakako treba naglasiti surog orla i sivog sokola.

#### Sisari

Među sisarima gornjeg dijela toka Une nalaze se dvije endemske svojte: runati voluhar (Dinaromys bogdanovi) – oromediteranski endem i alpski voluharić (Microtus multiplex) – istočnoalpski endem. Ove dvije vrste nisu sigurno prisutne već se samo pretpostavlja da bi mogle biti prisutne na širem području.

Prema Zakonu o zaštiti prirode te Pravilniku o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca, Mammalia (N.N. 31/95.) zaštićeno je 33 vrste sisavaca područja Une, dok je 8 vrsta zaštićeno prema Pravilniku o lovostaju. Od zaštićenih sisavaca uz mnoge ugrožene i osjetljive vrste šišmiša valja naglasiti tri velike zvijeri, tri najveća evropska predatora – vuka, risa i medvjeda. Velik broj iz skupine zvijeri – vidra, jazavac, lasica i zerdav.

Na IUCN-ovom popisu ugroženih sisavaca Europe nalazi se 17 vrsta u dvije kategorije ugroženosti. Pet vrsta se smatra osjetljivim (VU) i to četiri vrste šišmiša i vrtni puh. Ostalih 12 vrsta je u kategoriji gotovo ugroženih vrsta (NT). Najugroženija skupina su šišmiši sa 8 nabrojanih vrsta, a slijede ih rijetke i endemične vrste glodavaca, te zvijeri.

Prema popisima Bernske konvencije koja štiti europske divlje vrste i prirodna staništa 50 vrsta područja oko gornjeg toka Une je zaštićeno. Dvadeset četiri vrste se nalaze na dodatku II (strogo zaštićene vrste), dok je 26 vrsta na dodatku III (zaštićene faune).

Prema Direktivi Europske unije o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Habitats Directive), dodatak II navodi 14 vrsta sisavaca, dodatak IV 29 vrsta, dok su tri vrste navedene na dodatku V. Dvadeset i dvije vrsta šišmiša zaštićene su Bonskom konvencijom koja štiti migratorne vrste životinja.

### Endemske vrste

Zastupljene su endemske vrste užeg (stenoendemi) i šireg područja.

- Dinarske su rasprostranjenosti Micromeria thymifolia, Hieracium waldsteinii, Corydalis leiosperma, Erysimum lineariifolium, Berberis croatica, Centaurea glaberrima, Onosma stellulata, Rhamnus illyrica, Iris bosniaca, Iris illyrica, Dianthus kitaibelii.

- Balkanske su vrste Opopanax chironium, Campanula balcanica, Cerastium decalvans, Digitalis laevigata, Melampyrum hoermannianum, Bupleurum kraglii, Verbascum abietinum, Asperula purpurea, Euphorbia glabriflora, Asperula longiflora, Cirsium candelabrum, Thymus jankae, Dianthus cruenthus, Euphorbia pancicii, Asperula scutellaris,

- balkansko-apeninske su Campanula pyramidalis, Frangula rupestris, Galium corrudaefolium, Arabis flavenscens, Sesleria tenuifolia, Eryngium amethystinum, Satureja subspicata, Cirsium montanum, Alyssoides graeca, Centaurea deusta,

- dinarskoapeninska je vrsta Crepis chondriloides.

Najuže su rasprostranjeni Campanula waldsteiniana ssp. unaensis i Moehringia bavarica ssp. malyi, koje su zasad nađene samo na području Pounja.

Većina navedenih vrsta raste na stijenama i nisu ugrožene.

Uz gore navedene vrste od kojih su mnoge rijetke, na promatranom području nalaze se i ugrožene vrste Carex paniculata, Carex riparia, Carex panicea, Filipendula ulmaria, Phragmites australis, Hypericum tetrapterum i druge.

Beskičmenjaci - Prema postojećim podacima na promatranom području nisu zabilježene endemske vrste niti rijetke i ugrožene vrste beskičmenjaka. Od kopnenih gastropoda u kanjonu Une je konstatirano 11 vrsta koje su ostaci glacijalnih i predglacijalnih razdoblja: Acanthinulla amellata, Acanthinulla harpa, VolIonio tenuiabris, Vitrea contortua, Vitrea subefusa, Vitrea pygmaea, Oxychius alliarius, Oxychius diaphaneus, Phenacoimax annuaris, Semiimax semiimax, Acicua poita.

## Antrpogena obilježja

### Kulturno-istorijsko nasljeđe

Na teritoriji NP Una nalaze se brojna arheološka nalazišta, ostaci brojnih utvrda, gradina kao i srednjevjekovni gradovi.

Najbrojniji su praistorijski lokaliteti iz bronzanog i željeznog doba, visinska naselja i gradine, smještena na istaknutima geostrateškim položajima iznad doline rijeke Une, kao jedne od najznačajnijih komunikacija između primorskog i kontinentalnog dijela juga Evrope. Takva su naselja imala odbrambene zidine  s teško pristupačnim prilaznim putevima i ulazima, tako da su relativno lako prepoznatljive i na pojedinim mjestima uočljive i danas, ako kameni materijal nije raznesen ili upotrebljen u druge svrhe. Na iste upućuju i brojni, do danas sačuvani toponimi grad, gradina i gradac i sl.

Na razmatranom području budućeg NP Una do sada je utvrđeno postojanje 49 arheoloških lokaliteta

- dijelovi praistorijskih naseobina - kod Ripča, Hrgara, Račića, Doljana, Kulen Vakufa, Ćukova, Martin broda

- nekropola

- srednjevjekovnih gradova - Sokolac, Ripački grad, Orašac, Vrnograč, Kula u Ćukovima, Prkosi, Kliševići, Havala, Kulen Vakuf, Ostrovica, Rmanj, Bilaj, Veliki Cjetinić

- sakralni objekti (džamija, katoličkih i  pravoslavnih crkava, kapela i manastira)

Nacionalni spomenici su Ostrovica - Ostrovački grad i istorijska građevina - Srpski pravoslavni manastir Rmanj (mjesto i ostaci graditeljske cjeline) sa ostacima orginalnih fresaka uz ostatke kule srednjevjekovnog grada.

Spomenici sa privremene liste nacionalnih spomenika koji se nalaze u Parku ili u kontaktnoj zoni su

- groblje pod Ostrovicom,

- tvrđava Havala,

- Lohovska Brda - grobljanska kapela sv. Jurja,

- Ripač - ostaci starog grada i utvrda Ripač

- Ripač - sojeničko naselje iz srednjeg bronzanog i željeznog doba, sa ostacima antičke kulture.

Tradicionalno graditeljstvo čine: mlin na vrelu Krke (stradao u ratu 91-95., sačuvani samo temelji), mlinovi u Martin Brod, drveni mostovi na Uncu (uzvodno od Šipki, Bastasi) i čatrnje (sabirnice kišnice) uz seoske stambene objekte.

Memorijalna baština obuhvata grobljanske cjeline - stara seoska groblja sa nadgrobnim spomenicima i spomen obilježja NOB-a koji imaju status kulturnog dobra (Oreškovića grob - Malo Očijevo, Titova pećina - Bastasi).

Objekti tehničke kulture na prostoru NP je čatrnja „Jezero“ Veliko Očijevo (sa valovima za napajanje stoke) iz austrougarski period rađena u kombinaciji kamen-beton.

#### Ostrovica

Istorijsko područje Ostrovica - Ostrovački grad, općina Bihać - nacionalni spomenik

Kraljevski grad Ostrovica izgrađen je na istoimenom brdu i lijevoj obali Une iznad Kulen-Vakufa. Prvi put se spominje 1407. godine kada je ugarsko-hrvatski kralj Ladislav potvrdio tvrđavu kao vlasništvo vojvode Sandalja Hranića. Tvrđavu je dobio kao miraz po svojoj ženi Katarini Vukčić Hrvatinić koja je bila porijeklom iz bosanske porodice Hrvatinića. Pod osmansku vlast Ostrovica je došla 1523. godine. Grad je bio sjedište Ostrovičke kapetanije, osnovane početkom 18. stoljeća u kojoj su još pripadali utvrđeni gradovi Orašac, Havala, Kulen-Vakuf, te palanke Čovka i Donji Lapac. Tvrđava je imala četri kule i dvije tabije, a glavni ulaz se nalazio na južnoj strani bedema.

#### Manastir Rmanj

Pravoslavni manastir Rmanj u Martin Brodu, sa ostacima originalnih fresaka je nacionalni spomenik, koji  se datira se u kraj 15.vijeka/ početak 16 vijeka, nalazi se u okviru NP i leži na rijekama Uni i Uncu, koji se neposredno ispod sela spajaju. Narodna tradicija pripisuje ga zadužbini Katarine Branković, kćeri despota Đurađa Brankovića i supruzi grofa Ulriha II Celjskog. U novije vrijeme uz manastir je izgrađen i konak.

U starijim dokumentima manastir Rmanj se naziva Hrmanj, Ajerman, Chermlja, Szermil, Hermanya, Herman a ime je dobio po Katarininom sinu Hermanu III koji je zbog bolesti mlad umro, te je njemu u spomen Katarina podigla manastir. U narodu se vremenom od imena Herman pretvori u naziv Rmanj i taj naziv je ostao do dana današnjeg.

Manastir je posebno interesatan jer je građen od sedrenih blokova, kao autentičnog materijala prisutnog na području zaštićenog područja, odnosno sedrenih naslaga u Martin Brodu.

Ostaci manastirskih freski su jedne od najstarijih pravoslavnih freski na ovom području. Sačuvano je samo nekoliko fragmenata u prizemnim zonama, pod zemljanim nasipima formiranim podizanjem patosa u protezisu i oltarskoj konhi. Smatra se da su nastale krajem XV ili početkom XV vijeka, prije osmanskih osvajanja. Manastir je više puta demoliran i renoviran. 1944 manastir su bombardovali Nijemci i porušili ga do temelja, nakon toga pri otkopavanju srušene crkve (temelja) i čišćenja fresaka pokazalo se da su crkva i priprata bile oslikane u isto vrijeme. Nakon te rekonstrukcije Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa BiH, u crkvu je postavio nekoliko fragmenata fresaka. Fragmenti su 1995 tokom akcije „oluja“ nestali, ostala je samo jedna ploča dimenzija 35x35 cm na južnom zidu crkve. Na njoj su vidljivi motivi rozeta u oker, plavoj i ružičastoj boji, naslikane na tamnijoj plavoj podlozi.

#### Martin Brod - ambijentalna cjelina

Martin Brod je smješten na izlazu iz dva kanjona, između dvije rijeke, tj. na ušću Unca u Unu. U ovom mjestu se nalazi najveći kompleks slapova u Nacionalnom parku “Una”. Vodopad „Milančev buk“ koji je površinski najveći vodopad na rijeci Uni i najveća atrakcija u ovom dijelu NP Una.

Naselje je poniklo iz srednjovjekovnog grada koji je podignut krajem XIV ili početkom XV vijeka na ušću Unca u Unu, a postoje mišljenja istoričara da ovaj stari grad datira iz XIII vijeka. Po zapisima iz 1396. godine ovaj grad se nazivao Konuba. U izvorima se prvi put spominje 1431. godine kada ga je ugarski kralj Sigismund založio Nikoli Frankopanu.

Jedna od turističkih atrakcija Martin Broda predstavlja i prirodna ekološka veš mašina zvana "bučnica" koja se nalazi 200m od vodopada . Pretpostavlja se da je starija od 300 godina, a nekad je ovdje postojao veliki broj mlinova i bučnica.

#### Kulen Vakuf - kao amijentalna cjeline

Kulen Vakuf je najveće naseljeno mjesto u području Nacionalnog parka i od davnina predstavlja važno čvorište puteva. U vrijeme Rimskog carstva tuda je prolazila cesta koja je od Zadra povezivala rimske provincije Dalmaciju i Panoniju.

Kasaba Džisr-i-kebir (tur. Veliki most) na rijeci Uni, kako se prvobitno nazivao današnji Kulen Vakuf, osnovana je podizanjem džamije sultana Ahmeda I (1603.-1617.). Mjesto neslužbeno mijenja ime u XVIII stoljeću od kada se prema vakifu naziva Palanka Mahmut paše Kulenovića, a u XIX stoljeću mjesto dobiva današnji naziv Kulen Vakuf.

Poslije Karlovačkog mirovnog ugovora 1699. godine, bosanski valija Halil-paša je proširio i utvrdio ovo mjesto. Grad je nastao na umjetno stvorenom otoku uz lijevu obalu rijeke Une, tako da je uz same gradske bedeme tekla rijeka Una i njen umjetno prokopani rukavac koji i danas postoji. Pored čvrstih bedema, ovaj grad je imao i borbeni odbrambeni pojas. Na gradskim bedemima su bila četvero vrata i dvije tabije. Na istočnoj strani bedema bila je Horića tabija, a na zapadnoj strani Ćemalovića tabija. Jedan od glavnih gradskih vrata bila su do Une na velikom mostu, a druga pored gradske džamije Sultan Ahmeda koja se i danas tamo nalazi. Dvoje sporednih vrata su bila na istočnoj i zapadnoj strani grada, u neposrednoj blizini tabija. Austro-Ugarska monarhija je porušila zidine nakon okupacije 1878. godine.

Iznad mjesta sa lijeve strane Une i njene pritoke Ostrovice dominira istoimena srednjovjekovna i osmanska utvrda – Ostrovica, a s desne još uvijek vidljivi ostaci osmanske utvrde Havala.

### Društveno-privredne karakteristike

Tradicionalne djelatnosti su poljoprivreda, šumarstvo, ribolov, lovstvo

Glavni oblici korišćenja parka: ratarstvo, stočarstva, ribogojstvo tj. razne forme proizvodnje hrane-

Trenutno korišćenje prostora

- Poljoprivredno zemljište 30%

- Šume i šumsko zemljište 65%

- Građevinsko i neplodno zemljište (5%) – stanovanje, privreda, vodne površine, saobraćajnica, eksploatacione i istražne površine, deponije, goleti i kamenjari

#### Privreda

Šume su slabe kvalitete i niske privredne vrijednosti a lovstvo je prisutno u rubnim dijelovima NP (Orašac, Kulen Vakuf, Martin Brod).

Poljoprivreda je ekstenzivna, dok su najperspektivnije aktivnosti vezane uz vode -  sportski ribolov i uzgoj ribe, te sportske aktivnosti na vodama (rafting, kajak, kanu). Na teritoriji parka ima ribnjak  u Martin Brodu, a proizvodnjom ribe se bavi Riz-Krajina doo Bihać. Od poljoprivredne proizvodnje razvijena je ratarska proizvodnja krompira, sjemenske pšenice i raži, i pivskog ječma, te stočarstvo gdje je razvijena je govedarska proizvodnja, kao najvažnija grana poljoprivrede (vezano za proizvodnju mlijeka i Meggle Mljekaru d.o.o. u Bihaću). Osim toga na području parka postoji tradicija i uvijeti za pčelarstvo, te postoji aktivno udruženje pčelara sa 149 članova, ali i aktivnosti sakupljanja ljekovitog bilja i gljiva.

Na teritoriji Parka ima ležišta gipsa, građevinskog kamena te sulfatnih mineralnih voda, a pri osnivanju parka, zatečene su privredne djelatnost: rudnik gipsa kod Kulen Vakufa, ribnjak kod Martin Broda, Punionica vode u Kulen Vakufu i drvnoprerađivački pogoni u Ćukovima.

#### Turizam

Master planom turizma NP Una u NP je predviđen razvoj sportskog, ruralnog i kulturnog turizma, i  to predviđene su:

- Sportske aktivnosti vezane za aktivnosti na vodi (rafting, kajakarenje, flyfishing) i outdooor aktivnosti: biciklizam, sportsko penjanje, alpinizam i planinarenje;

- Ruralni turizam baziran na postojećim smještajnim kapacitetima domaćinstava, promociji tradicionalnih vrijednosti i gastro ponudi, te

- Kulturni turizam koji podrazumijeva obilaske kulturno-istorijskih spomenika, upoznavanje sa lokalnim tradicijama,  folklorom i kulturom.

NP Una bilježi kontinuiran rast posjetitelja koji se mjeri putem podataka prikupljenih na službenim ulazima u NP. Objekti za ulazak u NP Una su drvene kućice u kojima posjetitelji mogu kupiti ulaznice, dobiti potrebne logističke informacije od osoblja parka, te se upoznati sa parkovskim pravilima kojih se svi posjetitelji trebaju pridržavati tokom svog boravka u parku. Posjetioci se također obavještavaju da je kupovina ulaznice doprinos trajnoj zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju upravljanja Nacionalnim parkom Una.

Individualni posjetitelji čine najveću grupu posjetioca, odnosno 94 posto svih gostiju parka otpada na ovu grupu koju čine odrasli, djeca i penzioneri koji dolaze automobilima, biciklom ili pješice. Broj gostiju koji dolaze preko agencija je više-manje konstantan i čini 6 posto ukupnog broja posjetitelja.

Usluge i ponuda parka je vezana za

- prirodne vrijednosti parka, posebno rijeku Unu i vodopade

- blizinu emitivnih područja,

- mikro lokacije (primarno Kulen Vakuf, Štrbački buk i Martin Brod)

- lokalnu hranu

- čistoću i očuvanost parka,

- domaćinski/ prijateljski odnos (gostoljubivost);

Rafting na Uni je generalno prepoznat među turistima u regionu i u Evropi.

Domaći posjetioci (sa dijasporom čine cca 40%), posebno imaju zastupljeno Arapsko tržište koje dolazi po principu 3 dana/2 noći; najviše iz regiona imaju posjetilaca iza HR, SLO, SRB (cca 20%); inače su im interesantna tržišta iz Azije i prije korone su imali značajan rast posjetilaca iz Malezije, Singapura i Japana, te najave i dogovore za Kinu (ali je to u toku pandemije stalo).

Tražnja je sezonska (rafting i biciklizam), od aprila do oktobra, uglavnom vikendom, osim u vrhu sezone (jul/avg) kad ide svaki dan; najviše se traži Štrbački buk (zbog adrenalina).

Komercijalne ture se nude za biciklizam i imaju opcije iznajmljivanja bicikala za samostalne obilaske.

Kajakarenje ima u donjem toku Une, dok je gornji tok prezahtjevan; Samostalno kajakarenje nije dozvoljeno, već mora da se ide sa licenciranim skiperom.

Planinarske ture i rute – postoje u području NP Una, to su rekreativne staze, planinarske i biciklističke; prisutno je nekoliko aktivnih planinarskih udruženja sa područja grada Bihaća, ali i okolnih mjesta koja gravitiraju na području NP Una. Staze su pozicinirane na području NP Una gdje se ne može doći automobilom, a interesovanje je dosta solidno za korištenje rekreativnih staza; sve evidentirane rekreativne staze u NP Una održavaju uposlenici NP Una, ponekad u organiziranim akcijama čiščenja i krčenja sa lokalnim stanovnicima i društvima).

Projekat iz 2010 godine pod nazivom „Razvoj eko zone NP Una“ je radio markiranje biciklističko - pješačkih staza (10 km) uz pomoć Udruženja „Limit“ iz Bihaća, u okviru projekta je izgrađen jedan dio vidikovaca u području NP Una.

Kružna rekreativna staza „Una i Bunari“ od 7 km  u Kulen Vakufu, koja vodi do starog grada Ostrovica, kao i staza gdje se održava biciklistička trka NP Una (19 km) na lokaciji Štrbačkog buka uz podršku Sportsko rekreativnog društva „Ultra“ iz Bihaća su dobro održavane i redovno se koriste, prohodnost je moguća kontinuirano.

Via Dinarica prolazi kroz NP Una te ima dio markacija, jedan krak ide kroz NP i to su uglavnom pješačke i biciklističke staze.

Broj apartmana kontinuirano raste, kako izvan Parka tako sve više u području Parka tj. unutar parka, uglavnom u urbanizovanim zajednicama Kulen Vakuf, Martin Brod, Orašac (s tim što je dio Orašca izvan parka tj. kontakt zona NP Una pa se sad pojavljuje razvoj ponude); imaju tri kampa, a jedan od njih se nalazi u mjestu Martin Brod „Lučica“ i pod upravom je JP NP Una, prisutan je porast kampera (dominanti su posjetioci iz Evropskih zemalja).

Na cjelokupnom području NP Una, grada Bihaća i gradova na području USK-a raste ulaganje u turistučke djelatnosti, a posebno u smještajne kapacitete kako velike (hoteli, moteli, etno sela), tako raste ulaganje i u privatne smještaje (apartmani, sobe, kuće, vikendice). Razvoj NP Una je potakao razvoj turističke – ugostiteljske privrede i NP Una je generator ekonomskog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine, posebno Unsko - sanskog kantona. NP Una je primjer i pokretač cjelokupnog razvoja turizma i uslužnih djelatnosti ovog područja.

Svake godine se realizuje Brdska trka Nacionalni park Una (trail run 19 km) u saradnji sa Sportskim društvo „Ultra“ iz  Bihaća.

Moguć je razvoj ponude vezano za gljive i ljekovito bilje, s tim što su za ovo potrebna dalja istraživanja kao i uređivanje sistema nadzora nad ovim aktivnostima. Istraživanje gljiva i invetarizacija je projekat koji se realizira od maja mjeseca 2022. godine, u toku perioda izrade ovog Plana upravljanja, a završetak je planiram do kraja 2023. godine. Preliminarni pokazatelji ovog projekta su da je u području NP Una pronađeno preko 500 različitih vrsta gljiva, što predstavlja izuzetan rezultat i izdašnost područja NP Una kada je u pitanju carstvo gljiva. Obzirom da je svakako zabranjeno branje gljiva u komercijalne svrhe, a u dozvoljenim zonama je moguće za vlastite potrebe i za istraživanja, ovu oblast je potrebno regulisati pravilnikom i uspostaviti sistem nadzora i komercijalizacije ove aktivnosti.

Interesantno je što Plitvička jezera privlače puno posjetilaca, a dio njih dolazi na Unu da koriste usluge npr. raftinga i druge ponude kojih nema na Plitvicama. Od septembra 2011. godine NP Una ima sporazum o suradnji sa JU NP Plitvička Jezera, koji su udaljeni od NP Una oko 40 km. Suradnja treba da bude bolja, a posebno od strane turističkih operatera odnosno  agencije koje treba da prodaju ponude oba parka.

Suradnja se od 2011 godine – do početka migrantske krize, ogledala u zajedničkoj razmjeni posjetioca, gdje smo na Info pultu na ulazu 1. Plitvička Jezera promovirali NP Una.

Lokaliteti i sadržaji uključeni u turističku ponudu NP Una

- Putovanje dolinom rijeke Une kroz selo Ripač pored planine Ljutoč

- Prolazak kroz sela Ćukovi i Orašac (sa osvrtom na istoriju, kulturu, tradiciju)

- na putu prema Martin Brodu - prolazak pored kamenog željezničkog vijadukta zvanog Jarapaga iz Austro-ugarskog perioda

Martin Brod

- obilazak Martin Broda (naselje iz srednjevjekovnog doba)

- Posjeta manastiru Rmanj (15 stoljeće)

- prolazak pored Rmanjske gradine iz Rimskog Doba

- Obilazak vodopada Mlinačev Buk  (kao najvećeh kompleksa vodopada na rijeci Uni)

- U Martin Brodu ima mogućnost obilaska starih mlinova i ekoloških veša mašina (bučnica)

- Aktivnosti u piknik i kamping zoni Lučica

Kulen Vakuf

- Obilazak Kulen Vakufa  - posjeta Sultan Ahmedovoj džamiji (početak 17 stoljeća), šetnja sa pogledom na osmanske utvrde Ostrovica i Havala

  - posebna verzija ture sa šetnjom prema starom gradu Ostrovica pored izvora rijeke Ostrovice, prolazak ispod viadukta, željezničkog mosta, uređenom šumskom stazom kroz naselje Ostrovica do starog grada (dužina staze 2,2 km)

    - opcija 2 šetnja pješačkom stazom uz rijeku Ostrovicu pored njenog ušća te uz Unu do kampa Buk  u Kulen Vakufu

  - druga verzija ture sa posjetom Udruženju žena Kulen Vakuf, prezetnacija rada udruženja u tkalačkoj radionici i mogućnost kupovine proizvoda; i organizaciju radionice za đake na trgu ili školskom igralištu u Kulen Vakufu

  - verzija ture 3 - šetnja do starog grada Havala (2,5 km, djelimično strma)

  - verzija ture 4 - kraći rafting na etapi Vatrogasna/Veterninarska stanica Kulen Vakuf (pješčana plaža) - Buk Kulen Vakuf (dužina 1.5 km, trajanje 30min, težina 1 stepen)

Štrbački Buk

- put do sela Orašac (ka Štrbačkom buku), selo Ćukovi je ulaz broj 2; ali u Orašcu je parking za velike autobuse; ovdje se još spominju Ćelije (kao lokacija ulaza 3)

- pješačenje u dužini od 4.5 km do Štrbačkog buka u pratnji vodiča tematskom poučnom stazom (putevima prošlosti) - staza uređena i označena sa 11 edukativno -informativnih tabli, opremljena s drvenom turističkom signalizacijom i ostalim parkovskim mobilijarom, šadrvanom, drvenim mostićem i klupama.

- Prolazak pored kule Klišević, na čijem se platou staza nadovezuje na stazu „Putevima ljekobiljlja“ - obilježena sa preko 120 ljekovitih i aromatičnih i jestivih vrsta, te vodi prema ulazu broj 3 Ćelije

- obilazak Štrbačkog buka - šetnja drvenom šetnicoma (cca 500m) i obilazak replike mlina izgrađena na orginalnim temeljima, silazak do sedara (vodopad je visok 24 m, širok 40m u tri bigrena odsjeka)

- Piknik zona Štrbački buk

## Strateški i pravni okvir za NP Una

### Regulativa koja definiše rad Parka

Pravni okvir za NP Una čine slijedeći propisi koji su uzeti u obzir prilikom izrade dokumenta plana upravljanja

- Zakon o Nacionalnom parku „Una“(„Službene novine FBiH“, broj 44/08)

- Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“d.o.o.Bihać („Službene novine FBiH“, broj 71/08),

- Zakon o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13)

- Zakon o zaštiti okoliša FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 38/09)

- Zakon o vodama  („Službene novine FBIH“, broj 70/06 )

- Zakon o zaštiti voda FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 54/03)

- Zakon o zaštiti zraka FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 04/10)

- Zakon o upravljanu otpadom (Službene novine FBiH“, broj 33/03)

- Zakon o turističkoj  djelatnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj:32/09)

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“broj:32/09)

- Zakon o koncesijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 40/02 i 61/06)

- Zakon o eksproprijaciji FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/07)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBIH („Službene novine FBIH“, broj 52/09

- Zakon o lovstvu („Službene novine FBIH“, broj 4/06, 8/10 i 81/14)

- Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBIH“, broj 64/04)

- Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi („Službene novine FBIH“, broj 73/05)

- Zakon o šumama Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 22/12)

- Zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 3/04)

- Zakon o turizmu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 8/17)

Pravilnici

- Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenom područjima („Službene novine FBiH“, broj 65/06)

Planski dokumenti:

- Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“ za period od 20 godina (“Službene novine FBiH” br: 92/14),

- Plan upravljanja za Nacionalni park Una

- Master plan razvoja turizma za zaštićeno područje Nacionalnog parka Una (Maj 2009)

- Plan upravljanja posjetiteljima (2022)

- Plan upravljanja kompleksom sedrenih slapova i kaskada na rijeci Uni u Marin Brodu (2022)

#### Zakon o Nacionalnom parku „Una“

Zakon je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 44/08, od 29. maja 2008. i njime se osniva Nacionalni park „Una“. Zakon je urađen u skladu s novom kategorizacijom Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN od 1944 do 1997.), a prethodila mu je izrada Studije izvodljivosti koja je u potpunosti potvrdila opravdanost zaštite i uspostave Nacionalnog parka "Una".

Zakon reguliše pitanja zaštite, unaprjeđenja i korišćenja Nacionalnoga parka, upravljanja Nacionalnim parkom, te propisuje prekršaje i određuje upravne mjere za nepoštivanje odredaba Zakona. Opseg površine Nacionalnog parka definiran je Zakonom, a tijelo uprave nadležno za geodetske poslove dužno je izvesti u digitalnom katastarskom planu detaljan prikaz granica Nacionalnoga parka.

Zakonom se u Nacionalnom parku „Una“ uspostavljaju: područja stroge i usmjerene zaštite i područja usmjerenog razvoja koje uključuje područje u granicama Nacionalnog parka što nije obuhvaćeno zonom stroge i usmjerene zaštite.

Zone su područja u kojima je, radi zaštite tradicionalnih načina korištenja prostora u skladu s odredbama Zakona, uspostavljen posebni režim zaštite na osnovu kojeg se dopušta jači utjecaj čovjeka u prirodi radi obavljanja djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, te rekreacije, koje nisu u suprotnosti s namjenom područja stroge i usmjerene zaštite Nacionalnog parka.

Zabranjene i dopuštene aktivnosti u Nacionalnom parku

Zakon precizno definiše koje aktivnosti su dozvoljene, a koje zabranjene u području Nacionalnog parka, u cilju poboljšanja zaštite.

U području Nacionalnog parka nisu dopušteni zahvati i obavljanje djelatnosti u opsegu i na način koji bi mogao ugroziti ciljeve osnivanja Nacionalnog parka ili nepovoljno utjecati na prirodne vrijednosti u takvoj mjeri da bi se značajno promijenile one karakteristike koje su značajne za njihovo očuvanje, biološku raznolikost i vrijednost krajolika. Član 6. Zakona nabraja 34 djelatnosti u kategoriji zabranjenih radnji u Nacionalnom parku.

Osim navedenih općih zabrana, postoje dodatne zabrane u području režima stroge i usmjerene zaštite, precizno pobrojane u članu 7. i članu 8. Zakona. Član 9. Zakona navodi aktivnosti koje su dozvoljene unutar određenih zona.

Posebna pažnja u Zakonu je posvećena razvoju Nacionalnog parka „Una“ kroz odredbe o izradi i primjeni Plana upravljanja koji će detaljno razraditi razvojne smjernice kojima se potiče održivi razvoj prilagođen karakteristikama i prirodnim vrijednostima Nacionalnog parka.

Razvojnim smjernicama se potiče održivi razvoj prilagođen karakteristikama i prirodnim vrijednostima Nacionalnog parka koji se podržava kroz:

- poticanje prirodnim vrijednostima i kulturnoj baštini prikladnih oblika turizma i rekreacije,

- poticanje razvoja ruralnog prostora, poboljšanje infrastrukture seoskih gospodarstava s uređenjem prostora i obnovom sela,

- poticanje dopunskih djelatnosti u poljoprivredi koje su povezane s ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom i uzgojem autohtonih pasmina domaćih životinja i njihovih proizvoda se ekološkom markicom i geografskim porijeklom,

- poboljšanje komunalne infrastrukture,

- omogućavanje obrtničkih djelatnosti sa naglaskom na stare obrte,

- zaštitu kulturne baštine,

- korištenje okolišu prihvatljivih (neškodljivih) tehnologija pri prijevozu unutar Nacionalnog parka,

- očuvanje biološke raznolikosti i pejzažne prepoznatljivosti,

- očuvanje prirodnih vrijednosti.

Za ostvarenje razvojnih smjernica jedna od mogućnosti su poticaji od strane JP NP Una, te lokalnih, kantonalnih i entitetskih budžeta.

U svrhu upravljanja, zaštite, unapređenja, korištenja i razvoja Nacionalnog parka, Vlada FBiH je osnovala Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. sa sjedištem u Bihaću (Odluka objavljena u "Službenim novinama FBiH", broj 71/08), koje rukovodi Nacionalnim parkom na osnovu Zakona o Nacionalnom parku „Una“, Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“, Plana upravljanja za područje Nacionalnog parka, trogodišnjih i godišnjih planova poslovanja, kao i na osnovu drugih pravilnika i procedura propisanih od strane nadležnih tijela JP NP Una.

Javno preduzeće podnosi izvještaj o provođenju Plana upravljanja Vladi FBiH svake dvije godine, a nakon proteka razdoblja od pet godina analizira se provedba plana upravljanja i ostvareni rezultati, te se po potrebi obavlja revizija plana upravljanja na način i u postupku kako je to propisano za njegovo donošenje.

Također, Javno preduzeće je dužno donijeti godišnji program rada na osnovu Plana upravljanja, a koji se odobrava od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH. Ovim planom JP utvrđuje sistem raspodjele ostvarene dobiti, koje je dužno namijeniti, između ostalog, razvoju vlastite djelatnosti i otkupu nekretnina, naročito zemljišta u Nacionalnom parku, subvencijama u provođenju razvojnih smjernica, naknadama vezanim uz ugovornu zaštitu i brigu nad prirodnim vrijednostima, okolišnoj sanaciji objekata i degradiranog okoliša, izdavanju publikacija u vezi s parkom i slično.

Plan Upravljanja koji donosi Vlada FBiH na period od 10 godina, uz određivanje razvojnih smjernica kako je gore opisano, određuje i način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja Nacionalnim parkom, te konkretnije smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

Plana upravljanja dužne su se pridržavati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u Nacionalnom parku.

#### Zakon o zaštiti prirode FBIH

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti i način obnove, zaštite, očuvanja i održivog razvoja pejzaža, prirodnih područja, biljaka, životinja i njihovih staništa, minerala, fosila i drugih komponenti prirode na teritoriji FBiH, nadležnosti tijela koja vrše poslove zaštite prirode, planiranje zaštite prirode, opće i posebne mjere za zaštitu prirode, informacijski sistem, nadzor, financiranje zaštite prirode i kazne za prekršaje za pravna i fizička lica.

Mjerama propisanim ovim Zakonom osiguravaju se osnovni uvjeti za zaštitu prirode i održivi razvoj prirode i okoliša, a naročito:

- obnova, zaštita, očuvanje i održiva upotreba ekološkog balansa u prirodi;

- obnova, zaštita, očuvanje i održiva upotreba obnovljivih prirodnih resursa;

- obnova, zaštita, očuvanje i održiva upotreba prirode i revitalizacija oštećenih područja i dijelova prirode;

- uspostavljanje sistema za planiranje, upravljanje, informiranje i financiranje zaštite prirode;

- uspostavljanje međuentitetske i međunarodne suradnje u domenu zaštite prirode;

- učešće javnosti u oblasti zaštite prirode;

- realizacija ciljeva propisanih u Strategiji zaštite prirode;

- usklađivanje ekonomskih i društvenih razvojnih planova i projekata sa održavanjem svih postojećih obnovljivih prirodnih resursa, smanjenje korištenja, opterećenja i zagađivanja vrsta (životinja, biljaka, gljiva) i njihovih staništa.

#### Zakon o zaštiti okoliša FBiH

U zakonu o zaštiti okoliša FBiH navodi se da u području Nacionalnoga parka nisu dopušteni zahvati i obavljanje djelatnosti u opsegu i na način koji bi mogao ugroziti ciljeve osnivanja Nacionalnoga parka ili nepovoljno utjecati na prirodne vrijednosti u takvoj mjeri da bi se značajno promijenile one karakteristike koje su značajne za njihovo očuvanje, biološku raznolikost i vrijednost krajolika. Također, utvrđeno je da se štetnost zahvata i djelatnosti, navedenih u ovom članu, utvrđuje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugih postupaka koji se vode u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode.

#### Zakon o zaštiti voda FBiH

U poglavlju „Režimi zaštite“ (članovi 6, 7, 8, i 9) Zakona o Nacionalnom parku „Una“, određen broj stavova se odnosi na pitanje voda i vodotoka te se eksplicitno kaže da je u području Nacionalnoga parka naročito zabranjeno:

- unositi u vodotoke neautohtone vrste riba i druge neautohtone životinjske vrste;

- ograđivati zemljišta, osim za potrebe u poljoprivredi, šumarstvu, upravljanju vodama,

- rekreacijske djelatnosti na vodotocima, osim na za to određenim područjima i pod uvjetima određenim u Planu upravljanja;

- graditi nove objekte i infrastrukturu za opskrbu energijom, osim za opskrbu energijom iz obnovljivih izvora (energija sunca, energija iz biomase, geotermalna energija, hidrotermalna energija, energija vodotoka) za potrebe stanovništva i djelatnosti u području parka);

- graditi vodne akumulacije;

- izvoditi zahvate kojima bi se mijenjao vodni režim, oblik korita ili bilo na koji drugi način utjecalo na prirodne odnose vodotoka i priobalnih zemljišta, osim ako to zahtijevaju potrebe za zaštitom obala od erozije, potrebe za opskrbom pitkom vodom, potrebe za zahvate za zaštitu voda ili uvjeti za zaštitu protiv štetnog djelovanja voda;

- odvoziti šljunak, pijesak i kamenje iz vodotoka i vodnih i priobalnih zemljišta, osim u opsegu i količini određenoj u planu upravljanja vodnim slivom ili njegovih dijelova, ili ako su takvi zahvati nužni za uređenje vodnog režima;

- graditi nove objekte osim objekata gospodarske javne infrastrukture s područja komunalnog gospodarstva, elektro-napajanja, telekomunikacija i upravljanja vodama.

Zatim se navodi da je u području režima stroge i usmjerene zaštite pored gornjih zabrana također zabranjeno: lov ribe; te kupanje, kajakaštvo, rafting i druge rekreacijske djelatnosti na vodotocima.

Iznimno, u određenim zonama, što je utvrđeno u Prostornome planu PPO, dozvoljeno je: lov ribe; rekonstrukcija ili zamjenska gradnja postojećih objekata za uzgoj ribe, kao i postavljanje pripadajuće opreme; te rekreacijske aktivnosti na vodi.

Za ostvarenje razvojnih smjernica navedenih u Zakonu, kao prioriteti za koje će se u Planu upravljanja Nacionalnoga parka sugerirati dodjeljivanje poticaja iz budžeta ili sufinansiranje utvrđuje se, između ostalog i na području regionalne i lokalne infrastrukture: izgradnje o objekata regionalne ili lokalne infrastrukture na području vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda.

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je na području Nacionalnoga parka odredilo  vodozaštitna područja/zone s uvjetima njihova korišćenja u smislu mjera zaštite, zabrana i ograničenja na tim područjima.

Ostala pitanja od značaja su detaljnije regulirana Zakonom o zaštiti voda FBiH: pitanje zaštite voda, obala i vodnog zemljišta, planiranje i programiranje zaštite voda, organizacija zaštite voda, nadzor, finansiranje i kazne za prekršaje za pravna i fizička lica. Zaštita voda, obala i vodnog zemljišta obuhvata očuvanje i reguliranje količine vode, održavanje obale i vodnog zemljišta i donošenje odluka o upotrebi i opterećenju voda.

#### Zakon o šumama FBiH

Zakon uređuje očuvanje i zaštitu šuma, jačanje njihovih ekoloških funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama, ekonomske funkcije, financiranje obnove i unapređivanje šuma na teritoriji FBiH, nadzor nad provođenjem zakona, kaznena i druga pitanja vezana za upravljanje šumama, što je u nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

#### Zakon o zaštiti zraka FBiH

Odredbe Zakona o zaštiti zraka FBiH odnose se na tehničke uvjete mjera za sprečavanje ili smanjivanje emisija u zrak prouzrokovanih ljudskim aktivnostima koje se moraju poštovati u procesu proizvodnje, na teritoriji FBiH), planiranje zaštite kvaliteta zraka, posebni izvori emisija, katastar emisija, kvaliteta zraka, nadzor i kazne za prekršaje za pravna i fizička lica.

#### Zakon o upravljanju otpadom FBiH

Zakon o upravljanju otpadom FBiH uređuje: sve kategorije otpada (osim radioaktivnog otpada, gasova ispuštenih u atmosferu i otpadnih voda), te sve vrste aktivnosti u upravljanju otpadom, operacije i postrojenja.

U ovom kontekstu Zakon o NP „Una“, zabranu na području NP-apredviđa posebno zabranu za  građenje i odlagališta otpada i odlagati otpad izvan za to određenih i uređenih mjesta za skupljanje otpada; paljenje vatre izvan određenih i uređenih mjesta, osim nadziranog za stanovništvo u Nacionalnom parku pri obavljanju poljoprivredne djelatnosti ili paljenja drvnih otpadaka na otvorenim prostorima radi održavanja i zaštite šuma, građenje novih i/ili dograđivanje postojećeih objektata za turistički smještaj, osim dogradnje postojećih objekata ako to zahtijevaju propisi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te gradnje objekata za njihovu okolišnu sanaciju (kanalizacija, pročistači otpadnih voda i dr.).

#### Zakoni o turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti FBiH

Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti uređuje uvjete i način njenog obavljanja, subjekte koji se mogu baviti ovim poslovima i uslove koje moraju za to ispuniti. Posebni odjeljci zakona odnose se na Master plan razvoja turizma za zaštićeno područje NP Una  definiranje turističkih vodiča, prijatelja, animatora i zastupnika, kao i na način obavljanja turističkih usluga u nautičkom, seoskom i drugim oblicima turizma.

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uređuje uslove za obavljanje ove djelatnosti, osnivanje i prestanak rada ugostiteljske radnje, poslovni prostor, razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, ugostiteljske usluge u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu.

Razvojne smjernice u NP odnose se na uslove vezane uz projekte i investicije u NP koje nisu u suprotnosti s ciljevima proglašavanja Nacionalnoga parka i koje pružaju razvojne mogućnosti lokalnom stanovništvu, posebno u turizmu, kroz poticanje prirodnim vrijednostima i kulturnoj baštini prikladnih oblika turizma i rekreacije; tj. područje turizma je utvrđeno kao jedan od prioriteta za koje će se u Planu upravljanja NP dodjeljivanje poticaja iz budžeta. Uz uslove navedene u Zakonu o Nacionalnom parku „Una“, za obavljanje turističke djelatnosti u Nacionalnom parku neophodno je ispunjavanje i onih propisanih Zakonom o turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti.

#### Zakon o koncesijama FBiH

Izdavanje koncesija u Nacionalnom parku NP “Una” uređuje se u skladu sa Zakonom o koncesijama FBiH. Odredbe ovog Zakona odnose se prije svega na: predmet, način i uvjete pod kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije u oblastima koje su u isključivoj nadležnosti FBiH, nadležnost za dodjelu koncesija, osnivanje Komisije za koncesije Federacije, tenderski postupak, sadržaj ugovora o koncesiji, prestanak ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara, rješavanje sporova i druga pitanja od značaja za dodjelu koncesija na teritoriju Federacije.

Predmet koncesije, između ostalog, su: korišćenje poljoprivrednog zemljišta, hoteli i ostali turistički objekti i prostori i objekti prirodnog i graditeljskog nasljeđa.

Zakon o koncesijama i mogući predmeti koncesija i javno-privatnog partnerstva su vrlo bitni s aspekta korišćenja postojećih resursa i osiguranja neophodnih i trajnih sredstava za unaprjeđenje zaštite i izgradnju osnovne infrastrukture JP NP Una, u funkciji izgradnje konkurentne turističke ponude, te s tim u vezi nužno je omogućiti implementaciju zakona i podzakonskih akata i brže otklanjati barijere (posebno kada je u pitanju preplitanje nadležnosti, i sl.).

#### Zakon o eksproprijaciji FBiH

U članu 23. Zakona o NP “Una”, navodi se da, kada je to nužno radi provedbe zaštite i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, smatra se da postoji interes Federacije za eksproprijaciju ili ograničenje vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama u Nacionalnome parku. Postupak eksproprijacije prava vlasništva nekretnine provodi se u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

#### Zakon o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH

Ovim Zakonom se uređuje: planiranje korišćenja zemljišta na nivou FBiH kroz izradu i donošenje planskih dokumenata i njihovo provođenje, vrsta i sadržaj planskih dokumenata, korišćenje zemljišta na nivou Federacije, nadzor nad provođenjem planskih dokumenata od značaja za Federaciju, nadzor nad provođenjem Zakona, kao i kazne za pravna i fizička lica. Planiranjem se, u smislu ovog Zakona, smatra plansko upravljanje, korišćenje zemljišta i zaštita prostora Federacije kao osobito vrijednog i ograničenog dobra.

Planiranje na svim nivoima vlasti u Federaciji mora biti usklađeno sa posebnim propisima iz oblasti zaštite okoliša, kulturno-historijskog, graditeljskog i prirodnog nasljeđa, tla, zraka, šuma, voda, zdravlja, kao i zaštite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata, infrastrukturnih objekata i objekata veze, te zaštite sportskih, turističkih, namjenskih i sigurnosnih objekata i njihove infrastrukture.

#### Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima

Osnovni cilj Plana upravljanja je utvrđivanje uslova, rješenja, načina i postupaka za uspostavu dugoročnog sistema zaštite biološke raznolikosti, vrijednosti pejzaža i sistema upravljanja zaštićenim područjem na načelima održivog korišćenja prirodnih, kulturnih i drugih dobara.

Kako je navedeno naprijed, upravljanje zaštićenim područjima provodi se na osnovu Plana upravljanja. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati Plana upravljanja.

Za izradu i donošenje Plana upravljanja zaštićenim područjima u kategoriji zaštićenih prirodnih područja i nacionalnih parkova zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Plan upravljanja zaštićenim područjima određuje razvojne smjernice, način provođenja zaštite, korišćenja i upravljanja zaštićenim područjem, te smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

Plan upravljanja sadrži:

- ciljeve i politiku upravljanja zaštićenim područjem, sa dijelovima:

  - svrha, funkcije i ciljevi zaštićenog područja,

  - politika upravljanja zaštićenim područjem;

- smjernice održivog upravljanja zaštićenim područjem, sa dijelovima:

  - ocjena stanja zaštićenog i uticajnog područja,

  - koncept zaštite cijelog područja i njegovih pojedinih dijelova (zona),

  - načini praćenja stanja zaštićenog područja i njegovih vrijednosti,

  - upravljanje pojedinim prirodnim i kulturnim vrijednostima, kao i resursima zaštićenog područja

  - razvoj i uslove razvoja dopuštenih djelatnosti u pojedinim zonama,

  - smjernice za izgled objekata u zaštićenom području,

  - povezivanje zaštićenog područja sa susjednim područjima,

  - uticaj na okoliš i društveno-privredni kompleks;

- smjernice za realizaciju plana, sa dijelovima:

  - razvoj plana upravljanja kroz aktivnosti po godinama,

  - način i izvori finansiranja,

  - troškovi realizacije plana,

  - institucionalna struktura i nositelji aktivnosti u upravljanju zaštićenim područjem.

Pravilnik definiše uslove za pristup zaštićenim područjima i obveze vlasnika zemljišta i imanja na teritoriji zaštićenog područja. Posjete i obilasci u zaštićenim prirodnim područjima moraju biti tako izvođeni da se ne remete postojeće komponente prirode i da ne budu u suprotnosti sa režimom zaštite ovih područja opisanim u Zakonu o zaštiti prirode u dijelu koji proglašava zaštićena područja.

Pravilnik reguliše da nukleus zaštićenog područja predstavlja striktno zaštićeno područje sa veoma malim ljudskim uticajem, koje se koristi za monitoring prirodnih promjena   reprezentativnim ekosistemima i služi kao konzervacijsko područje za biodiverzitet.

#### Zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona

Zakoni o zaštiti kulturnog naslijeđa doneseni su na kantonalnim nivoima. U skladu sa članom 2. Zakona o Nacionalnom parku „Una“, područja koja su značajna za očuvanje kulturne baštine na području Nacionalnoga parka zaštićuju se u skladu sa Zakonom i propisima o zaštiti kulturne baštine. Za Nacionalni park “Una”, relevantan je Zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona.

### Strateški okvir kantona i NP Una

Relevantne smjernice od strane eksternih strategija koje su relevantne za park

U lokalnim strategijama jedna od odrednica lokalnog razvoja agroturizam.

Strategije prepoznaju park kao ključni faktor za razvojne strategije na nivou grada i kantona, ali ta pozicija Parka nije operacionalizovana u samim strategijama na način da je jasno iz ciljeva i aktivnosti konkretno za Park (dakle spominje se samo kod analize stanja, ali ne i strategije)

Prostorni plan nije usvojen ni za kanton ni za općinu, ima prostorni plan posebnih obilježja koji je donijela Federacija samo zbog parka.

Grad Bihać ima turističku ogranizaciju koja funkcioniše, te sa njom postoji određeni nivo saradnje. U strategiji turizma FBiH Park je učestvovao u procesu izrade, dok su strategija za turizam i za ruralni razvoj za kanton bile u izradi u periodu izrade ovog Plana.

### Prostorno planska dokumentacija

Za područje NP Una najvažniji prostorno planski dokument je „Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une 2007 - 2027“ koji je urađen 2014. Međutim, nisu urađeni regulacioni planovi po zonama i nije urađena prostorno planska dokumentacija.

Nedostaje detaljna prostorno planska dokumentacija i nedostaje provođenje postojeće, a posebno su u tom kontekstu važne smjernice za izgradnju koje su u skladu sa zaštitom prirode.

U tom kontekstu potrebno je da Park u narednom periodu radi na podsticanju izrade prostorno-planske dokumentacije za uređenje posjetiteljske zone Martin Brod,  Kulen Vakuf, Lohovo - Račić, kao i da učestvuje  u izradi i u usvajanju prostorno-planske i projektne dokumentacije za uređenje posjetiteljskih zona Kulen Vakuf, Martin Brod.

Nacionalni park ima razmjenu mišljenja sa nadležnima koje se  uvažava i uvrštava  u planove ali se rijetko realizuje, na ime nedostatka finansijskih sredstava.

Prostorni plan posebnih namjena za sliv Une definiše prioritete za nacionalni park (u smislu ulaganja i programa podsticaja)  u oblastima zaštite prirode, očuvanja kulturne baštine, turizma i rekreacije, ruralnog razvoja (poljoprivrede i zanatstva) te lokalne i regionalne infrastrukture i to:

- očuvanje biološke raznolikosti - ugovornu zaštitu, starateljstvo nad prirodnim vrijednostima, obnavljanje

- očuvanje pejzaža - održavanje i očuvanje pejzažne tipologije; obnavljanje postojećih i gradnju novih objekata u skladu sa karakteristikama graditeljskog nasljeđa

- očuvanje kulturnog nasljeđa - (posebno za održavanje tradicionalnog kulturnog pejzaža)

- poboljšanje turističke infrastrukture u smislu gradnje i obnavljanja kapaciteta prenoćišta, objekata za rekreaciju, te za poboljšanje ugostiteljske ponude (prema smjernicama Prostornog plana PPO);

- podršku projektima lokalnih zajednica u području turizma;

- podršku projektima i programima turističkih zajednica u području Nacionalnog parka;

- podršku projektima za predstavljanje i promociju Nacionalnog parka;

- razvoj ruralnih područja i obnovu sela; te prostorno uređenje obnove sela;

- obnavljanje i uređenje pašnjaka i travnjaka;

- podsticanje upravljanja koje je usmjereno na očuvanje biološke raznolikosti i pejzažne prepoznatljivosti;

- očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja i starih sorti voćki;

- pripremu i preradu poljoprivrednih proizvoda s ekološkom markicom i geografskim porijeklom;

- djelatnosti seoskog domaćinstva povezane s tradicionalnim običajima i ponudom tradicionalnih jela;

- razvoj turističke ponude na seoskim domaćinstvima;

- oživljavanje tradicionalnih zanata i razvoj ekološki prihvatljivih zanata;

- izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda;

- izgradnju lokalne saobraćajne mreže, odnosno saobraćajne infrastrukture koja promoviše korištenje javnog prevoza i alternativnih prevoznih sredstava unutar NP;

- objekata i uređaja za korištenje energije iz obnovljivih izvora energija za lokalne potrebe.

### Strateško planska dokumentacija USK

Strategija razvoja USK kao razvojne probleme i potrebe u području zaštite okoliša  relevantne za NP vidi

- Nema sistemskog i kontinuiranog praćenja kvalitete pojedinih okolišnih komponenti;

- Statistički podaci iz područja zaštite okoliša nisu usklađeni sa metodologijom Eurostata;

- Nedostaje fizička infrastruktura za praćenje kvalitete pojedinih okolišnih komponenti;

- Nedostatak saradnje svih učesnika u području zaštite okoliša;

- Prostorni plan na nivou USK nije usvojen;

- Kantonalni plan zaštite okoliša;

- Dotrajalost mreže vodosnabdjevanja i kanalizacijske mreže, slaba pokrivenost stanovništava - septičke jame u prigradskim naseljima i ruralnim sredinama nisu propisno izgrađene; fali sistem pročišćavanja voda;

- Nedostatak plana upravljanja otpadom na kantonalnom nivou;

- Ilegalna odlagališta otpada, nema regionalne deponije, pomiješanost komunalnog i ostalih vrsta otpada;

- Nema sistema zaštite šuma od požara.

U okviru Strateškog cilja broj 3: Unaprijediti zaštitu okoliša i očuvanje prirode, kao relevantne prioritete postavlja

- Pratiti i efikasno provoditi zakonodavstvo u skladu sa EU legislativom za održivo korišćenje resursa;

- Osigurati efikasne instrumente implementacije mjera Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o očuvanja prirode;

- Razviti ljudske resurse za zaštitu okoliša i očuvanje prirode;

- Osigurati uključenost javnosti u implementaciju Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o očuvanja prirode;

- Izgraditi komunalnu infrastrukturu.

Razvoj turizma je prioritet broj 3 u strateškom cilju  1, a poljoprivreda  je prioritet broj 2 i obe oblasti tretiraju pitanja relevantna za park, iako se sam NP ne spominje.

Strategija razvoja općine Bihać 2014 – 2023, isto tako nema NP Una u operacionalizaciji iako se spominje ranije kod analize stanja, a u dijelu oko ekonomskog razvoja ima 1.5.3. Projekat Turistički voz NP Una.

Ministarstvo okoliša USK  ima nekoliko okvirnih strategija i planova koji se tiču NP Una, iako se Park ne spominje i ne tretira direktno u njima, to su

- Plan upravljanja otpadom USK

- Plan zaštite okoliša USK

- Prostorni plan USK - prostorna osnova

- Strategija razvoja komunalnih djelatnosti USK

- Plan zaštite zraka (2017-2022)

- Strateški plan USK 2019 - 2021

- Studija uvođenja biciklizma u USK

- Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima USK

Min. poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osim nadležnosti za zakone o šumama, lovstvu i zaštiti zdravlja bilja, svoj rad definiše kroz Strateške planove ministarstva. Generalno NP nije izričito tretiran u zakonima i strategijama u nadležnosti ministarstva, ali sprovodi programe i aktivnosti koji su direktno relevantni za NP. Primjera radi Ministarstvo pravi godišnje planove korišćenja pašnjaka u kantonu, što  je potencijalno interesantno za rješavanje pitanja održavanja pašnjaka u parku ako bi se u godišnjem planu posebno regulisalo pitanje ispaše na teritoriji parka (posebne povlastice i kvote). Strateški plan Poljoprivrednog razvoja  kanton trenutno nema, a vlada USK je donijela odluku da izradi strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja 2022 – 2027, što je u periodu izrade Plana upravljanja bilo u toku.

Ministarstvo privrede kantona je nadležno za poslove i sprovođenje strategija i zakona u oblastima privrednih društaca, obrta, poticaja u privredi, te turizmu; te posebno pitanja javno-privatnog partnerstva. Strategija razvoja turizma je započeta sa izradom u julu 2022 te strategija bi trebala biti za period 2022 - 2027 i proces vodi Razvojna Agencija USK.

# Strateški okvir za razvoj NP Una

Vizija zaštite rijeke Une

„Rijeka Una spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i očuvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote, bogate kulturno-povijesne baštine i lokalnog stanovništa svjesnog vrijednosti prostora u kojem živi.

Očuvanje i zaštita ovih vrijednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva kao što su ribolov, lov, šumarstvo i poljoprivreda, i razovja novih dijelatnosti kao što su turizam i rekreacija, edukacija i znanstvena istraživanja kojima lokalno stanovništvo dobija uvjete za kvalitetan život u skladu sa prirodom.“

Vizija Plana upravljanja za NP Una za narednih 10 godina:

„Očuvati prirodne i kulturne vrijednosti Nacionalnog parka Una uz razvoj lokalnih zajednica.“

U dijelu dokumenta koji slijedi definisani su specifični ciljevi i očekivani rezultati po tematski oblastima

Pregled tematskih cijelina

- Biodiverzitet

- Kulturno-istorijsko nasljeđe

- Edukacija i informisanje

- Saradnja i odnosi sa lokalnom zajednicom

- Turizam i lokalni razvoj

- Infrastruktura

- Upravljanje

## Pregled tematskih cjelina sa specifičnim ciljevima

| A. | Očuvanje prirodnih vrijednosti |
| --- | --- |
| A1 | OČUVANJE VODENIH EKOSISTEMA |
| A1.1 | Unaprijeđen sistem monitoringa vodenih ekosistema u Parku |
| A1.2 | Unaprijeđena zaštita vodenih ekosistema i staništa |
| A1.3 | Unaprijeđena zaštita ihtiofaune |
| A2 | OČUVANJE ŠUMSKIH I LIVADSKIH EKOSISTEMA |
| A2.1 | Unaprjeđenje upravljanja i očuvanosti šumskih ekosistema |
| A2.2 | Unaprijeđen stepen istraženosti i monitoring stanja šumskih i livadskih ekosistema |
| A2.3 | Unaprijeđen sistem upravljanja divljim zvjerima |
| B. | Očuvanje kulturnih vrijednosti |
| B1.1 | Stvoreni opšti uslovi za zaštitu i valorizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa parka |
| B1.2 | Zaštićeno i valorizovano materijalno nasljeđe parka |
| B1.3 | Očuvane naslijeđene vrijednosti kulturnog pejzaža |
| B1.4 | Očuvano i valorizovano nematerijalno nasljeđe Parka |
| C. | Edukacija i informisanje |
| C1.1 | Unaprijeđena svijest lokalnog stanovništva o vrijednostima parka i stvoreni preduslovi za uključivanje u aktivnosti zaštite i razvoja NP Una |
| C1.2 | Razvijena svijest posjetilaca o vrijednostima NP i unaprijeđena edukacija i informisanje posjetitelja |
| D | Saradnja, uključenost i razvoj lokalne zajednice |
| D1.1 | Unaprijeđena uključenost lokalne zajednice u upravljanje parkom i zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti |
| E. | Turizam i lokalni razvoj |
| E1.1 | Unaprijeđen sistem upravljanja turizmom, rekreacijom i posjetiocima u parku |
| E1.2 | Unaprijeđena zaštita prirodnih i kulturnih vrijednost parka od uticaja turizma i posjetitelja |
| E1.3 | Unaprijeđena turistička, posjetiteljska i rekreativna ponuda u Parku |
| E1.4 | Unaprijeđena sigurnost posjetilaca u NP |
| F. | Infrastruktura |
| F1 | SAOBRAĆAJ |
| F1.1 | Unaprijeđen saobraćaj i saobraćajna infrastruktura u parku |
| F1.2 | Unaprijeđena mobilnost u parku sa ekološki prihvatljivijim opcijama |
| F1.3 | Unaprijeđen prekogranični saobraćaj u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti Parku za posjetioce |
| F2 | VODNA i KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
| F2.1 | Unaprijeđena zaštita voda od antropogenih uticaja i zaštita područja parka od poplava |
| F2.2 | Unaprijeđen sistem upravljanja čvrstim otpadom i ostale komunalne infrastrukture i usluga u parku |
| F3 | POSJETILAČKA INFRASTRUKTURA |
| F3.1 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Štrbački buk |
| F3.2 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Martin Brod |
| F3.3 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Kulen Vakuf |
| F3.4 | Uređena infrastruktura i stavljen u funkciju ulaz Lohovo – Račić |
| F3.5 | Unaprijeđena i održavana postojeća posjetilačka infrastruktura u Parku |
| G | Upravljački kapaciteti |
| G1.1 | Unaprijeđeni kadrovski kapaciteti parka za efikasnu i efektivnu realizaciju aktivnosti |
| G1.2 | Obezbjeđeni tehnički kapaciteti i oprema za obavljanje dnevno operativnih aktivnosti Parka |
| G1.3 | Unaprijeđen sistem planiranja, izvještavanja i praćenja indikatora |
| G1.4 | Unaprijeđena interna regulativa i pravila |
| G1.5 | Izgrađen imidž NP Una kao turističke destinacije i primjera dobre prakse u zaštiti prirodnih i kulturnih vrijednosti |
| G1.6 | Obezbijeđen dugoročno održiv sistem finansiranja |

# Biodiverzitet

## Vode, vodeni ekosistemi i staništa, vrste

Redovno nadziranje vrijednih krških vodenih staništa nije vršeno zbog nedostatka stručnih i tehničkih kapaciteta, kao ni inventarizacija makrozoobentosa te je potrebno ovu mjeru u cijelosti prenijeti u novi Plan upravljanja.

Praćenje kvalitete vode na ključnim lokacijama najugroženijih staništa se ne vrši kontinuriano već u skladu sa mogućnostima, odnosno prema raspoloživim sredstvima uglavnom iz projekata. Kroz EU projekat EcoSUSTAIN NP je tokom 2018. godine u zaseoku Ćelije uzvodno od Štrbačkog buka instalirao energetski samoodrživu plutaču opremljenu specijalnom opremom i senzorima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode i pratećim sistemima za automatsku dojavu izmjerenih vrijednosti u realnom vremenu kroz softverski sistem. Podaci koji su dobijanu su se odnosili na kvalitete vode, temperaturu, otopljeni kisik, zamućenost, klorofil, vodljivost i pH vrijednost, međutim plutača je u toku poplava i visokog vodostaja nestala.

Za potrebe izrade kandidature Martin Broda za UNESCO rađena su bazna istraživanja stanja ekosistema uključujući uzorkovanje vode.

Za potrebe ovog Plana upravljanja rađeno je posebno uzorkovanje i ispitivanje stanja voda pod uticajem ribogojilišta, te je utrvđeno da je trenutno stanje zadovoljavajuće, s tim što u istraživanju nije obuhvaćeno pitanje taloga koji se stvara ispuštanjem vode iz ribnjaka, te je za narednom periodu potrebno nastaviti sa praćenjem situacije, ponavljati periodično uzorkovanje i ispitivanje stanja voda, ekosistema i posebno uticaja na sedru, te potencijalnog uticaja kalifornijske pastrmke.

Zaštita ihtiofaune

Stalno stručno praćenje stanja ihtiofaune nije uspostavljeno zbog nedostatka ljudskih i tehničkih kapaciteta. Stanje ihtiofaune se prati kroz zakonom propisanu izradu Ribolovne osnove koja je za vode u NP Unu rađena u 3 navrata u proteklih 10 godina. Ovim stručnim dokumentom je integralno elaborisano aktuelno stanje vodnih ekosistema kao baznog preduslova za procjenu i valorizaciju njihovih biopotencijala i projekciju racionalne eksploatacije pripadajućih ihtioresursa. Na osnovu ovog dokumenta, Uprava Preduzeća svake godine planira kroz Program rada i vrši poribljavanje voda Nacionalnog parka Una, tačnije rijeke Une i Unca. Poribljavanje se vrši autohtonim vrstama potočne pastrmke i lipljena.

U godinama kada je prisutan veliki broj kormorana i kada je vodostaj nizak, pristupa se metodama rastjerivanja koromorana, koji nanose znatnu štetu ribljem fondu u rijeci Uni i djelimično u Uncu. Dodatno se vrši posebno kontrolisanje u toku poribljavanja i periodima razmožavanja u svrhu odbrane od ljudskog uticaja odnosno od ilegalnog ribolova.

## Šume i livade, šumski i livadski ekosistemi, staništa i vrste

Šumarske aktivnosti su regulisane važećim propisima iz oblasti šumarstva, a veliki nedostatak u upravljanju šumskim ekosistemima predstavlja nepostojanje federalnog zakona o šumama što traje gotovo cijelu deceniju.Posebno ako se uzme u obzir da je NP Una područje posebnih obilježja od značaja za Federaciju BIH.

Korištenje privatnih šuma se vrši na osnovu propisa iz oblasti šumarstva Unsko-sanskog kantona, a nije dozvoljena eksploatacija državnih šuma u skladu sa Zakonom o NP Una osim sanitarne sječe. Park još uvijek nema izrađenu šumsko privrednu osnovu za šume koje zauzimaju 13.500 ha od 19,800 ha ukupne površine zaštićenog područja.

Lovne aktivnosti u pojedinim zonama Nacionalnog parka su zastupljne tako što domicilni stanovnici vrše lov u Parku, a radi se o članovima lokalnog lovačkog društva. Uspostavom NP Una donesena je odluka od strane Nadzornog odbora kao privremeno rješenje sa kojim se regulišu lovne aktivnosti u Parku do momenta određivanja lovnih područja (lovišta) s uslovima njihovog korišćenja u skladu sa članom 35. Zakona o NP Una. Obaveza Vlade FBIH je bila da proglasi lovišta što ni nakon 10 godina od uspostave NP Una nije sprovedeno.

Vezano za pejzažne cjeline svakako treba uzeti u obzir problem sukcesije i nestanka livada, pašnjaka i košanica kao bitnih pejzažnih cjelina koje sve više nestaju zbog depopulacije prostora i izostanka ljudskih aktivnosti, posebno tradicionalnog načina života u ruralnim sredinama koje su se održale.

Poticanje korišćenja pašnjaka i košanica od strane lokalnog stanovništva nije vršeno zbog depopulacije područja, nerazvijene poljoprivrede, a posebno ekstenzivnog stočarstva kao i nedostatka poticajnih sredstava za ovaj vid poljoprivrede i samim tim očuvanje ovih staništa.

U domenu upravljanja i zaštite šumskih i livadskih ekosistema vršena je povremena inventarizacija faune kopnenih (terestričnih) beskičmenjaka i faune kičmenjaka (posebno faune najugroženijih staništa), a kontinuirano je vršeno praćenje stanja na staništima reliktnih, endemskih, zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta kada su u pitanju velike zvijeri (medvjed, vuk i ris).

Ova aktivnost je provođena u kontinuitetu tokom cijelog izvještajnog perioda, a NP Una je postao prepoznatljiv u BiH kao zaštićeno područje koje je pionir u načinu istraživanja velikih zvijeri pri čemu je stekao zavidan nivo stručnih i tehničkih kapaciteta za kontinuiran i nezavisan rad na terenu. Tokom 10 godina sprovedena su četiri projekta za medvjeda i vuka koja su finansirana od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH, kao i jedan manji projekt za istraživanje risa u saradnji sa LO Bihać i ŠPD „Unsko sanske šume“ Bosanska Krupa koji su upravljači dva lovišta na području grada Bihaća.

Stalno praćenje populacije šišmiša u NP Una nije vršeno zbog nedostatka ljudskih i tehničkih kapaciteta. Tokom 2015. godine apliciran je projekt prema EU fondovima koji je za glavni cilj imao za istraživanje šišmiša u NP Una  u partnerstvu sa organizacijama iz Hrvatske. Nažalost ovaj projekat nije odabran za finansiranje.

Stalno praćenje populacije ornitofaune specifičnih i osjetljivih staništa u NP Una isto tako nije vršeno zbog nedostatka ljudskih i tehničkih kapaciteta, osim identifikacije pojedinih vrsta koje borave u Parku, te je ovome potrebno posvetiti više pažnje u narednom periodu.

Od kopnenih beskičmenjaka vršena je inventarizacija dnevnih leptira u zonama stroge i usmjerene zaštite kategorija II Štrbački buk-Lohovo i zoni Krka- Martin Brod - Unac, pri čemu je utvrđeno prisustvo 58 vrsta dnevnih leptira, posebno se ističe prisustvo močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon), gorskog plavca (Maculinea rebeli) i lastinog repa (Papilio machaon) kao osjetljivih i ugroženih vrste. Treba naglasiti da je monitoring vršen na samo jednom dijelu Parka.

Generalno se slabo radilo na inventarizaciji i mjerama zaštite za floru, što se posebno odnosi na pitanje upravljanja šumama, zbog nesređene situacije u regulativi ove oblasti u Federaciji, te nedovoljno operacionalizovanog memoranduma o saradnji sa ŠPD Unsko-sanske šume.

Značajnije se radilo samo na inventarizacija staništa i vrsta gljiva i ljekovitog bilja. Inventarizacija staništa gljiva je vršena, ali ne na cijelom području NP Una, već su ove aktivnosti provođene pretežno u sjevernoj zoni Parka, zoni stroge i usmjerene zaštite Štrbački buk-Lohovo kategorija II po IUCN kategorizaciji, a neznatno i u zoni usmjerenog razvoja Klisa - Kulen Vakuf - Martin Brod, kategorija V po IUCN kategorizaciji.

Inventarizacija ljekovitog bilja je jednim manjim dijelom vršena u zoni stroge i usmjerene zaštite Štrbački buk-Lohovo kategorija II po IUCN kategorizaciji tokom koje aktivnosti je kreirana i uspostavljena tematska poučna staza „Putevima ljekobilja“ koja se nalazi u zoni usmjerenog razvoja Klisa - Kulen Vakuf - Martin Brod, kategorija V po IUCN kategorizaciji, tačnije u reonu iznad zaseoka Ćelije i platou Klišević. Inventarizacija je vršena u suradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću.

U narednom periodu će biti potrebno sprovesti aktivnosti  regulisanja aktivnosti branja gljiva i ljekovitog bilja, odnosno donošenje implementacijskih propisa na nivou Parka kao i uspostaviti sistem za nadzor realizacije ovih aktivnosti.

## Strateški okvir za oblast za očuvanje biodiverziteta

Strateški cilj 1 : Očuvane prirodne vrijednosti parka

| A1 | OČUVANJE VODENIH EKOSISTEMA |
| --- | --- |
| A1.1 | Unaprijeđen sistem monitoringa vodenih ekosistema u Parku |
| A1.1.1 | Uspostavljen monitoring i zaštitne mjere za akvatična staništa i vrste |
| A1.1.2 | Uspostavljena funkcionalna GIS baza podataka |
| A1.1.3 | Stvaranje informacione osnove za upravljanje Uncem i Krkom |
| A1.2 | Unaprijeđena zaštita vodenih ekosistema i staništa |
| A1.2.1 | Izrada i implementacija planova upravljanja vrstama i ekosistemima |
| A1.2.2 | Izrada i implementacija programa za kontrolu invazivnih vrsta |
| A1.2.3 | Sprječavanje i umanjivanje potencijalnih negativnih efekata reintrodukcije dabra na ekosistem i lokalno stanovništvo |
| A1.3 | Unaprijeđena zaštita ihtiofaune |
| A1.3.1 | Ažuriranje ribolovne osnove |
| A1.3.2 | Kontinuirani monitoring stanja ihtiofaune |
| A1.3.3 | Sprovođenje mjera protiv alohtonih vrsta riba |
| A1.3.4 | Obnova populacija |
| A1.3.5 | Nadzor i provedba kaznenih odredbi za suzbijanje ilegalnog ribolova |
| A1.3.6 | Godišnje uređenje ribolovački staza i okoliša u njihovoj blizini |
| A1.3.7 | Zaštita migracijskih puteva tokom reproduktivnog ciklusa |
| A1.3.8 | Uspostavljanje i sprovođenje mjera zaštite prirodnih mrjestilišta (van plodišta) za cijeli tok rijeke Krke i Unca, i dio Une kod ušća Krke u Unu nizvodno do mjesta Carev Brod |
| A1.3.9 | Priprema i sprovođenje programa mjera zaštite od kormorana na značajnim mrjestilištima |

| A2 | OČUVANJE ŠUMSKIH I LIVADSKIH EKOSISTEMA |
| --- | --- |
| A2.1 | Unaprjeđenje upravljanja i očuvanosti šumskih ekosistema |
| A2.1.1 | Izrada Posebnog plana za nadgledanje, zaštitu i korištenje šuma |
| A2.1.2 | Izrada planova i sprovođenje mjera za sprječavanje krivolova, ilegalne sječe i paljenja vegetacije |
| A2.1.3 | Regulisanje aktivnosti branja gljiva i ljekovitog bilja |
| A2.1.4 | Izrada i primjena plana upravljanja pašnjacima, sa mjerama podsticaja za stočare iz USK da vrše ispašu životinja na teritoriji parka |
| A2.1.5 | Unaprjeđenje sistema zaštite od požara |
| A2.2 | Unaprijeđen stepen istraženosti i monitoring stanja šumskih i livadskih ekosistema |
| A2.2.1 | Uspostavljena informaciona osnova za upravljanje šumskim i livadskim staništima |
| A2.2.2 | Izrada standarda za prikupljanje podataka i analizu podataka |
| A2.2.3 | Uspostavljanje kontinuiranog monitoringa biodiverziteta šumskih i livadskih staništa (*sa naglaskom na monitoring u posjetilačkim zonama) |
| A2.3 | Unaprijeđen sistem upravljanja divljim zvjerima |
| A2.3.1 | Izrada planova upravljanja velikim zvjerima |
| A2.3.2 | Nastavak i unaprjeđenje aktivnosti monitoringa velikih zvjeri |
| A2.3.3 | Sprovođenje mjera za sprječavanje pojavljivanja problematičnih jedinki i rješavanje problematičnih jedinki |
| A2.3.4 | Sprovođenje mjera za smanjivanje štete sa lokalnim stanovništvom |
| A2.4 | Očuvana i istražena ornitofauna |
| A2.4.1 | Inventarizacija ornitofaune parka - studija nultog stanja |
| A2.4.2 | Uspostavljanje višegodišnjeg sistema monitoringa ornitofaune - ugroženih i rijetkih vrsta ptica kao i ornitofaune specifičnih i osjetljivih staništa: šumska ornitofauna, petrofilna ornitofauna, grabljivice, sove, djetlovke; |
| A2.4.3 | Izrada Plana i programa zaštitne mjera za ugrožene vrste i smanjivanje antropogenog uticaja |
| A2.5 | Unaprijeđena zaštita šumskih ekosistema od invazivnih vrsta |
| A2.5.1 | Monitoring i sprovođenje mjera zaštite od potkornjaka, mrežaste stjenice hrasta, jelovog moljca i drugih štetnih i invazivnih vrsta insekata |
| A2.5.2 | Izrada plana i realizacija aktivnosti za upravljanje invanzivnom vrstom čagalj (i podivljalih pasa lutalica) |

| Tema A | Očuvanje prirodnih vrijednosti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC 1 | Očuvane prirodne vrijednosti parka |  |  |  |  |  |  |
|  | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| A1 | OČUVANJE VODENIH EKOSISTEMA |  |  | 1,228,600 |  |  |  |
| A1.1 | Unaprijeđen sistem monitoringa vodenih ekosistema u Parku |  |  | 207,600 |  |  |  |
| A1.1.1 | Uspostavljen monitoring i zaštitne mjere za akvatična staništa i vrste | Izrađen integralni plan monitoringa i zaštitnih mjera; Uspostavljen protokol za implementaciju; Definisani standardi za prikupljanje podataka i analizu informacija; Uspostavljen sistem za praćenje implementacije plana; Izrada planova monitoringa voda, sedre, bentosa, ribe i vodozemaca. | Dokument plan monitoringa; Dokument protokol za implementaciju; Izvještaji o implementaciji | 105,000 | NP | Akademska zajednica; NVO; FMOIT; Fond za zaštitu okoliša FBIH | VS, JB, G |
| A1.1.2 | Uspostavljena funkcionalna GIS baza podataka | Nabavka servera, Obuka osoblje, Zapošljavanje jedne osobe; Kreirana funkcionalna baza podataka (unos polaznih podataka); Uspostavljen protokol za kontinuirano ažuriranje; | Funkcionalna i ažurna baza podataka | 42,600 | NP | Eksperti | VS, JB, G |
| A1.1.3 | Stvaranje informacione osnove za upravljanje Uncem i Krkom | Izrada baznih istraživanja Unca i Krke | Dokument početne analize | 60,000 | NP | Eksperti | VS, JB, G |
| A1.2 | Unaprijeđena zaštita vodenih ekosistema i staništa |  |  | 460,000 |  |  |  |
| A1.2.1 | Izrada i implementacija planova upravljanja vrstama i ekosistemima | Analiza prioritetnih vrsta i ekosistema za koje treba izraditi plan upravljanja; Izrada 5 planova upravljanja; Nabavljena potrebna oprema, Obučeno osoblje; Uspostavljeni protokoli za praćenje implementacije mjera | Dokument analize; Akcioni planovi; Oprema; Broj obuka; Protokol; Izvještaji o implementaciji mjera; | 200,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica | VS, JB, G |
| A1.2.2 | Izrada i implementacija programa za kontrolu invazivnih vrsta | Sprovođene monitoringa invazivnih vrsta; Izrada 5 akcionih planova upravljanja invazivnim vrstama; Implementacija mjera iz akcionih planova; Nabavljena potrebna oprema, Obučeno osoblje; Mjere korekcije; Uspostavljeni protokoli za praćenje implementacije mjera; | Dokument analize; Akcioni planovi; Oprema; Broj obuka; Protokol; Izvještaji o implementaciji mjera; | 200,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica | VS, JB, G |
| A1.2.3 | Sprječavanje i umanjivanje potencijalnih negativnih efekata reintrodukcije dabra na ekosistem i lokalno stanovništvo | Analiza stanja i izrada plana praćenja, sprječavanje i umanjivanje negativnih efekata reintrodukcije dabra; Sprovođenje mjera prevencije | Dokument analize; Akcioni planovi; Oprema; Broj obuka; Protokol; Izvještaji o implementaciji mjera; | 60,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica | VS, JB, G |
| A1.3 | Unaprijeđena zaštita ihtiofaune |  |  | 561,000 |  |  |  |
| A1.3.1 | Ažuriranje ribolovne osnove | Izrada revidiranih ribolovnih osnova; Izrada integralne ribolovne osnove | Dokument integralne ribolovne osnove, Dokument revidirane ribolovne osnove | 25,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica; Ribolovačka udruženja | VS, JB |
| A1.3.2 | Kontinuirani monitoring stanja ihtiofaune | Organizacija ribočuvarske (nadzornici) službe; Nabavke tehničke opreme za nadzor (kamere) | Dodatno osoblje (4 nadzornika); Nabavljena oprema | 85,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica | VS, JB; G |
| A1.3.3 | Sprovođenje mjera protiv alohtonih vrsta riba | Sprovođenje uklanjanja i smanjivanja populacija invazivnih ribljih vrsta – primarno kalifornijske pastrmke; Angažovanje eksternih stručnih lica; Nabavka opreme (2 čamca i prateće opreme); Broj uklonjenih jedinki; Monitoring broja jedinki invazivnih vrsta i uticaja na ekosistem; | Evidencija intervencija; Nabavljena oprema; Evidencija monitoringa; | 51,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica; Ribolovačka udruženja | VS, JB; G |
| A1.3.4 | Obnova populacija | Poribljavanje u skladu sa planom u ribolovnoj osnovi | Evidencija akcija poribljavanja; Dokumentacija o nabavci riblje mlađi | 300,000 | NP | Eksperti; Akademska zajednica; Ribolovačka udruženja | VS |
| A1.3.5 | Nadzor i provedba kaznenih odredbi za suzbijanje ilegalnog ribolova | Broj prijava prekršioca nadležnim organima; Broj izdatih potvrda o oduzetoj opremi; Broj izdatih zabrana za ribolov | Zapisnici o prijavi prekršioca; Kopije izdatih potvrda i zabrana | - | NP | Nadležne inspekcije | VS |
| A1.3.6 | Godišnje uređenje ribolovački staza i okoliša u njihovoj blizini | Nabavljena dodatna mehanizacija za održavanje (trimeri, kosačice, i sl..) | Nabavljena oprema; Evidencija akcija uređenja ; | 24,500 | NP |  | VS |
| A1.3.7 | Zaštita migracijskih puteva tokom reproduktivnog ciklusa | Popis lokaliteta za zaštitu; Nabavka i postavljanje znakova upozorenja i obavještavanja; Postavljenje kamera; Fizički obilazak terena | Lista; Znakovi i kamere na lokalitetima; Evidencija o obilasku terena | 20,000 | NP | Eksperti | VS, JB; G |
| A1.3.8 | Uspostavljanje i sprovođenje mjera zaštite prirodnih mrjestilišta (van plodišta) za cijeli tok rijeke Krke i Unca, i dio Une kod ušća Krke u Unu nizvodno do mjesta Carev Brod | Popis lokaliteta za zaštitu; Nabavka i postavljanje znakova upozorenja i obavještavanja ; Postavljenje kamera; Fizički obilazak terena | Lista; Znakovi i kamere na lokalitetima; Evidencija o obilasku terena | 20,000 | NP | Eksperti | VS, JB; G |
| A1.3.9 | Priprema i sprovođenje programa mjera zaštite od kormorana na značajnim mrjestilištima | Izrada plana; Nabavka opreme; Uspostavljanje mehanizama za sprovođenje mjera; Monitoring uticaja sprovednih mjera na populaciju kormorana i riba | Plan; Oprema; Evidencija o sprovedenim mjerama; Analize uticaja; | 35,500 | NP | Eksperti | VS, JB; G |
| A2 | OČUVANJE ŠUMSKIH I LIVADSKIH EKOSISTEMA |  |  | 988,000 |  |  |  |
| A2.1 | Unaprjeđenje upravljanja i očuvanosti šumskih ekosistema |  |  | 430,000 |  |  |  |
| A2.1.1 | Izrada Posebnog plana za nadgledanje, zaštitu i korištenje šuma | Izrada plana | Dokument plana | 300,000 | NP | Eksperti | VS, JB; G |
| A2.1.2 | Izrada planova i sprovođenje mjera za sprječavanje krivolova, ilegalne sječe i paljenja vegetacije | Izrađena 3 plana; Nabavljena opreme (termovizijske kamere i fotozamke); Postavljene rampe i oznake: Uvedeni mehanizmi za sprječavanje kriminala; Broj evidentiranih incidenta; | Dokumenti planova; Oprema; Zapisnici incidenata; Prijave | 49,000 | NP | Lovočuvarska služba LO; Stanovnici, Posjetioci | VS |
| A2.1.3 | Regulisanje aktivnosti branja gljiva i ljekovitog bilja | Izrađen pravilnik; Uspostavljeni mehanizmi za praćenje aktivnosti; Uspostavljeni lokaliteti za naplatu dozvola i kontrolu količina i vrsta; Broj izdatih dozvola; Postavljene oznake i edukativne table; | Dokument pravilnika; Evidencija izdatih dozvola, količina i vrsta; | 16,000 | NP | Udruženja gljivara, | VS |
| A2.1.4 | Izrada i primjena plana upravljanja pašnjacima, sa mjerama podsticaja za stočare iz USK da vrše ispašu životinja na teritoriji parka | Izrađen plan; Osigurana sredstva za podsticaje stočarima; | Dokument plana upravljanja; Iznos sredstava na računu; Ugovori o dodjeli sredstava | 65,000 | NP | Kantonalno ministarstvo poljoprivrede | JB; G |
| A2.1.5 | Unaprjeđenje sistema zaštite od požara | Izrađen plan zaštite od požara (identifikovani lokaliteti najvišeg rizika i prioriteta); Obezbjeđenja prohodnost protivpožarnih puteva; Uspostavljen sistem ranog otkrivanja požara (telemetrijske kamere i sistem dojava); Kontinuirano sprovođenje mjera smanjena rizika od požara (košenje, sječenje, kontrolisano paljenje); Unaprjeđenje i održavanje kapaciteta Upravljača za gašenje požara (materijalni (oprema i vatrogasno vozilo) i ljudski resursi (obuka); Podizanje svijesti posjetilaca i lokalne zajednice, Saradnja sa LZ na sprječavanju, gašenju i oporavku od požara; | Plan zaštite od požara; Prohodni putevi; Sistem ranog otkrivanja; Evidencija sprovedenih mjere smanjenja rizika; Oprema, vozila; Evidencija obuke osoblja; Evidencija promo-info materijala i aktivnosti podizanja svijesti posjetilaca i rezidenata; Evidencija o saradnji sa LZ | 60,000 | NP | LZ, Eksperti | VS; JB; G |
| A2.2 | Unaprijeđen stepen istraženosti i monitoring stanja šumskih i livadskih ekosistema |  |  | 105,000 |  |  |  |
| A2.2.1 | Uspostavljena informaciona osnova za upravljanje šumskim i livadskim staništima | Analiza dostupnih podataka; Identifikacija propusta u raspoloživim podacima; Sprovedena 3 istraživanja za dopunu podataka | Dokument analize i identifikacije; Dokumentacija sprovedenih istraživanja | 60,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.2.2 | Izrada standarda za prikupljanje podataka i analizu podataka | Izrađen dokument standarda | Dokument standarda | - | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS |
| A2.2.3 | Uspostavljanje kontinuiranog monitoringa biodiverziteta šumskih i livadskih staništa (*sa naglaskom na monitoring u posjetilačkim zonama) | Izrađen plan monitoringa šumskih i livadskih staništa; Nabavljena potrebna oprema; Kontinuirano sprovođenje protokola za monitoring ; Broj sprovedenih redovnih posmatranja; Broj prikupljenih i analiziranih uzoraka | Dokument plana monitoringa; Evidencija o sprovedenom redovnom posmatranju; Evidencija kretanja za praćenje dinamike populacije. Evidencija o sprovođenom praćenju i rezultati analiza; | 45,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.3 | Unaprijeđen sistem upravljanja divljim zvjerima |  |  | 240,000 |  |  |  |
| A2.3.1 | Izrada planova upravljanja velikim zvjerima | Izrađen integralni plan upravljanja velikim zvjerima; Izrađeni posebni planovi upravljanja za medvjeda, risa i vuka; Izrađeni godišnjih akcionih planovi | Dokumenti integralnog i posebnih planova upravljanja,; Godišnji akcioni planovi | 60,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.3.2 | Nastavak i unaprjeđenje aktivnosti monitoringa velikih zvjeri | Nabavljena dodatna oprema; Sprovođenje protokola za monitoring ; broj sprovedenih redovnih posmatranja; Broj prikupljenih i analiziranih uzoraka | Evidencija o sprovedenom redovnom posmatranju i vođenju evidencije za praćenje dinamike populacije. Evidencija o sprovođenom genetičkom praćenju i rezultati analiza | 100,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.3.3 | Sprovođenje mjera za sprječavanje pojavljivanja problematičnih jedinki i rješavanje problematičnih jedinki | Nabavljena oprema za kreiranje akustičnih i električnih neugodnih stimulansa za odvikavanje; Periodično izvršena dohrana; Broj uklonjenih deponija; Broj (10)intervencija nad problematičnim jedinkama | Oprema; Evidencija o sprovođenju dohrane; Evidencija sprovedenih intervencija; | 50,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica; Lovci i lovačke organizacije | VS; JB; G |
| A2.3.4 | Sprovođenje mjera za smanjivanje štete sa lokalnim stanovništvom | Nabavka i podjela (10 broja) zaštitnih ograda; Broj 10 realizovanih edukacija; 150 broj učesnika na edukacijama | Oprema; Evidencija o dodjeli zaštitnih ograda; Izvještaji o realizovanim edukacijama; Potpisne liste učesnika | 30,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.4 | Očuvana i istražena ornitofauna |  |  | 120,000 |  |  |  |
| A2.4.1 | Inventarizacija ornitofaune parka - studija nultog stanja | Izrađena studija | Dokument studije | 40,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.4.2 | Uspostavljanje višegodišnjeg sistema monitoringa ornitofaune - ugroženih i rijetkih vrsta ptica kao i ornitofaune specifičnih i osjetljivih staništa: šumska ornitofauna, petrofilna ornitofauna, grabljivice, sove, djetlovke; | Izrađeni monitoring planovi (x4); Pripremljeni protokoli za realizaciju monitoringa; Sprovedene procedura nabavke opreme; Realizovane obuke osoblja; | Monitoring planovi (x4); Protokoli za realizaciju monitoringa; Nabavljena opreme; Evidencija o sprovođenju obuke osoblja; | 60,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.4.3 | Izrada Plana i programa zaštitne mjera za ugrožene vrste i smanjivanje antropogenog uticaja | Izrađen plan i program zaštitnih mjera | Plan zaštite; | 20,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.5 | Unaprijeđena zaštita šumskih ekosistema od invazivnih vrsta |  |  | 93,000 |  |  |  |
| A2.5.1 | Monitoring i sprovođenje mjera zaštite od potkornjaka, mrežaste stjenice hrasta, jelovog moljca i drugih štetnih i invazivnih vrsta insekata | Izrađeni monitoring planovi (x4); Pripremljeni protokoli za realizaciju monitoringa; Sprovedene procedura nabavke opreme; Realizovane obuke osoblja; Broj sprovedenih intervencija; | Monitoring planovi (x4); Protokoli za realizaciju monitoringa; Nabavljena opreme; Evidencija o sprovođenju obuke osoblja; Evidencija o sprovedenim intervencijama; | 54,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
| A2.5.2 | Izrada plana i realizacija aktivnosti za upravljanje invanzivnom vrstom čagalj (i podivljalih pasa lutalica) | Izrađen plan; Nabavljena oprema; Obučeno osoblje; Broj intervencija; | Plan upravljanja; Evidencija sprovedenih aktivnosti; | 39,000 | NP | Eksperti, Akademska zajednica | VS; JB; G |
|  | Ukupno očuvanje prirodnih vrijednosti |  |  | 2,216,600 |  |  |  |

# Kulturno nasljeđe

Većina predviđenih mjera koje se tiču kulturnog nasljeđa u prethodnom Planu upravljanja, nisu u nadležnosti NP Una već Unsko-sanskog kantona i institucija kojima je Vlada USK osnivač, kao i Gradske uprave Bihać, te zbog toga ove mjere nisu provodive u potpunosti od strane NP Una kao upravljača zaštićenim područjem, na način kako je to bilo određeno u prethodnom periodu, te je potrebno redefinisanje mjera i pristupa za naredni period u skladu sa nadležnošću Upravljača NP.

U prethodnom periodu bila je predviđena razrada načina primjene i kontrole primjene zakonodavnih odredbi koje se odnose na zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa na području NP, ali ovo nije riješeno jer Park nema punu nadležnost za ovu oblast, odnosno ovo mora da se rješava u saradnji sa nadležnim institucijama. Prethodnim planom je bila previđena i kategorizacija kulturno-istorijskog nasljeđa, odnosno objekata prema stepenu trenutnog stanja, u skladu sa kojim se može uskladiti turistička namjena samih objekata, ali ovo nije rađeno jer je između ostalog u nadležnosti Zavoda za kulturno nasljeđe kantona.

Oko ovih pitanja neophodna je uspostava saradnje s regionalnim institucijama iz područja arheologije, istorije i kulturnog nasljeđa, ali ove aktivnosti nisu bile u fokusu, te je saradnja sporadična, te bi u narednom periodu bila potrebno intenziviranje saradnje, posebno sa Muzejom, kantonalnim Zavodom za kulturno nasljeđe, te federalnim i kantonalnim ministarstvima za kulturu.

Iako nenadležno, ovo Preduzeće je svake godine organizovalo akcije čišćenja i održavanja pojedinih objekata kulturne baštine i pristupnih puteva ovim lokalitetima. Tokom godina došlo se do informacija i zaključaka kako su oko mnogih objekata kulturne baštine privatne parcele što usložnjava pristup istima, kao i održavanje i stavljanje u turističku ponudu. Za sve stare utvrde i gradove u području NP Una može se reći da su ruševine na kojima desetljećima pa i više nisu poduzimanje nikakve radnje u smislu njihove zaštite, konzervacije, a posebno restauracije, osim dijela (sjeverne kule) na starom gradu Ostrovica. Obnavljani su samo sakralni objekti od strane vjerskih zajednica.

Od konkretnih lokaliteta sam Park se najviše bavio starim gradom Ostrovica (iznad Kulen Vakufa), te je izvršena revitalizacija sjeverne kule i idejni projekat za izgradnju žičare koja bi olakšala pristup tvrđavi i uvezala je sa turističkom ponudom u Kulen Vakufu. Dodatno je pripremljen elaborat na osnovu kojeg je Grad Bihać 2020. godine ustupio stari grad Ostrovica na upravljanje Nacionalnom parku Una.

Osim Ostrovice Park se bavio i zaštitom i revitalizacijom Martin Broda kao ambijantalne cjeline te je u tu svrhu pripremljen nominacijskih fajl za stavljanje lokaliteta na listu UNESCO nasljeđa. U okviru ovog procesa urađena je evaluacija stanja na lokalitetu kao i plan upravljanja.

U okviru ovih aktivnosti vršeno je uključivanje stručnog i kompetentnog osoblja u proces i vršeni su potrebni radova na ugroženim objektima odnosno rađena je restauracija sjeverne kule Ostrovice, te raščišćavanje terena i pristupa drugim utvrđenjima i starim gradovima, rađeno je osvjetljavanje (solarni rasvjetni stubovi) sa lokalnim zajednicama za lokalitete.

Međutim potrebno je i dalje uključivanje stručnog i kompetentnog osoblja u proces su vršeni potrebni radova na eventualno ugroženim objektima (konzervacija,  restauracija, istraživanje, uspostava zaštitnih pojasa, rješavanje vlasničkih odnosa), uz eventualna ograničenja pristupa slabije očuvanim objektima u svrhu njihovog očuvanja, čak i poslije restauracija, kako ova dva lokaliteta tako i za ostale posebno tvrđavu Havala i stari grad Ostrovica.

Osim promocije i uključivanja u  aktivnosti interpretacije i predstavljanja područja (promotivni materijal, obilaske u okviru tura uz narativnu interpretaciju, označavanje lokaliteta), nije rađeno na obimnijoj pripremi i implementaciji specifičnih programa zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, osim za pomenute lokalitete.

Prioritetne aktivnosti za naredni period

Potrebno je primarno sprovesti sistemska etnološka i arheološka istraživanja (evidencija i inventarizacija pokretne i nepokretne etnografske građe), izdraditi planove upravljanja i druge mjere koji nisu u nadležnosti parka ali čine preduslove za očuvanje i valorizaciju kulturno istorijskog nasljeđa parka.

U tom kontekstu potrebno je i unaprijediti saradnju sa relevantnim institucijama za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa – primarno Muzej Bihaća, Zavod USK, visokoškolskih ustanova, te ministarstava kulture (USK, FBIH).

U domenu zaštita materijalnog nasljeđa potrebno je primarno izvršiti zaštitu i valorizaciju arheoloških lokaliteta i posebno istorijskih građevina, odnosno  stare gradove Ostrovicu, Havalu, Orašac i Rmanj, dodatno Kulen Vakuf i Martin Brod kao ambijentalne cjeline, te Manastir Rmanj.

Nivo istraženosti svih ovih lokaliteta, konzervacije i obnove je nizak, uglavnom zbog nedostatka sredstava.

S obzirom da je moguće stavljanje kulturno-istorijskog nasljeđa u svrhu socijalno-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica na teritoriji Parka  potrebno je aktivno  uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti zaštite kulturno istorijskog nasljeđa kroz aktivnosti edukacija, podsticaje, uključivanja sadržaja baziranog na kulturno-istorijskom nasljeđu u ponudu za posjetioce, uključivanje lokalnog stanovništva u očuvanje objekata kulture.

Trenutna nepristupačnost lokaliteta  onemogućava njegovog otvaranje posjetiocima (u funkciji edukacije i turističkog razvoja).

Sve istorijske građevine i graditeljske sklopove treba sačuvati i obnoviti u skladu sa pravilima konzervatorske struke i na temelju uslova nadležne službe zaštite. Važno je da se građevine sagledavaju i obnavljaju zajedno sa okolišem, te da se ne dozvoli izgradnja neprimjerenih novogradnji koje bi narušile njihov ambijent.

Na pojedinim građevina, gdje je to neophodno treba planirati hitne mjere za sanaciju objekata. Za pojedine objekte se propisuje, u svrhu zaštite, sanacije i revitalizacije objekata, za koje trenutno ne postoji potreba vraćanja u izvornu funkciju, prenamijena prostora.

Za naredni period potrebno je planirati i sprovoditi mjere zaštite arheoloških lokaliteta, mjere zaštite seoskih naselja, mjere zaštite istorijskih građevina i sklopova, te mjere zaštite memorijalne baštine.

Na području Parka postoji manji broj spomen obilježja iz NOB-a koji imaju status kulturnog dobra, Zakonom propisana revalorizacija predviđa i njihovo dalje očuvanje i spomenički status.

Kao mjera zaštite propisano je obilježavanje i prezentacija istorijski značajnih mjesta i događaja, očuvanje autentičnosti, ambijenta i prostornih karakteristika pojedinih objekata (stara groblja i sl.)

Potrebno je sprovoditi i mjere zaštite etnološke baštine primarno za očuvanje graditeljske baštine tradicionalnih sela (Martin Brod)i prepoznatljivih pejzažnih vrijednosti (Kulen Vakuf).

Također bi bilo interesantno unaprjeđenje postojećih i kreiranje novih sadržaja i ponude vezano za Japode poput sojenica, figuralike i generalno vezano za Ripač.

U ovom kontekstu potrebno je raditi i na daljem očuvanju i promociji starih mlinova i bučnica, te šadrvana.

U kontekstu zaštite nematerijalnog nasljeđa potrebno je obuhvatiti legende o Ostrovici, Rimljanima, o Marti i druge, te narodne običaje, gastronomiju, zanate i ručni rad; pjesme i plesove i druge elemente.

Dodatno je moguće i poželjno razvijati aktivnosti zaštite i turističke valorizacije starih zanata i tradicionalne poljoprivredne aktivnosti posebno vezano za ljekovito bilje, med/ pčelarstvo, branje gljiva, branje voća, stočarstvo, drvorezbarstvo, izradu bosanskog ćilima, narodne nošnje i sl.

Posebno je interesantno uključivanje lokalnog stanovništva kroz ove aktivnosti u obogaćivanje turističke ponude na bazi nematerijalnog nasljeđa Parka, npr. kroz uključivanje u izradi suvenira.

## Strateški okvir za tematsku oblast upravljanja kulturnim nasljeđem

Strateški cilj 2: Očuvano i turistički valorizovano kulturno nasljeđe NP Una

| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI |
| --- | --- |
| B1.1 | Stvoreni opšti uslovi za zaštitu i valorizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa parka |
| B1.1.1 | Sprovesti sistemska etnološka i arheološka istraživanja |
| B1.1.2 | Izrada planova upravljanja i druge mjere za stvaranje preduslova za očuvanje i valorizaciju kulturno istorijskog nasljeđa Parka |
| B1.1.3 | Unaprijediti saradnju sa relevantnim institucijama za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa |
| B1.1.4 | Uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti zaštite kulturno istorijskog nasljeđa |
| B1.2 | Zaštićeno i valorizovano materijalno nasljeđe parka |
| B1.2.1 | Turistička valorizacija starog grada Ostrovica |
| B1.2.2 | Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa ambijentalne cjeline Martin Broda |
| B1.2.3 | Razvoj turističke i interpretacijske ponude vezano za stare gradove i utvrde u Parku |
| B1.2.4 | Uvezivanje sa gradovima (općinama) u bližem okruženju Parka |
| B1.3 | Očuvane naslijeđene vrijednosti kulturnog pejzaža |
| B1.3.1 | Izrada i primjena pravilnika za definisanje osnovnog izgleda novih objekata na području parka (standardizacija materijala i izgleda objekata u skladu sa graditeljskim nasljeđem kraja) |
| B1.3.2 | Promocija, informisanje i podsticanje LZ za očuvanje graditeljske baštine (Martin Broda i Kulen Vakufa; izvorne namjene i stanja objekata; načina gradnje); |
| B1.4 | Očuvano i valorizovano nematerijalno nasljeđe Parka |
| B1.4.1 | Podrška aktivnostima lokalnih škola, zadruga, KUD-ova i udruženja koje čuvaju i promovišu kulturnu baštinu |
| B1.4.2 | Podsticati, razvijati i sprovoditi edukacijske programe na teme tradicionalnih obrta, zanata, tehnika izrade tradicijskih proizvoda/ suvenira i sl. |
| B1.4.3 | U saradnji s lokalnim stanovništvom razvijati jednodnevne i višednevne programe posjećivanja Parka utemeljene na prezentaciji očuvanih tradicionalnih djelatnosti i uključiti ih u sadržaj posjećivanja Parka |
| B1.4.4 | U saradnji sa lokalnim stanovništvom, udruženjima i zanatlijama, podržati osmišljavanje i razvoj suvenira inspirisanih nematerijalnom kulturnom baštinom |
| B1.4.5 | Organizovati prezentacijsko-prodajne manifestacije tradicionalnih zanata i proizvoda, uključujući sir, med, rakiju, proizvode od vune, drva i sl. |
| B1.4.6 | U promotivnim aktivnostima Parka uključiti informacije o kulturnom nasljeđu, udruženjima koje se bave njenim očuvanjem i novosti vezane sa događaje/ manifestacije |

| TEMA B | Očuvanje kulturnih vrijednosti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC 2 | Očuvano i turistički valorizovano kulturno nasljeđe NP Una |  |  |  |  |  |  |
| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| B1.1 | Stvoreni opšti uslovi za zaštitu i valorizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa parka |  |  | 164,400 |  |  |  |
| B1.1.1 | Sprovesti sistemska etnološka i arheološka istraživanja | Kreirana informativna osnova za sprovođenje zaštite | Izrađena dokumentacija | 75,000 | Institucije kulture | NP, Eksperti, Akademska zajednica | JB, G |
| B1.1.2 | Izrada planova upravljanja i druge mjere za stvaranje preduslova za očuvanje i valorizaciju kulturno istorijskog nasljeđa Parka | Urađeni planovi upravljanja kulturnim nasljeđem za 5 lokaliteta (Kulen Vakuf, Ostrovica, Havala, Martin Brod, Rmanj); Implementirane mjere iz planova upravljanja; | Izrađeni planovi upravljanja lokaliteta x5; Izvještaji o implementaciji mjera iz planova upravljanja; | 75,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica | VS, JB, G |
| B1.1.3 | Unaprijediti saradnju sa relevantnim institucijama za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa | Sklopljeni sporazumi sa institucijama; Realizovani sastanci sa institucijama; Kreirani zajednički projekti; | Memorandumi o saradnji; Zapisnici sa sastanaka; Prijedlozi projekata; | - | NP | Institucije kulture | VS |
| B1.1.4 | Uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti zaštite kulturno istorijskog nasljeđa | Realizovano 20 edukacija; Pružena tehnička podrška za apliciranje za programe podsticaja; Uključeno 10 predstavnika LZ u ponudu za posjetitelje; Uključeno 10 predstavnika LZ u očuvanje lokaliteta; | Izvještaji sa radionica; Evidencija o uključivanju predstavnika LZ u ponudu i aktivnosti očuvanja; Evidencija o pruženoj tehničkoj podršci; Sporazumi o saradnju | 14,400 | NP | Udruženja; | VS, JB, G |
| B1.2 | Zaštićeno i valorizovano materijalno nasljeđe parka |  |  | 135,000 |  |  |  |
| B1.2.1 | Turistička valorizacija starog grada Ostrovica | Izrađen plan razvoja ponude; Osmišljen interpretacijskih sadržaj; Keirana turistička ponuda (broj tura koji uključuje lokalitet); Razvijen promotivni materijal (vrsta i količina materijala); Broj posjetilaca koji konzumira ovaj sadržaj | Plan; Interpretacijski sadržaj; Evidencija i dokumentacija za ponudu tura; Vrsta i količina promotivnih materijala; Evidencija posjetilaca | 44,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica; Akteri iz sektora turizma;Udruženja | VS, JB, G |
| B1.2.2 | Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa ambijentalne cjeline Martin Broda | Izrađen plan razvoja ponude; Osmišljen interpretacijskih sadržaj; Kreirana turistička ponuda (broj tura koji uključuje lokalitet); Razvijen promotivni materijal (vrsta i količina materijala); Broj posjetilaca koji konzumira ovaj sadržaj | Plan; Interpretacijski sadržaj; Evidencija i dokumentacija za ponudu tura; Vrsta i količina promotivnih materijala; Evidencija posjetilaca | 39,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica; Akteri iz sektora turizma;Udruženja | VS, JB, G |
| B1.2.3 | Razvoj turističke i interpretacijske ponude vezano za stare gradove i utvrde u Parku | Izrađen plan razvoja ponude; Osmišljen interpretacijskih sadržaj; Kreirana turistička ponuda (broj tura koji uključuje lokalitet); Razvijen promotivni materijal (vrsta i količina materijala); Broj posjetilaca koji konzumira ovaj sadržaj | Plan; Interpretacijski sadržaj; Evidencija i dokumentacija za ponudu tura; Vrsta i količina promotivnih materijala; Evidencija posjetilaca | 36,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica; Akteri iz sektora turizma;Udruženja | VS, JB, G |
| B1.2.4 | Uvezivanje sa gradovima (općinama) u bližem okruženju Parka | Memorandumi o saradnji sa nadležnim opštinama; Ponuda obilazaka koja uključuje date gradove; Broj realizovanih tura koje uključuju ove gradove; Broj posjetilaca | Plan; Interpretacijski sadržaj; Evidencija i dokumentacija za ponudu tura; Vrsta i količina promotivnih materijala; Evidencija posjetilaca | 16,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica; Akteri iz sektora turizma;Udruženja | VS, JB, G |
| B1.3 | Očuvane naslijeđene vrijednosti kulturnog pejzaža |  |  | 34,600 |  |  |  |
| B1.3.1 | Izrada i primjena pravilnika za definisanje osnovnog izgleda novih objekata na području parka (standardizacija materijala i izgleda objekata u skladu sa graditeljskim nasljeđem kraja) | Izrađen normativ i protokola za praćenje; Obučeno osoblje; Sproveden terenski monitoring; Broj prijava nadležnim inspekcijama; Broj izdatih upozorenja graditeljima investitorima; | Pravilnik i protokol; Evidencija o edukaciji osoblja; Izvještaji sa terena o stanju pejzaža; Zapisnici intervencija sa terena; | 25,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica; Udruženja | VS |
| B1.3.2 | Promocija, informisanje i podsticanje LZ za očuvanje graditeljske baštine (Martin Broda i Kulen Vakufa; izvorne namjene i stanja objekata; načina gradnje); | 5 Realizovanih info-edukativnih događaji sa stručnjacima i lokalnim stanovništvom; 5 realizovanih projekata za očuvanje graditeljske baštine; | Evidencija o realizovanim događajima; Projektna dokumentacija | 9,600 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica;Udruženja | VS, JB, G |
| B1.4 | Očuvano i valorizovano nematerijalno nasljeđe Parka |  |  | 95,000 |  |  |  |
| B1.4.1 | Podrška aktivnostima lokalnih škola, zadruga, KUD-ova i udruženja koje čuvaju i promovišu kulturnu baštinu | Broj škola, broj zadruga, broj KUDova; broj udruženja žena; Ukupan broj udruženja sa kojima se sarađuje; Broj podržanih aktivnosti i zajedničkih projekata | Sporazumi o saradnji sa partnerima; Zapisnici sa održanih sastanaka; Evidencija o realizovanim i podržanim zajedničkim aktivnostima i projektima; | 50,000 | NP | Udruženja; Škole, Zadruge | VS, JB; G |
| B1.4.2 | Podsticati, razvijati i sprovoditi edukacijske programe na teme tradicionalnih obrta, zanata, tehnika izrade tradicijskih proizvoda/ suvenira i sl. | Broj podržanih programa; Broj razvijenih programa; Broj edukacija; | Izvještaji o implementaciji aktivnosti za edukativne programe i programska dokumentacija; | 15,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica;Udruženja | VS, JB; G |
| B1.4.3 | U saradnji s lokalnim stanovništvom razvijati jednodnevne i višednevne programe posjećivanja Parka utemeljene na prezentaciji očuvanih tradicionalnih djelatnosti i uključiti ih u sadržaj posjećivanja Parka | 20 radionica; 100 sastanaka, 20 stanovnika sa kojima je ostvarena saradnja; 5 programa u kojima su uključeni ovakvi sadržaji | Izvještaji sa radionica; Evidencija sastanaka; Programska dokumentacija; | 15,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica;Udruženja; | VS, JB; G |
| B1.4.4 | U saradnji sa lokalnim stanovništvom, udruženjima i zanatlijama, podržati osmišljavanje i razvoj suvenira inspirisanih nematerijalnom kulturnom baštinom | 20 radionica; 100 sastanaka, 20 stanovnika sa kojima je ostvarena saradnja; 20 suvenira | Izvještaji sa radionica; Evidencija sastanak; Evidencija o ostvarenoj saradnji; Suveniri | 15,000 | NP | Institucije kulture, Eksperti, Akademska zajednica;Udruženja; Akteri iz sektora turizma | VS, JB; G |
| B1.4.5 | Organizovati prezentacijsko-prodajne manifestacije tradicionalnih zanata i proizvoda, uključujući sir, med, rakiju, proizvode od vune, drva i sl. | 10 manifestacija; 100 učesnika/ izlagača u manifestacijama | Projektna dokumentacija realizacija događaja; Foto materijal sa događaja, Promo materijal događaja | - | NP | Udruženja, Turistička organizacija | VS, JB; G |
| B1.4.6 | U promotivnim aktivnostima Parka uključiti informacije o kulturnom nasljeđu, udruženjima koje se bave njenim očuvanjem i novosti vezane sa događaje/ manifestacije | 20 promotivnih materijala sa sadržajima vezanim za kulturno nasljeđe; | Promotivni materijal | - | NP | Udruženja | VS, JB; G |
|  | Ukupno zaštita kulturnih vrijednosti |  |  | 429,000 |  |  |  |

# Edukacija i informisanje

Park radi četiri programa obilaska (sa tri lokaliteta: Martin Brod, Štrbački Buk,  Kulen Vakuf); edukativne radionice za djecu od 1 do 5, 5 do 9 razreda osnovne škole i srednjoškoski uzrast; obilazak grada Bihaća i ima ponudu dodatnih sadržaja.

Park je primarno fokusiran na programe i sadržaje za edukaciju djece i omladinu, te je jednim dijelom edukacija integrisana u programe za posjetitelje, dok se druge vrste edukacija za nosioce turističke ponude sprovode kroz projekte.

Osim edukativnih i informativnih  aktivnosti za djecu intrepretacijski sadržaj koji se radi obuhvata  obilazak stare jezgre grada Bihaća za turističke agencije i druge organiziovane grupe, i edukativne sadržaje za roditelje za samostalno vođenje djece, kao i različite brošure i informativne table (uz edukativne staze) u Parku.

Programi za druge ciljne grupe, posebno programi koji nisu direktno vezani za turizam, provode se u suradnji sa nevladinim (NVO) i drugim organizacijama kroz projekte i obilježavanje značajnih ekoloških datuma.

Edukacija djece i omladine

Na programima za edukaciju djece Park radi intenzvino i na godišnjem nivou kontaktira škole i promovišu programe, pa onda na osnovu odaziva organizuju ove programe.

Ova vrsta edukacije se realizuje kroz: eko udruženja, škole, vrtiće, predavanja, izlete.

Edukacija sa školama uredno funkcioniše ali je potrebna njena dalja integracija u formalni sistem obrazovanja jer rad sa školama trenutno zavisi od entuzijazma nastavnika. Park ima u planu zapošljavanje edukatora i interpretatora.

Sve radionice za djecu se rade u parku i uključuju radionice za tri dobne skupine: djecu do 5 razreda, za djecu od 5 do 9 razrade  i za srednješkolski uzrast.

Radionice za djecu su edukativnog karaktera sa primarnim fokusom  na upoznavanje prirode u Nacionalnom parku i razvoj svijesti o značaju njene zaštite. U okviru radionica se radi prikupljanje plodova i lišća iz parka, crtanje vezano za prirodu, ekologiju, prirodu i životnu sredinu, kvizovi, rješavanje zagonetki i slični sadžaji za povećanje znanja o prirodi (životinjskim vrstama, drveću, šumskim ekoisistemom i slično).

Radionice za srednjoškolski uzrast uključuju aktivnosti u prirodi poput orijentacijskog trčanja te edukacije o zagađenju vode, provjeru znanja o flori, fauni, prirodnim i kulturno istorijskim znamenitostima, te sportsko rekreativnom sadržaju NP Una i slično.

Edukacija odraslih i edukacija za nosioce turističke ponude

Edukacija i građenje kapaciteta

U prethodnom Planu upravljanja edukacija odraslih i građenje kapaciteta lokalne zajednice je bila aktivnost u okviru tematske oblasti Razvoja lokalne zajednice definisana unutar mjere „Lokalno stanovništvo posjeduje ljudske kapacitete i „know how“ kako bi se kvalitetno upotpunjavale aktivnosti zaštite“.

Jačanje svijesti i znanja kod lokalnog stanovništva u pogledu na prirodne i kulturne vrijednosti NP-a, posebno o značaju istih za njihove prihodovne mogućnosti, je rađena kontinuirano u proteklih 11 godina. Primjetan je napredak kada je u pitanju podizanje svijesti i znanja o značaju prirodnih i kulturnih vrijednosti, njihovog očuvanja i održivog korištenja kod lokalnog stanovništva sa ciljem stvaranja određenih dobrobiti. Nerazumijevanje, neznanje, a rekli bismo i mnogi drugi razlozi  i elementi su uticali na stanovništvo i uopšteno na javno mnijenje da u početku uspostave Parka postoji određeni otpor i nerazumijevanje kada je u pitanju zaštita prirode, a isto tako i nevjerica u mogućnosti koje se otvaraju uspostavljanjem zaštićenog područja i stvaranje dobrobiti  za lokalnu zajednicu, a uz to i privlačenje investicija i kapitala. Ali, isključivo i samo na način da se zaštita prirode stavlja na prvo mjesto i nije u opasnosti, te se ne uništava zarad dobiti i ekonomske koristi.

U okviru plana predviđeno je bilo provođenje obuka o metodama učesničkog planiranja i jačanje položaja lokalnog stanovništva u pogledu na učešće u planiranju, provođenje posebnog seta obuka o temama malog preduzetništva u NP-u, aktivnostima zaštite biodiverziteta, pisanju projektnih aplikacija, pripreme malih finansijskih planova, mogućnostima finansiranja pojedinih projekata i aktivnosti od strane lokalnih vlasti i donatora. Provođenje tematskih obuka za ekološko građenje objekata i za učešće u turističkoj ponudi NP-a, prilagođeno potrebama posjetitelja, te obuke za bavljenje tradicionalnim zanatima i djelatnostima.

Edukacija odraslih u kontekstu razvoja turističke ponude je rađena kroz projekte te nije stalna aktivnost Parka. Kroz projekte su realizovane aktivnosti edukacije u oblastima poput: informisanje lokalnog stanovništva o zaštićenom području standardima koji se primjenjuju u ovim područjima, dozvoljenim aktivnostima u ovom području, razvojnim perspektivama ovog područja i slično; edukacija vlasnika pansiona za bavljenje ugostiteljskom djelatnošću; edukacija lokalnog stanovništva koje se bavi poljoprivredom, te edukacija vezano za ljekobilje.

U prethodnom periodu, posebne edukacije vezane za upoznavanje sa opštim vrijednostima parka (prirodne i kulturne vrijednosti, ekosistemske usluge i sl.), te posebne edukacije u domenu zaštite životne sredine i održivo korištenje resursa za odrasle koji žive na teritoriji parka su rađene povremeno, ali ne i planski i sistematično, te je potrebno razraditi ove programe informisanja i edukacije za odrasle kako bi se unaprijedila njihova svijest po ovim pitanjima te ih se lakše uključilo u aktivnosti zaštite.

U tom kontekstu potrebno je kako unaprijediti edukacije direktno vezano za unaprjeđenje turističke ponude u parku, tako i opšte edukacije za lokalno stanovništvo o prirodnim i kulturnim vrijednostima parka, ali i posebno za održive prakse korištenja prirodnih i kulturnih resursa na teritoriji parka.

Edukacija i interpretacija za posjetitelje

Dio interpretacijskog sadržaja je zastupljen kroz vođene ture u Parku od strane vodiča. Park ima listu licenciranih vodiča sa kojima sarađuje, i koju stavlja na raspolaganje posjetiteljima koji traže usluge vodiča.

Licencirani vodiči koji pružaju svoje usluge u Nacionalnom parku, su licencirani od strane nadležnih ministarstva FBiH i USK, kao opšti turistički vodiči, te je identifikovana potreba za njihovom doedukacijom za potrebe vođenja u parku, kako bi se unaprijedio sadržaj vođenja, te da je potrebna veća regulacija i unaprjeđenje usluga vođenja i rada vodiča na teritoriji parka.

U tu svrhu, za potrebe vođenja u parku pripremljen je priručnik za vodiče interpretatore u parku i planirano je da se raspiše poziv, organizuje obuka i polaganje ispita, te da Nacionalni park izda certifikate/ dozvole/ odobrenja za vodiče u Parku (sa rokom važenja odobrenja  i potrebom obnavljanja dozvole na rok od 5 godina).

Osim opštih vodiča, identifikovana je potreba za edukacijom specijalizovanih vodiča (za outdoor aktivnosti, poput skipera za rafting), odnosno generalno uređivanje i nadzor nad radom svih vrsta vodiča na teritoriji parka.

Osim toga, utvrđena  je i potreba za daljom razradom dijela programa edukacije i interpretacije za posjetitelje kao i kontinuirano unaprjeđivanje ovih programa.

## Strateški okvir za tematsku oblast edukacija i informisanje

Strateški cilj 3: Razvijena svijest lokalnog stanovništva i posjetilaca o prirodnim i kulturnim vrijednostima NP Una i značaju njihovog očuvanja

| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI |
| --- | --- |
| C1.1 | Unaprijeđena svijest lokalnog stanovništva o vrijednostima parka i stvoreni preduslovi za uključivanje u aktivnosti zaštite i razvoja NP Una |
| C1.1.1 | Nastaviti sa postojećim edukativnim aktivnostima sa djecom i omladinom |
| C1.1.2 | Kontinuirani razvoj novih aktivnosti i unaprjeđenje postojećih edukativnih aktivnosti za djecu i omladinu |
| C1.1.3 | Uvođenje programa edukacije odraslih o prirodnim i kulturnim vrijednostima NP |
| C1.1.4 | Unaprjeđenje edukacije za nosioce turističke ponude |
| C1.1.5 | Informisanje i edukacija odraslih o održivim i ekološkim praksama u korišćenju resursa NP, promovisanju značaja i mogućnostima zaštite okoliša |
| C1.2 | Razvijena svijest posjetilaca o vrijednostima NP i unaprijeđena edukacija i informisanje posjetitelja |
| C1.2.1 | Nastavak realizacije postojećih aktivnosti interpretacije za posjetioce |
| C1.2.2 | Unaprijeđenje i kontinuirano unaprijeđivanje programa za posjetioce |
| C1.2.3 | Edukacija vodiča i unaprijeđivanje nadzora nad vođenjem u parku |

| TEMA C | Edukacija i informisanje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC3 | Razvijena svijest lokalnog stanovništva i posjetilaca o prirodnim i kulturnim vrijednostima NP Una i značaju njihovog očuvanja |  |  |  |  |  |  |
| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| C1.1 | Unaprijeđena svijest lokalnog stanovništva o vrijednostima parka i stvoreni preduslovi za uključivanje u aktivnosti zaštite i razvoja NP Una |  |  | 52.500 |  |  |  |
| C1.1.1 | Nastaviti sa postojećim edukativnim aktivnostima sa djecom i omladinom | 50 realizovanih edukacija, 1000 učesnika na edukacijama; | Evidencije realizacije edukativnih aktivnosti | 10.000 | NP | Obrazovne institucije; Udruženja | VS; JB; G |
| C1.1.2 | Kontinuirani razvoj novih aktivnosti i unaprjeđenje postojećih edukativnih aktivnosti za djecu i omladinu | 5 unapređenih postojećih ili novih aktivnosti za djecu | Materijal dizajna aktivnosti | 12.500 | NP | Obrazovne institucije; Udruženja | VS; JB; G |
| C1.1.3 | Uvođenje programa edukacije odraslih o prirodnim i kulturnim vrijednostima NP | 20 realizovanih edukacija ukupno, 300 učesnika na edukacijama ukupno; | Izvještaji sa radionica; Potpisne liste | 10.000 | NP | Obrazovne institucije; Udruženja; akademska zajednica; eksperti | VS; JB; G |
| C1.1.4 | Unaprjeđenje edukacije za nosioce turističke ponude | 30 realizovanih edukacija ukupno, 450 učesnika na edukacijama ukupno; | Izvještaji sa radionica; Potpisne liste | 10.000 | NP | Obrazovne institucije; Udruženja; akademska zajednica; eksperti; akteri iz sektora turizma | VS; JB; G |
| C1.1.5 | Informisanje i edukacija odraslih o održivim i ekološkim praksama u korišćenju resursa NP, promovisanju značaja i mogućnostima zaštite okoliša | 20 realizovanih edukacija ukupno, 300 učesnika na edukacijama ukupno; | Izvještaji sa radionica; Potpisne liste | 10.000 | NP | Obrazovne institucije; Udruženja; akademska zajednica; eksperti iz oblasti ekologije | VS; JB; G |
| C1.2 | Razvijena svijest posjetilaca o vrijednostima NP i unaprijeđena edukacija i informisanje posjetitelja |  |  | 112.500 |  |  |  |
| C1.2.1 | Nastavak realizacije postojećih aktivnosti interpretacije za posjetioce | 500 realizovanih aktivnosti interpretacije; 15 000 posjetilaca (učesnika u aktivnostima interpretacijama) | Potvrde interpretacija emailom/ telefonom; Izdati računi; Evidencija prodatih ulaznica za grupe | - | NP | Turistički vodiči | VS |
| C1.2.2 | Unaprijeđenje i kontinuirano unaprijeđivanje programa za posjetioce | 5 novih i/ili značajno unapređenih programa interpretacije za posjetioce | Materijali dizajna programa interepretacije | 7.500 | NP | Turistički vodiči i eksperti | VS; G |
| C1.2.3 | Edukacija vodiča i unaprijeđivanje nadzora nad vođenjem u parku | Uspostava programa edukacije vodiča; 3 realizovanih programa edukacije vodiča; 45 edukovanih vodiča | Dokumentacija programa; Evidencija realizovanih edukacija; Broj certifikovanih vodiča | 105.000 | NP | Eksperti | VS; JB; G |
|  | Ukupno budžet za edukaciju i informisanje |  |  | 165.000 |  |  |  |

# Saradnja i odnosi sa lokalnom zajednicom

Na evaluacijskoj radionici za procjenu saradnje NP Una sa interesnim skupinama, predstavnici parka su istakli da imaju dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, na način da se sa interesnim skupinama konsultuju kroz svakodnevnu komunikaciju, ali ne i ciljano za planiranje. Saradnju imaju najviše preko predsjednika mjesnih zajednica, udruženja, sportskih klubova koji gravitiraju na području Parka, pojedinaca koji su uključeni u turistički promet, a ponekad i Turističkog klastera Una-Sana. Po potrebi se organiziraju i održavaju sastanci.  Park nema formalnu strukturu/ tijelo preko kojeg uključuje lokalnu zajednicu, ali imaju neformalno tijelo/ grupu savjetnika od 7 do 8 ljudi sa kojima se kontinuirano konsultuju u skladu sa potrebama. U kontekstu uključenosti žena u saradnju, istakli su da sarađuju sa 3 udruženja žena: Udruženje žena iz Kulen Vakufa, Hanume sa Une, Udruženje žena Ljutočke doline iz Orašca.

U skladu sa informacijama dobijenim od predstavnika NP, i većina predstavnika lokalne zajednice je ocijenila da po potrebi učestvuju u savjetodavnim tijelima, odnosno tijelima koja donose odluke, osim predstavnika klastera, koji sa zaštićenim područjem imaju uspostavljene kontakte o vrlo uskim i specifičnim pitanjima od interesa za njih. Većina predstavnika lokalne zajednica smatra da inpute daju uglavnom kroz individualne sastanke i formalne i neformalne komunikacije. Predstavnici lokalne zajednice potencijalno su vidjeli klaster kao mjesto koje bi moglo da obavlja funkciju takvog tijela, ali je to više bilo zastupljeno kod učesnika koji su vezani na neki način za turizam.

Sagledavajući ukupne procjene predstavnika Upravljača i lokalne zajednica, primjetan je raskorak u stavovima u pogledu uključenosti u planiranje upravljanja, socijalnog razvoja, te posebno jednakih prava i mogućnosti. Na osnovu analize pojedinačnih aspekata saradnje, čini se da tome doprinosi nedovoljno poznavanje lokalne zajednice onoga što Park radi u ovim domenima. Nedovoljna informisanost je u nekim dijelovima generisala niže ocjene lokalne zajednice (u oblastima socijalni razvoj i jednaka prava) dok je u drugim dijelovima generisala povoljniju sliku od realne (u oblastima komunikacija, obrazovanje i razvoj kapaciteta). I tamo gdje načelno postoji slaganje, kao što je slučaj kod uticaja na donošenje odluka te ekonomskog razvoja, ispostavlja se da lokalno stanovništvo ima percepciju da zaštićeno područje nudi više mogućnosti u tim poljima od realne slike. Na području saradnje Nacionalnog parka i lokalne zajednice brendiranje, marketing i plasman proizvoda se ističu kao primjer dobre prakse u regionu.

Uključenost lokalne zajednice u planiranje i upravljanje

S obzirom da je oko polovine učesnika ove radionice učestvovala u izradi prethodnog plana upravljanja, interesantno je primijetiti da na upit da li su upoznati sa sadržajem trenutno važećeg Plana upravljanja da su svi učesnici gotovo jednoglasno odgovorili da nisu.

Sa druge strane oni koji su bili uključeni u izradu dokumenta su značajno bolje ocijenili svoju uključenost u njegovu  implementaciju u odnosu na one koji nisu bili uključeni, uz napomenu da su ova mišljenja uglavnom bazirana bila na njihovoj uključenosti i saradnju sa parkom, u skladu sa njihovim oblastima djelovanja, a ne generalno plana upravljanja.

Komunikacija Nacionalnog parka sa lokalnom zajednicom

Strateški fokus komunikacija Nacionalnog parka u prethodnom periodu prema mišljenu predstavnika Nacionalnog parka je bio na turizmu. U skladu sa tim i percepcija parka je  u početku bila više bazirana na turističkim resursima, dok se vremenom fokus počeo stavljati na zaštitu i istraživanje. Osobe za komunikaciju, odnose sa javnosti i medijima su direktor NP Una, stručni saradnici za turizam, stručni saradnici za marketing i prodaju, a po potrebi i osobe koje vode aktualne projekte ili uposlenici koji su nosioci organizacije događaja, manifestcija i određenenih aktivnosti. NP ima svoju Internet stranicu, na kojoj osim vijesti i opštih informacija, imaju dostupni i različiti dokumenti od relevantnosti za rad i djelovanje parka, te imaju i profile na društvenim mrežama na kojima redovno objavljuju tekuće informacije. Osim toga organizuju različite događaje u zajednici te direktor i uposlenici kojima je u opisu posla istupanje u javnosti često gostuju u medijima.

Većina predstavnika lokalne zajednice procjenjuje kako znaju kome se mogu obratiti unutar zaštićenog područja i kako je komunikacija vrlo dobra, s tim što kao i kod uključenosti u donošenje odluka  i upravljanje ova ocjena je veoma visoka za subjekte vezane za turizam, a niska za one koji nisu vezani. Ujedno ova druga skupina je generalno značajno lošije upoznata sa kanalima kojima NP komunicira, osim sa internet stranicom za koju znaju svi učesnici.

I upravljač i predstavnici lokalne zajednice slažu se u procjeni da NP redovno sudjeluje u većini događanja i aktivnosti pokrenutih od strane lokalne zajednice.

Saradnja sa zajednicom u oblasti obrazovanja i razvoja kapaciteta

Na području obrazovanja Park ima saradnju sa akademskom zajednicom uglavnom kroz projekte, posebno sa Šumarskim fakultetom i Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu te Visokom školom za turizam u Beogradu, te dodatno saradnju sa fakultetima u Zagrebu i Ljubljani.

Oko edukacije sarađuju i imaju konkretne redovne aktivnosti sa eko udruženjima te školama i vrtićima. Srednjoškolci i studenti iz cijele regije im redovno dolaze zbog diplomskih, maturski i doktorski radova.

Ocjene za svijest zajednice o obrazovnim aktivnostima NP su visoke za aktivnosti koji su vezane za djecu i omladinu, dok su pojedini učesnici smatrali da bi Park trebao više da se bavi i stručnim edukacijama iz oblasti turizma, te je u tom domenu bilo različitih stavova, uglavnom  pozitivnih za neformalne edukacije nosioca usluga u turizmu, ali su pojedini učesnici iskazali stav da bi Park trebao biti više uključen u formalno obrazovanje.

Predstavnici lokalne zajednice smatraju kako NP pruža obrazovne aktivnosti za LZ, kao i da postoje određena financijska sredstva posebno za LZ u okviru obrazovanja, osim predstavnika Turističkog klastera koji se ne slažu s nijednom od ove dvije procjene. Upravljač smatra da nudi veliki spektar obrazovnih mogućnosti za predstavnike lokalne zajednice, izuzev školarina. Park od prilika za uključivanje ima samo ponudu sezonskog rada za studente i odrasle, što potvrđuju i predstavnici lokalne zajednice.

Kod ponude obrazovnih aktivnosti, i upravljač i predstavnici lokalne zajednice slažu se da postoji spektar obrazovnih aktivnosti koje NP nudi, posebno se to odnosi na predavanja, radionice i studijske posjete.

Dok upravljač procjenjuje da se programi usavršavanja zaposlenih odvijaju povremeno, u skladu sa potrebama i mogućnostima, dotle među predstavnicima LZ prevladava stav (subjektivno mišljenje pojedinaca) da u ZP nema dovoljno osoblja koje raspolaže specifičnim kompetencijama za upravljanje.

Saradnja NP sa lokalnom zajednicom vezano za socijalni i ekonomski razvoj

Opšti je stav svih sagovornika da postoji podrška, kao i aktivno učešće Nacionalnog parka Una u kulturnom i socijalnom razvoju zajednice i šireg područja. Slične su procjene i kada je riječ o aktivnostima održivog razvoja turizma.

Kod ekosistemskih usluga koje zaštićeno područje nudi LZ svi vide korist od šume i šumskih plodova i vezano za zdravlje, većina vidi i koristi u domenu rekreacije i turizma, te zaštite o poplava i erozije, dok je najniže ocijenjen dio kultura.

Iako većina vidi da postoji mogućnost komunikacije sa NP oko pitanja ekonomskog razvoja, svoju uključenost i pozitivan efekat vide kao i kod ostalih oblasti oni koji su iz oblasti turizma, a značajno manje subjekti iz neturističkih oblasti i manjih mjesnih zajednica.

Iako ne postoji jedna formalno zadužena osoba za podršku ekonomskom razvoju područja, postoji detaljno razrađen plan koji uključuje i lokalnu zajednicu. Konsenzus je da je brend zaštićenog područja razvijen, te smatraju da upravljač nudi podršku u razvoju lokalnih poslova, posebno  u vidu radionica, izrade projektnih prijedloga, te u plasmanu proizvoda i marketingu.

Jednaka prava i mogućnosti

Dok predstavnici upravljača procjenjuju da imaju politiku ne-diskriminacije razvijenu i primjenjivanu u većini oblasti, pojedini predstavnici lokalne zajednice vide znatno drugačiju ili bar zamagljeniju sliku o postojanju politike Upravljača, te u ovoj oblasti više nagađaju, dok nisu sigurni ni u kojim se sve područjima primjenjuje. Upravljač procjenjuje da surađuje sa svim skupinama/organizacijama, izuzev onih kojima je u fokusu starije stanovništvo, dok lokalna zajednica procjenjuje da postoji dobra saradnja s organizacijama kojima su u fokusu žene, starije stanovništvo i razne etničke grupe/skupine. U skladu sa tim, u ovoj oblasti NP treba poraditi malo više na informisanju i vidljivosti svojih aktivnosti  u ovom domenu.

Preporuke za unapređenje saradnje i prioriteti za naredni period

Prije svega potrebno je razviti ciljanu komunikacijsku strategiju prema lokalnom stanovništvu, kako bi se mišljenja i stavovi izbalansirali sa stvarnim stanjem i unaprijedio imidž Nacionalnog parka izvan konteksta turizma. Ove komunikacije je potrebno razdvojiti marketinških i od drugih komunikacija sa stejkholderima u zasebne dokumente, odnosno zasebno kreirati komunikacijski plan za lokalnu zajednicu i interesne skupine, a zasebno plan za tržišne komunikacije i komunikacije sa posjetiocima.

U okviru plana komuniciranja treba posebno pažnju posvetiti na komuniciranje prirodnih i kulturnih vrijednosti parka u kontekstu zaštite biodiverziteta, kulturnog nasljeđa i ekosistemskih usluga koje nisu direktno ekonomske. Odnosno ovaj dokument zajedno sa planom edukacija treba da uključi obrazovno-informativne programe za širu lokalnu zajednicu sa ciljem unaprjeđenja razumijevanja koncepta održivog razvoja i vrijednosti parka (u kontekstu zaštite prirode) i mehanizama za učešća građana.

Komunikacijski plan treba da uključuje i medijska sredstva sa komunikacijskim porukama za određene interesne skupine ali i druge vrste direktne komunikacije  kroz sastanke, posebno kroz rad vijeća saradnika i sistemsko uključivanje lokalne zajednice u planiranje i realizaciju aktivnosti parka, ali i individualne terenske obilaske kao i posebne strategije komuniciranja i saradnje za kritičnim (potencijalno opozicionim) grupacijama poput investitora i privrednika, lovaca, ribolovaca i šumara.

Pored toga potrebno je

- Pokušati potaknuti aktivniji rad turističkog klastera i učvrstiti saradnju, obzirom da je NP Una kroz projekat WWF Adria  „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ stvorio ambijent i potrebu za osnivanje istog, s ciljem uvezivanja stakeholdera, te da preko njega komunicira planove i ciljeve samog zaštićenog područja, jer TK trenutno stagnira u svom radu;

- Osnovati tijelo unutar zaštićenog područja, sastavljeno od predstavnika lokalne zajednice koje će imati riječ u donošenju odluka i razvoju ovog područja - Vijeće saradnika;

- Prilikom izrade godišnjih planova, kao i do sada, uključiti lokalnu zajednicu te predstaviti godišnje ciljeve na tribini, okruglom stolu, itd. ;

- Razviti komunikacijsku strategiju, posebno s fokusom na komunikaciju prema lokalnom stanovništvu;

- Iako lokalna zajednica zna kome se obratiti u Nacionalnom parku i za koje potrebe, potrebno je redovnije i sistemski komunicirati;

- Planirati obrazovne programe sa ciljem unaprjeđenja razumijevanja koncepta održivog razvoja i mehanizama sudjelovanja građana u procesu odlučivanja.

Razvoj lokalnih zajednica

U prethodnom planu upravljanja oblast ruralnog razvoja je definisana na način da većina aktivnosti nije u direktnoj nadležnosti i uticaju NP, iako su okvirno ciljevi i mjere bile u skladu sa potrebama i mogućnostima NP. Sa druge strane razvoj lokalnih zajednica je kontinuirano implementiran kako kroz projekte, tako i kroz različite aktivnosti kako uključivanja u turističku ponudu Parka, tako i kroz aktivnosti razvoja infrastrukture, promociju i edukaciju.

Prostornim planom posebnih namjena za sliv rijeke Une ova oblast je definisana na način da je uloga parka stavljenja u kontekst obezbjeđenja održivosti i razvoja ruralnih lokalnih zajednica, sa fokusom na  održivu poljoprivredu i stare zanate, u funkciji zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa NP i razvoja turizma.

U tom kontekstu u narednom periodu Park bi trebao da razvija programe, projekte i aktivnosti koje će za svrhu imati:

- poticanje razvoja ruralnog prostora,

- poboljšanje infrastrukture seoskih gospodarstava s uređenjem prostora i obnovom sela  (posebno razvoj ruralne infrastrukture i javnih servisa (koja nema nužno veze sa posjetiocima, poput pitanja odvoza otpada i upravljanja otpadnim vodama u ruralnim sredinama)

- podsticanje dopunskih djelatnosti u poljoprivredi koje su povezane s ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom i uzgojem autohtonih pasmina domaćih životinja i njihovih proizvoda se ekološkom markicom i geografskim porijeklom

- omogućavanje zanatski djelatnosti sa naglaskom na stare zanate.

U tom smislu cilj je obezbjeđenja održivost i razvoj ruralnih lokalnih zajednica, sa fokusom na  održivu poljoprivredu i stare zanate, u funkciji zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa NP i razvoja turizma.

## Strateški okvir za tematsku oblast saradnja sa lokalnom zajednicom

Strateški cilj 4: Unaprijeđena uključenost lokalne zajednice u upravljanje parkom i zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti

|  | MJERE/AKTIVNOSTI |
| --- | --- |
| D1.1.1 | Kreirati plan komunikacije NP sa lokalnom zajednicom |
| D1.1.2 | Uspostaviti Vijeće saradnika NP Una i održavati redovne sastanke. |
| D1.1.3 | Informisati lokalno stanovništvo o mogućnosti i benefitima razvoja ekološke i organske poljoprivredne proizvodnje. |
| D1.1.4 | Informisati vlasnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta o obavezi uklanjanja i sprječavanja širenja invazivnih vrsta, korova i alergenih biljaka opasnih po ljudsko zdravlje (npr. ambrozija) na području NP Una. |
| D1.1.5 | Uspostavljen program "Partner Nacionalnog Parka Una" partnerstva za očuvanje biološke raznovrsnosti |
| D1.1.6 | Poboljšati saradnju sa organizacijama civilnog društva na projektima i aktivnostima vezanim za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih dobara |
| D1.1.7 | Nastaviti i unaprijediti saradnju sa udruženjima žena, mladih i marginalizovanih grupa |
| D1.1.8 | Poboljšati komunikaciju sa lovačkim organizacijama radi reguliranja lova na području NP Una i u njegovim kontaktnim zonama. |
| D1.1.9 | Organizirati i sprovesti akcije čišćenja na području NP Una uz učešće lokalnih zajednica, pružalaca turističkih usluga, posjetitelja i volontera |
| D1.1.10 | Podržati studente prirodnih i društvenih nauka u pripremi završnih, diplomskih i magistarskih radova, kao i doktorskih disertacija. |
| D1.1.11 | Unaprijediti i proširiti postojeću saradnju sa institucijama i organizacijama (npr. škole, akademska zajednica) |
| D1.1.12 | Podržati lokalne vlasti u davanju poticaja lokalnim poljoprivrednicima. |
| D1.1.13 | Sarađivati sa sektorom turizma na promociji NP Una kao destinacije za održivi turizam u prirodi |
| D1.1.14 | Unaprijediti i proširiti postojeću saradnju sa institucijama i organizacijama u oblasti turizma i ekonomskog razvoja (turistička zajednica, ugostitelji). |
| D1.1.15 | Podstaći lokalne preduzetnike i stanovnike da pružaju usluge iznajmljivanja i prodaje opreme za siguran boravak u prirodi i da proizvode autentične suvenire, rukotvorine i tradicionalnu organsku hranu. |
| D1.1.16 | Razvoj programa za razvoj ruralnih područja i obnovu sela (za fokusom na ne turističke djelatnosti) |

| TEMA D | Saradnja, uključenost i razvoj lokalne zajednice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC4 | Unaprijeđena uključenost lokalne zajednice u upravljanje parkom i zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti |  |  |  |  |  |  |
| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| D1.1.1 | Kreirati plan komunikacije NP sa lokalnom zajednicom | Kreiran plan komunikacije; | Dokument plan komunikacije; | 2,000 | NP |  | VS |
| D1.1.2 | Uspostaviti Vijeće saradnika NP Una i održavati redovne sastanke. | Kreiran i usvojen pravilnik o radu VS; Formirano VS; Održano 20 redovnih sastanaka VS | Dokument pravilnika; Zapisnik sa osnivačkog sastanka i imenovanja predstavnika vijeća; Zapisnici sa sastanaka | - | NP | Predstavnici LZ | VS |
| D1.1.3 | Informisati lokalno stanovništvo o mogućnosti i benefitima razvoja ekološke i organske poljoprivredne proizvodnje. | 10 realizovanih događaja, 10 pripremljenih i distribuiranih info. materijala; 200 učesnika na događajima, Broj ljudi koji su informisani drugim kanalima | Izvještaji o realizaciji događaja (sa pratećim materijalima fotografijama, potpisnim listama,…) Izvod iz analitike online kanala o dosegu; | 8,000 | NP | Udruženja, Eksperti; Akademska zajednica | JB; G |
| D1.1.4 | Informisati vlasnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta o obavezi uklanjanja i sprječavanja širenja invazivnih vrsta, korova i alergenih biljaka opasnih po ljudsko zdravlje (npr. ambrozija) na području NP Una. | Broj objavljenjih poziva; 30 organizovanih info dana; 30 održanih edukacija vezano za podsticaje; 60 korisnika tehničke podrške za apliciranje | Evidencija objavljenih poziva; Evidencija održanih info dana i edukacija; Evidencija rada sa korisnicima tehničke podrške | 15,000 | NP | Udruženja, Institucije, Donatori; | VS; JB; G |
| D1.1.5 | Uspostavljen program "Partner Nacionalnog Parka Una" partnerstva za očuvanje biološke raznovrsnosti | Utvrđeni kriterijumi za dodjelu certifikata partnerima; Sprovođenje javnih poziva; Broj ostvarenih partnerstava | Pravilnik o kriterijumima; Dokumentacija o sprovedenim pozivima; Sporazumi sa partnerima | - | NP | Akteri sa kojima su ostvarena partnerstva | VS |
| D1.1.6 | Poboljšati saradnju sa organizacijama civilnog društva na projektima i aktivnostima vezanim za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih dobara | 30 partnerstava na projektima; 30 zajedničkih prijedloga za projekte; 30 realizovanih aktivnosti sa partnerskim organizacijama; | Broj potpisanih sporazuma o saradnji ; Prijedlozi projekata sa partnerima; Izvještaji o aktivnostima | 30,000 | NP | Udruženja | VS; G |
| D1.1.7 | Nastaviti i unaprijediti saradnju sa udruženjima žena, mladih i marginalizovanih grupa | 20 partnerstava na projektima; 20 zajedničkih prijedloga za projekte; 20 realizovanih aktivnosti sa partnerskim organizacijama; | Broj otpisanih sporazuma o saradnji ; Prijedlozi projekata sa partnerima; Izvještaji o aktivnostima | 30,000 | NP | Udruženja | VS; G |
| D1.1.8 | Poboljšati komunikaciju sa lovačkim organizacijama radi reguliranja lova na području NP Una i u njegovim kontaktnim zonama. | 20 održanih sastanaka; Broj definisanih zajedničkih terenskih akcija; | Zapisnici sa sastanaka; Izvještaji o sprovedenim akcijama | - | NP | Lovačke organizacije | VS |
| D1.1.9 | Organizirati i sprovesti akcije čišćenja na području NP Una uz učešće lokalnih zajednica, pružalaca turističkih usluga, posjetitelja i volontera | 3 puta godišnje sprovedne akcije čišćenja; 30 učesnika prosječno po akciji | Izvještaj o sprovedenoj akciji | 24,000 | NP | Lokalna zajednica | VS; JB, G, DS |
| D1.1.10 | Podržati studente prirodnih i društvenih nauka u pripremi završnih, diplomskih i magistarskih radova, kao i doktorskih disertacija. | Broj podržanih studenata | Radovi studenata | - | NP | Obrazovne i naučne institucije i organizacije | VS |
| D1.1.11 | Unaprijediti i proširiti postojeću saradnju sa institucijama i organizacijama (npr. škole, akademska zajednica) | Broj novih partnerstava; Broj zajedničkih aktivnosti; Broj zajedničkih prijedloga projekata | Sporazumi; Evidencija aktivnosti; Prijedlozi projekata | - | NP | Obrazovne i naučne institucije i organizacije | VS |
| D1.1.12 | Podržati lokalne vlasti u davanju poticaja lokalnim poljoprivrednicima. | Broj objavljenjih poziva; Broj organizovanih info dana; Broj održanih edukacija vezano za podsticaje; Broj korisnika tehničke podrške za apliciranje | Evidencija objavljenih poziva; Evidencija održanih info dana i edukacija; Evidencija rada sa korisnicima tehničke podrške | 15,000 | NP | Lokalne vlasti | VS; JB |
| D1.1.13 | Sarađivati sa sektorom turizma na promociji NP Una kao destinacije za održivi turizam u prirodi | 50 zajedničkih nastupa na sajmovima; 10 publikacija; 20 realizovanih obilazaka novinara; 20 realizovanih kampanja; | Evidencija o zajedničkim nastupima; Publikacije; Izvještaj o realizovanim obilascima; Izvještaj o realizovanim kampanjama | 250,000 | NP | Akteri iz sektora turizma | VS; JB; G |
| D1.1.14 | Unaprijediti i proširiti postojeću saradnju sa institucijama i organizacijama u oblasti turizma i ekonomskog razvoja (turistička zajednica, ugostitelji). | Broj održanih sastanaka, Broj zajedničkih aktivnosti; Broj zajedničkih projekata | Zapisnici sa sastanaka; Izvještaji o sprovedenim akcijama; Izvještaji o projektnim aktivnostima; | 120,000 | NP | Ugostitelji, Turistička zajednica | VS; JB; G |
| D1.1.15 | Podstaći lokalne preduzetnike i stanovnike da pružaju usluge iznajmljivanja i prodaje opreme za siguran boravak u prirodi i da proizvode autentične suvenire, rukotvorine i tradicionalnu organsku hranu. | Promocija na kanalima od Parka; Otkup proizvoda; Porast broja iznajmljivača smještaja, Broj iznajmljivača opreme; Broj proizvođača lokalnih autentičnih proizvoda | Izvještaji o promociji; Evidencija otkupa proizvoda; Periodični izvještaji mapiranja nosioca ponude; | 12,000 | NP | Preduzetnici i stanovništvo | VS; JB; G |
| D1.1.16 | Razvoj programa za razvoj ruralnih područja i obnovu sela (za fokusom na ne turističke djelatnosti) | Izrada programa; Implementacija mjera iz programa; | Dokument programa; Izvještaji o realizaciji programa; | 250,000 | NP | Institucije; LZ, udruženja | VS; JB; G |
|  | Ukupno za saradnju sa lokalnom zajednicom |  |  | 756,000 |  |  |  |

# Turizam, lokalni razvoj, upravljanje posjetiteljima

Osnovni dokument koji određuje rad NP u oblasti turizma je Master plana razvoja turizma, koji se poput Plana upravljanja za NP Una primjenjuje u smislu razvoja održivog turizma kako je sa tim Planom predviđeno.

NP je u prethodnom periodu imao značajan fokus na razvoj turizma na teritoriji parka, te je u tom kontekstu uspostavljena saradnja s turističkim zajednicama, agencijama i okolnim turističkim središtima. Među prvim aktivnostima NP Una vezanim za turizam, bilo je povezivanje sa Turističkom zajednicom Plitvička jezera, a potom i NP Plitvička jezera u Hrvatskoj. Kao svjetski poznata destinacija i zaštićeno područje, a obzirom na tradicionalne veze sa Likom, te dugogodišnju suradnju direktora Mulića sa tamošnjim turističkim radnicima, uspostavljena je bliska suradnja. Ta saradnja se počela konkretnije realizovati dodjeljivanjem besplatnog prostora za info centar NP Una na ulazu br. 1. NP Plitvička jezera, a u sklopu info centra TZ Plitvička jezera. Potom je slijedilo povezivanje sa drugim turističkim zajednicama u BIH, posebno u Hrvatskoj zbog namjere da se privuku u BIH i NP Una turisti koji tokom ljetne sezone preko Like idu ka Jadranu. Obično je saradnja uspostavljana uporedo sa uspostavljenjem kontakata i saradnje sa zaštićenim područjima u BIH i okruženju (PP Hutovo blato, NP Paklenica, NP Krka, TZ Opštine Jajce, NP Biogradska gora i Parkovi Crne Gore i dr).

Park ima uspostavljen sistem za prikupljanje podataka sa osnovnim informacijama o posjetiocima, njihovim potrebama, zadovoljstvu i sl., te koristi prikupljene informacije o potrebama posjetitelja za izradu godišnjih planova i predviđenih aktivnosti.

Ovaj sistem odnosno obrazac za prikupljanje podataka o posjetiocima koji dolaze u NP Una i Bihać je pripremljen još 2012. godine u saradnji sa talijanskim organizacijama ICEI i Oxfam. Manji dio podataka je prikupljen samo u info tački NP Una u vrijeme dok je uprava Parka bila na adresi Bosanska br. 1 odnosno prostoru nekadašnje, a i sadašnje Turističke zajednice Bihać. Ideja da se podaci prikupljaju u info tačkama i na ulazima u posjetilačke zone nije zaživjela. Razlozi su opravdani i razumljivi i tiču se nedostatka ljudskih kapaciteta za takvu aktivnost, a koja bi trebala da se odvija uglavnom tokom špice turističke sezone odnosno ljeti kada u Park dolazi najviše turista. Park nije imao kapacitete da angažira ljudstvo isključivo za ovu namjenu, a tu je bio problem i složenost obrasca za prikupljanje podataka i prevelik broj pitanja pa je pri prikupljanju dolazilo do negodovanja posjetilaca, a većina nije bila ni spremna da učestvuje i odvoji svoje slobodno vrijeme za davanje odgovora na postavljena pitanja.

Turistička ponuda

U Parku je identifikovana manjkavosti smještajnih kapaciteta odnosno njihov nedovoljan broj, te ograničen kapacitet za veće grupe, kao i značajno zastupljen problem rada na crno odnosno neregistrovani ponuđači smještaja.

U tom kontekstu identifikovan je i problem sa obimom i raznovrsnošću ponude, koji je dovoljan samo za kraće boravke, gdje je maksimalan boravak 5 dana; te je potrebno unaprijediti i proširiti ponudu.

U domenu razvoja turističke ponude posebno je identifikovana potreba za unaprjeđenjem autohtone gastronomske ponude, s obzirom da ne postoje dovoljni ugostiteljski kapaciteti i gastronomska ponuda, kao ni ljudski kapaciteti u NP za realizaciju ovih aktivnosti. Za ovu namjenu potrebna je saradnja ostalih interesnih strana i institucija kojih se tiče turizam i nematerijalno kulturno nasljeđe. Tu prvenstveno mislimo na turističke zajednice, nadležne službe iz organa uprave, ostale nevladine organizacije, kao i pravne subjekte koji se bave turističkom djelatnošću, te Zavod za kulturno nasljeđe USK, Muzej Bihaća, te visokoškolske obrazovne ustanove.

Identifikovano je da postoji interes za certificiranje lokalnih proizvoda, odnosno brendiranje proizvoda iz parka. Park trenutno ima pravilnik koji se primjenjuje od strane proizvođača domaćih proizvoda unutar parka za potrebe korišćenja loga parka na svojim proizvodima. U tom kontekstu potreban je i dalji razvoj identiteta (dalje od logotipa) parka.

Suradnja sa lokalnim stanovništvom je uvijek bila u fokusu Uprave Parka, a isto tako i uključivanje domicilnog stanovništva, privrednih subjekata i nevladinih organizacija u razne i brojne aktivnosti koje se tiču lokalne zajednice i održivog razvoja, ali i edukacija i događaja koje je NP Una organizirao ili bio suorganizator, a na kojima su teme bile vezane za iznalaženje najboljih načina zaštite svih dobara u Parku i njihovo održivo korišćenje sa ciljem pribavljanja određene dobrobiti ovdašnjem čovjeku. Često je mišljenje i znanje o području i prirodnim vrijednostima koje lokalno stanovništvo ima, od krucijalne važnosti kod donošenja važnih odluka i mjera u upravljanju Parkom. Mada, posebno u počecima uspostave Parka, postojala je, a i danas u određenoj mjeri postoji skepticizam i negativan stav kada je u pitanju zaštita prirodnih vrijednosti kao i perspektiva za lokalno stanovništvo nakon proglašenja NP Una.

Kada su u pitanju tradicionalni zanati, tu su rezultati vrlo oskudni i potrebno je iznaći način kako inicirati sinergijsko djelovanje svih zainteresiranih i nadležnih subjekata i putem projekata iznaći finansije i modele za revitalizaciju i očuvanje starih zanata koji su izumrli ili na pragu izumiranja.

U industriji turizma postoji interes za proizvodima i uslugama vezanim za tradicionalne zanate, potrebno ih je održati i povratiti, a potom i znati prodati tradicionalni proizvod i samim tim očuvati zanat.

Podrška lokalnim i tradicionalnim djelatnostima je adresirana u okviru tematske oblasti kulturno nasljeđe, turizam i saradnja sa lokalnom zajednicom.

Povećanje kvaliteta života koje je ranije definisano kroz poboljšanje životnog standarda i starosne strukture stanovništva u i oko NP kroz pridržavanje principa ruralnog razvoja, na način kako je definisano u prethodnom planu upravljanja izlazi izvan mogućnosti i odgovornosti NP.

U kontekstu promocije identifikovana je potreba za dodatnim tablama o sadržajima u parku (pored postojećih na ulazu) sa dodatnim informacijama kao i standardizacija turističke i druge relevantne signalizacije parku kao i potreba za boljim turističkim mapama parka. Radi se na topografskoj karti za staze, iako imaju neke mape za manje prostorne cjeline. Ujedno utvrđeno je da  turisti traže štampani materijal, pa tu aktivnost treba pojačati u narednom periodu.

Markacija za staze uređene u okviru Via Dinarica trase, izvan parka je devastirana, dok staze u parku (obuhvata oko 70-80 km staza oko Martin Broda) postoje i Park ih redovno održava.

NP Una je u periodu 2014-2019 bio nosilac certifikata za održivi turizam, a koji je dodijeljen od strane Nezavisnog odbora Europark federacije čiji je NP Una član od 2012 godine.  Jedna od radnji koje ovaj certifikat promoviše je i certificiranje lokalnih domaćinstava po kriterijima koji se koriste u Europi. Međutim u narednom periodu je potrebno dalje stimulisanje razvoja ponude pojedinačnih domaćinstava u pogledu na smještajne kapacitete i uvođenja certificiranja ponude lokalnih domaćinstava u skladu sa poznatim međunarodnim kriterijima.

Od uspostave NP Una u području Parka i njegovih kontakt zona otvoreno je nekoliko kampova, a neki od njih su i nosioci certifikata od registriranih europskih organizacija koje se bave certificiranjem kampova i drugih turističkih usluga. Koliko su uspostavljeni kampovi ekološki, pitanje je i stvar kontrole od strane nadležnih inspekcija kao i organa uprave koji daju odobrenje za rad kampova. U tom smislu bi trebala biti bliža saradnja sa Upravom NP Una i uzimanje u obzir propisa i planskih dokumenata koji se vežu za područje NP Una.

Sistem provjere kvalitete i certificiranje su aktivnosti koje trebaju biti uključene u novi Plan upravljanja, kao i kreiranje programa za podsticanje lokalnih preduzetnika da unaprijede ponudu smještaja i drugih turističkih usluga. Dodatno bi trebalo raditi i na primjeni održivih praksi kod pružaoca turistički usluga, poput energetske efikasnost i upotrebe obnovljivih izvora energije u smještajnim kapacitetima.

Uvođenje novih program za posjetioce

Za nove staze NP ima više ideja, ali treba odrediti prioritete, jer nema dovoljno resursa, između ostalog broj ljudi koji bi radili na održavanju. U tom kontekstu posebno postoji potreba za miksom staza različite težine (kategorizacije) i više staza manje zahtjevnosti. Ujedno utvrđena je potreba za kreiranjem više tematskih staza, u koje treba uključiti i kulturno-istorijske lokalitete.

U prethodnom periodu je u saradnji sa gradom Bihaćem rađena staza Putevima ljekobilja od  naselja Ćukovi do Štrbačkog buka, kao kraća edukativna staza, u okviru koje su postavljenje informativne table. Grad Bihać trenutno radi Rimsku stazu (postavljanje miljokaza na lokacijama kuda je išao rimski put). Neke od ideja  koje potencijalno mogu biti prioritet su staze i programi vezani za divlje zvjeri (vidra, dabar, vuk, ris, medvjed), a posebno je interesantna ideja o formiranju tematske edukativne staze „Divljina zvijeri“.

Upravljanje posjetiocima

Prihvatni kapacitet i poštovanje granica prihvatljivih promjena je okvirno definisan u prvom Planu upravljanja i u Master plan razvoja turizma, ali plan upravljanja posjetiteljima iako predviđeni prvim planom upravljanja nije rađen u tom periodu, već paralelno sa izradom ovog Plana upravljanja.

U skladu sa tim nije uspostavljen sistem nadzora aktivnosti posjetilaca i procjena uticaja na biološku raznolikost, ali je integralni dio gore navedenog Plana upravljanja posjetiocima, a posebno za lokalitete najvećeg interesa (Štrbački buk, Martin Brod i Lohovo-Račić), te je je u skladu s tim uključen u ovaj Plan upravljanja.

U prvih 10 godina rada NP Una, najveći pritisci su bili na pojedina prirodna dobra. Kada su u pitanju kulturna dobra u Parku, nije bio veliki interes za posjećivanje istih u proteklom periodu, ali bi u narednom periodu mogao postojati uticaj na neke lokalitete kulturnog naslijeđa primarno na stari grad Ostrovica koji je jednim dijelom restauiran, a posebno ako dođe do realizacije projekta izgradnje žičare od Kulen Vakufa (Sastavci) do starog grada Ostrovica na istoimenom brdu iznad Kulen Vakufa.

Aktivnosti na vodi, plovidba i ribolov, nisu prisutne niti dozvoljene na rijeci Unac cijelom dužinom toka od granice NP Una (Berek) do ušća u Unu osim 900 m fly fishing revira koji se prostire od manastira Rmanj do ušća Unca u Unu. Uprava Parka od 2011. godine donosi odluke i pravila sa kojima se regulišu sportsko rekreativne aktivnosti na vodi, a odnosi se na plovidbu raft i kajak plovilima, kao i ribolov. Prije uspostave NP Una nije bilo nikakvog reda i kontrole komercijalog raftinga na divljim vodama na relaciji Štrbački buk-Lohovo. Ovim je Park regulisao korišćenje rijeke Une za plovidbu na ovoj dionici, ali i eliminisao nezakonito vršenje plovidbe bez upravljača čamcem sa propisanim licencama, kao i komercijalni rafting neregistrovanih  ponuđača usluga. Rafting i kajak usluge mogu vršiti samo registrirani subjekti koji imaju potpisan ugovor sa Preduzećem. Kada je u pitanju ribolov, postepeno se smanjuju reviri koji su prije uspostave Parka služili za ribolov, a Uprava kroz propise koji regulišu ribolov potiče mušičarenje kao metod ribolova po načelu „uhvati i pusti“ . Odluke i pravila koji regulišu plovidbu i ribolov donose se za svaku kalendarsku godinu s obzirom da za NP Una još uvijek nije usvojen Pravilnik o unutrašnjem redu iako je nacrt ovog dokumenta u dva navrata proteklih godina dostavljan resornom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na postupak davanja prethodne suglasnosti.

U Parku je raspoređeno više informativnih tabli i turističke signalizacije sa obavještenjima i pravilima ponašanja kojih se posjetioci moraju pridržavati tokom obilaska Parka. Ovakvi sadržaji su pretežno raspoređeni na najatraktivnijim lokalitetima gdje je prisutan najveći broj posjetitelja tokom cijele godine.

Posebno je identifikovano pitanje potrebe za uspostavljanje sistem nadzora i praćenja stanja sa sedrom, a za ovo je potrebno sprovesti cjelogodišnje praćenje stanja i kreirati plan za rješavanje gorućih pitanja i regulisati šta i kako može da se radi na terenu (posebno regulisati aktivnosti, korisnike tipa organizatore raftinga, te nakon istraživanja sazvati aktere i započeti proces uvođenja pravila. U tom smislu bi trebalo kreirati i pravilnik  i plan aktivnosti za uvođenje pravila.

U istom pravcu potrebno je generalno uspostaviti sistem monitoring uticaja posjetilačkih i turističkih aktivnosti na različite ekosisteme te uvesti dodatna pravila za ograničavanje aktivnosti u parku: npr. broj ljudi u datom momentu na lokalitetu, pitanje regulisanja kvadova, pitanje penjačke infrastrukture i slično.

Sigurnost posjetilaca

Zaštitna infrastruktura za posjetioce se planirala prilikom izgradnje parkovske infrastrukture i mobilijara, posebno na najposjećenijim lokacijama Štrbački buk i Martin Brod, kao i na nekim stazama gdje je bilo potrebno osigurati sigurnosnu ogradu. Tako na gore navedenim lokacijama, drvene šetnice su cijelom dužinom osigurane adekvatnom ogradom, kao i postojeći vidikovci. Postoje tačke na najatraktivnijim lokalitetima gdje posjetioci zbog fotografisanja izlaze van staza i mjesta koja nisu osigurana, niti se planiraju osigurati, iako su te tačke osigurane sa adekvatnim dvojezičnim znakovima upozorenja uz istaknute adekvatne piktograme. U narednom periodu potrebno je bolje osigurati Martinu stazu u Martin Brodu, kao i sve planirane planinarske staze i vidikovce i šetnice.

Sigurnosni kriteriji se donose svake godine kroz odluku i pravila kojima se regulišu sportske aktivnosti na vodenim tokovima u NP Una (rafting, kajak, ribolov i ronjenje). Planinarenje i biciklizam nisu regulisani određenim aktom ali jesu putem znakova zabrana i informativnih tabli. Iako brojnost turista koji upražnjavaju planinarenje i biciklizam na šumskim putevima i stazama nije bio velik proteklih godina, bilo bi poželjno propisati ove aktivnosti u Parku, kao i pojačati turističku signalizaciju i informativne table sa kojima bi se na licu mjesta regulisale ove aktivnosti. Komunikacija sa nadležnim službama se vrši direktno sa terena od strane glavnog/ zamjenika glavnog nadzornika, nadzornika koji vode dnevne smjene ili putem uprave Parka. Komunikacija se vrši putem mobilnih telefona.

JP NP Una je u slučajevima hitnih intervencija uvijek na usluzi GSS sa svim ljudskim i tehničkim kapacitetima kada se za to ukaže potreba. NP Una je opremljen plovilima za spašavanje na vodi, a za ostale situacije spašavanja i zbrinjavanja unesrećenih koristi se GSS stanica Bihać, kao i hitna služba iz Bihaća, te ambulante koje postoje u Kulen Vakufu i Orašcu.

U Parku egzistira Dobrovoljno vartrogasno društvo, ali smanjenim kapacitetom zbog nedostatka ljudstva, te ukoliko dođe do nemogućnosti funkcionisanja jedna od zajedničkih ideja je da Park preuzme opremu, alate i obavezu dalje implementacije predmetnih aktivnosti, kako bi jačali kapacitete vezano za prevenciju i zaštitu od požara.

Problem u okviru NP su potencijalna područja pod minama, te je potrebno nastaviti sa procesom deminiranja sumljivih lokaliteta.

## Strateški okvir za tematsku oblast turizam i upravljanje posjetiocima

Strateški cilj 5: NP Una ima uvezanu, raznovrsnu i prepoznatljivu ponudu u okvirima održivosti koja predstavlja minimalno prijetnju za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti parka

| E1.1 | Unaprijeđen sistem upravljanja turizmom, rekreacijom i posjetiocima u parku |
| --- | --- |
| E1.1.1 | Izrada novog Master plana razvoja turizma |
| E1.1.2 | Unaprjeđenje saradnje i rada Turističkog klastera Una Sana i kontinuirano unaprjeđivanje saradnje sa nosiocima ponude u NP |
| E1.1.3 | Saradnja sa turističkim organizacijama, agencijama i turističkim destinacijama u okruženju, te posebno Nacionalnim parkovima u regionu |
| E1.1.4 | Unaprjeđenje sistema za prikupljanje podataka o posjetiocima |
| E1.2 | Unaprijeđena zaštita prirodnih i kulturnih vrijednost parka od uticaja turizma i posjetitelja |
| E1.2.1 | Implementacija mjere za poštivanje prihvatnih kapaciteta parka u pogledu granica prihvatljivih promjena |
| E1.2.2 | Implementacija sistema nadzora aktivnosti posjetilaca i procjene uticaja na biodiverzitet za lokalitete Štrbački buk, Martin Brod, Lohovo-Račić |
| E1.2.3 | Uspostavljanje sistema nadzora aktivnosti posjetilaca i procjena uticaja na prirodne i kulturne vrijednosti parka |
| E1.2.4 | Kontinuirana implementacija pravila za regulisanje sportsko rekreativne aktivnosti na vodi (plovidbu i ribolov) |
| E1.2.5 | Uspostavljanje pravila za regulisanje aktivnosti i infrastrukture za aktivnosti na otvorenom |
| E1.2.6 | Uspostavljanje sistema nadzora i praćenja uticaja aktivnosti na vodi na sedru, te uvođenje pravilnika za nosioce ovih aktivnosti (npr. organizatora raftinga) |
| E1.3 | Unaprijeđena turistička, posjetiteljska i rekreativna ponuda u Parku |
| E1.3.1 | Uspostaviti restoran koji vodi Park u kome se plasiraju domaći/ autohtoni/ lokalni proizvodi sa teritorije Parka |
| E1.3.2 | Prikupiti tradicionalne recepte i promovisati lokalne gastronomske običaje šireg područja parka. |
| E1.3.3 | Podstaći lokalne restorane da prošire svoju gastronomsku ponudu domaćih proizvoda (jela i pića) sa naglaskom na lokalne specijalitete. |
| E1.3.4 | Organizirati promociju i prodaju lokalnih suvenira, poljoprivrednih proizvoda i tradicionalne kuhinje. |
| E1.3.5 | Brendiranje lokalnih proizvoda iz Parka |
| E1.3.6 | Poboljšati postojeće i osmisliti nove tematske obilaske namijenjene posjetiteljima. |
| E1.3.7 | Kategorizacija staza prema zahtjevnosti |
| E1.3.8 | Organizacija sportskih i kulturnih manifestacija i saradnja sa drugim organizacijama u organizaciji njihovih manifestacija |
| E1.3.9 | Redovno ažurirati karte pješačkih i biciklističkih staza, turističke karte |
| E1.3.10 | Organizirati programe posjeta stranih i drugih domaćih turističkih radnika, predstavnika turističkih agencija i medija. |
| E1.4 | Unaprijeđena sigurnost posjetilaca u NP |
| E1.4.1 | Održavanje postojeće zaštitne infrastrukture i unaprjeđenje, posebno za Martinu stazu u Martin brodu i sve planirane planinarske staze, vidikovce i šetnice. |
| E1.4.2 | Kontinuirana saradnja sa GSS i hitnom službom, policijom i inspekcijskim organima |
| E1.4.3 | Održavanje opreme za spašavanje na vodi i opreme za sprječavanje i gašenje požara |
| E1.4.4 | Kontinuirane aktivnosti deminiranja sumnjivih lokaliteta |
| E1.4.5 | Uvođenje prisustva medicinskog tehničara u Parku u toku turističke sezone |

| TEMA E | Turizam i lokalni razvoj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC5 | NP Una ima uvezanu, raznovrsnu i prepoznatljivu ponudu u okvirima održivosti koja predstavlja minimalno prijetnju za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti parka |  |  |  |  |  |  |
| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| E1.1 | Unaprijeđen sistem upravljanja turizmom, rekreacijom i posjetiocima u parku |  |  | 255,000 |  |  |  |
| E1.1.1 | Izrada novog Master plana razvoja turizma | Izrađen Master plan; | Dokument master plana | 20,000 | NP | Akteri iz sektora turizma | VS, JB, G |
| E1.1.2 | Unaprjeđenje saradnje i rada Turističkog klastera Una Sana i kontinuirano unaprjeđivanje saradnje sa nosiocima ponude u NP | Broj sastanaka sa predstavnicima klastera; Broj zajedničkih aktivnosti sa Klasterom, Broj zajedničkih prijedloga projekata; | Zapisnici sa sastanaka; Evidencija o sprovedenim aktivnostima; Prijedlozi projekata | 50,000 | NP | TK Una-Sana; Članice klastera | VS, JB, G |
| E1.1.3 | Saradnja sa turističkim organizacijama, agencijama i turističkim destinacijama u okruženju, te posebno Nacionalnim parkovima u regionu | Broj sastanaka sa organizacijama i agencijama i parkovima; Broj sporazuma o saradnji; Broj zajedničkih aktivnosti; Broj zajedničkih pripremljenih projekata; | Zapisnici sa sastanaka; Evidencija o sprovedenim aktivnostima; Prijedlozi projekata | 100,000 | NP | Turističke agencije, Turističke organizacije; Parkovi | VS, G |
| E1.1.4 | Unaprjeđenje sistema za prikupljanje podataka o posjetiocima | Plan unapređenja sistema prikupljanja podataka; Izrada i održavanje informacionog sistema; Obuka osoblja za korištenje i protokol za prikupljanje i evidentiranje podataka; | Dokument plana; Informacioni sistem; Evidencija o obuci osoblja i sprovođenju protokola | 85,000 | NP | Eksperti; Dobavljač; | VS, G |
| E1.2 | Unaprijeđena zaštita prirodnih i kulturnih vrijednost parka od uticaja turizma i posjetitelja |  |  | 317,500 |  |  |  |
| E1.2.1 | Implementacija mjere za poštivanje prihvatnih kapaciteta parka u pogledu granica prihvatljivih promjena | Praćenje broja posjetilaca; Preusmjeravanje posjetilaca na manje opterećene posjetilačke zone u parku; Razrada plana razvoja novih sadržaja na alternativnim lokacijama u svrhu smanjenja opterećenja na pojedine lokalitete; Izrada (stimulativne i destimulativne) cjenovne politike u skladu sa ciljevima distribucije posjetilaca u prostoru | Plan razvoja; Cjenovna politika; Protokol za praćenje i preusmjeravanje posjetilaca | 94,000 | NP | Eksperti | VS; JB; G |
| E1.2.2 | Implementacija sistema nadzora aktivnosti posjetilaca i procjene uticaja na biodiverzitet za lokalitete Štrbački buk, Martin Brod, Lohovo-Račić | Izrada plana sistema nadzora; Izrada protokola za operativno praćenje i nadzor od strane osoblja kroz redovne aktivnosti; Periodične procjene uticaja od strane eksternih stručnjaka | Plan sistema nadzora; Protokol; Evidencija sprovođenja protokola; Izvještaji eksperata | 96,000 | NP | Eksperti | VS; JB; G |
| E1.2.3 | Uspostavljanje sistema nadzora aktivnosti posjetilaca i procjena uticaja na prirodne i kulturne vrijednosti parka | Izrada plana sistema nadzora; Izrada protokola za operativno praćenje i nadzor od strane osoblja kroz redovne aktivnosti; Periodične procjene uticaja od strane eksternih stručnjaka | Plan sistema nadzora; Protokol; Evidencija sprovođenja protokola; Izvještaji eksperata | 80,000 | NP | Eksperti | VS; JB; G |
| E1.2.4 | Kontinuirana implementacija pravila za regulisanje sportsko rekreativne aktivnosti na vodi (plovidbu i ribolov) | Naplata dozvole; Evidencija korisnika; Kontrola provedbe aktivnosti korisnika; Evidencija incidenata i korektivnih aktivnosti nad korisnicima; Broj izdatih potvrda o oduzetoj opremi; Broj izdatih zabrana za ribolov i rafting/ plovidbu; Broj prijava | Evidencija izdatih dozvola; Evidencija incidenata i akcija; Evidencija potvrda, zabrana i prijava; | - | NP |  | VS |
| E1.2.5 | Uspostavljanje pravila za regulisanje aktivnosti i infrastrukture za aktivnosti na otvorenom | Pripremljeni i usvojeni pravilnici za biciklizam, planinarenje, sportsko penjanje, ronjenje i kvadove; | Pravilnici; | 10,000 | NP | Sportska udruženja | VS |
| E1.2.6 | Uspostavljanje sistema nadzora i praćenja uticaja aktivnosti na vodi na sedru, te uvođenje pravilnika za nosioce ovih aktivnosti (npr. organizatora raftinga) | Izrada plana nadzora i praćenja aktivnosti na vodi; Izrada pravilnika; Edukacija osoblja za primjenu plana i pravilnika; Informisanje i edukacija posjetilaca i organizatora aktivnosti o pravilima; | Plan nadzora; Evidencija edukacije; Evidencija aktivnosti informisanja i edukacija | 37,500 | NP | Agencija za vode; Eksperti; Akademska zajednica | VS; JB; G |
| E1.3 | Unaprijeđena turistička, posjetiteljska i rekreativna ponuda u Parku |  |  | 2,456,000 |  |  |  |
| E1.3.1 | Uspostaviti restoran koji vodi Park u kome se plasiraju domaći/ autohtoni/ lokalni proizvodi sa teritorije Parka | Izrada projektne dokumentacije; Ishodovanje restorana; Izgradnja restorana | Projektna dokumentacija; Restoran | 420,000 | NP | Investitori | VS, I, K; G |
| E1.3.2 | Prikupiti tradicionalne recepte i promovisati lokalne gastronomske običaje šireg područja parka. | Prikupljeni recepti; Promocija kroz promotivne kanale i aktivnosti parka; Organizacija gastronomskih događaja | Baza recepata; Evidencija aktivnosti promocije; Evidencija događaja | 21,000 | NP | LZ; eksperti; akademska zajednica | VS, G |
| E1.3.3 | Podstaći lokalne restorane da prošire svoju gastronomsku ponudu domaćih proizvoda (jela i pića) sa naglaskom na lokalne specijalitete. | Program promocije partnerskih restorana; Program dodjele oznaka preferencijalnog restorana | Dokument plana programa promocije i dodjele oznaka; Evidencija o realizaciji promocije; Evidencije restorana sa oznakom | 21,000 | NP | Ugostitelji; Turistička zajednica | VS, G |
| E1.3.4 | Organizirati promociju i prodaju lokalnih suvenira, poljoprivrednih proizvoda i tradicionalne kuhinje. | Promocija proizvođača; Otkup i plasman proizvoda kroz info kućice i promociju parka; Organizacija 10 sajmova događaja; Uključeno 200 izlagača | Evidencija aktivnosti promocije; Evidencija otkupa i plasmana proizvoda; Izvještaji sa sajmova | 35,000 | NP | Lokalni proizvođači; Turistička zajednica | VS, G |
| E1.3.5 | Brendiranje lokalnih proizvoda iz Parka | Izrada plana brendiranja; Izrada pravilnika za dodjelu prava za stavljanje oznake; Promocija i edukacija ka lokalnim proizvođačima; Dozvole za korištenje znaka/logo Parka 10 proizvođača; Aktivnosti promocije (izgradnje) imidža brenda | Plan brendiranja; Pravilnik, Evidencija aktivnosti promocije i edukacija; Evidencija o izdatim dozvolama | 25,000 | NP | Lokalni proizvođači; Turistička zajednica | VS;G |
| E1.3.6 | Poboljšati postojeće i osmisliti nove tematske obilaske namijenjene posjetiteljima. | Kreirano 4 nova tematska obilaska (vezano za nove tematske staze (divlje zvijeri, gljive, stare gradove, martinu stazu i rimsku stazu); Realizovano 40 obilazaka; Ostvareno 400 posjeta | Planovi za obilaske; Evidencija realizacije obilazaka | 20,000 | NP | Vodiči; Eksperti | VS, G |
| E1.3.7 | Kategorizacija staza prema zahtjevnosti | Angažman stručnjaka za procjenu zahtjevnosti i kategorizaciju | Unesena kategorizacija u mape, promo materijale i na oznakama | 4,500 | NP | Eksperti;Vodiči; Udruženja | VS, G |
| E1.3.8 | Organizacija sportskih i kulturnih manifestacija i saradnja sa drugim organizacijama u organizaciji njihovih manifestacija | 5 organizovanih manifestacija godišnje i/ili ukupno; 15 podržanih manifestacija godišnje | Godišnji izvještaji o realizaciji manifestacija i podržanim manifestacijama | 1,775,000 | NP | Nosioci sportskih i kulturnih aktivnosti; organizatori manifestacija | VS, JB, G |
| E1.3.9 | Redovno ažurirati karte pješačkih i biciklističkih staza, turističke karte | Ažuriranje karata svake 2 godine (unos podataka i publikovanje) | Ažurirane karte | 32,000 | NP | Eksperti; Udruženja; Akteri u turizmu | VS |
| E1.3.10 | Organizirati programe posjeta stranih i drugih domaćih turističkih radnika, predstavnika turističkih agencija i medija. | Organizovano 20 posjeta za 400 osoba | Izvještaji o realizaciji FAM tura | 102,500 | NP | Turističke agencije; Turističke organizacije; mediji; Nosioci turističke ponude u NP | VS; G |
| E1.4 | Unaprijeđena sigurnost posjetilaca u NP |  |  | 271,000 |  |  |  |
| E1.4.1 | Održavanje postojeće zaštitne infrastrukture i unaprjeđenje, posebno za Martinu stazu u Martin brodu i sve planirane planinarske staze, vidikovce i šetnice. | Broj intervencija | Evidencija o sprovedenim intervencijama | 82,500 | NP | Udruženja; Opština | VS |
| E1.4.2 | Kontinuirana saradnja sa GSS i hitnom službom, policijom i inspekcijskim organima | Broj intervencija, Broj sastanaka; broj komunikacija, Broj zajedničkih akcija i aktivnosti | Evidencija o sprovedenim intervencijama i aktivnostima; Zapisnici sa sastanaka | - | NP | GSS; Hitna služba, policija, inspekcija | VS |
| E1.4.3 | Održavanje opreme za spašavanje na vodi i opreme za sprječavanje i gašenje požara | Evidencija o održavanju opreme | Oprema | 62,500 | NP | Dobavljači | VS |
| E1.4.4 | Kontinuirane aktivnosti deminiranja sumnjivih lokaliteta | Zagovaranje; Površina obrađenog područja | Evidencija aktivnosti zagovaranja; Mapa obrađenih površina | - | Demineri | NP | JB |
| E1.4.5 | Uvođenje prisustva medicinskog tehničara u Parku u toku turističke sezone | Angažman usluge 4 mjeseca godišnje | Ugovor | 126,000 | NP | Pružaoci usluge | VS; JB |
|  | Ukupno budžet za turizam i lokalni razvoj |  |  | 2,982,000 |  |  |  |

# Infrastruktura

## Pregled stanja u oblasti infrasturkture

### Saobraćajna infrastruktura

Unutar NP postoji drumski saobraćaj i preduslovi za željeznički saobraćaj, a generalno je potrebno dodatno unaprjeđenje putne infrastrukture.

##### Obnova i unaprjeđenje drumskih saobraćajnica u Parku

Posebno istaknut problem predstavljaju putne komunikacije vezane za Štrbački buk i Martin Brod i Orašac. Ovo je pitanje koje nije u direktnoj nadležnosti NP, te je za rješavanje ovih pitanja neophodna saradnja sa nadležnim institucijama.

Između ostalog kod izgradnje puteva javlja se problem sa imovinsko pravnim odnosim na području gdje treba da idu putevi, pa je za njihovu realizaciju  potrebna saradnja sa gradskom upravom da riješi pitanje eksproprijacije.

##### Sanacija postojeće putne infrastrukture, posebno puta na relaciji Kulen Vakuf – Martin Brod (R-408) i Orašac-Luke (Štrbački buk)

Sanacija postojeće putne infrastrukture, posebno puta na relaciji Kulen Vakuf – Martin Brod (R-408) i Orašac-Luke (Štrbački buk)  koja je bila previđena u prethodnom planu upravljanja je u nadležnosti JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Od 2012.godine se vrši modernizacija i asfaltiranje ove dionice u brojnim fazama, odnosno  radovi na dionici ove ceste Kulen Vakuf-Martin Brod u dužini od 8 km, koliko je dužina makadamskog puta. Nakon 11 godina postojanja NP Una ova vrlo bitna putna komunikacija kojom se spaja sjeverni i srednji sa južnim dijelom NP Una, još uvijek nije završena i početkom 2022. godine konstatiramo da je preostalo oko 1,2 km da se ova dionica napokon u cijelosti spoji asfaltnim putem.

Usko grlo je ulaz broj 3. Prijedlog je da ide jednosmjerna linija i da se napravi kružna staza, odnosno da se ulazi na ulaz broj 1. Gorjevac, a izlazi na 3. Ćelije.

##### Nekategorisani javni put Orašac-Ćelije-Štrbački buk (Luke)

Nekategorisani javni put Orašac-Ćelije-Štrbački buk (Luke) je 2021. godine, kao jedan od najvažnijih u Parku putem kojeg se kreće najveći broj posjetitelja ka Štrbačkom buku preko ulaza br. 3 Ćelije napokon je jednim dijelom moderniziran i asfaltiran. Nakon što je Vlada FBIH osigurala 1 milion KM još 2018. godine., a koja su doznačena Preduzeću preko Vlade USK (800.000 KM) i Grada Bihaća (200.000 KM), nakon dugog čekanja potrebnih odobrenja za gradnju, revidiranja projektne dokumentacije sa ciljem poboljšanja iste i ušteda kako bi se što bolje iskoristila financijska sredstva, napokon je u rano ljeto 2021. godine završena dionica puta Orašac–Ćelije u dužini od 5,2 km. Radi se o ranijem makadamskom putu koji je uplanjen u navedenoj dužini dok je za preostala 2,5 km puta potrebno izvršiti eksproprijaciju i osigurati financije za nastavak asfaltiranja do Štrbačkog buka. JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać je već pripremio projektnu dokumentaciju za nastavak modernizacije puta ali je potrebno sinergijsko djelovanje svih nivoa vlasti kako bi se osigurala finansijska sredstva i ishodovala potrebna odobrenja ali i započeli mnogi drugi infrastrukturni projekti od značaja za NP Una i šire.

Trenutno je na predmetnom lokalitetu zabranjen prolaz velikim autobusima (jer uništavaju makadamsku cestu pa mora stalno da se popravlja), odnosno mogu da idu mali autobusi, ali i sad ne mogu da se mimoiđu dva vozila. Ujedno je plan i da se zabrani saobraćaj u potpunosti odnosno da se uvede turistički vozić. Urađen je idejni i izvedbeni projekat, te dio puta u skladu sa dostupnim sredstvima. Za dio koji je ostalo (2,5 do 3 km) Parku trebaju dodatna sredstva, a posebno za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih pitanja privatnog zemljišta. Između ostalog problem je da poslije svake jače kiše mora da se sanira put (odnosno taj makadamski dio). Gradska uprava je nadležna za održavanje puta, ali s obzirom da Uprava nije radila održavanje, park je to radio sam u više navrata godišnje.

Među važnim saobraćajnicama koje je potrebno unaprijediti je lokalni put Martin Brod-ušće Krke-Drvar. Radi se o saobraćajnici koja je vrlo važna jer spaja Martin Brod sa selima na platou. Ova saobraćajnica je vrlo uski makadamski put kojeg Gradska uprava vrlo rijetko održava, a NP Una nema kapaciteta za održavanje istog te se povremeno održavanje svodi samo na povremene intervencije kresanja granja uz put radi lakšeg prolaženja vozila. Ovaj put ide paralelno uz unsku prugu do ušća Krke u Unu gdje se odvaja preko pruge na plato i gdje je više u upotrebi zbog češćeg komuniciranja stanovnika koji žive u selima na ovom platou i više gravitiraju Drvaru nego Martin Brodu, a što je i tradicija obzirom da je MZ Martin Brod prije rata pripadao općini Drvar, a nakon Dejtona je u sastavu grada Bihaća. Pored važnosti za lokalno stanovništvo, ova dionica je vrlo važna i za turizam i širenje turističke ponude južnije od Martin Broda i održavanje sela u ovom području. Područje Parka južnije od Martin Broda je vrlo slabo zastupljeno u ponudi iako je vrlo privlačno za turiste koji upražnjavaju aktivni turizam, ali i zbog prirodnih vrijednosti prelijepog pejzaža koji je skoro  neiskorišten proteklih godina.

##### Smanjenje broja vozila sa motorima na unutrašnje sagorjevanje u parku/ Smanjenje emisije CO2

Trenutno primarni problem predstavlja pitanje dolaska do lokacija autima, te je potreban organizovani prevoz od određenih tačaka.

Osim autobusa u zoni Štrbački Buk, potrebno je uvođenje turističkog autobusa na drugim relacijama poput Kulen Vakufa i Martin Broda.

Cilj ovih aktivnosti je unaprjeđenje posjetilačke infrastrukture na lokalitetu Štrbački buk, odnosno da se smanji pritisak na lokalitet od strane individualnih vozila posjetilaca  kroz dovršavanje izgradnje putne infrastrukture (dio puta, parking i prateća infrastruktura), uvođenje alternativnih rješenja (za smanjenje uticaja) za prevoz posjetitelja i osmišljavanje regulacije saobraćaja u posjetiteljskoj zoni Štrbački buk.

Dodatno kao rješenja za ovo pitanje se nameće potreba za omogućavanjem iznajmljivanja bicikala za prevoz unutar parka, a ujedno se radilo na projektu elektro mobilnosti u parku, odnosno na izradi projekta za postavljanje stanice za punjenje za električnih bicikala i za električna auta (na parkinzima).

Unutar parka postoji potreba za smanjivanjem individualnog dolaženja do lokacija, te je za ovu svrhu potrebna dodatna nabavka opreme i vozila, konkretno 3 električna posjetilačka vozića i/ili  panoramski autobus (za dolazak do posjetiteljske zone Štrbački buk).

#### Parkinzi

Prije usvajanja Prostornog plana, NP Una je izgradio jedan šljunčani parking površine 5.000 m2 kod ulaza br. 1 Gorjevac. Ostali manji ili veći parkinzi u području Parka su privremeni pa tako i onaj najprometniji u zoni Štrbačkog buka. Problem parkiranja i nepostojanja adekvatnog parkinga sve je izraženiji u zoni Martin Broda, a pogotovo će biti veliki problem ukoliko martinbrodski slapovi sa okolnim područjem budu prihvaćeni na UNESCO listu zaštićenih prirodnih dobara obzirom da će biti vrlo stroga pravila zaštite. Neke od mogućih opcija za rješavanje parkiranja u Martin Brodu je izmještanje i izgradnja parking zone kod srušenog mosta na ulazu u MB ili/i dogovaranje sa Željeznicama FBIH da se prostor oko željezničke stanice uredi za parkiranje, kao i postojeće asfaltne i šljunčane površine oko stanice obzirom da ista nije u funkciji.

Kao potencijalno rješenje za ovo pitanje, dogovorena je saradnja sa vlasnicima zemljišta gdje bi mogli da budu parkinzi (na privatnim posjedima, gdje bi vlasnici mogli da naplaćuju parking), ali je potrebno njihovo uređenje.

#### Mostovi

Održavanje svih pješačkih mostova iznad Une nakon ratnog perioda je generalno problematično, jer je ostalo vrlo malo pješačkih mostova preko rijeke Une i njenih pritoka.

Drveni most preko Une u Zamrštenu, uzvodno od Martin Broda i kompleksa slapova, rekonstruisan 2021. godine od strane Grada Bihaća. Radi se o važnom mostu sa kojim se povezuje Martin Brod sa ostatkom, tj. prostorno gledano većim dijelom ove mjesne zajednice odnosno  južnim dijelom Parka kojeg čini plato između Unca sa istočne i Une i Krke sa zapadne strane.

Viseći most u središtu Martin Broda sa kojim se spajaju obale Une odnosno od ulaza br. 5 Martin Brod ka Željezničkoj stanici i Zamrštenu, obnovljen je početkom 2000-tih i za njegovo održavanje je zadužen Grad Bihać.

Pješački most na rijeci Unac u zaseoku Rastoke je u funkciji ali zahtijeva djelomičnu rekonstrukciju u narednom periodu. Ovaj most je važan jer se nalazi na stazi Via Dinarica sa kojim se spaja Gruborski Naslon i dalje prema Osječenici sa platoom južnog dijela NP Una, Boboljušci, Veliki Cvjetnić, Mali Cvjetnić i dalje ka Martin Brodu, te Bastasima i  Drvaru. Ostali mostovi preko Une i njenih pritoka nisu pješački.

U prethodnom planu upravljanja bila je predviđena obnova nekoliko drugih vrsta visećih i cestovnih mostova, koje nisu realizovane.

Jedan od tih mostova je viseći pješački most preko Une ispred Štrbačkog buka  čija je obnova poželjna posebno ukoliko bi došlo do revitalizacije Unske pruge. Međutim, s obzirom da je u ovom dijelu toka Una državna granica, izgradnja tj. obnova mosta je stvar međudržavnog dogovora, a posebno ako Republika Hrvatska odluči da područje uz lijevu obalu Une proglasi zaštićenim područjem. Nažalost, poznavajući situaciju i interes hrvatske strane nije izgledno da će ovaj most u neko dogledno vrijeme biti obnovljen kao ni ostali viseći pješački mostovi koji su postojali do 1992 godine, a radi se o mostovima u Loskunu i Kestenovcu (Ćelije) koji su također u području NP Una i također se nalaze na dijelu Une gdje je ova rijeka prirodna i administrativna granica.

Slična je situacija i sa predviđenom obnovom srušenog visećeg pješačkog mosta iznad Martin Broda. Viseći most koji je ispod Milančevog buka spajao desnu obalu Une sa otokom (Jalački buk) koju čini jedna livada u državnom vlasništvu, a iza koje je još jedan rukavac Une koji također nizvodno čini martinbrodske slapove. Po riječima starijih mještana ovaj viseći most je pao prije više od 40 godina, a ponajviše zbog neodržavanja i taloženja leda tokom zimskih mjeseci zbog čega je dolazilo do prevelikog optrećivanja konstrukcije i finalno pada, te nakon toga isti više nikad nije obnovljen. S tim što ovaj most ne treba obnavljati, bar ne na ovom mjestu , a zbog ranijih iskustava i razloga, te da bi pri eventualnoj izgradnji mreže drvenih šetnica i staza preko i oko martinbrodskih slapova, trebalo naći primjerenija rješenja sa kojim bi se povezali obale i otoci u ovom kompleksu.

Isto tako bila je predviđena i obnova cestovnog mosta nizvodno od Martin Broda koji se nalazi nedaleko od ušća Unca u Unu. Osim važnosti mosta u kontekstu putnih komunikacija, srušeni dijelovi ovog mosta u proteklih preko 25 godina su utjecali i na tok rijeke Une u ovom dijelu kao i djelimično i nizvodno od ruševina, odnosno proširili su njen tok a ujedno i negativno utiču na izgled lokaliteta. Međutim kako se radi se o velikoj investiciji koja nije u nadležnosti Parka,  njegova skora obnova je upitna, tako da za naredni period Park može jedino da nastavi sa aktivnostima zagovaranja za njegovu obnovu.

Ujedno bila je predviđene i izgradnja mosta kod Ripča s pratećim pristupnim prometnicama, međutim po prostornom planu izgradnja mosta nije predviđena kod Ripča već uzvodno od ovog naselja rijekom Unom prema granici NP Una u selu Račić gdje je po Prostornom planu planiran glavni ulaz u NP Una, sadržaji u mirovanju i nova željeznička stanica, a koji su obuhvaćeni sa dvije velike tranzicijske zone na obje obale rijeke Une.

#### Željeznički saobraćaj

Unska pruga iako postoji nije trenutno u funkciji, a bilo bi poželjno njeno stavljanje u upotrebu u turističke svrhe (konkretno za organizovane ture i izlete.) odnosno potrebno je promovisanje održavanja pruge kroz ugovor o saradnji sa željeznicama za stavljanje u funkciju unske pruge.

Dodatan problem predstavlja što voz na relaciji pruge od Bihaća do Martin Broda više puta prelazi državnu granicu sa Hrvatskom, te problem predstavlja potreba za saglasnošću sa Hrvatske strane.

#### Granični prijelazi

Kako sve više turista dolazi u NP Una od jadranske obale i turističkih mjesta iz Like, te GP Užljebić zasad predstavlja jedinu opciju za ulazak u BIH na tački koja je u blizini NP Una, tako da postoji potreba za novim graničnim prijelazom negdje u blizini Kulen Vakufa, sa idejom možda da se to uradi kao privremeni granični prijelaz u sezoni, kako bi se mogli raditi prekogranični paketi sa Plitvičkim jezerima. Ova aktivnost se trenutno realizuje na godišnjem nivou (u sezoni) od strane granične policije.

U tom kontekstu, interesantna je pojava slučajeva zalutalih vozila koji su iz neznanja nelegalno ušli u BIH i NP Una jer ih je Google maps doveo do Parka, šumskim putevima iz Like, npr. od ličkih Doljana do Martin Broda.

Do GP Strmica kod Bosanskog Grahova koji se nalazi južno od NP Una nema graničnih prijelaza što negativno utječe na priliv turista iz Hrvatske u NP Una i Bihać

Prostornim planom su na budućim malograničnim prijelazima kod Martin Broda i Kulen Vakufa planirani ujedno i ulazi u Park sa zapadne strane Parka, ali prijelazi nisu izvijesni u skoroj budućnosti i stvar su dogovora na državnom nivou.

### Vodna i ostala komunalna infrastruktura

Vodna infrastruktura odnosno vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda je adresirana u okviru tematske cjeline upravljanje vodama, kao i pitanje odbrane od poplava. Ali svakako treba spomenuti, da je prioritetno potrebno rješavanje pitanja kanalizacionih sistema (posebno u Kulen Vakufu gdje nedostaje) i otpadnih voda gdje postoje ideje da se ide sa biološkim tretiranjem ovih otpadnih voda, da se koriste u poljoprivredi, ali krajnje rješenje bi bilo da se radi na tome, da se zagovara i zakonski uredi.

U upravljanju vodama u NP, nacionalni park dijeli nadležnosti sa Agencijom za vode, te iako je uspostavljena komunikacija sa istom, te ista vrši opšti monitoring i praćenje voda, nisu sprovođene neke značajnije aktivnosti u ovom domenu. Agencija ima postojeće mjerne stanice, koje uglavnom mjere nivo vodostaja, te iako je bilo dogovoreno da se postave nove dodatne mjerne  stanice unutar NP, ove aktivnosti nisu realizovane u prethodnom periodu.

Tretirano slivno područje ne raspolaže dovoljnim brojem mjernih stanica na bazi kojih bi se sa sigurnošću mogle utvrditi sve osobenosti vodnog režima. Zato bi bilo neophodno da se u mrežu mjernih stanica, uz tri postojeće: Martin Brod na Uni, Kulen Vakuf na Uni i Drvar na Uncu osnuje još pet hidroloških stanica: Martin Brod (klisura) na Uni, Rmanj Manastir na Uncu, Krka na Krki, Rastoka na Uncu, Očijevske luke na Uncu. Svih 5 hidrološki stanica treba opskrbiti limnigrafskim uređajem s automatskom dojavom podataka. Osim redovnog posmatranja vodostaja, te mjerenja temperature i kvalitete vode, potrebno je na svim profilima ovih postaja mjeriti protok vode najmanje deset puta godišnje kod različitih stanja u vodotoku.

#### Zaštita voda

Iako je prethodnim planom upravljanja bilo predviđeno da se radi na obnovi (restoraciji) izmijenjene, oštećene i uništene stanišnih i pejzažnih cjelina, u datom periodu nije značajnije rađeno mapiranje vrijednih pejzažnih cjelina i oštećenih dijelova vrijednih staništa pejzažnih cjelina (lokacije, površine i razlozi oštećenja, značaj oštećenja); osim što je zabranjena upotreba tzv. majdana iz kojih se eksploatisao nasipni materijal za nasipanje i održavanje šumskih puteva, a koje je otvorila i koristila Šumarija prije uspostave NP Una.

Također su identifikovani i zabranjeno je korišćenje tzv. divljih majdana i sipara odakle je lokalno stanovništvo godinama prije proglašenja NP Una nelegalno eksploatisalo pijesak i kamen za vlastite potrebe.

Na određenim mjestima unutar parka poseban problem predstavlja ilegalna gradnja koja posebno utiče na degradaciju obale. U tom smislu, Prostorno planska i druga dokumentacija za područje Nacionalnog parka se ne poštuje, te je nelegalna gradnja sve više izražena u području, posebno u zonama stroge i usmjerene zaštite. Ove nelegalne aktivnosti od strane pojedinih građana predstavljaju najizraženiji problem Preduzeću u upravljanju područjem Parka iako su svi slučajevi identificirani, zapisnički zabilježeni i prijavljeni nadležnim inspekcijama. Od donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BIH „Sliv rijeke Une“ za period od 20 godina, a koji je na snazi od 2014 godine, Uprava NP Una se gotovo svakodnevno suočava sa problemima nelegalne gradnje objekata i na taj način uništavanja staništa u određenim zonama zaštite.

Uklanjanje nelegalno izgrađenih sadržaja uz Unu bi trebala biti jedna od najvažnijih aktivnosti u Parku sa ciljem zaštite nelegalnom izgradnjom napadnutih prirodnih vrijednosti koje su svakim danom, sve više na udaru nesavjesnih građana koji grade objekte i uništavaju obale rijeke Une u više dijelova Parka. Ovo je najviše izraženo u zoni stroge i usmjerene zaštite između Dvoslapa i Troslapa u rejonu Lohova i Račića. Uklanjanje objekata koji su nelegalno izgrađeni se uopšte ne vrši, te je potrebno pod hitno početi sa aktivnostima rušenja i uklanjanja svih nelegalno izgrađenih objekata, što je u nadležnosti inspekcijskih službi. Sve veći broj nelegalno izgrađenih objekata su u obuhvatu poslovne zone Štrbački buk u naselju Ćelije i nizvodno od Ćelija prema Štrbačkom buku kao i u mjestu Kulen Vakuf, a posebno uz rijeku Unu uzvodno prema Martin Brodu.

Nacionalni park iz domena svoje nadležnosti vrši regulisanje korištenja vodotoka za sportsko-rekreativne aktivnosti (ugrožavanje sedrenih barijera „raftingom“ i drugim sportovima na vodi), kao i kod ribolova. Aktivnosti na vodi i korišćenje vodenih tokova se regulišu odlukom i pravilima o uslovima i načinu organizacije sportsko - rekreativnih aktivnosti na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“, a koje donosi uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Ovi provedbeni propisi se donose za svaku kalendarsku godinu.

U domenu zaštite voda, poseban problem predstavljaju otpadne i fekalne vode koje se ispuštaju direktno u vodotokove.

Najveće zagađenje rijeke Une u području Parka dolazi iz naseljenih mjesta Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac. Razvojem turizma i samim tim povećanjem kapaciteta svih turističkih objekata očekuje se da će narednih godina to zagađenje utrostručiti.

Unutar obuhvata Parka i u kontaktnim zonama, dispozicija otpadnih voda se vrši u septičke jame (u većini slučajeva nepropisno izgrađene i vodopropusne) ili direktnim ispuštanjem u otvorene vodotoke. Nijedno naselje u granicama obuhvata nema izgrađenu kanalizacionu mrežu za odvod otpadnih voda, pa je zagađenje potoka Orašac, koji prikuplja veći dio otpadnih voda iz naselja Orašac i Ćukovi, a koji se ulijeva u Unu, najveći direktni zagađivač rijeke Une na ovom prostoru.

Prostorni plan je predvidio lokacije odnosno tranzicijske zone na kojima je predviđena izgradnja (centraliziranog) sistema za prečišćavanje komunalnih voda. Ovo podrazumijeva i izgradnju mreže cjevovoda sa kojima će se otpadne vode dovoditi do prečišćivača, a potom ispustiti u rijeku Unu.

Smatramo da je potrebno preispitati takva rješenja iz Prostornog plana za svako naselje, te potom odlučiti koji sistem prečišćavanja je naprikladniji za određeno područje.

Glavna opasnost od zagađenja površinskih i podzemnih voda ovog područja dolazi od ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda  iz gradova/ općina iz šireg slivnog područja: Bosanski Petrovac, Drvar, Donji Lapac (u RH) koji imaju kanalizaciju ali se fekalne i oborinske otpadne vode ispuštaju bez tretmana u otvorene vodotoke.

Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u Drvaru i Srbu (RH) bi imala veliki značaj za Unu i Unac, i treba ih posmatrati kao integralni dio sveukupnog projekta realizacije i funkcionisanja NP Una.

Problem koji treba rješavati  su i otpadne vode iz Bosanskog Petrovca jer se njima zagađuju podzemne vode i kraški izvori koji prihranjuju vrela u kanjonu Unca.

Najvažniji zahvat na području NP je izgradnja kanalizacionog sistema sa postrojenjem za tretman otpadnih voda naselja Orašac i Ćukovi.

Poseban problem će predstavljati rješavanje ovog problema u Kulen Vakufu i gravitirajućih naselja Klisa i Ostrovica, te u Martin Broda i Palučaka - jer je potrebno izgraditi više zasebnih sistema usljed nepovoljnih uslova za izgradnju gravitacionog kanalizacionog sistema, a za Kulen Vakuf dodatno je problem i periodično plavljenje većeg dijela urbanog područja.

Naselje Martin Brod već desetljećima koristi neadekvatan vodovod koji se snabdijeva iz vodotoka rijeke Unac, te je hitno potrebna izgradnja vodovoda.

Osim naselja, od privrednih pogona, jedino ribogojilište u Martin Brodu se može smatrati direktnim zagađivačem voda jer nema izgrađenu taložnicu za tretman otpadnih voda u fazi čišćenja bazena.

#### Zaštita od voda

Izgradnja i održavanje infrastrukture za zaštitu od poplava podrazumijeva učvršćivanje erozijom ugroženih obala Une, uklanjanje umjetnih zapreka u koritu koje izazivaju poplave, čišćenje obala od prekomjernog obrastanja, izvođenje zahvata za odbranu od poplava, revitalizacija pretjerano regulisanih korita pritoka te rješavanje problema nanosa iz Krke. Ove aktivnosti su u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, a koje je vršilo određene zahvate u vodotoku rijeke Une između Kulen Vakufa i Martin Broda u proteklih 11 godina.

Prema kriterijima za zaštitu naselja od velikih voda rizik od poplava u priobalju se javlja na potezu od Kulen Vakufa do Klise uz Unu i Bastasa uz Unac.

Nedovoljnu sigurnost obrane od plavljenja vodama rijeke Une na razmatranom prostoru ima područje Kulen Vakufa (ovisno od vodnog vala plavi se između 230 i 250 ha zemljišta), ali i područje nizvodno od razmatranog područja, između Ripča i Pokoja (šire područje oko ušća Klokota, površine oko 1.500 ha).

Ovo područje se čak ocjenjuje područjem na nivou BiH s najvećim rizikom od poplava.

Zaštita Kulen Vakufa od poplava je djelimično riješena 1980 smanjenjem sedrenog praga udaljenog 1,5 km nizvodno od naselja. Planiran je nastavak ovih aktivnosti na smanjenju sedrenih pragova, ali zbog posljedica trajnog gubitka prirodnih vrijednosti korita rijeke Une, te limitiranih efekata na smanjenju nivoa velikih voda, preovladao je otpor prema ovoj vrsti intervencije. U tom kontekstu razmatrana su različita rješenja ovog pitanja, od kojeg je naizglednije upotreba akumulacija na Uncu, gdje se sanacija akumulacije HE Župica odnosno potreba povećanja njene vododrživosti potencijalno nameće kao najprihvatljivija. Međutim u istom kontekstu su razmatrane i druge HE unutar i u kontaktnim zonama Parka, ali prvenstveno kao energetski objekti, te je ovom  potencijalnom rješenju potrebno pristupiti sa velikom dozom opreza, te sprovesti adekvatna istraživanja i procjenu uticaja, prije donošenja odluke o njenoj potencijalnoj prihvatljivosti.

#### Ostala komunalna infrastruktura

U proteklih 11 godina JP Nacionalni park Una d.o.o. je organizirao preko 60 velikih ekoloških akcija pod nazivom „Samo malo dobre volje“ pri čemu su sanirane i brojne deponije smeća, kao i smeće koje pretežno nesavjesni bacaju uz putne komunikacije i odmorišta. Postoji još nelegalnih divljih deponija koje su aktivne i gdje još uvijek nesavjesni pojedinci odlažu smeće, a posebno u zabačenim  zaseocima gdje ne postoji organiziran odvoz komunalnog otpada. Ovi problemi se moraju rješavati promptno u što se treba više uključiti Gradska uprava Bihać.

Za regulisanje pitanja čvrstog otpada u Parku je potrebno unaprjeđenje komunalne infrastrukture. Većina ove infrastrukture već postoji, međutim potreban je bolji servis za odlaganje otpada i saradnja sa komunalnim preduzećem Komrad, odnosno unaprjeđenje komunalnih usluga. Poseban problem predstavlja odvozom otpada u pojedinim mjesnim zajednicama.

Dodatno su identifikovane potrebe za vanjskom rasvjetom u pojedinim naseljima unutar parka, a posebno u posjetilačkim zonama te je planirano osvjetljavanje u Martin Brodu i Štrbačkom buku.

U parku je potrebno unaprjeđenje telekomunikacionih usluga, odnosno postavljanje novih GSM tornjeva i unaprjeđenje signala mobilne telefonije, te unaprjeđenje drugi servisa poput bankomata u pojedinim mjesnim zajednicama.

### Posjetilačka infrastruktura

U naredno periodu aktivnosti vezane za posjetilačku infrastrukturu podrazumijevaju potrebe za novom infrastrukturom i održavanje postojećih objekata.

Za postojeće lokalitete potrebno je dodatno unaprjeđenje, odnosno izgradnja i prostorno uređenje posjetilačkih zona Štrbački buk i Martin Brod, te Kulen Vakuf. Izgradnja i uređenje zahtjeva pripremu neophodne planske dokumentacije i tehničkih specifikacija za sve planirane intervencije, te obavezno pripremu studije uticaja na životnu sredinu odnosno prirodne i kulturne vrijednosti parka. Ovi zadaci su u nadležnosti ministarstva Vlade FBiH uz učešće i informacije od JP Nacionalni park Una.

S obzirom da je područje NP Una naseljeno, ulazi i recepcije koje su planirane sa PPO nisu baš tako lako ostvarivi i nije lako uspostaviti sistem naplate ulaznica i kontrole ulaza i izlaza obzirom da u području živi značajan broj domicilnog stanovništva. O tome prostorni planeri očito nisu razmišljali, ali park ima dosta iskustva i prilično moderan sistem naplate ulaznica iako nema osnovnih uvjeta za tako nešto (nema priključaka električne energije, slaba pokrivenost GSM signalom, neadekvatan prostor–objekti tj. naplatne kućice i dr. nedostaci). Park od 2011. godine ima uspostavljene tzv. posjetilačke zone, a koje su formirane po ranijem Planu upravljanja odnosno Zakonu o NP Una i ulazi u te zone su privremenog karaktera.

#### Posjetilačka zona Štrbački buk

Osim pitanja putne infrastrukture i regulacije saobraćaja na lokalitetu Štrbački buk potrebno je unaprijediti sadržaj za posjetioce kroz uređenje prodajnog prostora na lokalitetu (prodajne kućice/kioske) i rješavanje pitanja toaleta koji trenutno postoji na lokalitetu ali ne zadovoljava potrebe lokaliteta jer funkcioniše sa običnom septičkom jamom, a trebalo bi da se uradi biološka septička, a ujedno je i nedovoljnog kapaciteta za veći broj posjetilaca.

##### Izgradnja pristaništa za obilaske NP vodenim putevima

Prostorni plan niti neki drugi planski dokument nije odredio pristaništa i plovne puteve na dionicama rijeke Une koje su plovne odnosno gdje postoje uvjeti i potreba za organizacijom plovidbe manjih i većih plovila za prijevoz posjetitelja u turističke svrhe. Menadžment NP Una je u Nacrtu Pravilnika o unutarnjem redu predvidio i propisao plovne puteve i moguća pristaništa za veće elektro-brodove kapaciteta do 60 osoba. Međutim, iako je ovaj Pravilnik u nacrtu i u dva navrata proteklih godina dostavljan na usaglašavanje i davanje prethodne suglasnosti od strane resornog Ministarstva, nikad nije usvojen.

Analizirajući tok rijeke Une na dionicama koje su od interesa za uspostavljanje linije elektro-brodom, pri tome uzevši u obzir širinu, dubinu i brzinu toka rijeke u ljetnom periodu, došli smo do zaključaka i odredili moguće lokacije za pristaništa odnosno dionice za plovidbu elektro-brodom. Radi se od dionici od slapa kod tzv. Mliništa kod Ćelija nizvodno do nekadašnjeg visećeg mosta uzvodno od Štrbačkog buka. Na ovaj način smo imali namjeru dati mogućnost obilaska Štrbačkog buka vožnjom od Ćelija i nazad. Dužina ove dionice je cca. 3.800 m.

#### Posjetilačka zona Martin Brod

Martin Brod je kao ambijentalna cjelina, odnosno mikrolokalitet Milančevog buka, kandidovan za UNESCO, te je u tom kontekstu pripremljen nominacijski dokument i plan upravljanja.

U skladu sa tim, u posjetilačkoj zoni Martin Brod potrebno je proširenje prostora koji je obuhvaćen naplatnom zonom, odnosno kreiranje novog ulaza na kome bi se naplaćivao ulaz u selo ne samo na slap. Na novom ulazu je predviđena nova naplatna kućica i parking za autobuse i vozila.

Ideja ove intervencije je da se kreira koncept ambijentalne cjeline i zona proširi tako da obuhvati kulturno-historijsko naslijeđe samog sela plus vodopad i ostale prirodne i historijske sadržaje, poput pećina kod Milančevog buka, te posebno izgradnjom Martine staze, potencijalno trim staze i staze za rekreativno jahanje, i drugim sadržajem.

Dodatno dugoročno je ideja da se visinski most kod Milančevog buka (desno od ulaza prema slapu) stavi u funkciju. Ova ideja je zamišljena u dugom roku a u kontekstu potencijalnog kreiranja i povezivanja u transnacionalno zaštićeno područje (s tim što je za ovo potrebno rješavanje pitanja prekograničnog područja, te je potencijalni preduslov ulazak BiH u EU). Rad na ovoj inicijativi je započet sa potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NP Plitvička jezera i NP Krka.

Osim novih sadržaja, za potrebe održavanja prostora potrebne su nabavke traktora, kamiona i pumpa sa septičku jamu, koje su uvrštene u plan nabavke opreme. Za uređenje saobraćaja u zoni potrebno je izraditi i sprovesti propise o saobraćaju.

U prethodnom planu upravljanja bilo je predviđeno obnavljanje vodenica, starih kuća i gazdinstava u funkciji turizma, ali je većina takvih objekata  u privatnom vlasništvu, a puno ih je nažalost uništeno tokom rata. U proteklih 11 godina obnovljen je jedan mlin i jedna bučnica u Martin Brodu. Međutim, pojedini privatni projekti i inicijative su kroz izgradnju tzv. etno sela izvršili rekonstrukciju ili nanovo napravili objekte koji su građeni u starinskom, rustikalnom stilu koji zorno oslikavaju graditeljsko naslijeđe Bosanske Krajine, posebno iz perioda 19. i početka 20 stoljeća.

##### Dodatno uređenje i opremanje piknik zone u Martin Bord

NP Una je kroz projektne aktivnosti sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Gradom Bihaćem i partnerima izgradio 2 veće piknik zone: Lučica u Martin Brodu i Štrbački buk. Sredstvima Svjetske banke kroz projekat „Šumska i planinska zaštićena područja“ kojeg je provodilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma izgrađeno je 20 nadstrešnica sa klupama i stolovima (mala odmorišta), a koja su raspoređena po cijelom Parku.

Postojeću piknik zonu u Martin Brodu je potrebno unaprijediti kroz dodavanje zone za događaje i za kampere, ribolovni revir, asfaltiranje prilaza omogućavanje pristupa kamperima, postavljanje osvjetljenja i video nadzora.

#### Posjetilačka zona Kulen Vakuf

##### Vizitor centar Kulen Vakuf

Zbog nepostojanja detaljnih planskih dokumenata za određene tranzicijske zone tj. zone usmjerenog razvoja, Park nema određene lokalitete za izgradnju centara za posjetitelje pa samim tim nije bilo moguće planirati ih kroz planove rada i financijske planove Preduzeća niti tražiti sredstva kroz projekte. Vizija  Parka je da se jedan takav centar  izgradi u tranzicijskoj zoni T53 – Ulaz „Gorijevac“ uz magistralnu cestu M5, površine 1,51 ha, a na lokalitetu gdje je nekad bila zgrada područne škole. Naravno, posjetiteljskih centara u budućnosti bi trebalo biti nekoliko raspoređenih u Parku ali je navedena lokacija prioritet po dosadašnjim iskustvima.

U predstojećem planskom periodu JP NP Una će se pozabaviti mogućnostima izgradnje i/ili renoviranja građevine koja bi služila kao multifunkcionalni centar za posjetitelje. Ovaj objekat bi obogatio iskustva posjetitelja i doprinio boljoj interpretaciji cijelog parka i njegovih dobara.

##### Unapređenje funkcionalnosti postojećeg info centra u Kulen Vakufu

Info centar odnosno kućica u Kulen Vakufu je trenutno u funkciji, sezonski je prisutna jedna osoba u smjenama i pruža informacije turistima ali isto tako u njoj borave rendžeri, ostavlja se oprema i izdaju se ribolovne dozvole. Da bi ista bila u punoj funkciji potrebno je zaposliti namjenske dvije osobe za vođenje objekta. Kako bi se opravdalo zapošljavanje dodatnog osoblja, potrebno je unaprijediti promet koji ostvaruje info centar, odnosno povećati broj posjetilaca i kreirati sadržaj / ponudu da se može pokriti trošak funkcionisanja objekta i opravdati zapošljavanje. Kao dio ove aktivnosti potrebno je osmisliti sadržaje info centra, od kojih je jedna od opcija da isti bude mjesto za prodaju suvenira ili lokalnih proizvoda i rukotvorina.

##### Izgradnja i stavljanje u funkciju žičare Kulen Vakuf - Ostrovica

Kako bi se unaprijedila ponuda parka vezana za kulturno istorijsko nasljeđe, Park je osmislio projekat žičare  kako bi olakšao pristup i povezao stari grada Ostrovicu i Kulen Vakufu. Na ovom projektu se intenzivno radilo u prethodnom planskom periodu te je urađen dio projekte dokumentacija odnosno postoji idejno rješenje kao i elaborat, a za naredni period potrebno je kompletirati izvođačku dokumentaciju, te razraditi i realizovati model finansiranja na principima tj. modelima javno-privatnog partnerstva.

##### Revitalizacija i turistička valorizacija starog grada Ostrovica

U području NP Una jedan od rijetkih kulturno-istorijskih objekata koji je djelimično obnovljen i moguće je isti staviti u funkciju turizma je stari grad Ostrovica na istoimenom brdu iznad Kulen Vakufa. 2014. godine je kroz program Europske unije obnovljena sjeverna kula i ulaz ove utvrde te su djelimično stvoreni uvjeti za organizaciju posjeta ovom kulturnom dobru. Međutim, od obnove sjevernog dijela sve do 2021. godine ovaj objekat je bio totalno neiskorišten, a u tom periodu je bio dodijeljen Kulturnom centru Bihać. 2021. godine Gradsko vijeće Bihać je dalo ovaj objekata na upravljanje JP Nacionalni park „Una“ d.o.o., a iste godine je izrađeno idejno rješenje za izgradnju žičare od Kulen Vakufa (Sastavci) do platoa sjeverno od ove utvrde. Idejno rješenje je urađeno i predstavljeno javnosti i trenutno se promovira ova ideja u cilju animacije potencijalnih investitora za izgradnju ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta.

Sam kompleks starog grada Ostrovica je također potrebno revitalizovati i staviti u funkciju posjećivanja u parku. U tom kontekstu potrebno je prvo realizovati dodatna arheološka istraživanja i sprovesti konzervatorske radove, a zatim kreirati sadržaj za posjetitelje vezan direktno za sam stari grad Ostrovicu.

Za realizaciju ovog projekta potrebno je izraditi projektnu i tehničku dokumentaciju, koja obuhvata mjere očuvanja radi zaštite kulturno-istorijske baštine, a zatim realizovati predmetna ulaganja.

#### Uređenje i stavljanje u fukciju ulaza Lohovo Račić

U parku su trenutno uređeni lokaliteti Štrbački Buk i Milančev buk (Martin Brod), a to su ujedno i lokacije gdje se naplaćuje ulaz. Radi poboljšanja kontrole i nadzora posjetitelja unutar parkovskog prostora, potrebno je izgraditi još jedan zvanični ulaz Lohovo-Račić. U tu svrhu potrebno je urediti i uspostaviti službene ulaze s ciljem nadzora i kontrole na ovom lokalitetu.

#### Unaprjeđenje i održavanje ostale posjetilačke infrastrukture

##### Održavanje postojećih i dodavanje novih staza

Staze koje su uspostavljene prije usvajanja Prostornog plana su i danas u upotrebi i ne postoji veliki interes posjetitelja za njihovo korištenje. Nove staze koje su predviđene Prostornim planom nisu uspostavljane.

U parku su trasirane staze kroz projekat Via Dinarica od Gruborskog Naslona do Martin Broda (L=27 km). Sastoje se od postojećih staza i šumskih puteva koji su bili u redovnoj upotrebi tokom proteklog stoljeća te je samo izvršeno označavanje tih staza planinarskim markacijama i izvršeno krčenje na mjestima gdje je to bilo potrebno. Staza po ustaljenim putevima nastavlja sjeverno koritima rijeke Une do Štrbačkog buka, a planirano je da se nastavi preko Doljana i Loskuna do južne granice Parka u Lohovu. Održavanje ovih staza je vršeno po potrebi, te je u narednom periodu potrebno nastaviti sa ovim aktivnostima.

Na teritoriji NP Una generalno je potrebno je povećanje i poboljšanje postojeće mreže pješačkih i biciklističkih staza, a za realizaciju ovog cilja biti će potrebna saradnja Parka sa lokalnim organizacijama, među kojima su i planinarska i biciklistička udruženja koja svoje aktivnosti provode na području parka, s obzirom da Park ima nedovoljan broj ljudi da pokrije održavanje svih staza.

Osim održavanja postojećih prioritetno je potrebno dodatno uređenje pješačko-rekreativne staze od Štrbačkog buka do Lohova, uređenje staza pješačkih i biciklističkih staza za povezivanja starih gradova Ostrovica, Havala i Kulen Vakuf, te generalno uređenje edukativnih staza, sa prioritetnim fokusom na Stazu divljih zvjeri.

U Parku je napravljeno nekoliko vidikovaca uz postojeće planinarske staze, postoji jedna osmatračnica na drvenoj šetnici Štrbački buk i jedna osmatračnica za posmatranje životinja u reonu Doljana (Inoćina greda) prvenstveno velikih zvijeri. Ova osmatračnica će biti u ponudi Parka za ljubitelje životinja i fotografe obzirom da je dizajnirana i opremljena za tu namjenu. Izgrađena je kroz projekat „Divljina i život zvijeri NP Una-Faza VUK 2“ kojeg je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša FBIH.

Osim toga potrebno je postaviti nove i održavati postojeće fontane (slavine) sa vodom za piće, te je potrebno nabaviti dvije info kućice.

##### Održavanje i unaprjeđivanje signalizacije i interpretacijskog mobilijara

Turistička signalizacija i table sa obaviještenjima i oznakama i interpretativni sadržaji se kreiraju po potrebi i instaliraju na određenu lokaciju kod otvaranja novih staza i šetnica ili na mjestima gdje se ukaže potreba da se nešto zabrani, skrene pažnja, informiše i edukuje posjetioce na određenu temu.

Potrebno je redovno održavati staze i drugu turističku infrastrukturu te pratiti promjene u uslovima koji mogu uticati na sigurno kretanje, uključujući i srušenu, obraslu, oštećenu ili nedostajuću signalizaciju. Ovo podrazumijeva i obnovu, održavanje i povećanje broja interpretacijskih elemenata (informativna i putokazna signalizacija i table) u skladu sa internim standardima koje je usvojilo JP NP Una.

Informativno – interpretativni sadržaji i turistička i saobraćajna signalizacija u NP Una i njegovim kontakt zonama je pretežno izrađena od drveta pa je povremeno potrebno vršiti popravke drvenih dijelova, mijenjati drvene nosače - stubove, vršiti premazivanje sa zaštitom za drvo, kao i sadržaje koji su obično printani i zalijepljeni na aluminijske i plastične ploče.

Po pitanju drvenog parkovskog mobilijara i šetnica u NP Una, najviše se vremena i materijala potroši na održavanje šetnice na Štrbačkom buku, drvene signalizacije i poučnih tabli, kao i nadstrešnica, klupa i drvenih posuda za smeće koje su u velikom broju raspoređene u NP Una. Većina ovih poslova rade zaposlenici NP Una sa vlastitom radnom snagom i opremom, a samo za pojedine popravke i izmjene pojedinih objekata angažiraju se građevinske firme jer se obično radi o zahvatima koji zahtijevaju specijalnu opremu i angažman posebnih majstora. Obično se radi o radovima na velikim nadstrešnicama i jumbo panoima uz saobraćajnice.

##### Unaprjeđenje pristupačnosti lica sa invaliditetom i otežanim kretanjem

Dodatno u NP je potrebno unaprijediti pristupačnost za lica sa posebnim potrebama i invaliditetom ili otežanim kretanjem, odnosno razmotriti mogućnost uređenja određenih lokacija u NP Una  sa namjenskom posjetilačkom infrastrukturom za posjetu ovih lica.

## Strateški okvir za oblast infrastrukture

Strateški cilj 6: Infrasturktura u parku odgovara razvojnim i zaštitnim potrebama NP, lokalnog stanovništva i posjetitelja

| F1 | SAOBRAĆAJ |
| --- | --- |
| F1.1 | Unaprijeđen saobraćaj i saobraćajna infrastruktura u parku |
| F1.1.1 | Sanacija postojeće putne infrastrukture, posebno puteva Orašac - Štrbački buk (Luke) i Gorjevac - Štrbački buk |
| F1.1.2 | Modernizacija i asfaltiranje puta Kulen Vakuf - Martin Brod (R408) |
| F1.1.3 | Završavanje saobraćajnice Orašac-Ćelije-Štrbački buk (Luke) |
| F1.1.4 | Održavanje i sanacija postojećeg lokalnog puta Martin Brod-ušće Krke-Drvar |
| F1.1.5 | Zagovaranje za rješavanje pitanja cestovnog (srušenog) mosta u Martin Brodu |
| F1.2 | Unaprijeđena mobilnost u parku sa ekološki prihvatljivijim opcijama |
| F1.2.1 | Organizovan prijevoz do lokacija – uvođenje turističkog autobusa na relacijama do Kulen Vakufa i Martin Broda; |
| F1.2.2 | Rješavanje pitanja parkinga u Parku u saradnji sa vlasnicima zemljišta |
| F1.2.3 | Uvođenje infrastrukture i opreme za iznajmljivanje bicikla u parku |
| F1.2.4 | Odabrati, izgraditi i održavati lokacije stanica za električno punjenje automobila |
| F1.3 | Unaprijeđen prekogranični saobraćaj u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti Parku za posjetioce |
| F1.3.1 | Uspostavljanje željezničkog saobraćaja za turističke svrhe |
| F1.3.2 | Uspostavljanje sezonskih i trajnih graničnih prijelaza |
| F2 | VODNA i KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
| F2.1 | Unaprijeđena zaštita voda od antropogenih uticaja i zaštita područja parka od poplava |
| F2.1.1 | Unaprjeđenje saradnje sa nadležnim institucijama relevantnim za praćenje stanja voda |
| F2.1.2 | Identifikacija zagađivača i uticaja na kvalitet voda na teritoriji parka |
| F2.1.3 | Evidencija, kontrola propusnosti septičkih jama i tehnička podrška kod redovnog pražnjenja, prioritetno u područjima visokog rizika od onečišćenja - u saradnji sa lokalnim stanovništvom i nadležnim institucijama |
| F2.1.4 | Periodično čišćenja otpada iz vodotoka (površinski i ronjenjem) |
| F2.1.5 | Praćenje stanja i uticaja potencijalnog zagađenja od ribogojilišta |
| F2.1.6 | Izgradnja postrojenja za pročišćavanje voda i kanalizacionih mreža |
| F2.1.7 | Uklanjanje nelegalno izgrađenih sadržaja uz Unu |
| F2.1.8 | Ciljano pošumljavanje i korektivne akcije za ilegalnu sječu vegetacije u priobalnom području odnosno zaštite zemljišta od erozije u slivnom području Unca, Krke, Une |
| F2.1.9 | Zagovaranje unaprjeđenja zaštite područja parka od poplava (generalno i posebno za Kulen Vakuf); zagovaranje izrade studije uticaja u cilju potencijalnog unaprijeđenja HE Župica |
| F2.2 | Unaprijeđen sistem upravljanja čvrstim otpadom i ostale komunalne infrastrukture i usluga u parku |
| F2.2.1 | Sanacija divljih deponija i neuređenih odlagališta otpada (Kulen Vakuf, Martin Brod, Klisa) |
| F2.2.2 | Dopuna i održavanje infrastrukture za odlaganje čvrstog otpada u NP |
| F2.2.3 | Zagovaranje unaprjeđenja usluga odvoza otpada u saradnji sa komunalnim preduzećem |
| F2.2.4 | Unaprjeđenje vanjske rasvjete u naseljima u parku i u posjetilačkim zonama |
| F2.2.5 | Zagovaranje unaprjeđenja za pokrivenost signalom mobilne telefonije na teritoriji parka |
| F3 | POSJETILJAČKA INFRASTRUKTURA |
| F3.1 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Štrbački buk |
| F3.1.1 | Uređenje prodajnog prostora na lokalitetu Štrbački buk |
| F3.1.2 | Izgradnja toaleta većeg kapaciteta sa biološkom septičkom jamom na lokalitetu Štrbački buki i održavanje |
| F3.1.3 | Izgradnja pristaništa za obilaske NP vodenim putevima i uspostavljanje dionice za plovidbu elektro-brodom, nabavka broda i održavanje |
| F3.2 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Martin Brod |
| F3.2.1 | Proširenje posjetiteljske zone u Martin Brodu (postavljanje i uređenje novog ulaza u selo/ ambijentalnu cjelinu) i održavanje |
| F3.2.2 | Uređenje staza u Martin Brodu |
| F3.2.3 | Stavljanje u funkciju visećeg pješačkog mosta u Martin Brodu |
| F3.2.4 | Regulisan saobraćaj unutar posjetilačke zone u Martin Brodu uključujući samo naselje |
| F3.2.5 | Dodatno uređenje piknik-kamping zone Lučica u Martin Brodu i održavanje |
| F3.3 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Kulen Vakuf |
| F3.3.1 | Uspostavljanje multifunkcionalnog centra za posjetioce u Kulen Vakufu |
| F3.3.2 | Stavljanje postojećeg info centra/ kućice u Kulen Vakufu u punu funkciju |
| F3.3.3 | Izgradnja žičare iz Kulen Vakufa na Ostrovicu |
| F3.3.4 | Revitalizacija starog grada Ostrovica |
| F3.3.5 | Održavanje i dodatno uređenje pješačkih i biciklističkih staza za povezivanja starih gradova Ostrovice, Havale i Kulen Vakufa |
| F3.4 | Uređena infrastruktura i stavljen u funkciju ulaz Lohovo – Račić |
| F3.4.1 | Uređenje lokaliteta ulaza i stavljanje u funkciju |
| F3.5 | Unaprijeđena i održavana postojeća posjetilačka infrastruktura u Parku |
| F3.5.1 | Unaprijediti pristupačnost parka kroz uređenje lokacija sa infrastrukturom za lica sa posebnim potrebama |
| F3.5.2 | Održavanje i unaprjeđivanje signalizacije i interpretacijskog mobilijara |
| F3.5.3 | Održavanje postojećih pješačkih i biciklističkih staza |
| F3.5.4 | Kontinuirano uređivanje novih pješačkih, biciklističkih i edukativnih staza |
| F3.5.5 | Uređenje pješačko-rekreativne (prirodne) staze od Štrbačkog buka do Lohova |
| F3.5.6 | Uređenje edukativnih staza, sa prioritetnim fokusom na Stazu divljih zvjeri. |
| F3.5.7 | Postaviti nove i održavati postojeće slavine sa vodom za piće. |

| TEMA F. | Infrastruktura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC6 | Infrastruktura u parku odgovara razvojnim i zaštitnim potrebama NP, lokalnog stanovništva i posjetitelja |  |  |  |  |  |  |
| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| F1 | SAOBRAĆAJ |  |  | 4.985.000 |  |  |  |
| F1.1 | Unaprijeđen saobraćaj i saobraćajna infrastruktura u parku |  |  | 3,840,000 |  |  |  |
| F1.1.1 | Sanacija postojeće putne infrastrukture, posebno puteva Orašac - Štrbački buk (Luke) i Gorjevac - Štrbački buk | Sanirani i održavani putevi | Ugovori sa izvođačima radova, Građevinska kljiga | 600,000 | JP NP Una | Grad Bihać - Zavod za prostorno uređenje; Vlada USK; Vlada FBiH | VS; JB |
| F1.1.2 | Modernizacija i asfaltiranje puta Kulen Vakuf - Martin Brod (R408) | Modernizovan i asfaltiran put | Projektno izvedbena dokumentacija | 1,500,000 | Vlada USK - Direkcija za ceste USK; | Grad Bihać; Vlada USK; Vlada FBiH, Vijeće ministara BiH | JB |
| F1.1.3 | Završavanje saobraćajnice Orašac-Ćelije-Štrbački buk (Luke) | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (otkup); Nabavka; izvođenje radova | Projektno izvedbena dokumentacija | 1,240,000 | Grad Bihać - Zavod za prostorno uređenje; | NP; Vlada FBiH, Vijeće ministara BiH | JB; VS |
| F1.1.4 | Održavanje i sanacija postojećeg lokalnog puta Martin Brod-ušće Krke-Drvar | Broj kilometara saniranog puta; | Izvedbena dokumentacija | 500,000 | Grad Bihać - Zavod za prostorno uređenje | NP; USK Kanton;FBiH, Vijeće ministara BIH | JB; VS |
| F1.1.5 | Zagovaranje za rješavanje pitanja cestovnog (srušenog) mosta u Martin Brodu | Broj održanih sastanaka; Broj komunikacija sa nadležnim institucijama | Zapisnici sa sastanaka; Arhiva pisane komunikacije | - | JP NP Una | JP Putevi; opština Bihać | VS |
| F1.2 | Unaprijeđena mobilnost u parku sa ekološki prihvatljivijim opcijama |  |  | 991.000 |  |  |  |
| F1.2.1 | Organizovan prijevoz do lokacija – uvođenje turističkog autobusa na relacijama do Kulen Vakufa i Martin Broda; | Nabavljeno 2 tur.voza; 2 autobusa i 50 bicikala | Nabavljena vozila; Dokumentacija nabavke | 780.000 | JP NP Una | Prevoznici; Turistički sektor; | VS, JB, G |
| F1.2.2 | Rješavanje pitanja parkinga u Parku u saradnji sa vlasnicima zemljišta | Identifikacija lokacija; Dogovorena saradnja sa vlasnicima (ugovaranje); Finansijska podrška; Uređena 2 parkinga | Ugovori; | 82.500 | JP NP Una | Vlasnici zemljišta | VS, JB |
| F1.2.3 | Uvođenje infrastrukture i opreme za iznajmljivanje bicikla u parku | Nabavljeno 20 bicikala; Uspostavljeno 2 stanica za iznajmljivanje; Postavljeno 4 stanice za punjenje el. bicikala | Bicikli i stanice za punjenje i iznajmljivanje; Dokumentacija procedure nabavke | 110.000 | JP NP Una |  | VS, JB, G |
| F1.2.4 | Odabrati, izgraditi i održavati lokacije stanica za električno punjenje automobila | Uspostavnje 2 stanice za punjenje automobila; | Stanice za punjenje; Dokumentacija procedure nabavke | 18.500 | JP NP Una |  | VS, JB, G |
| F1.3 | Unaprijeđen prekogranični saobraćaj u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti Parku za posjetioce |  |  | 154,000 |  |  |  |
| F1.3.1 | Uspostavljanje željezničkog saobraćaja za turističke svrhe | Potpisani sporazumi o saradnji između željeznica FBiH i RH; Zagovaranje za održavanje pruge; Saradnja za graničnom policijom; Realizovano 10 turističkih tura vozom | Sporazuma; Dokumentacija organizacije tura; Zapisnici sa sastanaka; | 150,000 | Željeznice FBiH JP NP Una | Željeznice RH; Granična policija | VS |
| F1.3.2 | Uspostavljanje sezonskih i trajnih graničnih prijelaza | Realizovane aktivnosti zagovaranja za granične prelaze; Analiza/ studija opravdanosti; Realizovan broj sastanaka sa nadležnim institucijama; Organizovan broj skupova sa nadležnima | Dokument analize; Zapisnici sa sastanaka; Arhiva pisane komunikacije; Zapisnici sa događaja; | 4,000 | JP NP Una | Granična policija | VS |
| F2 | VODNA i KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |  |  | 373,500 |  |  |  |
| F2.1 | Unaprijeđena zaštita voda od antropogenih uticaja i zaštita područja parka od poplava |  |  | 233,500 |  |  |  |
| F2.1.1 | Unaprjeđenje saradnje sa nadležnim institucijama relevantnim za praćenje stanja voda | Broj realizovanih sastanaka; Broj zajedničkih aktivnosti i projekata sa Agencijom za vode; Broj komunikacija između institucija | Zapisnici sa sastanaka; izvještaji o realizaciji aktivnosti; Projektna dokumentacija; Arhiva pisanih komunikacija | - | JP NP Una | Agencijom za vode i Meteorološkim zavodom, PMF | VS |
| F2.1.2 | Identifikacija zagađivača i uticaja na kvalitet voda na teritoriji parka | Izrada dokumenta analize | Dokument analize; Zapisnici sa sastanaka; Arhiva pisane komunikacije; Zapisnici sa događaja; | 160,000 | JP NP Una | Agencijom za vode i Meteorološkim zavodom, PMF, Biotehnički fakultet Bihać | VS, JB,G |
| F2.1.3 | Evidencija, kontrola propusnosti septičkih jama i tehnička podrška kod redovnog pražnjenja, prioritetno u područjima visokog rizika od onečišćenja - u saradnji sa lokalnim stanovništvom i nadležnim institucijama | Sklopljen sporazum sa Vodovodom; Pripremljen Plan realizacije evidencije i kontrole; Realizovan broj asistencija kod pražnjenja septičkih jama | Sporazum, Plan; Evidencija o kontroli i sprovedenim asistencijama; | - | JP NP Una | Vodovod; Nadležne institucije/ inspekcije; Lokalno stanovništvo | VS |
| F2.1.4 | Periodično čišćenja otpada iz vodotoka (površinski i ronjenjem) | Sprovedeno 10 - 15 akcija čišćenja (2 puta godišnje); Površina očišćenog akvatorija; | Evidencija o sprovedenim akcijama; | 44,000 | JP NP Una | Udruženja, građani, ronioci; preduzeća | VS, JB |
| F2.1.5 | Praćenje stanja i uticaja potencijalnog zagađenja od ribogojilišta | Sprovođene periodične analize/ uzrokovanja voda i stanja ekosistema | Izvještaji o sprovedenim analizama | 19,500 | JP NP Una | PMF | VS,JB |
| F2.1.6 | Izgradnja postrojenja za pročišćavanje voda i kanalizacionih mreža | Aktivnosti zagovaranja za postrojenje; Broj sastanaka sa nadležnim inistucijama; Organizacija skupova sa nadležnima | Zapisnici sa sastanaka i skupova; Arhiva pisane komunikacije; Izvještaji o sprovedenim aktivnostima zagovaranja | - | JP NP Una | Vodovod; | VS |
| F2.1.7 | Uklanjanje nelegalno izgrađenih sadržaja uz Unu | Realizovane aktivnosti zagovaranja za realizaciju aktivnosti uklanjanja; Sproveden monitoring- evidencije/zapisnici i prijave nadležnim inspekcijama; | Izvještaji o sprovedenim aktivnostima zagovaranja; Evidencije sprovedenog monitoringa, zapisnici; Prijave | - | JP NP Una | Nadležne inspekcije | VS |
| F2.1.8 | Ciljano pošumljavanje i korektivne akcije za ilegalnu sječu vegetacije u priobalnom području odnosno zaštite zemljišta od erozije u slivnom području Unca, Krke, Une | Realizovano pošumljavanje po potrebi (Broj stabala ili pošumljenih površina); Broj evidentiranih incidenata ilegalne sječe i prijava | Evidencija o sprovedenim akcijama pošumljavanja; | 10,000 | JP NP Una | Nadležne institucije | VS, JB; G; DS |
| F2.1.9 | Zagovaranje unaprjeđenja zaštite područja parka od poplava (generalno i posebno za Kulen Vakuf); zagovaranje izrade studije uticaja u cilju potencijalnog unaprijeđenja HE Župica | Realizovane aktivnosti zagovaranja za izradu studije uticaja HE Župica i sprovođenje studije uticaja za sva eventualna alternativna rješenja; | Izvještaji o sprovedenim aktivnostima zagovaranja; | - | JP NP Una | Nadležne institucije | VS |
| F2.2 | Unaprijeđen sistem upravljanja čvrstim otpadom i ostale komunalne infrastrukture i usluga u parku |  |  | 140,000 |  |  |  |
| F2.2.1 | Sanacija divljih deponija i neuređenih odlagališta otpada (Kulen Vakuf, Martin Brod, Klisa) | Broj identifikovanih deponija; Izrađen Plan prioriteta sanacije; Broj saniranih deponija | Plan; Evidencija o identifikovanih deponija; Evidencija sprovedenih aktivnosti sanacije; | 70,000 | JP NP Una | Komunalno preduzeće | VS; JB |
| F2.2.2 | Dopuna i održavanje infrastrukture za odlaganje čvrstog otpada u NP | Nabavka i postavljanje dodatnih kontejnera; Održavanje postojećih | Dokumentacija nabavke i postavljanja i održavanja kontejnera; | 14,500 | JP NP Una | Komunalno preduzeće | VS; JB |
| F2.2.3 | Zagovaranje unaprjeđenja usluga odvoza otpada u saradnji sa komunalnim preduzećem | Sprovedene aktivnosti zagovaranja; Broj realizovanih sastanaka; Učestalost odvoza otpada; | Evidencija o aktivnostima zagovaranja; Zapisnici sa sastanaka; | - | JP NP Una | Komunalno preduzeće | VS; JB |
| F2.2.4 | Unaprjeđenje vanjske rasvjete u naseljima u parku i u posjetilačkim zonama | 10 lokaliteta sa dodatnom rasvjetom; Izrađena analiza uticaja rasvjete u posjetilačkim zonama na faunu lokaliteta; | Dokument analize; Izvedbena dokumentacija | 55,500 | JP NP Una | Eksperti; Lokalna zajednica | VS; JB; G |
| F2.2.5 | Zagovaranje unaprjeđenja za pokrivenost signalom mobilne telefonije na teritoriji parka | Zagovaranje prema telekomunikacijskim operaterima; 5 GSM tornjeva | Evidencija o aktivnostima zagovaranja; Zapisnici sa sastanaka; | - | JP NP Una | Telekom operateri | VS |
| F3 | POSJETILJAČKA INFRASTRUKTURA |  |  | 24,683,400 |  |  |  |
| F3.1 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Štrbački buk |  |  | 1,018,700 |  |  |  |
| F3.1.1 | Uređenje prodajnog prostora na lokalitetu Štrbački buk | Priprema tehničke dokumentacije, Nabavka (10) prodajnih kućica/kioska; Priprema terena i postavljanje kućica | Tehnička dokumentacija; Kućice/ kiosci postavljeni na lokalitetu | 58,200 | JP NP Una |  | VS; JB; G |
| F3.1.2 | Izgradnja toaleta većeg kapaciteta sa biološkom septičkom jamom na lokalitetu Štrbački buki i održavanje | Pripremljena projektna dokumentacija; Sprovedena procedura Urbanističko građevinska dozvola; Sprovedena nabavka; Završena izgradnja; Nabavljena oprema za održavanje; | Projektna dokumentacija; Dozvola; Dokumentacija nabavke; Objekat na lokalitetu; Kamion sa cisternom | 305,500 | JP NP Una | Gradska administracija i FMOiT | VS; JB; G |
| F3.1.3 | Izgradnja pristaništa za obilaske NP vodenim putevima i uspostavljanje dionice za plovidbu elektro-brodom, nabavka broda i održavanje | Pripremljena projektna dokumentacija, Urađena studija uticaja na ekosistem; Sprovedena procedura dobijanja dozvola za izgradnju; Završena izgradnja pristaništa; Završena nabavka broda (kapaciteta 30 do 50 ljudi); | Projektna dokumentacija; Studija; Dozvola za izgradnju; Izgrađeno pristanište; Brod; | 655,000 | JP NP Una | Gradska administracija i FMOiT | VS; JB; G |
| F3.2 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Martin Brod |  |  | 523,400 |  |  |  |
| F3.2.1 | Proširenje posjetiteljske zone u Martin Brodu (postavljanje i uređenje novog ulaza u selo/ ambijentalnu cjelinu) i održavanje | Pripremljena tehnička dokumentacija; Sprovedene procedure nabavke; Postavljena naplatna kućica na ulazu; Uređen parking | Tehnička dokumentacija; Postavljena naplatna kućica; Uređeni parking; | 138,000 | JP NP Una | Lokalna zajednica | VS; JB; G |
| F3.2.2 | Uređenje staza u Martin Brodu | Uspostavljena Martina staza i trim staza (postavljen mobilijar (klupe, kante za otpatke, stolić; trim/fitness oprema); uređena trasa; kontinuirano održavanje trase; | Uređene staza sa mobilijarom na lokalitetu; | 60,200 | JP NP Una | Sportska društva, Lokalna zajednica | VS; JB; G |
| F3.2.3 | Stavljanje u funkciju visećeg pješačkog mosta u Martin Brodu | Pripremljena tehnička dokumentacija; Dobijena dozvole za izgradnju; Sprovedena procedura javne nabavke; Realizovana izgradnja i postavljanje mosta; | Tehnička dokumentacija, Dozvole; Most na lokalitetu; | 246,000 | JP NP Una | FMOiT, JP Putevi,Gradska administracija | VS; JB; G |
| F3.2.4 | Regulisan saobraćaj unutar posjetilačke zone u Martin Brodu uključujući samo naselje | Izrađen dokument interne regulacije kretanja saobraćaja unutar posjetilačke zone Martin Brod | Dokument regulacije; Postavljena signalizacija; | 15,000 | JP NP Una | FMOIT, Lokalna zajednica | VS; JB; G |
| F3.2.5 | Dodatno uređenje piknik-kamping zone Lučica u Martin Brodu i održavanje | Izgrađena zona za događaje. Izgrađena zona za kampere; Asfaltiran prilaz za pristupu kamperima, Postavljeno osvjetljenje; Postavljen video nadzor. Urađena tehnička dokumentacija; Sprovedeni radovi na terenu; Nabavljen i postavljen mobilijar; | Dokumentacija, Zona za događaje; Zona za kampere; Asfalitrani prilaz; Rasvjetna tijela; Kamere; Mobilijar na lokalitetu; | 64,200 | JP NP Una |  | VS; JB; G |
| F3.3 | Unaprijeđena posjetilačka infrastruktura na lokalitetu Kulen Vakuf |  |  | 22,559,200 |  |  |  |
| F3.3.1 | Uspostavljanje multifunkcionalnog centra za posjetioce u Kulen Vakufu | Analiza potencijalnih lokaliteta; Pripremljena tehnička dokumentacija; Završena obnova/ uređenje/ izgradnja objekta; | Dokumentacija sprovedene analize; Tehnička i izvedbena dokumentacija; Objekat stavljen u funkciju | 500,000 | JP NP Una | FMOiT, Gradska administracija, Lokalna zajednica | VS; JB; G |
| F3.3.2 | Stavljanje postojećeg info centra/ kućice u Kulen Vakufu u punu funkciju | Izrađen plan unapređenja sadržaja info centra i povećanje prihoda centra; Uposleni radnici (x2); Ostvaren broj posjeta info centra; Povećan prihoda centra; | Plan; Ugovori u radu; Evidencija posjetilaca i ostvarenih prihoda; | 178,000 | JP NP Una |  | VS; JB; G |
| F3.3.3 | Izgradnja žičare iz Kulen Vakufa na Ostrovicu | Izrađena studija uticaja na okoliš; Urađena (izvođačka) tehnička dokumentacija; Razrađen modela finansiranja i JPP; Realizovani izvedbeni radovi; Broj korisnika žičare | Studija; Tehnička dokumentacija; Studija finansiranja; Žičara; Evidencija korisnika; | 19,440,000 | JP NP Una | Investitori | VS; JB; G; SREDSTVA INVESTITORA |
| F3.3.4 | Revitalizacija starog grada Ostrovica | Sprovedena arheološka istraživanja; Realizovani konzervatorski radovi; Pripremljen plan sadržaja za posjetitelje; Izrađena projektna i tehnička dokumentacija; Obnova u fazama | Studije/ Analize; Konzervirani lokaliteti; Plan; Projektna i tehnička dokumentacija, Obnovljeni dijelovi grada | 2,400,000 | JP NP Una | Nadležne institucije za kulturno nasljeđe; Investitori; | VS; JB; G; SREDSTVA INVESTITORA |
| F3.3.5 | Održavanje i dodatno uređenje pješačkih i biciklističkih staza za povezivanja starih gradova Ostrovice, Havale i Kulen Vakufa | Dopuna informativnih tabli (i mapiranje); Kontinuirano održavanje staza; Nabavljen i postavljen mobilijar; | Table, staze i mobilijar na lokalitetu | 41,200 | JP NP Una | Sportska udruženja; Lokalna zajednica | VS; JB; G |
| F3.4 | Uređena infrastruktura i stavljen u funkciju ulaz Lohovo – Račić |  |  | 56,600 |  |  |  |
| F3.4.1 | Uređenje lokaliteta ulaza i stavljanje u funkciju | Opremljena i obnovljena kućica, Zaposleni novi radnici (x2); Broj posjetilaca; Broj ulaznica; | Dokumentacija nabavke i radova; Ugovori o radu; Evidencija posjetilaca i prodatih ulaznica | 56,600 | JP NP Una |  | VS; JB; G |
| F3.5 | Unaprijeđena i održavana postojeća posjetilačka infrastruktura u Parku |  |  | 525,500 |  |  |  |
| F3.5.1 | Unaprijediti pristupačnost parka kroz uređenje lokacija sa infrastrukturom za lica sa posebnim potrebama | Izradđen plana pristupačnosti za lica sa posebnim potrebama; Nabavljena i postavljena oprema; Uređeni posebni prilazi; Broj lokacija sa ovom infrastrukturom | Plan; Dokumentacija procedure nabavke; Instalirana oprema; | 35,000 | JP NP Una | Institucije, udruženja i eksperti za lica sa posebnim potrebama | VS; JB; G |
| F3.5.2 | Održavanje i unaprjeđivanje signalizacije i interpretacijskog mobilijara | Broj obnovljenih i broj novih interpretacijskih elemenata (informativna i putokazna signalizacija i table) | Izvedbena dokumentacija; table | 100,000 | JP NP Una | Udruženja | VS; JB; G |
| F3.5.3 | Održavanje postojećih pješačkih i biciklističkih staza | 200 km održavanih postojećih staza | Evidencija o aktivnostima održavanja; | 39,000 | JP NP Una | Udruženja | VS; JB; G |
| F3.5.4 | Kontinuirano uređivanje novih pješačkih, biciklističkih i edukativnih staza | 2 km novih uređenih staza godišnje | Izvedbena dokumentacija; | 59,000 | JP NP Una | Udruženja | VS; JB; G |
| F3.5.5 | Uređenje pješačko-rekreativne (prirodne) staze od Štrbačkog buka do Lohova | Izrađena tehničke dokumentacije; Nabavljena oprema i materijal; Izvedeni radovi; | Tehnička dokumentacija; Oprema postavljena na stazama; Izvedbena dokumentacija; | 226,000 | JP NP Una | FMOiT; Gradska administracija; Udruženja | VS; JB; G |
| F3.5.6 | Uređenje edukativnih staza, sa prioritetnim fokusom na Stazu divljih zvjeri. | Sprovedeno trasiranje staze; Kreiran dizajn izgleda i sadržaja tabli; Sprovedena nabavka i postavljanje; Opremljenost interpretativnim sadržajima, putokazima i mobilijarom; Uređene 3 nove staze | Dokumentacija za trasiranje; Table; Dokumentacija nabavki i postavljanja; Staze | 54,000 | JP NP Una | Udruženja; Eksperti | VS; JB; G |
| F3.5.7 | Postaviti nove i održavati postojeće slavine sa vodom za piće. | Sprovedena nabavka i postavljanje slavina. Broj održavanih slavina, Broj novih slavina | Dokumentacija nabavke i postavljanja slavina; Slavine | 12,500 | JP NP Una | Vodovod; Lokalna zajednica | VS |
|  | Ukupno infrastruktura |  |  | 30.041.900 |  |  |  |

# Upravljanje

## Kapaciteti upravljača

### Ljudski resursi

U vrijeme pripreme ovog Plana upravljanja (2022/23) u Javnom Preduzeću preduzeću je radilo ukupno trideset zaposlenih na puno radno vrijeme, od kojih je njih deset zaposleno na neodređeno dok su ostali zaposleni na određeno vrijeme.

Trenutno su popunjena sljedeća radna mjesta: direktor (1); stručni saradnik za pravne poslove (1); stručni saradnik za ekonomske, finansijske i kadrovske poslove (1); stručni saradnik za nabavke (1); stručni saradnik za šumske ekosisteme (inženjer) (1); stručni saradnik za poljoprivredu (1); zamjenik glavnog nadzornika (1); nadzornik zaštićenih područja (4); radnik na održavanju šumskih puteva (2); radnik na održavanju (5); stručni saradnik za turizam (2); stručni saradnik za marketing i prodaju (2); službenik za razvoj marketinga i prodaje (1); recepcioner (6); i turistički vodič-tumač (1).

Tokom sezone posjeta (ljeto) u prosjeku se zaposli još dvadeset šest dodatnih sezonskih radnika na poslovima nadzora, održavanja i prijema.

U prethodnom planu upravljanja bilo je istaknuto kao prioritetno zapošljavanje sekretara  i dva izvršna direktora u JP NP, međutim za zapošljavanje sekretara nisu stvoreni tehnički i finansijski uslovi, a u periodu pripreme ovog dokumenta u toku je bio konkurs za  dva izvršna direktora.

U međuvremenu je usvojena i dorađivana sistematizacija radnih mjesta, te trenutna sistematizacija izgleda u skladu sa priloženim organigramom.

Slika 1 Sistematizacija radnih mjesta JP NP Una (avgust 2022). Izvor: JP NP Una.

U prethodnom periodu naglasak je bio na zapošljavanju kadrova za osnovne operativne funkcije parka te posebno na nadzorničku službu.

U narednom periodu biće potrebno dodatno zapošljavanje posebno za određene oblasti vezano za zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti parka, te dodatno za unaprjeđenje kapaciteta za upravljanje posjetiocima i uključivanje zajednice na zaštićenom području. S porastom broja posjetilaca, bit će potrebna veća stručnost u smislu zaštite, praćenja, očuvanja, održavanja i korišćenja zaštićenog područja, ali i dodatno osoblje u oblastima razvoja, marketinga, ugostiteljstva i prodaje. Osim toga, bit će potrebno angažovanje kadra koji može doprinijeti poboljšanju postojećih i izradi novih edukativnih i interpretacijskih sadržaja u cilju bolje informisanosti posjetilaca.

Neki od specifičnih zahtjeva u pogledu zapošljavanja koje kao prioritetne nameću elementi ovoga plana su potrebe za stvaranjem uslova za angažovanje stalnog radnika u info centru u Kulen Vakufu,  potreba za medicinarom u toku sezone u parku, te posebno unaprjeđenje sektora upravljanja vodama i zaštite akvatičnih ekosistema što je predviđeno kako ribolovnom osnovom tako, sistematizacijom radnih mjesta ali i potrebom unaprjeđenja zaštite ovog ekosistema zbog njegovog značaja za Park.

Konkretno u narednih 10 godina predviđeno je zapošljavanje 19 radnika i to

- šest recepcionera i to dva u 2024. godini, dva u 2025. godini i dva  u 2026. godini

- jedan stručni saradnik za GIS u 2025. godini

- tri zaposlenika u službi zaštite i biodiverziteta i to jedan inžinjer šumarstva u 2024. godini i dva biologa u 2026. godini

- tri zaposlenika u nadzorničkoj službi i to jedan glavni nadzornik  u 2024. godini i dva nadzornika u 2025 i 2026. godini

- šest terenskih radnika i to po dva zaposlenika u 2024, 2025, 2026. godini.

U prethodnom periodu je rađena kontinuirana edukacija zaposlenih posebno vezano za interpretaciju sadržaja, te elemente zaštite biodiverziteta, međutim kako su edukacije uglavnom realizovane kroz projekte i odlaske na konferencije, za naredni period je potrebno kreirati i realizovati namjenski plan sistematične edukacije zaposlenih, a posebno program za edukaciju nadzornika.

### Prostor i oprema

JP NP Una ima osiguran i pripremljen kancelarijski prostor, međutim isti je privremenog karaktera odnosno iznajmljen, te nije dovoljan za postojeći broj zaposlenih kao ni za planirana dodatna zapošljavanja. Iznajmljeni prostor je opremljen adekvatnim kancelarijskim namještajem i uređajima, ali će sa povećanjem prostora i zaposlenih trebati dopuna namještaja  i uređaja, ali i kontinuirana nabavka uređaja poput računar u skladu sa zahtjevima i razvojem ove tehnologije.

Nadzornička služba je u tom kontekstu uspostavljena i opremljena kako je planirano, te je u narednom periodu potrebno njeno kontinuirano unapređivanje.

U skladu sa planiranim nabavkama u prethodnom Planu upravljanja realizovana je nabavka vozila za nadzorničku službu, ali s obzirom na intenzitet habanja ovih vozila zbog specifičnosti njihove upotrebe za rad na terenu, potrebno je ulaganje u njihovo održavanje, te česta zamjena novim.

Održavanje i obnova opreme i osnovnih sadržaja se vrši u skladu sa godišnjim planovima rada.

Sitne popravke i održavanje prostorija, namještaja, računara i druge opreme i kancelarijskih pomagala i opreme zaposlenici vrše pretežno sami, osim onih kvarova i intervencija gdje je potrebna stručna pomoć i angažman registriranih pravnih lica koji vrše određenu uslugu. Također je bitno naglasiti da zaposlenici u upravi sami čiste i održavaju svoje urede i sanitarne čvorove, a 2 - 5 puta tokom godine se angažira specijalizirana firma koja vrši detaljno čišćenje prostorija i namještaja u upravi. Za samostalno održavanje koristi se usisivač, brisači i druga oprema sa potrebnim hemijskim sredstvima za čišćenje.

Kontrolno-naplatne kućice na ulazima i informacijske centre u Kulen Vakufu i Martin Brodu također održavaju i čiste radnici NP Una tokom redovnog korištenja. Sve kućice su opremljene sa pećima na drva uz pomoć kojih se zagrijavaju prostorije, osim info centra u Kulen Vakufu gdje je grijanje predviđeno sa električnom grijalicom, kao na ulazu Martin Brod-Milančev buk gdje se koristi plinska peć. Drva za peći se svih ovih godina ne kupuju već se koriste drva od lomova i izvala koji se pronađu tokom održavanja uz puteve i staze, od polomljenih dijelova sa drvenih šetnica, signalizacije, ograda i sl., kao i drvo koje se tokom nadzora oduzme od drvokradica i koje se uz podršku policije odvozi i odlaže u skladištu u Kulen Vakufu gdje se drvo pila i slaže te tokom jeseni i zime opskrbljuju oni ulazi koji su u funkciji tokom ovog perioda, a to su ulazi br. 1 Gorjevac, br. 3 Ćelije, kao i za potrebe grijanja radionice u sklopu skladišta u Kulen Vakufu.

Uniforme za nadzornike i radnike na održavanju se nabavljaju po potrebi, kao i oprema za nadzorničku službu (dvogledi, blokovi zapisnika, obuća, baterijske lampe i dr.).

Kroz projekte i vlastitim sredstvima svake godine se nabavlja nova oprema i alati za poslove održavanja na terenu, nabavka dijelova i usluga održavanja, a dijelom se oprema održava i sa vlastitim kapacitetima. Ovo se posebno odnosi na alate koji se pogone na motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ili alatke pogonjene ne elektro motor, a koje se najviše koriste za održavanje travnatih površina, pojasa uz puteve i staze, kresanja grana i drveća, parkovskog mobilijara i druge potrebe. Radi se o motornim pilama, trimerima za šišanje i rezanje trave i niskog raslinja, kosilicama za travu, mopedima, biciklima i drugoj opremi koje imaju upotrebu u svakodnevnim poslovima.

Među većim nabavkama za potrebe nadzorničke službe za naredni period su radne mašine za održavanje, prioritetno

- traktor sa cisternom za ispumpavanje otpadnih voda i alatima za čišćenje snijega

- kamion za održavanje terena (i odvoz smeća)

- kamion i pumpa za septičku jamu

Dodatno potrebno je kontinuirano dopunjavanje opreme za nadzor u parku odnosno

- radio veza za NP (interna) u cilju blagovremenog dojavljivanja (posebno u strogo zaštićenim zonama gdje nema GSM signala)

- postavljanje i dodatne nabavke videonadzora - posebno za kontrolu ilegalnih radnji, i nabavka termovizijskih kamera, te

- ogrlice za kontinuirano praćenje velikih zvjeri.

U tom kontekstu posebnu prednost za park bi mogli pružiti obučeni psi za nadzorničku službu, čiju nabavku je potrebno posebno razmotriti za naredni period.

Ukoliko dođe do preuzimanja funkcije i opreme za zaštitu od požara od vatrogasnog društva, za naredni period u Plan upravljanja parka biti će potrebno uvrsti održavanje i kontinuirano obnavljanje i nadopunjavane ove opreme.

### Planiranje i donošenje odluka

U prethodnom periodu u Planu upravljanja je stavljen neuravnotežen naglasak na određenim aspektima upravljanja, odnosno manje je stavljen naglasak na zaštitu, više na razvoj, te je za naredni period potrebno povećati naglasak na zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti NP, odnosno postići bolju ravnotežu između zaštitnih i razvojnih funkcija parka.

Plan upravljanja je djelimično povezan sa lokalnim razvojnim procesima i aktivnosti drugih agencija, u smislu da sam Park nastoji da koordiniše svoje aktivnosti sa drugim lokalnim razvojnim procesima, ali da nedostaje uvrštavanje i operacionalizacija potreba i aktivnosti parka u procese, strategije i aktivnosti drugih agencija i organizacija.

U tom kontekstu Plan upravljanja je povezan sa drugim relevantim planovima (na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou) kao i sa legislativom, te osoblje parka redovno učestvuje u procesima izrade planskih dokumenata: međutim glavni problem predstavlja, što ovi planski dokumenti uglavnom prepoznaju park kao ključni faktor razvoja predmetnog područja, nedostaju konkretni planovi i projekti za potrebe parka unutar ovih planskih dokumenata više nivoa, te je u narednom periodu potrebno raditi na boljem integrisanju projekata i aktivnosti parka u planove šireg konteksta.

S obzirom da je uspostava parka kasnila sa realizacijom, trenutno osoblje Parka nije bilo uključeno u izradu prethodnog plana upravljanja jer nije bila još formalno uspostavljeno preduzeće, tako da je PU rađen na osnovu pretpostavki, te je bio praktično nerealan za punu implementaciju.

Prethodni plan upravljanja je služio kao primarni dokument iz kojeg su proisticali drugi planovi i dokumenti parka, te je potrebno tu praksu nastaviti i u narednom preriodu, kao i integrisati postojeće druge planove u novi plan upravljanja za naredni period, te kontinuirano nadograđivati sistem planiranja, sa planskim dokumentima za mjere predviđene u novom planu.

Plan upravljanja se koristi kad se radi godišnji i operativni plan, i prilikom pisanja projekata (najviše kao input), ali ne postoji strukturisan proces planiranja upravljanja (na godišnjem nivou) sa planiranim sistemskim koracima.

Godišnje i operativne planove primarno priprema direktor na bazi dnevno operativnih inputa od osoblja uključujući i nadzornike na nivou godine u toku godine.

Više upravljačke strukture nisu uključene u proces planiranja i izrade plana već dobijaju pripremljen nacrt na uvid i komentare.

Druge zainteresovane strane nisu direktno uključene u proces izrade godišnjih planova upravljanja, već se njihovi input prikupljaju u toku godine kroz dnevno operativne aktivnosti. U narednom periodu bi se ovo trebalo unaprijediti kroz rad Vijeća saradnika, te raditi planski na uključivanju u sam proces izrade godišnjeg plana u momentu njegove pripreme.

### Izvještavanje, nadzor i mjerenje učinaka

Godišnji izvještaj primarno priprema direktor na bazi inputa od osoblja. Izvještaj je opisnog karaktera i opisuje aktivnosti koje su realizovane u toku godine. Struktura godišnjih izvještaja i planova prati generalnu strukturu i sadržaj plana upravljanja, ali ne ulazi detaljno u predviđene mjere.

Narativno i finansijsko izvještavanje se vrši prema FMOIT koje dalje vrši kontrolu realizacije aktivnosti, potrošnju sredstava, te su iste redovno pozitivno ocjenjivane.

Sistem transparentnog praćenja namjenskog trošenja sredstava datih na raspolaganje upravi nacionalnog parka je za park kao javno preduzeće zakonski uređen kroz propisana i uspostavljena tijela unutar Preduzeća, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, kao i vanjskog revizora. U skladu sa tim tome ova tijela vrše praćenje namjenskog trošenja finansijskih sredstava sa kojima raspolaže uprava Preduzeća u skladu za pozitivnim zakonskim i drugim propisima i programima rada i poslovanja preduzeća.

Izvještaj o realizaciji plana upravljana je rađen na kraju desetogodišnjeg perioda i detaljno adresira status realizacije svih predviđenih mjera, te je korišten kao polazna osnova za izradu ovog plana upravljanja.

Sistemsko mjerenje indikatora postoji za određene parametre, ali sam sistem indikatora nije u potpunosti usklađen sa tim šta park može i treba da mjeri. Sistemi za nadzor izvještavanje o obavljenom poslu na osnovu plana upravljanja su slabo razvijeni, kako u samom dokumentu plana upravljanja tako i kod implementacije. Osoblje nije direktno uključeno u procese godišnje evaluacije i ne rade se planovi i procjene učinaka osoblja.

U prethodnom planu upravljanja  predviđena je evaluacija implementacije PU, upravljanja posjetiocima, promjena pejzaža i biodiverzitetskih vrijednosti. Međutim evaluacije promjene pejzaža i biodiverzitetski vrijednosti su razrađene u smislu šta treba da se mjeri, ali ne i kako to sistemski treba da se realizuje, a evaluacije implementacije plana upravljanja i upravljanje posjetiocima se spominju, ali nisu razrađeni.

U procesu izrade novog plana upravljanja realizovana je namjenska evaluacija realizacije i prikladnosti prethodnog plana upravljanja, gdje su sagledani detaljno sve mjere i indikatori, na bazi mišljenja i stavova osoblja Parka. Za naredni period je potrebno unaprijediti sistem mjerenja i prikupljanja podataka za praćenje postavljenih indikatora.

### Interna regulativa

U prethodnom planu upravljanja kao prioritetna mjere je bila predviđena  izrada i usvajanje Pravilnika u unutrašnjem redu. Pravilnik je urađen i poslan na odobrenje prije 6 godina, ali još nije usvojen, tako da ovu mjeru treba prenijeti u ovom Planu upravljanja.

Pored ovoga usvojena su

- Pravila o uslovima i načinu organizacije sportsko - rekreativnih aktivnosti na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“,

- Pravila o uvjetima pristupa zaštićenom području

- Pravilnik o upotrebi loga nacionalnog parka

- Uredba o organizaciji i načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode

- Uputstvo o načinu provođenja procedura i postupaka u izvršenju radnih zadataka zaposlenih u NP Una po službama i radnim mjestima

- Pravilnik o sadržaju, obavezama i načini obavljanja radnji koje poduzima čuvar, korišćenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom vršenja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine

- Pravilnik o izgledu i načinu nošenja uniforme glavnog nadzornika i nadzornika

Za regulisanje aktivnosti na vodama dodatno se donose godišnje odluke.

U narednom periodu potrebno je pripremiti i usvojiti

- Program obuke za glavnog nadzornika i nadzornika sa priručnikom

- Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog nadzornika i nadzornika

- Pravilnik o znaku zaštite prirode

Pored toga potrebno je i generalno izraditi propise o saobraćaju i prijemu posjetilaca u zonama Štrbački buk i Martin Brod.

## Promocija i marketing

Stručni kapaciteti Uprave su u proteklom periodu bili dostatni za provođenje aktivnosti promocije i marketinga što pokazuje i struktura zaposlenih u Preduzeću pa se tako dosta davalo značaja marketinškim aktivnostima i brendiranju Nacionalnog parka Una. Pri tome su korišteni svi mediji, adekvatno se upravljalo sa web stranicom i društvenim mrežama, kontakti sa medijskim kućama, vršila promocija na sajmovima i svim drugim dostupnim vidovima promocije.

Nedostatak je bio u početku nepostojanje marketing plana čija izrada je bila planirana u prethodnom Planu upravljanja, ali od 2016. godine radio se marketing plan koji je bio i dio godišnjeg plana rada kao i plan komuniciranja.

Osobe za komunikaciju, odnose sa javnosti i medijima su direktor NP Una, stručni saradnici za turizam, stručni saradnici za marketing i prodaju, a po potrebi i osobe koje vode aktualne projekte ili uposlenici koji su nosioci organizacije događaja, manifestacije i određenih aktivnosti. NP ima svoju Internet stranicu, na kojoj osim vijesti i opštih informacija, imaju dostupni i različiti dokumenti od relevantnosti za rad i djelovanje parka, te imaju i profile na društvenim mrežama na kojima redovno objavljuju tekuće informacije. Osim toga organizuju različite događaje u zajednici te direktor i uposlenici kojima je u opisu posla istupanje u javnosti često gostuju u medijima.

Strateški fokus komunikacija je bio na turizam, te je kreiranje imidža Parka kao turističkog resursa bilo izuzetno uspješno, ali je istovremeno stvorilo i problem percepcije parka kao isključivo turističkog resursa, uz zanemarivanja drugih funkcija parka. U skladu sa tim u narednom periodu osim nastavka promocije parka u kontekstu turizma, potrebno je unaprijediti komuniciranje drugih funkcija parka, a posebno pitanja zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, te ekosistemskih usluga koje Park pruža lokalnoj zajednici.

Uprava Parka od samih početaka uspostave zaštićenog područja kroz promotivne aktivnosti i interpretaciju uključuje i kulturno istorijske vrijednosti područja. Pripremljene su brošure, dijelovi web stranice i drugi vidovi promocije kulturno historijskih vrijednosti vezane za materijalno kulturno nasljeđe, odnosno stare utvrde i gradovi kao i neki sakralni objekti u području Parka. Također je uređena pješačko-biciklistička tematska edukativna staza „Putevima prošlosti„ koja nudi 13 tabli putem kojih se mogu upoznati o kulturnim vrijednostima Parka od praistorijskih vremena Japodske kulture do 20 stoljeća. Međutim, veća promocija nematerijalnog nasljeđa i tradicionalnih pejzažnih vrijednosti je rađena nedovoljno, dok promocija materijalnog nasljeđa je  bila ograničena slabom realizacijom zaštite i revitalizacije objekata kulturnog nasljeđa. U skladu sa tim u narednom periodu je potrebno intenziviranje promocije kulturnog nasljeđa u skladu sa realizacijom aktivnosti iz date tematske oblasti kao i u kontekstu razvoja turizma i lokalnih zajednica.

Park je organizator, suorganizator i sponzor brojnih manifestacija koje su se održavale u NP Una i Unsko sanskom kantonu proteklih 10 godina. NP je 2014 godine preuzeo organizaciju turističko sportske manifestacije Internacionalna turistička Una regata. Proteklih godina ovo Preduzeće uspješno organizira ovu manifestaciju  uz vrlo skromnu ili nikakvu podršku gradova i opština, Vlade USK-a i drugih institucija od kojih se očekuje da uzmu značajnije učešće u organizaciji ovog događaja.

Park je svake godine učestvovao na više regionalnih sajmova koji u fokusu imaju turizam, održivi razvoj i ekologiju. Radi se o sajmovima koji se održavaju u većim gradovima regije poput Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Bihaća, Mostara i drugih. Na mnogim od navedenih sajmova, pored klasičnog predstavljanja na štandovima sajmova, realizovane su i prezentacije  aktivnosti i planova na stručnim tematskim skupovima u sklopu programa sajmova.

Od samih početaka uspostave NP Una, Uprava je započela sa aktivnostima koje su za cilj imale uvezivanje sa drugim zaštićenim područjima u regionu i šire pa je NP Una: član Europarc Federation, član asocijacije „Parkovi Dinarida“, član SavaPark mreže koja okuplja zaštićena područja oko rijeke Save i njenih pritoka.

NP Una je pripremao zajedničke brošure sa nacionalnim parkovima Plitvička jezera. Paklenica i Krka u Hrvatskoj, a saradnja je postojala i sa drugim zaštićenim područjima iz regije, pretežno na sajmovima. Po pitanju promocije i zajedničkog nastupa sarađivalo se na sajmovima sa Fruškom gorom i Zasavicom iz Srbije, sa JP Nacionalni parkovi Crne Gore, posebno sa NP Biogradska gora, kao i sa NP Kozara, NP Sutjeska i Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo iz BIH.

NP posebnu pažnju posvećuje promociji putem elektronskih medija te realizuje digitalne kampanje  za koje  se koristi Facebook, Instagram, Google odnosno društvene mreže i internet stranicu kao primarni kanali promocije. Kampanje se posebno realizuju za pojedine događaje posebno za Una Regatu i Brdsku trku, te u toku  turističke sezone u periodu od maja do septembara anagažuje se podrška marketinške agencije.

Facebook stranica parka je aktivna od 2014. godine sa preko 19.000 pratilaca,  dok Instagram profil ima preko 4.600 pratilaca.

Za potrebe predstavljanja i promocije parka investira se kontinuirano u različite promotivne materijale, posebno brošure, vizuale i audio-video sadržaje, radi se i oglašavanje u specijalizovanim magazinima, a realizovano je više saradnji sa blogerima, influenserima i novinarima iz regiona, uz nekoliko primjera saradnje u tom kontekstu iz Velike Britanije i Indije.

## Finansiranje parka

Od 2011. godine jedini redovni prihod iz budžetskih sredstava osigurava Osnivač tj. Vlada Federacije BIH u iznosu od 500.000 KM. Grad Bihać i Vlada USK odvajaju vrlo malo sredstava za NP Una i obično su to jednokratne podrške za manifestacije, obično Una regatu čiju organizaciju je NP Una preuzeo 2014. godine. Također i indirektni doprinos i učešće ovih nivoa vlasti, a obično se ogleda kroz ulaganja u javnu infrastrukturu u području Parka, nije ni izbliza takav kako se očekivalo ali i planirano Prostornim planom i Planom upravljanja.

Uprava je već početkom uspostave NP Una 2011. godine osigurala sistem naplaćivanja određenih usluga i samim tim ostvarivanje prvih prihoda Preduzeća, a to su upravo bile naknade za ulaznice u posjetilačke zone i ribolovne dozvole, nakon toga su propisane i naknade za plovidbu rafting i kajak plovilima na određenim dionicama rijeke Une.

Parking se ne naplaćuje posebno već je ova usluga tokom cijelog izvještajnog perioda uračunata u cijenu ulaznica. Kamping se naplaćuje u piknik i kamping zoni Lučica u Martin Brodu gdje su s vremenom stvoreni osnovni uslovi za kampovanje. Preduzeće svake godine ima najviše vlastitih prihoda upravo od prodaje više vrsta ulaznica i ribolovnih dozvola. Komercijalni lov nje uspostavljen s obzirom da nadležno Federalno ministarstvo poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva nije pripremilo potrebne propise na osnovu člana 35.  Zakona o Nacionalnom parku Una, a sa kojim bi se uspostavila lovna područja. Zbog toga je još uvijek na snazi prelazno rješenje sa kojim je lov odobren u pojedinim dijelovima NP Una za članove LO „Bihać“-domicilne stanovnike, a komercijalni lov nije uspostavljen.

Nacionalni park Una stiče određene prihode od sponzorstva i donacija, a radi se uglavnom  o sponzorisanju manifestacija, sportskih i kulturnih događaja koje Preduzeće organizuje ili je suorganizator. Obično se radi o pravnim licima koji financijski podržavaju (ponekad i kroz određene proizvode i usluge) jer kao protuuslugu dobijaju promociju u sklopu organizacije Una regate, Rotary voza/vlaka, Brdske utrke, ribolovnih i rafting takmičenja, organiizacije drugih vrsta događaja i kampova za potrebe team building-a kompanija i neprofitnih organizacija i slično.

Ujedno brojna su fizička i pravna lica podržavaju svojim radom, proizvodima i stručnim-specijaliziranim uslugama događaje koji su od značaja za područje NP Una poput ekoloških akcija, akcija održavanja i stvaranja boljih uslova za pristup nekim prirodnim i kulturnim dobrima u NP Una, ali i onim aktivnostima koji nisu u nadležnosti NP Una i tiču se komunalnih i poslova održavanja koji pored značaja za turizam, imaju veliki značaj za normalan  i primjeren život lokalnog stanovništva, posebno u ruralnim dijelovima Parka.

Prethodnim planom upravljanja bile je predviđena razrada i uspostava koncesijskih modela za ostale dopuštene djelatnosti na području NP (ribnjaci, šumarstvo, ugostiteljske djelatnosti, zahvati vode za korištenje, turističke djelatnosti, znanstveno-istraživačke djelatnosti). Međutim iako je članom 14. st. 1. tačka (7) Zakona o Nacionalnom parku Una propisano da Preduzeće „utvrđuje uvjete u postupku natječaja za obavljanje dopuštenih djelatnosti u Nacionalnom parku putem koncesija i koncesijskih dopuštenja“, ovo pitanje još uvijek nije riješeno sa Vladom Unsko sanskog kantona koja još uvijek dodjelu koncesije vrši bez da o tome obavijesti Preduzeće kako bi ono u skladu sa datom odredbom uzelo učešće u postupku sprovođenja konkursa. Pri tome se koriste isključivo odredbe Zakona o koncesijama USK.

Također postoji problem kod važeće pravne regulative koja propisuje načine i uslove pod kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije za osiguranje infrastrukture i usluga, te eksploatacija prirodnih resursa i sticanja koncesionih prava. Kao i u propisima koji uređuju druge oblasti, zaštićena područja i način sticanja koncesionih prava u takvim područjima upšte nisu prepoznata u Zakonu o koncesijama FBiH, kao ni u Zakonu o koncesijama USK u smislu da upravljači zaštićenih područja imaju određenu finansijsku korist od naknada koje se prikupljaju na osnovu koncesijskih dopuštenja.

Preduzeće je kontinuirano, samostalno ili u partnerstvu sa drugim subjektima pripremalo i apliciralo projekte na brojne nacionalne i međunarodne fondove, a koji su financirali projekte koji se tiču zaštite prirode i okoliša, ali i one koji su potporu davali za razvojne programe i projekte, posebno one iz oblasti turizma i jačanja kapaciteta NP Una.

Planirana ulaganja su  u prethodnom periodu ostvarena 50% zbog manjka raspoloživih sredstva. Procjene su bile realne ali u sprovođenju nisu prepoznati projekti kao prioriteti od strane grada Bihaća i kantona (ovo se primarno odnosi na komunalnu infrastrukturu).

Najveći dio vlastitih prihoda u narednom periodu Park namjerava ostvarivati kroz ustupanje koncesijskih prava (razne rekreacijske aktivnosti i turističke djelatnosti) i  povećanje vlastitih prihoda kroz postepeni razvoj turističkih aktivnosti u NP, imajući uvijek u vidu prioritet zaštite i očuvanja prirode.

Značajno potenciranje samofinansiranja odnosno generisanje izvora prihoda bilo u sukobu sa ciljevima zaštite i održivog razvoja, te je u narednom periodu potrebno posebno obratiti pažnju na uravnoteženje finansijskih ciljeva sa ciljevima zaštite prostora.

Dodatan izvor finansiranja mogu biti  nacionalni i međunarodni fondovi, a za ostvarivanje ovih sredstava i sprovođenje projekata potrebna je dodatna edukacija osoblja JP i pomoć drugih lokalnih i državnih institucija

## Strateški okvir za Unapređenje i održavanje kapaciteta za upravljanje parkom

Strateški cilj 7: JP NP Una ima adekvatne kapacitete i efikasan i efektivan sistem upravljanja

| G1.1 | Unaprijeđeni kadrovski kapaciteti parka za efikasnu i efektivnu realizaciju aktivnosti |
| --- | --- |
| G1.1.1 | Unaprijeđenje broja angažovanog osoblja za zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti parka |
| G1.1.2 | Edukovano osoblje |
| G1.2 | Obezbjeđeni tehnički kapaciteti i oprema za obavljanje dnevno operativnih aktivnosti Parka |
| G1.2.1 | Adekvatan kancelarijski prostor za rad uprave |
| G1.2.2 | Raspolaganje adekvatnom kancelarijskom opremom i materijalima |
| G1.2.3 | Adekvatna opremljenost nadzorničke službe |
| G1.2.4 | Obezbjeđena vozila i mašine za potrebe realizacije aktivnosti Parka |
| G1.3 | Unaprijeđen sistem planiranja, izvještavanja i praćenja indikatora |
| G1.3.1 | Unaprjeđenje sistema godišnjeg planiranja i izvještavanja u skladu sa mjerama i indikatorima datim u Planu upravljanja |
| G1.3.2 | Unaprjeđenje sistema praćenja, evidentiranja, verifikovanja i mjerenja učinaka |
| G1.3.3 | Unaprjeđenje procesa planiranja i izvještavanja kroz plansko i sistematično uključivanje u proces osoblja, viših upravljačkih struktura i zainteresovanih strana |
| G1.4 | Unaprijeđena interna regulativa i pravila |
| G1.4.1 | Usvajanje Pravilnika u unutrašnjem redu |
| G1.4.2 | Usvojen i stavljen u upotrebu Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog nadzornika i nadzornika |
| G1.5 | Izgrađen imidž NP Una kao turističke destinacije i primjera dobre prakse u zaštiti prirodnih i kulturnih vrijednosti |
| G1.5.1 | Unaprjeđenje izgradnje imidža parka u kontekstu zaštite prirode i ekosistemskih usluga i dalji razvoj imidža turističke destinacije |
| G1.6 | Obezbijeđen dugoročno održiv sistem finansiranja |
| G1.6.1 | Osiguranje redovnih prihoda iz budžetskih sredstava (FBiH, USK, Grad Bihać) |
| G1.6.2 | Održavanje i unaprjeđenje sistema generisanja prihoda |
| G1.6.3 | Održavanje i unaprjeđenje sistema namicanja sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova |

| TEMA G | Upravljački kapaciteti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC7 | JP NP Una raspolaže adekvatnim resursima za efikasnu i efektivnu realizaciju aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| KOD | MJERE/AKTIVNOSTI | INDIKATORI | Izvori verificiranja | BUDŽET | Nosioci aktivnosti | Potencijalni saradnici | Mogući izvori finansiranja |
| G1.1 | Unaprijeđeni kadrovski kapaciteti parka za efikasnu i efektivnu realizaciju aktivnosti |  |  | 7,219,800 |  |  |  |
| G1.1.1 | Unaprijeđenje broja angažovanog osoblja za zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti parka | Zapošljavanje kadrova u skladu sa sistematizacijom za formiranje službe za zaštitu i očuvanje biodiverziteta; x19 | Ugovori o radu | 7,149,000 | NP |  | VS |
| G1.1.2 | Edukovano osoblje | Kontinuirana edukacija zaposlenih u skladu sa potrebama realizacije Plana upravljanja; Izrađeni godišnji planovi edukacije za sve zaposlene; Realizovan poseban program edukacije nadzornika; Broj edukacija po zaposlenom; | Plan edukacije; Evidencija učešća na edukacijama; | 70,800 | NP |  | VS |
| G1.2 | Obezbjeđeni tehnički kapaciteti i oprema za obavljanje dnevno operativnih aktivnosti Parka |  |  | 1,956,500 |  |  |  |
| G1.2.1 | Adekvatan kancelarijski prostor za rad uprave | Stvaranje uslova za preseljenje uprave parka u veću kancelariju; Obezbjeđenja finansijska sredstva; Adaptiran prostor; | Novi prostor | 450,000 | NP |  | VS |
| G1.2.2 | Raspolaganje adekvatnom kancelarijskom opremom i materijalima | Kontinuirano održavanje, obnavljanje i dopuna kancelarijske opreme i materijala; Sprovođenje procedura nabavki; Nabavljena oprema; Nabavljene usluge održavanja; | Dokumentacija sprovedenih procedura nabavke; Oprema i materijal | 186,500 | NP |  | VS |
| G1.2.3 | Adekvatna opremljenost nadzorničke službe | Kontinuirano održavanje, obnavljanje i dopuna opreme, alata i materijala za potrebe nadzorničke službe;Sprovođenje procedura nabavki; Nabavljena oprema; Nabavljene usluge održavanja; | Dokumentacija sprovedenih procedura nabavke; Oprema i materijal, alati | 140,000 | NP |  | VS |
| G1.2.4 | Obezbjeđena vozila i mašine za potrebe realizacije aktivnosti Parka | Sprovođenje procedura nabavki; Nabavljena vozila i mašine; Nabavka i održavanje traktora, kamiona, cisterna i pumpe za septičku jamu; nabavka manjeg vatrogasnog vozila; terenskih vozila i vatrogasne opreme | Dokumentacija sprovedenih procedura nabavke; Vozila i mašine | 1,180,000 | NP |  | VS |
| G1.3 | Unaprijeđen sistem planiranja, izvještavanja i praćenja indikatora |  |  | - |  |  |  |
| G1.3.1 | Unaprjeđenje sistema godišnjeg planiranja i izvještavanja u skladu sa mjerama i indikatorima datim u Planu upravljanja | Pripremljeni plan i protokol za implementaciju; Usvojeni izvještaji o implementaciji PU | Plan i protokol; Izvještaji | - | NP | Vlada FBiH; USK i Opština Bihać | VS |
| G1.3.2 | Unaprjeđenje sistema praćenja, evidentiranja, verifikovanja i mjerenja učinaka | Pripremljene procedure i protokoli za evidentiranje učinaka; Sprovedena obuka i informisanje osoblja o obavezama i procedurama evidentiranja | Procedure i protokoli; Evidencija obuka osoblja; Evidencije učinaka | - | NP |  | VS |
| G1.3.3 | Unaprjeđenje procesa planiranja i izvještavanja kroz plansko i sistematično uključivanje u proces osoblja, viših upravljačkih struktura i zainteresovanih strana | Izrađen plan unapređenja, protokol i procedure za uključivanje osoblja, stejkholdera i zainteresovanih strana u proces planiranja | Plan, protokol i procedure | - | NP |  | VS |
| G1.4 | Unaprijeđena interna regulativa i pravila |  |  | - |  |  |  |
| G1.4.1 | Usvajanje Pravilnika u unutrašnjem redu | Usvojen pravilnik | Usvojeni Pravilnik o unutrašnjem redu | - | NP | Vlada FBiH; FMOIT | VS |
| G1.4.2 | Usvojen i stavljen u upotrebu Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog nadzornika i nadzornika | Usvojen program i plan od strane nadležnog ministarstva; | Progam i plan stručnog ispita za nadzornika | - | NP | FMOIT | VS |
| G1.5 | Izgrađen imidž NP Una kao turističke destinacije i primjera dobre prakse u zaštiti prirodnih i kulturnih vrijednosti |  |  | 800,000 |  |  |  |
| G1.5.1 | Unaprjeđenje izgradnje imidža parka u kontekstu zaštite prirode i ekosistemskih usluga i dalji razvoj imidža turističke destinacije | Izrada i implementacija marketing plana NP; Priprema promotivnih materijala; Održavanje internet stranice i društvenih mreža NP; Učešće na događajima; Saradnja sa medijima; Realizacija kampanja; Organizacija događaja, Saradnja u promociji sa zaštićenim područjima u regionu | Marketing plan; Izvještaji o realizaciji; Promotivni materijali; Web stranica i društvene mreže; Izvještaji o učešću na događajima; Izvještaji o organizaciji događaja; Izvještaji o realizaciji kampanja; Izvještaji o saradnji sa medijima; Evidencija saradnje sa zaštićenim područjima; | 800,000 | NP | Udruženja, Organizacije, Insitucije; Preduzeća; LZ | VS, JB;G |
| G1.6 | Obezbijeđen dugoročno održiv sistem finansiranja |  |  | 1,650,000 |  |  |  |
| G1.6.1 | Osiguranje redovnih prihoda iz budžetskih sredstava (FBiH, USK, Grad Bihać) | Priprema godišnjih planova rada; Izvještavanje o realizaciji planova; Komunikacija sa predstavnicima vlasti; | Planovi rada; Izvještaji; Zapisnici sa satanaka; Arhiva pisane komunikacije; | - | NP | Vlade FBiH i USK; JLS | JB |
| G1.6.2 | Održavanje i unaprjeđenje sistema generisanja prihoda | Kontinuirana implementacija i unapređenje sistema naplata usluga i korišćenja prostora i resursa NP i od sponzorstava; Razrada i uspostava modela koncesija; | Evidencija prihoda od usluga i sponsorstava; Plan uspostave modela koncesija; Realizovane koncesije; | - | NP | Privrednici, Investitori | VS |
| G1.6.3 | Održavanje i unaprjeđenje sistema namicanja sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova | Identifikacija prilika i priprema projektnih aplikacija; Realizacija projekata; Saradnja sa udruženjima, insitucijama i organizacijama na zajedničkim projektima; Komunikacija i saradnja sa donatorima; Kontinuirano pozicioniranje prema fondovima i donatorima | Pripremljene projektne aplikacije; Sklopljeni partnerski sporazumi; Ugovori o finasiranju, Projektna dokumentacija; Izvještaji o realizaciji projektnih aktivnosti | 1,650,000 | NP | Domaći i međunarodni fondovi; Partnerska udruženja, organizacije i institucije | VS; G |
|  | Ukupno upravljanje |  |  | 11,626,300 |  |  |  |

# Vremenska dinamika realizacije Plana i budžet

## Očuvanje prirodnih vrijednosti – budžet i vremenska dinamika

## Kulturno nasljeđe – budžet i vremenska dinamika

## Edukacija i informisanje – budžet i vremenska dinamika

## Saradnja sa lokalnom zajednicom – budžet i vremenska dinamika

## Turizam i lokalni razvoj – budžet i vremenska dinamika

## Infrastruktura– budžet i vremenska dinamika

## Upravljanje– budžet i vremenska dinamika

### Tekući troškovi

## Budžet ukupno

# Lista skraćenica

| BiH | Bosna i Herzegovina |
| --- | --- |
| DS | Donacije i sponzorstva (od preduzeća i pojedinaca) |
| EU | Evropska Unija |
| FBiH | Feredacija Bosne i Hercegovine |
| FMOIT | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| G | Grantovi - bespovratna sredstva iz međunarodnih i domaćih fondova i programa |
| GP | Granični prijelaz |
| GSS | Gorska Služba Spašavanja |
| I | Investiori, javno-privatna partnerstva, koncesije |
| JB | Sredstva iz javnih budžeta (od nacionalnog do lokalnog nivoa vlasti) osim namjenskih sredstava |
| JP | Javno preduzeće |
| K | Krediti |
| LO | Lovačka organizacija |
| LZ | Lokalna zajednica |
| NOB | Narodno oslobodilačka borba |
| NP | Nacionalni park |
| PP | Park Prirode |
| PPO | Prostorni plan posebnih obilježja |
| TZ | Turistička zarjednica |
| USK | Unsko-sanski kanton |
| VS | Vlastita sredstva |
| WWF | World Wide Fund for nature |

# Izvori

- Zakon o Nacionalnom parku „Una“(„Službene novine FBiH“, broj 44/08)

- Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“d.o.o.Bihać („Službene novine FBiH“, broj 71/08),

- Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenom područjima („Službene novine FBiH“, broj 65/06)

- Plan upravljanja za Nacionalni park Una 2011 - 2022

- Master plan razvoja turizma za zaštićeno područje Nacionalnog parka Una (Maj 2009)

- Izvještaj Provedne plana upravljanja 2011 -2021 (Jun 2022)

- Godišnji izvještaji o radu finansijskom poslovanju (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

- Trogošnji plan rada NP Una za period 2023-2022

- Elaborat i nominacijski fajl za kandidaturu kompleksa slapova i kaskada u Martin Brodu za UNESCO listu prirodnog nasljeđa

- Plan upravljanja kompleksom sedrenih slapova  i kaskada na rijeci Uni u Martin Brodu (2021)

- Izvještaj ekološke procjene početnog stanja Nacionalnog parka Una (2012)

- Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“ za period od 20 godina (“Službene novine FBiH” br: 92/14),

- Zakon o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13)

- Zakon o zaštiti okoliša FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 38/09)

- Zakon o vodama  („Službene novine FBIH“, broj 70/06 )

- Zakon o zaštiti voda FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 54/03)

- Zakon o zaštiti zraka FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 04/10)

- Zakon o upravljanu otpadom (Službene novine FBiH“, broj 33/03)

- Zakon o turističkoj  djelatnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj:32/09)

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“broj:32/09)

- Zakon o koncesijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 40/02 i 61/06)

- Zakon o eksproprijaciji FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/07)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBIH („Službene novine FBIH“, broj 52/09

- Zakon o lovstvu („Službene novine FBIH“, broj 4/06, 8/10 i 81/14)

- Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBIH“, broj 64/04)

- Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi („Službene novine FBIH“, broj 73/05)

- Zakon o šumama Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 22/12)

- Zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 3/04)

- Zakon o turizmu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 8/17)

Bosna-S Consulting, „Master plan razvoja turizma“, (2009): http://nationalpark-una.ba/addDocuments/uploads/1447851763781361431.pdf.

Bosna i Hercegovina Zemlja raznolikosti, Federalno ministarstvo okoliša i turizma 2008

IUCN. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. (2001)., https://portals.iucn.org/library/node/7977

Zakon o Nacionalnom parku „Una“(„Službene novine FBiH“, broj 44/08)

Zakon o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13)

Zakon o zaštiti okoliša FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 38/09)

Zakon o zaštiti voda FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 54/03)

Zakon je stavljen van snage

Zakon o zaštiti zraka FBiH („Službene novine FBiH“, broj 33/03 i 04/10)

Zakon o upravljanu otpadom (Službene novine FBiH“, broj 33/03)

Zakon o turističkoj  djelatnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj:32/09) - zakon je stavljen van snage (usvajanje novoga je u proceduri)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“broj:32/09)

Zakon o koncesijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 40/02 i 61/06)

Zakon o eksproprijaciji FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/07)

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima („Službene novine FBiH“, broj 65/06)

Zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 3/04)