Informe del taller de inicio

Proyecto “Programa para la transición energética en el Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ) mediante las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y la Eficiencia Energética (EE)”

25 de abril de 2025. Meliá Cohíba

19 y 21 de mayo de 2025. Hotel Colony. Isla de la Juventud (Sesiones técnicas de trabajo)

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Descripción general del proyecto	4

3.	Progreso durante el período de inicio	4

4.	Análisis de la situación.	5

5.	Salvaguardas sociales y ambientales	6

6.	Incorporación de la perspectiva de género	6

7.	Participación de las partes interesadas	7

8.	Conclusiones y recomendaciones/camino a seguir	7

Anexo 1: Estudio Integral de Cocodrilo 2024	8

Anexo 2: Plan de trabajo plurianual	8

Anexo 3: Presupuesto ajustado hasta fecha final del proyecto	10

# Introducción

En el marco del memorándum de entendimiento firmado entre el Ministerio de Ambiente y Seguridad Energética de Italia (MASE) y el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CTIMA), se aprobó la propuesta del proyecto “Programa para la transición energética en el Municipio Especial Isla de la Juventud mediante las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética”, implementado por PNUD y ejecutado por la Unión Eléctrica (UNE).

Este proyecto se ejecutará por un período de 40 meses y ayudará a Cuba en la implementación de la Estrategia Nacional para la Transición Energética, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de los actores clave del territorio para implementar el Programa para la Transición Energética, asegurando que las instituciones locales estén mejor equipadas para gestionar y promover la energía renovable. Apoyando el acceso a tecnologías de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, facilita la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas que mitiguen el cambio climático, el establecimiento de incentivos locales y fomenta la colaboración entre el sector público y privado, creando un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de proyectos de energía renovable. Estos resultados serán logrados desde un enfoque participativo de los actores clave del territorio, promoviendo la equidad de género y la inclusión social de manera transversal y mediante acciones específicas.

El taller de inicio del proyecto se realizó el día 25 de abril de 2025 en la Habana y fue presidido por el embajador de Italia en Cuba Excelentísimo Sr. Roberto Vellano; el Representante Residente de PNUD en Cuba, Sr. Fernando Hiraldo; el viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Sr. Juan Torres Naranjo; el director de la Dirección de Organismos Económicos Internacionales del MINCEX, Sr. Carlos Fidel Martín Rodríguez y el intendente de la Isla de la Juventud, Sr. Adiel Moreira Macías. Contó con una amplia participación de actores nacionales e internacionales, entre los que se encuentran representantes del MINEM, la UNE, CITMA, Banco Central de Cuba, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Economía y Planificación, MINCEX, JICA, AFD, embajada de Canadá, AICS, Alto Cedro, UNESCO, ONUDI, ONU Habitad, entre otros. Esta sesión dio inicio oficial al proyecto con la presentación de este ante todas las partes interesadas, así como un resultado ya alcanzado por el proyecto relacionado con la aplicación de la metodología para realizar el estudio integral de la comunidad de Cocodrilo, que será beneficiada directamente por las acciones del proyecto. Además, se presentó la Estrategia Nacional para la Transición Energética en Cuba, a la cual este proyecto tributa directamente en su eje 4 sobre sector residencial y gestión local

Las sesiones técnicas de trabajo se realizaron los días 19 y 20 de mayo en la Isla de la Juventud, con una amplia participación de actores locales y el acompañamiento de la UNE y PNUD. La sesión inaugural de este taller local fue presidida por Yuladis García Segura, presidenta del Gobierno Municipal; Fidel Vera Bueno, delegado del CITMA en la Isla de la Juventud, Jeordanis Suárez Rodríguez, director de General de la Empresa Eléctrica Isla de la Juventud y Gricel Acosta, Oficial de Programa del PNUD.

El objetivo general de estas sesiones fue contribuir al establecimiento de las condiciones técnico-organizativas para la implementación del proyecto con énfasis en los aspectos metodológicos y de planificación, así como la confección del plan operativo anual (POA) para el año 2025. Durante las sesiones el proyecto fue presentado por su director, los hitos de monitoreo de este por PNUD y cada componente fue presentado por su coordinador. Finalmente se identificaron las actividades para incluir en el POA.

El día 21 de mayo se realizó una visita a Cocodrilo, comunidad que será beneficiada directamente por el proyecto. Participaron la unidad de manejo del proyecto, el gobierno y especialistas de PNUD acompañados por su Representante Residente. Se realizó un intercambio con los pioneros de la escuela del poblado, donde se recibió una breve panorámica de la historia de la comunidad y de su desarrollo sociocultural. También fueron visitadas la planta desalinizadora y el emplazamiento de generación eléctrica de la comunidad. Se visitó el área donde se tiene prevista la instalación de la solución tecnológica, donde se intercambió con especialistas del CITMA sobre las particularidades de la zona.

El presente documento tiene como propósito sistematizar la información referida al estado de preparación del proyecto en su momento de inicio y los aspectos abordados en su taller inicial, ofreciendo la evidencia documental de su realización, participantes, documentos discutidos y resultados.

# Descripción general del proyecto

Objetivo general del proyecto: " Apoyar la formulación del Programa para la Transición Energética mediante el desarrollo de la Estrategia de Incentivos Locales y una experiencia piloto en el MEIJ, a partir de fuentes renovables de energía (FRE) y del incremento de la eficiencia energética (EE)."

A los efectos de su implementación se ha estructurado en cuatro componentes:

-	Componente 1: Programa para la transición energética en el MEIJ en apoyo a la mitigación del cambio climático mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y la promoción de la resiliencia energética.

-	Componente 2: Estrategia de Incentivos Locales sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética como oportunidad para la mitigación del cambio climático en el MEIJ, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático.

-	Componente 3: Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud sobre mitigación del cambio climático en la generación eléctrica mediante fuentes renovables y eficiencia energética.

-	Componente 4: Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación.

El plan de trabajo plurianual muestra la planificación de las acciones en cada componente. (Anexo 1)

# Progreso durante el período de inicio

Durante la fase de preparación es aprobado el proyecto por autoridad competente en temas de colaboración (Ministerio de Comercio Exterior y Colaboración) y es designado el director, Odelexi Flores Domínguez, especialista de inversiones de la Empresas Eléctrica de la Isla de la Juventud.

En cumplimiento de las regulaciones nacionales para los proyectos de colaboración se aprueban los Términos de Referencias por el Ministerio de Comercio Exterior y Colaboración y queda establecido el comité coordinador del proyecto, su composición, competencias y funciones.

Durante este período un equipo de expertos de la Universidad de Sancti Espíritus realizó un estudio integral en la comunidad donde el proyecto realizará la instalación de la solución tecnológica, a través del uso de la “Metodología de intervención social para la implementación de fuentes renovables en comunidades rurales aisladas”, desarrollada en el marco del proyecto FRE local del PNUD financiado por la Unión Europea. (Anexo 1)

El estudio expone la situación socioeconómica y medioambiental de la comunidad Cocodrilo en el Municipio Especial Isla de la Juventud. Se detallan las características geográficas, la estructura demográfica y las dinámicas socioculturales de la comunidad, subrayando el fuerte sentido de identidad y tradición entre sus habitantes. También aborda los desafíos que enfrenta la comunidad, como la infraestructura obsoleta, el acceso limitado a recursos y las desigualdades socioeconómicas, que afectan especialmente a las mujeres.

Se resalta el potencial para el desarrollo sostenible a través de la implementación de proyectos de energía renovable, específicamente energía solar y biomasa. Se discute la infraestructura energética existente en la comunidad, incluyendo una planta de biomasa, y la necesidad de modernización para satisfacer la creciente demanda energética. El estudio también explora las condiciones ambientales, destacando la rica biodiversidad y la necesidad de esfuerzos de conservación. Además, examina las actividades socioeconómicas, como la pesca y la agricultura a pequeña escala, y el potencial para el ecoturismo y el emprendimiento local.

Se concluye con recomendaciones para mejorar la resiliencia de la comunidad frente al cambio climático, mejorar las condiciones de vida y promover la igualdad de género a través de intervenciones específicas y iniciativas de capacitación.

# Análisis de la situación.

Los supuestos que fundamentan el diseño del proyecto siguen siendo válidos. El proyecto adopta un enfoque adaptativo que, con los recursos financieros asignados, permitirá superar los desafíos presentados por el difícil contexto económico nacional e internacional. Este enfoque incluye una planificación flexible que optimiza el uso de recursos y proporciona respuestas eficaces ante imprevistos, como problemas de transporte, cortes de suministro eléctrico, fluctuaciones en el personal técnico y deficiencias en la conectividad a internet, entre otros.

Durante el período que medió entre la presentación del proyecto para su aprobación al MASE y el momento del inicio oficial de proyecto, se aprobó la Estrategia Nacional para la Transición Energética en Cuba y el decreto 110 sobre regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía, constituyendo ambos un refuerzo al marco estratégico y jurídico con que cuenta el gobierno para la implementación del proyecto.

Nuevas amenazas/riesgos que puedan afectar la relevancia y viabilidad del proyecto.

No se identifican nuevas amenazas que puedan afectar la relevancia y viabilidad del proyecto, aun cuando el país continúa atravesando una situación económica financiera agravada. Los temas de energía y el uso de las fuentes renovables son una prioridad para el gobierno, como ha quedado ratificado por el viceministro durante la inauguración del presente taller.

Nuevas oportunidades y sinergias de las que el proyecto podría beneficiarse

Comenzó recientemente la implementación del proyecto “Programa para la transición hacia municipios sostenibles en Cuba (Municipios Sostenibles)”, con el objetivo de mejorar las capacidades existentes en Cuba para promover un modelo de desarrollo municipal ecológico y descentralizado que fomente la autosuficiencia y sostenibilidad alimentaria y energética con bases ecológicas y con la aplicación de principios de circularidad. Es parte del Programa Indicativo Multianual de la Unión Europea en Cuba (2021- 2027) y sus acciones se centran en 8 municipios del país, entre ellos la Isla de la Juventud. El PNUD es responsable de implementar 3 de los 6 resultados que se reflejan en el Acuerdo de Contribución firmado entre Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), PNUD y la Unión Europea.

# Salvaguardas sociales y ambientales

El análisis de salvaguardas realizado durante la fase de elaboración del proyecto arrojó que su implementación es de riesgo bajo. Este resultado se ratificó en el taller de inicio de la Isla de la Juventud, donde se analizó el resultado de la aplicación del procedimiento de las salvaguardas para este proyecto este proyecto.

# Incorporación de la perspectiva de género

Para mejorar la participación de las mujeres, en 2021 se adoptó en Cuba el Decreto Presidencial 198/2021 “Programa Nacional para el adelanto de la mujer”.

El Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer se concibe como la “Agenda del Estado Cubano para el Adelanto de la Mujer” e integra en un solo documento acciones y medidas que corresponden a los principios y postulados reconocidos en la Constitución de la República de Cuba y en el nuevo escenario de actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, así como con los compromisos internacionales contraídos en materia de igualdad de género.

En este proyecto la Evaluación y Plan de Acción de Género (GAAP) se realizará en el marco de las actividades del componente 4 del proyecto, específicamente como parte del Plan de Consulta de Actores Clave, que se estará desarrollando durante el primer año de implementación.

El proyecto fomentará la participación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones. Se considerará el equilibrio de género en las estructuras de gestión del proyecto y en las acciones de desarrollo de capacidades (capacitación, talleres).

# Participación de las partes interesadas

La implicación de los actores clave y los procesos de consulta son esenciales para el éxito del proyecto. Se ha conseguido una participación efectiva de los principales interesados durante la fase de preparación del proyecto y se espera que continúe durante su implementación. El proyecto busca fortalecer la colaboración entre los actores clave para abordar colectivamente los desafíos relacionados con la transición energética. Se anticipa que los interesados en el proyecto provendrán de una amplia variedad de sectores, incluyendo ministerios y entidades competentes, comunidades locales, autoridades locales, medios de comunicación, universidades, sector privado y otros.

El plan completo de participación de las partes interesadas se desarrollará durante el primer año del proyecto y se implementará junto con el Plan de Acción de Género, garantizando así que las consideraciones de igualdad de género estén firmemente integradas en todas las interacciones del proyecto con las partes interesadas.

# Conclusiones y recomendaciones/camino a seguir

Resumen de ideas, consideración y propuestas expresadas por los participantes:

- Adoptar como identidad del proyecto la propuesta presentada en el taller.

- Trabajar de conjunto con el equipo del proyecto Municipios Sostenibles de la Isla de la juventud para optimizar los recursos y maximizar la efectividad de los resultados en el municipio.

- Analizar como tributan los resultados del proyecto a las metas proyectadas en la Estrategia Nacional de Transición Energética. La estrategia fue elaborada y publicada después de la formulación del proyecto.

- Apoyar el desarrollo de las actividades del proyecto enfocadas en el diseño de la estrategia de incentivos locales desde el Laboratorio de Innovación Financiera y Energía (LIFE), creado por el MINEM con la asesoría técnica del PNUD, para impulsar la arquitectura financiera de la transición energética.

- Dar seguimiento a los riesgos de implementación del proyecto, que fueron actualizados durante el taller.

- Actualizar los permisos pertinentes para la instalación de la solución tecnológica en la comunidad, ya que se encuentra en un área protegida. Esta acción es parte del seguimiento del equipo del proyecto para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.

- Integrar al proyecto al Consejo Técnico Asesor de la Dirección de Desarrollo del Gobierno del municipio y al Consejo Energético Territorial, para dar seguimiento a la marcha de sus acciones.

- Reajustar el presupuesto del proyecto para 3 años comenzando 2025 hasta 2027. (Anexo 2)

Un análisis preliminar de los resultados esperados, las actividades propuestas para alcanzarlos y la estrategia a seguir, que incluye elementos de adaptación a las circunstancias y respuesta a los cambios en el entorno de ejecución del proyecto, indica que no se prevén modificaciones en el diseño inicial del proyecto. Las condiciones para la implementación del proyecto están establecidas: se cuenta con la asesoría del PNUD; el equipo del proyecto está designado y operativo, y ya se ha comenzado a trabajar en su capacitación. Además, se cuenta con el apoyo del gobierno, especialmente de la Dirección de Generación con Fuentes Renovables de Energía de la UNE. Por lo tanto, se espera cumplir con los compromisos establecidos en el documento del proyecto dentro de los plazos previstos.

## Anexo 1: Estudio Integral de Cocodrilo 2024

En archivo aparte.

## Anexo 2: Plan de trabajo plurianual

| Resultados | Actividades | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1. Programa para la transición energética en el MEIJ mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y promoviendo la resiliencia energética | 1.1 Elaborar sub-programa de gestión de energía y eficiencia energética dirigido a los sectores productivos, de servicios, residencial y administrativo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.2 Elaborar sub-programa de electromovilidad. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.3 Elaborar sub-programa para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.4 Elaborar sub-programa de modernización del sistema eléctrico basado en el uso de las fuentes renovables de energía. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.5 Elaborar programa para la transición energética en el MEIJ, como oportunidad para la mitigación del cambio climático. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.6 Establecer Oficina (Centro) de coordinación y apoyo a la implementación del programa. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. Estrategia Financiera sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética en el MEIJ | 2.1 Diseñar estrategia que promueva incentivos locales en apoyo a la disponibilidad financiera como mecanismo de gestión para la implementación del Programa para la transición energética, que asegure la estabilidad a mediano y largo plazo en el funcionamiento de las soluciones tecnológicas FRE, y por tanto en la prestación de los servicios energéticos, así como la EE. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 2.2 Promover el establecimiento de alianzas público – privadas para contribuir a la mitigación del cambio climático en el sector de energía mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales, incluyendo la capacitación y el intercambio de experiencias. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud, con 80% de generación eléctrica con fuentes renovables | 3.1 Implementar de soluciones pilotos de FRE y EE en la Comunidad de Cocodrilo. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.2 Aplicar solución financiera a nivel piloto en la Comunidad de Cocodrilo, en apoyo al empleo de las FRE, al EE y la RE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación | 4.1 Elaborar el plan de involucramiento de actores relevantes para la implementación del programa de transición energética en apoyo a la mitigación del cambio climático | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 4.2 Elaborar el plan de comunicación que genere un cambio cultural y de actuación en la población con relación a la transición energética y un sistema de gestión de conocimiento a todos los niveles con relación a la energía, las FRE y la EE como oportunidad para la mitigación de cambio climático, garantizando la Resiliencia Energética, la equidad de género y la inclusión social | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. Unidad de manejo del Proyecto Nacional | 5.1 Apoyar el trabajo de gestión del Equipo Coordinación Proyecto Nacional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. Coordinación y gestión PNUD | 6.1 Coordinar y gestionar la implementación del proyecto por parte de PNUD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

## Anexo 3: Presupuesto ajustado hasta fecha final del proyecto

| Resultados | Actividades | A | Presupuesto Desglosado |  |  | B | C=(A-B) | Cuenta Presupuestaria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aprobado en ProDoc | 2025 | 2026 | 2027 | Total | Balance |  |  |
| 1. Programa para la transición energética en el MEIJ mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y promoviendo la resiliencia energética | 1.1 Sub-Programa de gestión de energía y eficiencia energética dirigido a los sectores productivos, de servicios, residencial y administrativo. 1.2 Sub-Programa de electromovilidad. 1.3 Sub-Programa para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables 1.4 Sub-Programa de modernización del sistema eléctrico basado en el uso de las fuentes renovables de energía. 1.5 Propuesta de programa para la transición energética en el MEIJ, como oportunidad para la mitigación del cambio climático. 1.6 Establecer Oficina (Centro) de coordinación y apoyo a la implementación del programa. | 120,400.00 | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 | 0.00 | 71200 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 51,600.00 | 27,000.00 | 24,600.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 71300 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 71600 | Viajes |
|  |  | 205,000.00 | 26,000.00 | 105,000.00 | 74,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 75700 | Talleres, reuniones |
|  |  | 60,000.00 | 1,000.00 | 32,000.00 | 27,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 72100 | Contratos con Empresas |
|  |  | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 72800 | Equipo de cómputo |
|  |  | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 72200 | Equipamiento y mobiliario |
| Sub-total 1 |  | 546,000.00 | 227,600.00 | 197,400.00 | 121,000.00 | 546,000.00 | 0.00 |  |  |
| 2. Estrategia Financiera sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética en el MEIJ | 2.1 Diseñar Estrategia que promueva incentivos locales en apoyo a la disponibilidad financiera como mecanismo de gestión para la implementación del Programa para la transición energética, que asegure la estabilidad a mediano y largo plazo en el funcionamiento de las soluciones tecnológicas FRE, y por tanto en la prestación de los servicios energéticos, así como la EE. 2.2 Promover el establecimiento de alianzas público – privadas para contribuir a la mitigación del cambio climático en el sector de energía mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales, incluyendo la capacitación y el intercambio de experiencias. | 128,894.00 | 128,894.00 | 0.00 | 0.00 | 128,894.00 | 0.00 | 71200 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 35,106.00 | 18,000.00 | 17,106.00 | 0.00 | 35,106.00 | 0.00 | 71300 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 120,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 71600 | Viajes |
|  |  | 120,000.00 | 29,000.00 | 47,000.00 | 44,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 75700 | Talleres, reuniones |
| Sub-total 2 |  | 404,000.00 | 205,894.00 | 114,106.00 | 84,000.00 | 404,000.00 | 0.00 |  |  |
| 3. Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud, con 80% de generación eléctrica con fuentes renovables | 3.1 Implementación de soluciones pilotos de FRE y EE en la Comunidad de Cocodrilo. 3.2 Aplicar solución financiera a nivel piloto en la Comunidad de Cocodrilo, en apoyo al empleo de las FRE, al EE y la RE. | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 71200 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 71300 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 42,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 71600 | Viajes |
|  |  | 60,000.00 | 14,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 75700 | Talleres, reuniones |
|  |  | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 72800 | Equipo de cómputo |
|  |  | 1,484,751.00 | 0.00 | 1,484,751.00 | 0.00 | 1,484,751.00 | 0.00 | 72200 | Equipamiento y mobiliario |
|  |  | 157,750.00 | 0.00 | 157,750.00 | 0.00 | 157,750.00 | 0.00 | 72300 | Materiales y bienes |
|  |  | 60,000.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | 27,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 72100 | Contratos con Empresas |
| Sub-total 3 |  | 1,920,501.00 | 39,000.00 | 1,824,501.00 | 57,000.00 | 1,920,501.00 | 0.00 |  |  |
| 4.Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación | 4.1 Plan de Involucramiento de actores relevantes para la implementación del programa de transición energética en apoyo a la mitigación del cambio climático 4.2 Plan de comunicación que genere un cambio cultural y de actuación en la población con relación a la transición energética y un sistema de gestión de conocimiento a todos los niveles con relación a la energía, las FRE y la EE como oportunidad para la mitigación de cambio climático, garantizando la Resiliencia Energética, la equidad de género y la inclusión social | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 71300 | Expertos/ Consultorías |
|  |  | 20,000.00 | 7,300.00 | 7,000.00 | 5,700.00 | 20,000.00 | 0.00 | 71600 | Viajes |
|  |  | 90,000.00 | 6,500.00 | 45,518.00 | 37,982.00 | 90,000.00 | 0.00 | 75700 | Talleres, reuniones |
|  |  | 15,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 74200 | Diseño e Impresiones |
| Sub-total 4 |  | 153,000.00 | 47,800.00 | 57,518.00 | 47,682.00 | 153,000.00 | 0.00 |  |  |
| 5. Unidad de manejo del Proyecto Nacional | Equipo Coordinacion Proyecto Nacional | 26,332.00 | 3,500.00 | 12,109.00 | 10,723.00 | 26,332.00 | 0.00 | 71600 | Viajes |
|  |  | 15,000.00 | 4,750.00 | 6,000.00 | 4,250.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75700 | Reuniones y talleres |
|  |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 72500 | Materiales de oficina |
|  |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 72800 | Equipos de cómputo |
|  |  | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 72100 | Auditorias |
|  |  | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 |  | Evaluación |
| Sub-total 5 |  | 140,132.00 | 38,250.00 | 26,109.00 | 75,773.00 | 140,132.00 | 0.00 |  |  |
| 6. Coordinación y gestión PNUD | Coordinación y gestión PNUD | 295,858.00 | 82,840.00 | 93,080.00 | 119,938.00 | 295,858.00 | 0.00 | 71400 | Contratos individuales (Gerente, Asociado Implementación, Asociado Administrativo) |
|  |  | 24,600.00 | 7,930.00 | 15,670.00 | 1,000.00 | 24,600.00 | 0.00 | 71600 | Viajes |
|  |  | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 72800 | Equipo de cómputo |
|  |  | 16,850.00 | 4,890.00 | 6,000.00 | 5,960.00 | 16,850.00 | 0.00 | 72400 | Telefonía fija y móvil. |
|  |  | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 72500 | Materiales de oficina |
|  |  | 2,500.00 | 800.00 | 900.00 | 800.00 | 2,500.00 | 0.00 | 75700 | Reuniones y talleres |
|  |  | 70,999.00 | 17,799.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 70,999.00 | 0.00 | 74500 | Costos directos de los servicios de ejecución al proyecto brindados por el PNUD. |
| Sub-total 6 |  | 430,807.00 | 130,259.00 | 144,250.00 | 156,298.00 | 430,807.00 | 0.00 |  |  |
| TOTAL |  | 3,594,440.00 | 688,803.00 | 2,363,884.00 | 541,753.00 | 3,594,440.00 | 0.00 |  |  |
| Costos indirectos (GMS 8%) |  | 287,556.00 | 55,104.52 | 189,110.92 | 43,340.56 | 287,556.00 | 0.00 |  |  |
| PRESUPUESTO NETO |  | 3,881,996.00 | 743,907.52 | 2,552,994.92 | 585,093.56 | 3,881,996.00 | 0.00 |  |  |